Прокуратура Красночетайского района потребовала ускорить темпы выполнения работ по капитальному ремонту МБОУ «Питеркинская СОШ» Красночетайского района.

Прокуратурой Красночетайского района проведена проверка своевременности исполнения работ, предусмотренных государственным контрактом, связанным с капитальным ремонтом МБОУ «Питеркинская СОШ» Красночетайского района.

Проведенной проверкой установлено, что КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с ООО «АРКА» заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Питеркинская СОШ». Срок окончания работ установлен 30.03.2023.

Несмотря на то, что срок исполнения работ по контракту еще не истек, темпы их выполнения свидетельствуют о возможности допущения его нарушения. Так, на момент проверки степень готовности объекта не превышала 90%.

По результатам проверки, в целях недопущения срыва установленных сроков выполнения работ, прокурором района подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Помощник прокурора района К.А. Герасимов

20.02.2023