Приложение № 2 к постановлению

администрации города Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | реконструкция тепловой сети - перевод нагрузки котельных 33-М, 34-М на контур теплоснабжения котельной 4-С: · в части земельного участка 21:01:010208:120/чзу1: площадь 46 кв.м. · в части земельного участка 21:01:010208:138/чзу1: площадь 81 кв.м. · в части земельного участка 21:01:010208:149/чзу1: площадь 38 кв.м. · в части земельного участка 21:01:010208:152/чзу1: площадь 4 кв.м. | Январь 2026 – март 2026 * |
| 2 | Эксплуатация тепловых сетей после реконструкции: · в части земельного участка 21:01:010208:120/чзу1: площадь 46 кв.м. · в части земельного участка 21:01:010208:138/чзу1: площадь 81 кв.м. · в части земельного участка 21:01:010208:149/чзу1: площадь 38 кв.м. · в части земельного участка 21:01:010208:152/чзу1: площадь 4 кв.м. | Март 2026 — декабрь 2035 (10 лет) |

*Срок, в течение которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешённым использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, составляет 3 месяца (период проведения реконструкции).