Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод-ввод подземный высокого давления к котельной  нежилого здания, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 30а (земельный участок с кадастровым номером 21:01:020704:193)» в границах земельных участков (части) 
с кадастровыми номерами:
- 21:01:020704:198/чзу1 площадью 50 кв.м;
- 21:01:020704:259/чзу1 площадью 218 кв.м.

	Декабрь 2025 - Март 2026 *

	2
	Эксплуатация объекта «Газопровод-ввод подземный высокого давления к котельной  нежилого здания, расположенной по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 30а (земельный участок с кадастровым номером 21:01:020704:193)»
	Апрель 2026 - Ноябрь 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 4 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

