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	Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2026 №20
с. Порецкое

	
	Чăваш Республикин
Пăрачкав муниципалитет округӗн администрацийĕ
ЙЫШĂНУ

09.02.2026  №20
Пăрачкав сали



Об утверждении порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

В  целях совершенствования процесса  и  механизмов  управления  бюджетными инвестициями,   формирования   и    реализации    адресной   инвестиционной    программы Администрация    Порецкого муниципального      округа    Чувашской    Республики  п о с т а н о в л я е т:
[bookmark: sub_1]1. Утвердить Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению.
[bookmark: sub_4]2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.



Глава Порецкого муниципального округа                                                               Е.В. Лебедев

















Приложение
к постановлению администрации 
Порецкого муниципального округа
Чувашской Республики 
от ____________№__


Порядок
формирования и реализации адресной инвестиционной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики

[bookmark: sub_1001]I. Общие положения

[bookmark: sub_11]1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы, а также функции и полномочия главного распорядителя средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в целях обеспечения эффективности использования средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, направляемых на бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Порецкого муниципального округа
В целях настоящего Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее - Порядок) применяются следующие понятия:
адресная инвестиционная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее - адресная инвестиционная программа) - документ, устанавливающий распределение ассигнований, предусмотренных в бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее - местный бюджет) в разрезе муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и непрограммной части на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
объекты инвестиций - объекты капитального строительства, строительство, реконструкция (в том числе разработка проектно-сметной документации), техническое перевооружение (модернизация) или приобретение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств местного бюджета.
[bookmark: sub_12]1.2. Адресная инвестиционная программа формируется ежегодно на очередной финансовый год и плановый период, устанавливает распределение между главными распорядителями бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, субсидий в объекты муниципальной собственности Порецкого муниципального округа и утверждается постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.
[bookmark: sub_13]1.3. Перечни объектов инвестиций для включения в адресную инвестиционную программу формируются на основе заявок по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. Объем финансирования по каждому объекту инвестиций указывается на период до завершения строительства объекта. В случае выполнения проектно-изыскательских работ объем финансирования указывается исходя из планируемой сметной стоимости строительства и корректируется после получения положительного заключения государственной экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости.
[bookmark: sub_14]1.4. Распределение бюджетных ассигнований на приобретение муниципальными учреждениями Порецкого муниципального округа Чувашской Республики оборудования, не входящего в сметы строек, в состав инвестиционной программы не включается.
[bookmark: sub_15]1.5. Адресная инвестиционная программа действует с 1 января по 31 декабря финансового года, на который она утверждена.

[bookmark: sub_1002]II. Порядок формирования адресной инвестиционной программы

[bookmark: sub_21]2.1. Формирование адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется Управлением сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее - Управление) в сроки, устанавливаемые порядком составления проекта бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
[bookmark: sub_22]2.2. По вопросам формирования предложений к проекту адресной инвестиционной программы главные распорядители средств местного бюджета взаимодействуют с ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ и Управлением.
Ответственность за достоверность сведений несет главный распорядитель средств местного бюджета, представивший сведения.
[bookmark: sub_23]2.3. Адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год и на плановый период формируется в порядке приоритетности:
[bookmark: sub_231]а) объектов инвестиций, входящие в состав федеральных и республиканских адресных инвестиционных программ и (или) подлежащие софинансированию;
[bookmark: sub_232]б) объектов инвестиций, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование строительно-монтажных работ за счет средств местного бюджета, завершение строительства которых запланировано в очередном финансовом году или в плановом периоде;
[bookmark: sub_233]в) объектов инвестиций, по которым в текущем финансовом году запланировано финансирование проектно-изыскательских работ за счет средств местного бюджета;
[bookmark: sub_234]г) вновь начинаемых объектов инвестиций, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета с очередного финансового года (в том числе в части начала разработки проектно-сметной документации).
[bookmark: sub_24]2.4. К заявке на включение объектов инвестиций в адресную инвестиционную программу прилагаются следующие документы:
[bookmark: sub_241]а) обоснования (расчеты) влияния ввода в эксплуатацию объекта инвестиций на индикаторы муниципальных программ и их подпрограмм;
[bookmark: sub_242]б) технико-экономического обоснования необходимости строительства (реконструкции, приобретения) объекта инвестиций по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
[bookmark: sub_243]в) расчеты ежегодных эксплуатационных расходов и расходов на материально-техническое обеспечение объекта инвестиций после ввода его в эксплуатацию.
[bookmark: sub_244]г) положительное заключение государственной экспертизы по результатам рассмотрения проектной документации (если оно требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации);
[bookmark: sub_245]д) правоустанавливающие документы на земельные участки, здания и сооружения.

[bookmark: sub_1003]III. Порядок реализации адресной инвестиционной программы
[bookmark: sub_31]3.1. Адресная инвестиционная программа реализуется на основе муниципальных программ, утверждаемых постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.
[bookmark: sub_32]3.2. Финансирование осуществляется в соответствии с объемами средств, предусмотренными сводной бюджетной росписью местного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий.

[bookmark: sub_1004]IV. Порядок внесения изменений в адресную инвестиционную программу

[bookmark: sub_41]4.1. В ходе реализации адресной инвестиционной программы в нее могут быть внесены следующие изменения:
[bookmark: sub_411]а) в связи с исключением отдельных объектов инвестиций, финансирование которых предусмотрено на текущий финансовый год;
[bookmark: sub_412]б) в связи с изменением сроков предполагаемого начала и окончания финансирования объектов инвестиций;
[bookmark: sub_413]в) в связи с перераспределением средств местного, республиканского, федерального бюджета, запланированных на осуществление бюджетных инвестиций, между отдельными объектами инвестиций;
[bookmark: sub_414]г) в связи с изменением плановых объемов финансирования объектов инвестиций за счет средств местного, республиканского, федерального бюджета (в том числе по итогам заключения муниципальных контрактов, разработки проектной документации);
[bookmark: sub_415]д) в связи с включением вновь начинаемых объектов инвестиций.
[bookmark: sub_42]4.2. Внесение изменений в адресную инвестиционную программу осуществляется в рамках внесения изменений в решение Собрания депутатов Порецкого муниципального округа о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
[bookmark: sub_43]4.3. В ходе исполнения местного бюджета в перечни объектов адресной инвестиционной программы могут быть внесены изменения, не связанные с изменением адресной инвестиционной программы, в том числе:
[bookmark: sub_431]а) перераспределение средств местного бюджета между отдельными объектами инвестиций в рамках одной муниципальной программы;
[bookmark: sub_432]б) иные изменения, не связанные с изменением адресной инвестиционной программы.

[bookmark: sub_1005]V. Контроль за реализацией адресной инвестиционной программы

[bookmark: sub_51]5.1. Результативность, адресность, целевой характер использования средств местного бюджета обеспечивается администрацией Порецкого муниципального округа Чувашской Республики либо уполномоченным ей органом (структурным подразделением).
[bookmark: sub_52]5.2. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в рамках действующего законодательства.

[bookmark: sub_1100]




Приложение № 1
к Порядку формирования и
реализации адресной инвестиционной
программы Порецкого муниципального
округа Чувашской Республики

Заявка
для включения объектов в адресную инвестиционную программу за счет средств бюджета Порецкого муниципального округа на 20__ - 20___ г.г., тыс. рублей

	Наименование, местонахождение и проектная мощность объекта инвестиций
	Бюджетополучатель
	Заказчик
	Источники финансирования <1>
	Плановый объем финансирования <2> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	_____ текущий год реализации программы <3>
	______ очередной финансовый год
	_____ первый год планового периода
	_____ второй год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Объект 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	проектные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	строительство (реконструкция, приобретение)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект 2...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Главный распорядитель бюджетных средств __________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________________


──────────────────────────────
[bookmark: sub_1111]<1> В качестве источников финансирования указываются: ФБ - федеральный бюджет; РБ - республиканский бюджет; МБ - местные бюджет; ПР - прочие источники. При наличии двух и более источников финансирования каждый источник финансирования указывается по отдельной строке;
[bookmark: sub_2222]<2> в ценах соответствующих лет;
[bookmark: sub_3333]<3> указывается текущий год реализации программы. При внесении изменений в Перечень объектов в очередном финансовом году информация о плановых объемах финансирования в предыдущие годы исключается.





[bookmark: sub_1200]Приложение № 2
к Порядку формирования и
реализации адресной инвестиционной
программы Порецкого муниципального
округа Чувашской Республики

Технико-экономическое обоснование
необходимости строительства (реконструкции, приобретения) объекта инвестиций
________________________________________________________
(наименование объекта инвестиций)

	Общая информация об объекте
	Местонахождение объекта
	

	
	Форма собственности, собственник
	

	
	Плановый период строительства (реконструкции, приобретения)
	

	Характеристики объекта инвестиций
	Проектная мощность (протяженность) объекта
	

	
	Общая площадь здания (зданий) (при наличии)
	

	
	Строительный объем здания (зданий) (при наличии)
	

	
	Обеспеченность объекта инвестиций инженерной инфраструктурой (наличие инженерных сетей и котельных)
	

	
	Перечень возводимых (приобретаемых) зданий и сооружений (для строительства, приобретения)
	

	
	Основные виды выполняемых работ по конструктивам (для реконструкции)
	

	
	Иные значимые характеристики объекта
	

	Информация о проектной документации и правоустанавливающих документах
	Наличие проектной документации
	

	
	Источник финансирования работ по разработке проектной документации
	

	
	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, здания, сооружения
	

	Социально-экономические эффекты ввода объекта в эксплуатацию
	Корреспондирующие проекты (направления) социально-экономического развития муниципального образования
	

	
	Обеспеченность населения аналогичными объектами:
	

	
	существующая
	

	
	ожидаемая с учетом ввода объекта
	

	
	Влияние ввода объекта на индикаторы муниципальной программы (подпрограммы) (в единицах измерения соответствующих индикаторов)
	

	
	Иные позитивные эффекты, возникающие в результате ввода объекта в эксплуатацию
	

	Стоимость строительства (реконструкции, приобретения), тыс. руб.
	Общая расчетная стоимость строительства (реконструкции, приобретения),
	

	
	в том числе федеральный бюджет,
	

	
	республиканский бюджет,
	

	
	местный бюджет,
	

	
	иные источники
	

	
	Расчетный объем бюджетных ассигнований местного бюджета, всего,
	

	
	в том числе по годам
	

	
	Расчетная стоимость на 1 кв. м общей площади зданий (при наличии)
	

	
	Расчетная стоимость на единицу мощности (протяженности)
	

	
	Подтверждение финансирования объекта из федерального бюджета
	

	Сопутствующая информация
	Информация о вводе аналогичных объектов за три последних года
	

	
	Численность населения муниципального образования (МО), в котором находится объект, всего,
	

	
	в том числе младше трудоспособного возраста,
	

	
	в том числе в трудоспособном возрасте,
	

	
	в том числе старше трудоспособного возраста
	

	
	Прирост населения в муниципальном образовании за последние три года
	

	
	Коэффициент рождаемости в муниципальном образовании (средний за последние три года)
	

	
	Коэффициент смертности в муниципальном образовании (средний за последние три года)
	

	
	Наличие потребителей услуг в достаточном количестве для обеспечения проектируемого уровня мощности объекта
	



__________________ _____________________ ________________________________
    (должность)          (подпись)                               (фамилия, инициалы)

«___» _____________ 20__ года
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