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	Чувашская республика

АДМИНИСТРАЦИЯ

Козловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	12.05.2026 431№
	
	12.05.2026 № 431

	Куславкка хули
	
	г. Козловка


Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2026/2027 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2026/2027 года и в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики постановляет: 

1. Считать подготовку объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов социальной сферы, расположенных на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики к осенне-зимнему периоду 2026/2027года первоочередной задачей в работе промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027года по Козловскому муниципальному округу Чувашской Республики согласно приложению №1к настоящему постановлению.

3. Предприятиям и организациям, находящимся на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики, руководителям предприятий, на балансе которых имеются объекты энергетического и коммунального хозяйства, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, МУП «ЖКХ Козловское», ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике, ООО «УК «Домовой», в срок до 05 июня 2026 года своими приказами и распоряжениями:

3.1. Создать рабочую комиссию и назначить ответственных лиц за организацию подготовки электросетей, отопительных котельных, обеспечивающих теплом учреждения социальной сферы и жилищный фонд, тепловых сетей, объектов водоснабжения и канализаций, получением разрешения на их эксплуатацию от органов Ростехнадзора к 15 сентября 2026 года с составлением актов, паспортов готовности и дефектных ведомостей по результатам проверки.

3.2. Определить объемы ремонтных и строительно-монтажных работ, составить графики ремонтно-восстановительных работ котельных, теплотрасс, водо- и электроснабжения на объектах жилищно-коммунальной сферы. 

3.3. Разработать мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, обеспечивающие:

- устойчивое функционирование систем тепло, водо- и электроснабжения;

-выполнение предусмотренных работ на объектах жилищно- коммунального хозяйства, жилфонда, здравоохранения, культуры и образования до 1 сентября 2026 года;

-снижение задолженности за использование топливно-энергетические ресурсы организациями, финансируемыми из местного бюджета;

- замена морально и физически устаревшего оборудования;

- накопление объемов топлива котельных согласно потребности;

-усиление контроля за ходом работ по подготовке объектов тепло и газоснабжения к безопасной эксплуатации в отопительном сезоне;

- проведение своевременного и качественного планово-предупредительных ремонтов;

- нормальное функционирование аварийно-восстановительных и ремонтных бригад, а в отопительный период с 1 октября 2026 года в круглосуточном режиме;

- повышение ответственности работников служб, обеспечивающих подготовку и эксплуатацию объектов тепло- и газоснабжения;

- недопущение эксплуатации технических устройств без проведения технического диагностирования; 

- продолжение работ по установке приборов безопасности, учета и регулирования потребления энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы.

3.4. Заключить договоры на поставку топлива, нефтепродуктов, твердого топлива в соответствии с доведенными лимитами до 1 августа 2026 года, а также обеспечить создание до 25 сентября 2026 года запасов твердого и жидкого топлива в утвержденных объемах. 

3.5. Выполнить утвержденный План мероприятий, объемы капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2026 год, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению и представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, МУП «ЖКХ Козловское», ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике, ООО «УК «Домовой», руководителям учреждений бюджетной сферы:

4.1. Обеспечить строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение предзимних работ, заготовку топлива.

4.2. Обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, а в подведомственных организациях в соответствии с утвержденными нормами и лимитами потребления, выполнение программ энергоресурсосбережения.

4.3. Осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

5. Рекомендовать МУП «ЖКХ Козловское», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике, обеспечить резервирование источников электроснабжения котельных.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ООО «УК «Домовой», до 15 сентября 2026 года полностью погасить кредиторскую задолженность за использование природного газа, тепла и электроэнергии с ведением активной претензионной исковой деятельности.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ООО «УК «Домовой»,  вести постоянную работу с дебиторской задолженностью.

8. Финансовому отделу администрации Козловского муниципального округа и главным распорядителям средств местных бюджетов обеспечить своевременное финансирование средств, предусмотренных на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.

9.Отделу экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики систематически проводить проверку затрат, включаемых в тарифы с целью выявления неэффективных и необоснованных затрат.

10. Рекомендовать ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, МУП «ЖКХ Козловское», ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике, ООО «УК «Домовой», руководителям предприятий и организаций о ходе выполнения настоящего постановления информировать отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики ежемесячно до 28 числа.

10.1 Рекомендовать организациям ЖКХ Козловского муниципального округа Чувашской Республики представлять в филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке копии актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в МКД Козловского муниципального округа Чувашской Республики.

11. Признать утратившим силу постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 23.05.2025 №881 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025/2026 года».
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

13. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики.
Глава Козловского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                              А.Н. Людков

Приложение№1 к 

постановлению администрации

Козловского муниципального округа Чувашской Республики 

от 12.05.2026 № 431
П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года
по Козловскому муниципальному округу Чувашской Республики
	№ пп
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Козловского муниципального округа Чувашской Республики к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года
	до 15 июня 2026 г.
	Администрация

Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	2.
	Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей


	до 15 сентября 2026 г.
	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики, 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,

МУП «ЖКХ Козловское»*, 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*,

ООО «УК «Домовой»

	3.
	Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда и объектов социальной сферы с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях


	до 15 сентября 2026 г.
	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики (отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, отдела образования и молодежной политики, отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела) ,ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,МУП «ЖКХ Козловское»*,ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*,ООО «УК «Домовой»*, руководители учреждений социальной сферы

	4.
	Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону теплоснабжающих организаций независимо от их организационно-право​вых форм и форм собственности


	до 15 сентября 2026 г.
	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики,

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,

МУП «ЖКХ Козловское»*, 

Чувашской Республике*,

ООО «УК «Домовой»*

	5.
	Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии
	до 15 сентября 2026 г.
	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	6.
	Обеспечение оформления паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минпромэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234: 

- потребителей тепловой энергии 


	до 15

сентября

2026г.


	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики, организации и учреждения бюджетной сферы٭


	
	-теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	до 1 ноября

2026 г.


	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики,
МУП «ЖКХ Козловское», ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике

	7.
	Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027 года и представление копии в Минстрой Чувашии
	до 15 ноября

2026 г.
	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	8.
	Создание запасов жидкого топлива в утвержденных объемах 


	до 30сентября 2026 г.
	Администрация Козловского муниципального округа, 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,

МУП «ЖКХ Козловское»*, 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*,

ООО «УК «Домовой»

	9.
	Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы


	с29

сентября
2026 по 28 апреля 2027г.


	Администрация Козловского муниципального округа, 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,

МУП «ЖКХ Козловское»*, 

ООО «УК «Домовой»*,
предприятия и учреждения бюджетной сферы

	10.
	Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	с30сентября 2026 г.

по 28 апреля   2027 г.
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,

МУП «ЖКХ Козловское»*, 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*,

ООО «УК «Домовой»


	11.
	Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций
	до 30сентября 2026г.
	МУП «ЖКХ Козловское»*



	12.
	Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов
	до 1 октября 2026 г.
	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,

МУП «ЖКХ Козловское»,
ООО «УК «Домовой»

	13.
	Возобновление работы в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства на отопительный период
	постоянно

	МУП «ЖКХ Козловское»*, 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	14.
	Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	до 15ноября 2026 г.
	Администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики, 

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*,

МУП «ЖКХ Козловское»*, 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*,

ООО «УК «Домовой»

	15.
	Обеспечение представления информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года:

в Минстрой Чувашии 
в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики

	еженедельно в период 
с 1 июля по
30 сентября 2026 г.

еженедельно 

в период 

с 1 августа по

30 сентября 2026 г.
	Администрация

Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	16.
	Представление в Минстрой Чувашии информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная 


	ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2026 г.
	Администрация

Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	17.
	Ежедневное представление в Минстрой Чувашии информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда

	со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов
	Администрация

Козловского муниципального округа Чувашской Республики


	18
	Представление в Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке копии актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в МКД Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	постоянно
	организации ЖКХ Козловского муниципального округа Чувашской Республики*


* Мероприятия осуществляются по согласованию.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Козловского муниципального округа Чувашской Республики
от 12.05.2026 № 431
О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года

по Козловскому муниципальному округу Чувашской Республики
(единиц)

	№

п/п
	Наименование муниципального района, городского округа
	Всего
	В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства

	1.
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	0
	0


Приложение № 3

к постановлению администрации

Козловского муниципального округа Чувашской Республики

от 12.05.2026 № 431
О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей 

на 2026 год по Козловскому муниципальному округу Чувашской Республики
(км)

	№

п/п
	Наименование муниципального района, городского округа
	Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении
	Ветхие водопроводные сети

	
	
	всего
	в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства
	всего
	в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства

	1.
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1


Приложение № 4

к постановлению администрации

Козловского муниципального округа
Чувашской Республики

от 12.05.2026 № 431
И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026/2027

по Козловскому муниципальному округу Чувашской Республики
по состоянию на «___» «______________» 2026 г.  


(форма)
	
	Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа (городского округа), единиц
	Промывка и опрессовка, единиц
	Замена

внутридомовых сетей, 

пог. метров
	Ремонт
	Оформление

паспортов готовности жилищного фонда, единиц

	
	
	домов
	узлов
	 водоснабжения
	канализации
	теплоснабжения
	электроснабжения
	газоснабжения
	кровель домов, кв. метров
	отмостков домов, кв. метров
	отопительных печей,

штук
	дымоходов, штук
	фасадов, количество домов
	

	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник отдела строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского муниципального округа Чувашской Республики      ______________  _____________________
                                                                                                                       (подпись)        (расшифровка подписи)
