# О внесении изменений в муниципальную программу города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26.11.2024 № 1843 «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19.12.2023 № 1463», сводной бюджетной росписью бюджета города Чебоксары на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утвержденную постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«

| Объем средств бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | – Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018–2035 годах составляет 9 978 052,6 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 9 978 052,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей; в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей; в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей; в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей; в 2022 году – 1 405 565,3 тысяч рублей; в 2023 году – 1 645 710,6 тысяч рублей; в 2024 году – 1 444 643,2тысяч рублей; в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей; в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; из них средства: федерального бюджета – 967 344,4 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 967 344,4 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей; в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей; в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей; в 2021 году – 139 511,0 тысяч рублей; в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей; в 2023 году – 147 219,8 тысяч рублей; в 2024 году – 111 429,1 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; в 2026 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 636 454,6 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 2 636 454,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей; в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей; в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей; в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей; в 2022 году – 404 735,9 тысяч рублей; в 2023 году – 496 001,0 тысяч рублей; в 2024 году – 259 552,1 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; в 2026 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; бюджета города Чебоксары – 6 374 253,6 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 6 374 253,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей; в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей; в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей; в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей; в 2022 году – 861 863,9 тысяч рублей; в 2023 году – 1 002 489,8 тысяч рублей; в 2024 году – 1 073 662 тысяч рублей; в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей; в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей. Объемы финансирования программы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары |
| --- | --- |

».

1.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- «Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018–2035 годах составляет 9 978 052,6 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 9 978 052,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей;

в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей;

в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей;

в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей;

в 2022 году – 1 405 565,3 тысяч рублей;

в 2023 году – 1 645 710,6 тысяч рублей;

в 2024 году – 1 444 643,2тысяч рублей;

в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей;

в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 967 344,4 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 967 344,4 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей;

в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей;

в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей;

в 2021 году – 139 511,0 тысяч рублей;

в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей;

в 2023 году – 147 219,8 тысяч рублей;

в 2024 году – 111 429,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

в 2026 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 636 454,6 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 2 636 454,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей;

в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей;

в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей;

в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей;

в 2022 году – 404 735,9 тысяч рублей;

в 2023 году – 496 001,0 тысяч рублей;

в 2024 году – 259 552,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

в 2026 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары – 6 374 253,6 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 6 374 253,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей;

в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей;

в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей;

в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей;

в 2022 году – 861 863,9 тысяч рублей;

в 2023 году – 1 002 489,8 тысяч рублей;

в 2024 году – 1 073 662 тысяч рублей;

в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей;

в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании федерального, регионального и местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех средств источников финансирования представлено в приложении № 13 к муниципальной программе.».

1.3. Приложение № 12 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 13 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 14 к муниципальной программе:

1.5.1. В паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) позицию «Объем средств бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«

| Объем средств бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных источников | – Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018–2035 годах составляет 9 978 052,6 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 9 978 052,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей; в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей; в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей; в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей; в 2022 году – 1 405 565,3 тысяч рублей; в 2023 году – 1 645 710,6 тысяч рублей; в 2024 году – 1 444 643,2тысяч рублей; в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей; в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; из них средства: федерального бюджета – 967 344,4 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 967 344,4 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей; в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей; в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей; в 2021 году – 139 511,0 тысяч рублей; в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей; в 2023 году – 147 219,8 тысяч рублей; в 2024 году – 111 429,1 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; в 2026 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 636 454,6 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 2 636 454,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей; в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей; в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей; в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей; в 2022 году – 404 735,9 тысяч рублей; в 2023 году – 496 001,0 тысяч рублей; в 2024 году – 259 552,1 тысяч рублей; в 2025 году – 0,0 тысяч рублей; в 2026 году – 0,0 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; бюджета города Чебоксары – 6 374 253,6 тысяч рублей, в том числе: 1 этап в 2018–2026 годах – 6 374 253,6 тысяч рублей, из них: в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей; в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей; в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей; в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей; в 2022 году – 861 863,9 тысяч рублей; в 2023 году – 1 002 489,8 тысяч рублей; в 2024 году – 1 073 662 тысяч рублей; в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей; в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей; 2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей; 3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей; внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей. Объемы финансирования программы уточняются при формировании бюджета города Чебоксары |
| --- | --- |

».

1.5.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2018–2035 годах составляет 9 978 052,6 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 9 978 052,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 140 336,9 тысяч рублей;

в 2019 году – 1 010 570,5 тысяч рублей;

в 2020 году – 1 417 617,4 тысяч рублей;

в 2021 году – 1 417 189,1 тысяч рублей;

в 2022 году – 1 405 565,3 тысяч рублей;

в 2023 году – 1 645 710,6 тысяч рублей;

в 2024 году – 1 444 643,2тысяч рублей;

в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей;

в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 967 344,4 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 967 344,4 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 130 325,8 тысяч рублей;

в 2019 году – 155 489,7 тысяч рублей;

в 2020 году – 144 403,5 тысяч рублей;

в 2021 году – 139 511,0 тысяч рублей;

в 2022 году – 138 965,5 тысяч рублей;

в 2023 году – 147 219,8 тысяч рублей;

в 2024 году – 111 429,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

в 2026 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 636 454,6 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 2 636 454,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 4 200,1 тысяч рублей;

в 2019 году – 306 608,8 тысяч рублей;

в 2020 году – 631 338,1 тысяч рублей;

в 2021 году – 534 018,6 тысяч рублей;

в 2022 году – 404 735,9 тысяч рублей;

в 2023 году – 496 001,0 тысяч рублей;

в 2024 году – 259 552,1 тысяч рублей;

в 2025 году – 0,0 тысяч рублей;

в 2026 году – 0,0 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары – 6 374 253,6 тысяч рублей, в том числе:

1 этап в 2018–2026 годах – 6 374 253,6 тысяч рублей, из них:

в 2018 году – 5 811,0 тысяч рублей;

в 2019 году – 548 472,0 тысяч рублей;

в 2020 году – 641 875,8 тысяч рублей;

в 2021 году – 743 659,5 тысяч рублей;

в 2022 году – 861 863,9 тысяч рублей;

в 2023 году – 1 002 489,8 тысяч рублей;

в 2024 году – 1 073 662 тысяч рублей;

в 2025 году – 766 320,8 тысяч рублей;

в 2026 году – 730 098,8 тысяч рублей;

2 этап в 2027–2030 годах – 0,0 тысяч рублей;

3 этап в 2031–2035 годах – 0,0 тысяч рублей;

внебюджетных источников в 2018–2035 годах составят 0,0 тысяч рублей.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании федерального, регионального и местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 2.».

1.5.3. Приложение № 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5.4. Приложение № 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ – начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

Глава города Чебоксары	В.А. Доброхотов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от ________ № ______

Приложение № 12

к муниципальной программе

города Чебоксары «Формирование современной

городской среды на территории

города Чебоксары»

СВЕДЕНИЯ

О ВАЖНЕЙШИХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, наименование, муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. факт | 2020 г. факт | 2021 г. факт | 2022 г. факт | 2023 г. факт | 2024 г. факт | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 25 | 0 | 0 | 80 | 46 | 58 | 81 | 50 | 45 | 45 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Увеличение сетей наружного освещения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - протяженность сетей | км | 1006,8 | 1006,8 | 1008,9 | 1010,0 | 1010,0 | 1090,4 | 1100,8 | 1184,3 | 1243,5 | 1305,6 |
|  | - кол-во светильников | шт. | 28577 | 29434 | 30317 | 31227 | 31237 | 36321 | 37360 | 42287 | 44400 | 46621 |
| 4. | Увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) | га | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| - Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность гидротехнических сооружений | км | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 2. | Количество фонтанов | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | Количество пляжей | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Количество родников | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 5. | Количество кладбищ | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 6. | Количество общественных туалетов (стационарные и павильоны модельного типа) | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| 7. | Площадь деревянных лестниц и мостов | тыс. м2 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 |

__________________________________

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от ________ № ______

Приложение № 13

к муниципальной программе

города Чебоксары «Формирование современной

городской среды на территории

города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2030 годы | 2031 - 2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 140 336,9 | 1 010 570,5 | 1 417 617,4 | 1 417 189,1 | 1 405 565,3 | 1 645 710,6 | 1 444 643,2 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130 325,8 | 155 489,7 | 144 403,5 | 139 511,0 | 138 965,5 | 147 219,8 | 111 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4 200,1 | 306 608,8 | 631 338,1 | 534 018,6 | 404 735,9 | 496 001,0 | 259 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5 811,0 | 548 472,0 | 641 875,8 | 743 659,5 | 861 863,9 | 1 002 489,8 | 1 073 662,0 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 140 336,9 | 1 010 570,5 | 1 417 617,4 | 1 417 189,1 | 1 405 565,3 | 1 645 710,6 | 1 444 643,2 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130 325,8 | 155 489,7 | 144 403,5 | 139 511,0 | 138 965,5 | 147 219,8 | 111 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4 200,1 | 306 608,8 | 631 338,1 | 534 018,6 | 404 735,9 | 496 001,0 | 259 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5 811,0 | 548 472,0 | 641 875,8 | 743 659,5 | 861 863,9 | 1 002 489,8 | 1 073 662,0 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Содействие благоустройству города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 850 792,9 | 1 221 755,3 | 1 276 268,9 | 1 265 196,1 | 1 497 003,7 | 1 332 043,3 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 305 506,7 | 605 317,1 | 533 032,2 | 403 753,3 | 494 960,0 | 258 764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 545 286,2 | 616 438,2 | 743 236,7 | 861 442,8 | 1 002 043,7 | 1 073 279,1 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 1 000,0 | 332,5 | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 280,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510270370 | 810 | 0,0 | 333,3 | 131,2 | 108,1 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 610 | 0,0 | 66,7 | 87,5 | 41,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 620 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 350 | 0,0 | 166,7 | 113,8 | 99,7 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510270370 | 240 | 0,0 | 116,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510270370 | 240 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 319 148,9 | 324 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S5420 | 610 | 0,0 | 300 000,0 | 299 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S5420 | 610 | 0,0 | 19 148,9 | 19 085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275420 | 610 | 0,0 | 0,0 | 6 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8 499,5 | 48 971,8 | 29 223,0 | 23 709,0 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8 499,5 | 48 971,8 | 29 223,0 | 23 709,0 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8 499,5 | 48 971,8 | 7 145,5 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 905 | 0503 | А510275550 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275550 | 240 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 745,9 | 1 099,5 | 48 474,3 | 7 145,5 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2. | Благоустройство общественных пространств города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 077,5 | 23 206,5 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510275550 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 077,5 | 23 206,5 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Реализация инициативных проектов | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 39 088,8 | 41 814,8 | 26 888,5 | 18 766,7 | 32 533,1 | 48 965,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 5 506,7 | 6 317,1 | 4 614,3 | 3 753,3 | 4 840,5 | 8 764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 33 582,1 | 35 497,7 | 22 274,2 | 15 013,4 | 27 692,6 | 40 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1. | Развитие объектов общественной инфраструктуры - системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных жилых домов Ленинского, Калининского, Московского районов г. Чебоксары с выводом видеоданных в ЦУН УМВД России по г. Чебоксары | Всего: | Администрация города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 10 339,9 | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 903 | 0314 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1 897,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0314 | А510276570 | 610 | 0,0 | 641,2 | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0314 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 7 801,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Реализация инициативных проектов в сфере дорожного хозяйства | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 14 564,2 | 17 443,2 | 12 380,1 | 0,0 | 6 127,4 | 7 634,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 526,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1 677,8 | 1 619,1 | 1 712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0409 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 5 753,9 | 7 942,1 | 6 850,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 5 127,4 | 6 107,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0409 | А510276570 | 610 | 0,0 | 6 922,2 | 7 882,0 | 3 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.3. | Реализация инициативных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 7 919,0 | 5 721,9 | 0,0 | 0,0 | 4 558,4 | 1 599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 460 | 0,0 | 542,0 | 492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0502 | А5102S6570 | 610 |  |  |  |  |  | 326,0 | 295,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 460 | 0,0 | 0,0 | 1 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510276570 | 610 | 0,0 | 4 669,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 2 474,4 | 2 424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510276570 | 610 | 0,0 | 233,0 | 230,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0502 | А5102S6570 | 610 |  |  |  |  |  | 1 330,3 | 1 303,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 2 902,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.4. | Реализация инициативных проектов в сфере дошкольного образования | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 8 796,5 | 5 000,0 | 34 740,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 759,3 | 0,0 | 5 949,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 037,2 | 0,0 | 28 790,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.5. | Реализация инициативных проектов в сфере общего образования | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 6 265,7 | 12 998,2 | 9 508,4 | 9 456,6 | 11 342,8 | 4 991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 389,4 | 2 599,7 | 1 901,7 | 767,5 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 789,7 | 0,0 | 0,0 | 1 123,8 | 0,0 | 991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 460 |  |  |  |  |  | 958,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1 557,5 | 10 398,5 | 7 606,7 | 3 070,1 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 460 |  |  |  |  |  | 5 384,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 3 529,1 | 0,0 | 0,0 | 4 495,2 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.6. | Реализация инициативных проектов в сфере дополнительного образования детей | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0703 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0703 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.7. | Реализация инициативных проектов в сфере культуры | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 5 385,3 | 0,0 | 0,0 | 5 504,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0801 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0801 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 4 385,3 | 0,0 | 0,0 | 4 948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Осуществление мероприятий, связанных с эвакуацией тел умерших (погибших) с общественных мест до морга | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Бюро регистрации несчастных случаев» | x | x | x | x | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510276750 | 240 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Уличное освещение | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 176 866,7 | 179 814,4 | 228 585,4 | 292 331,5 | 261 015,4 | 265 859,5 | 213 757,8 | 217 703,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 176 866,7 | 179 814,4 | 228 585,4 | 292 331,5 | 261 015,4 | 265 859,5 | 213 757,8 | 217 703,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. | Поставка электроэнергии. Содержание и ремонт уличного освещения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 30,0 | 91,3 | 30,0 | 174 440,6 | 211 146,3 | 240 637,6 | 212 949,8 | 212 949,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277400 | 240 |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 24,3 | 41,2 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174 410,6 | 211 113,8 | 240 596,4 | 212 919,8 | 212 919,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения в городе Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 3 231,5 | 5 999,4 | 8 217,1 | 5 698,2 | 48 943,4 | 25 221,9 | 808,0 | 4 753,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 8 217,1 | 5 698,2 | 48 943,4 | 25 221,9 | 808,0 | 4 753,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277400 | 460 | 0,0 | 3 231,5 | 799,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 173 605,2 | 173 723,7 | 220 338,3 | 112 192,7 | 925,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 610 | 0,0 | 173 605,2 | 173 723,7 | 220 338,3 | 112 192,7 | 925,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Содержание и ремонт объектов озеленения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 169 608,3 | 171 926,9 | 191 880,5 | 204 032,7 | 248 091,8 | 266 423,6 | 262 840,8 | 270 448,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 169 608,3 | 171 926,9 | 191 880,5 | 204 032,7 | 248 091,8 | 266 423,6 | 262 840,8 | 270 448,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1. | Содержание и ремонт объектов озеленения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 168 626,8 | 171 565,7 | 190 453,0 | 46 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277410 | 610 | 0,0 | 168 626,8 | 169 636,3 | 178 453,0 | 44 641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510277410 | 620 | 0,0 | 0,0 | 1 929,4 | 12 000,0 | 1 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.2. | Разработка ПСД по благоустройству парковых территорий, общественных пространств | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 981,5 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 981,5 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.3. | Прочие мероприятия по озеленению | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 1 427,5 | 157 920,7 | 248 091,8 | 266 423,6 | 262 840,8 | 270 448,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  |  |  |  | 8 924,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277410 | 620 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 16 950,0 | 22 522,5 | 22 522,5 |  |  |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  | 340,0 | 1 410,3 | 1 170,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  | 939,6 | 898,2 | 423,7 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  | 144,6 | 1 197,8 | 1 632,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  |  | 154 414,4 | 243 866,0 | 240 549,6 | 237 018,3 | 244 626,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 830 |  |  | 11,2 | 3,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. | Реализация мероприятий по благоустройству территории | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 88 608,7 | 112 950,4 | 112 673,8 | 112 969,7 | 193 779,2 | 256 463,3 | 221 964,5 | 192 645,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 88 608,7 | 112 950,4 | 112 673,8 | 112 969,7 | 193 779,2 | 256 463,3 | 221 964,5 | 192 645,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1. | Содержание незакрепленных территорий районов города Чебоксары (уборка территорий и покос травы) | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 19 035,0 | 23 115,8 | 21 838,7 | 31 849,7 | 47 088,1 | 61 659,4 | 43 950,7 | 43 950,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277420 | 240 |  |  |  |  |  | 12 295,0 | 55 233,3 | 34 600,0 | 34 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277420 | 620 |  |  |  |  |  | 7 221,3 | 6 426,1 | 9 350,7 | 9 350,7 |  |  |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 7 151,0 | 9 120,1 | 9 636,2 | 12 624,3 | 10 617,8 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 6 689,0 | 8 042,0 | 6 862,2 | 10 787,2 | 10 475,3 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 5 195,0 | 5 953,7 | 5 340,3 | 8 438,2 | 6 478,7 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.2. | Прочие мероприятия по благоустройству, уборке территорий | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 69 573,7 | 89 834,6 | 90 835,1 | 78 120,0 | 141 326,1 | 194 803,9 | 165 030,8 | 148 695,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 434,5 | 1 092,0 | 4 025,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 2 706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 1 537,2 | 961,0 | 4 263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510277420 | 610 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277420 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510277420 | 620 |  |  |  |  |  | 1 283,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 | 59 594,7 | 140 042,4 | 192 803,9 | 163 030,8 | 146 695,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 460 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 610 | 0,0 | 67 300,0 | 87 421,6 | 78 651,7 | 18 517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.3. | Приобретение биотуалетов | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365,0 | 0,0 | 12 983,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365,0 | 0,0 | 12 983,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.4. | Реконструкция туалета на Красной площади | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 19 955,0 | 19 701,4 | 20 521,7 | 15 307,5 | 33 557,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 19 955,0 | 19 701,4 | 20 521,7 | 15 307,5 | 33 557,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.1. | Строительство городского кладбища N 17 в районе дер. Яуши города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 7 996,5 | 1 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277430 | 410 | 0,0 | 7 996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 966 | 0503 | А510277430 | 410 | 0,0 | 0,0 | 1 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.2. | Текущее содержание и ремонт кладбищ в городе Чебоксары и в Заволжье | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 11 958,5 | 17 829,4 | 20 521,7 | 15 307,5 | 33 557,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277430 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 492,5 | 24 257,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277430 | 410 |  |  |  |  |  | 9 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277430 | 610 | 0,0 | 11 958,5 | 17 829,4 | 20 521,7 | 2 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. | Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 4 870,6 | 2 588,3 | 3 631,9 | 3 847,5 | 13 746,4 | 14 489,8 | 5 000,0 | 19 191,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | х | х | х | х | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | 0,0 | 4 671,6 | 2 588,3 | 3 631,9 | 3 247,5 | 13 746,4 | 14 489,8 | 5 000,0 | 19 191,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.1. | Приобретение, обустройство, содержание, дезинфекция, ремонт, оценка утилизации детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 4 671,6 | 2 588,1 | 3 631,9 | 3 247,5 | 13 746,4 | 14 489,8 | 5 000,0 | 19 191,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277450 | 240 |  |  |  |  |  | 8 570,7 | 7 814,1 |  | 14 191,9 |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277450 | 610 | 0,0 | 4 671,6 | 2 588,1 | 3 631,9 | 3 247,5 | 5 175,7 | 6 675,7 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.2. | Поставка, сборка и установка малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277450 | 240 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11. | Приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 9 000,0 | 32 155,0 | 33 580,0 | 52 354,9 | 63 405,5 | 107 292,3 | 22 948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277460 | 240 |  |  |  |  |  | 27 642,2 | 107 292,3 | 22 948,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 966 | 0503 | А510277460 | 240 | 0,0 | 9 000,0 | 32 155,0 | 33 580,0 | 52 354,9 | 35 763,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12. | Благоустройство Московской набережной | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 12 407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А510277470 | 410 | 0,0 | 12 407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13. | Поощрение победителей городского конкурса "Лучший дворник района" | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 482,7 | 517,2 | 607,2 | 758,1 | 758,1 | 757,9 | 757,9 | 757,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277520 | 350 |  |  |  |  |  | 303,3 | 757,9 | 757,9 | 757,9 |  |  |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 137,9 | 172,4 | 202,4 | 249,7 | 149,8 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 172,4 | 172,4 | 202,4 | 258,7 | 155,2 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 172,4 | 172,4 | 202,4 | 249,7 | 149,8 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.14. | Создание памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 9 000,0 | 7 906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0412 | А510279320 | 610 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510279320 | 610 | 0,0 | 9 000,0 | 906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 319 148,9 | 250 000,0 | 505 214,6 | 625 657,0 | 281 422,0 | 6 700,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S0850 | 610 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S2710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 400 000,0 | 490 119,5 | 211 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S0850 | 610 | 0,0 | 0,0 | 19 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S2710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 122 529,9 | 52 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510272710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 214,6 | 13 007,6 | 17 462,0 | 6 700,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.16. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S0851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S0851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.17. | Установка стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 305,6 | 30 029,9 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0503 | А5102S2160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510272160 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510272160 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А5102S2160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510272160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 783,2 | 29 985,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510272160 | 240 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.18. | Благоустройство площади Скворцова | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 417,9 | 34,9 | 240,0 | 48 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S6660 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 417,9 | 0,0 | 0,0 | 38 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S6660 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 240,0 | 9 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 159 777,6 | 145 862,1 | 140 920,2 | 140 369,2 | 148 706,9 | 112 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 155 489,7 | 144 403,5 | 139 511,0 | 138 965,5 | 147 219,8 | 111 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 1 102,1 | 1 021,0 | 986,4 | 982,6 | 1 041,0 | 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 3 185,8 | 437,6 | 422,8 | 421,1 | 446,1 | 382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 159 777,6 | 145 862,1 | 140 920,2 | 140 369,2 | 148 706,9 | 112 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 57 806,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 240 | 0,0 | 155 489,7 | 70 334,3 | 139 511,0 | 138 965,5 | 147 219,8 | 111 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 16 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 240 | 0,0 | 1 102,1 | 497,3 | 986,4 | 982,6 | 1 041,0 | 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 240 | 0,0 | 3 185,8 | 213,1 | 422,8 | 421,1 | 446,1 | 382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование комфортной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 140 296,1 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары; | x | x | x | x | 130 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 4 159,3 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5 811,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 1 651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | Ч810175550 | 460 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | Ч810175550 | 610 | 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 138 644,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары; | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 130 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 4 159,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары | Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 4 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары Чувашской Республики | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0505 | А5101S5760 | 620 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0505 | А5101S5760 | 620 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. | Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | Ч810212810 | 630 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

____________________________________

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Чебоксары

от ________ № ______

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципального образования

города Чебоксары»

СВЕДЕНИЯ

О ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Важнейшие целевые показатели и индикаторы, наименование, подпрограммы муниципальной программы | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. факт | 2020 г. факт | 2021 г. факт | 2022 г. факт | 2023 г. факт | 2024 г. факт | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность гидротехнических сооружений | км | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 2. | Количество фонтанов | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3. | Количество пляжей | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Количество родников | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 5. | Количество кладбищ | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 6. | Количество общественных туалетов (стационарные и павильоны модельного типа) | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| 7. | Площадь деревянных лестниц и мостов | тыс. м2 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 4,794 |

____________________________________

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Чебоксары

от __________ №  ______

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципального образования

города Чебоксары»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Чебоксары, основного мероприятия и мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Оценка расходов по годам (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 - 2030 годы | 2031 - 2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 140 336,9 | 1 010 570,5 | 1 417 617,4 | 1 417 189,1 | 1 405 565,3 | 1 645 710,6 | 1 444 643,2 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 130 325,8 | 155 489,7 | 144 403,5 | 139 511,0 | 138 965,5 | 147 219,8 | 111 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 4 200,1 | 306 608,8 | 631 338,1 | 534 018,6 | 404 735,9 | 496 001,0 | 259 552,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5 811,0 | 548 472,0 | 641 875,8 | 743 659,5 | 861 863,9 | 1 002 489,8 | 1 073 662,0 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Содействие благоустройству города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 850 792,9 | 1 221 755,3 | 1 276 268,9 | 1 265 196,1 | 1 497 003,7 | 1 332 043,3 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 305 506,7 | 605 317,1 | 533 032,2 | 403 753,3 | 494 960,0 | 258 764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 545 286,2 | 616 438,2 | 743 236,7 | 861 442,8 | 1 002 043,7 | 1 073 279,1 | 766 320,8 | 730 098,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 1 000,0 | 332,5 | 332,5 | 350,0 | 350,0 | 280,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510270370 | 810 | 0,0 | 333,3 | 131,2 | 108,1 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 610 | 0,0 | 66,7 | 87,5 | 41,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 620 | 0,0 | 233,3 | 0,0 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270370 | 350 | 0,0 | 166,7 | 113,8 | 99,7 | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510270370 | 240 | 0,0 | 116,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510270370 | 240 | 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 319 148,9 | 324 399,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S5420 | 610 | 0,0 | 300 000,0 | 299 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S5420 | 610 | 0,0 | 19 148,9 | 19 085,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275420 | 610 | 0,0 | 0,0 | 6 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8 499,5 | 48 971,8 | 29 223,0 | 23 709,0 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8 499,5 | 48 971,8 | 29 223,0 | 23 709,0 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 745,9 | 8 499,5 | 48 971,8 | 7 145,5 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 905 | 0503 | А510275550 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 7 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275550 | 240 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510275550 | 610 | 0,0 | 745,9 | 1 099,5 | 48 474,3 | 7 145,5 | 502,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2. | Благоустройство общественных пространств города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 077,5 | 23 206,5 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510275550 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 077,5 | 23 206,5 | 16 591,3 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Реализация инициативных проектов | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 39 088,8 | 41 814,8 | 26 888,5 | 18 766,7 | 32 533,1 | 48 965,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 5 506,7 | 6 317,1 | 4 614,3 | 3 753,3 | 4 840,5 | 8 764,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 33 582,1 | 35 497,7 | 22 274,2 | 15 013,4 | 27 692,6 | 40 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1. | Развитие объектов общественной инфраструктуры - системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных жилых домов Ленинского, Калининского, Московского районов г. Чебоксары с выводом видеоданных в ЦУН УМВД России по г. Чебоксары | Всего: | Администрация города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 10 339,9 | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 903 | 0314 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1 897,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0314 | А510276570 | 610 | 0,0 | 641,2 | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0314 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 7 801,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Реализация инициативных проектов в сфере дорожного хозяйства | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 14 564,2 | 17 443,2 | 12 380,1 | 0,0 | 6 127,4 | 7 634,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 526,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1 677,8 | 1 619,1 | 1 712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0409 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 5 753,9 | 7 942,1 | 6 850,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0409 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 5 127,4 | 6 107,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0409 | А510276570 | 610 | 0,0 | 6 922,2 | 7 882,0 | 3 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.3. | Реализация инициативных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 7 919,0 | 5 721,9 | 0,0 | 0,0 | 4 558,4 | 1 599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 460 | 0,0 | 542,0 | 492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0502 | А5102S6570 | 610 |  |  |  |  |  | 326,0 | 295,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 460 | 0,0 | 0,0 | 1 968,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510276570 | 610 | 0,0 | 4 669,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 2 474,4 | 2 424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510276570 | 610 | 0,0 | 233,0 | 230,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0502 | А5102S6570 | 610 |  |  |  |  |  | 1 330,3 | 1 303,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S6570 | 240 |  |  |  |  |  | 2 902,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.4. | Реализация инициативных проектов в сфере дошкольного образования | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 8 796,5 | 5 000,0 | 34 740,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 759,3 | 0,0 | 5 949,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 037,2 | 0,0 | 28 790,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0701 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.5. | Реализация инициативных проектов в сфере общего образования | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 6 265,7 | 12 998,2 | 9 508,4 | 9 456,6 | 11 342,8 | 4 991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 389,4 | 2 599,7 | 1 901,7 | 767,5 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 789,7 | 0,0 | 0,0 | 1 123,8 | 0,0 | 991,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 460 |  |  |  |  |  | 958,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 610 | 0,0 | 1 557,5 | 10 398,5 | 7 606,7 | 3 070,1 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 460 |  |  |  |  |  | 5 384,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 3 529,1 | 0,0 | 0,0 | 4 495,2 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.6. | Реализация инициативных проектов в сфере дополнительного образования детей | Всего: | Управление образования администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 513,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 974 | 0703 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 974 | 0703 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.7. | Реализация инициативных проектов в сфере культуры | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 5 385,3 | 0,0 | 0,0 | 5 504,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0801 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0801 | А5102S6570 | 620 | 0,0 | 0,0 | 4 385,3 | 0,0 | 0,0 | 4 948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Осуществление мероприятий, связанных с эвакуацией тел умерших (погибших) с общественных мест до морга | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Бюро регистрации несчастных случаев» | x | x | x | x | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510276750 | 240 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Уличное освещение | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 176 866,7 | 179 814,4 | 228 585,4 | 292 331,5 | 261 015,4 | 265 859,5 | 213 757,8 | 217 703,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 176 866,7 | 179 814,4 | 228 585,4 | 292 331,5 | 261 015,4 | 265 859,5 | 213 757,8 | 217 703,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. | Поставка электроэнергии. Содержание и ремонт уличного освещения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 30,0 | 91,3 | 30,0 | 174 440,6 | 211 146,3 | 240 637,6 | 212 949,8 | 212 949,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277400 | 240 |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 24,3 | 41,2 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277400 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174 410,6 | 211 113,8 | 240 596,4 | 212 919,8 | 212 919,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.2. | Строительство и реконструкция сетей наружного освещения в городе Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 3 231,5 | 5 999,4 | 8 217,1 | 5 698,2 | 48 943,4 | 25 221,9 | 808,0 | 4 753,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 410 | 0,0 | 0,0 | 5 200,0 | 8 217,1 | 5 698,2 | 48 943,4 | 25 221,9 | 808,0 | 4 753,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277400 | 460 | 0,0 | 3 231,5 | 799,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.3. | Содержание и ремонт уличного освещения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 173 605,2 | 173 723,7 | 220 338,3 | 112 192,7 | 925,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277400 | 610 | 0,0 | 173 605,2 | 173 723,7 | 220 338,3 | 112 192,7 | 925,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Содержание и ремонт объектов озеленения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 169 608,3 | 171 926,9 | 191 880,5 | 204 032,7 | 248 091,8 | 266 423,6 | 262 840,8 | 270 448,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 169 608,3 | 171 926,9 | 191 880,5 | 204 032,7 | 248 091,8 | 266 423,6 | 262 840,8 | 270 448,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1. | Содержание и ремонт объектов озеленения | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 168 626,8 | 171 565,7 | 190 453,0 | 46 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277410 | 610 | 0,0 | 168 626,8 | 169 636,3 | 178 453,0 | 44 641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510277410 | 620 | 0,0 | 0,0 | 1 929,4 | 12 000,0 | 1 471,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.2. | Разработка ПСД по благоустройству парковых территорий, общественных пространств | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 981,5 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 981,5 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277410 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.3. | Прочие мероприятия по озеленению | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 1 427,5 | 157 920,7 | 248 091,8 | 266 423,6 | 262 840,8 | 270 448,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  |  |  |  | 8 924,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277410 | 620 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 16 950,0 | 22 522,5 | 22 522,5 |  |  |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  | 340,0 | 1 410,3 | 1 170,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  | 939,6 | 898,2 | 423,7 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  | 144,6 | 1 197,8 | 1 632,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277410 | 240 |  |  |  |  | 154 414,4 | 243 866,0 | 240 549,6 | 237 018,3 | 244 626,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277410 | 830 |  |  | 11,2 | 3,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. | Реализация мероприятий по благоустройству территории | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 88 608,7 | 112 950,4 | 112 673,8 | 112 969,7 | 193 779,2 | 256 463,3 | 221 964,5 | 192 645,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 88 608,7 | 112 950,4 | 112 673,8 | 112 969,7 | 193 779,2 | 256 463,3 | 221 964,5 | 192 645,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1. | Содержание незакрепленных территорий районов города Чебоксары (уборка территорий и покос травы) | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 19 035,0 | 23 115,8 | 21 838,7 | 31 849,7 | 47 088,1 | 61 659,4 | 43 950,7 | 43 950,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277420 | 240 |  |  |  |  |  | 12 295,0 | 55 233,3 | 34 600,0 | 34 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277420 | 620 |  |  |  |  |  | 7 221,3 | 6 426,1 | 9 350,7 | 9 350,7 |  |  |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 7 151,0 | 9 120,1 | 9 636,2 | 12 624,3 | 10 617,8 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 6 689,0 | 8 042,0 | 6 862,2 | 10 787,2 | 10 475,3 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 5 195,0 | 5 953,7 | 5 340,3 | 8 438,2 | 6 478,7 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.2. | Прочие мероприятия по благоустройству, уборке территорий | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 69 573,7 | 89 834,6 | 90 835,1 | 78 120,0 | 141 326,1 | 194 803,9 | 165 030,8 | 148 695,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 434,5 | 1 092,0 | 4 025,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 2 706,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 1 537,2 | 961,0 | 4 263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277420 | 830 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510277420 | 610 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277420 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510277420 | 620 |  |  |  |  |  | 1 283,7 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,0 | 59 594,7 | 140 042,4 | 192 803,9 | 163 030,8 | 146 695,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 460 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277420 | 610 | 0,0 | 67 300,0 | 87 421,6 | 78 651,7 | 18 517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.3. | Приобретение биотуалетов | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365,0 | 0,0 | 12 983,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277420 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 365,0 | 0,0 | 12 983,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.4. | Реконструкция туалета на Красной площади | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277420 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. | Организация и содержание мест захоронений | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 19 955,0 | 19 701,4 | 20 521,7 | 15 307,5 | 33 557,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 19 955,0 | 19 701,4 | 20 521,7 | 15 307,5 | 33 557,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.1. | Строительство городского кладбища N 17 в районе дер. Яуши города Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 7 996,5 | 1 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277430 | 410 | 0,0 | 7 996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 966 | 0503 | А510277430 | 410 | 0,0 | 0,0 | 1 872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.2. | Текущее содержание и ремонт кладбищ в городе Чебоксары и в Заволжье | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 11 958,5 | 17 829,4 | 20 521,7 | 15 307,5 | 33 557,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277430 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 492,5 | 24 257,8 | 17 856,9 | 12 000,9 | 12 000,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 | 0503 | А510277430 | 410 |  |  |  |  |  | 9 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277430 | 610 | 0,0 | 11 958,5 | 17 829,4 | 20 521,7 | 2 815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. | Приобретение и обустройство детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 4 870,6 | 2 588,3 | 3 631,9 | 3 847,5 | 13 746,4 | 14 489,8 | 5 000,0 | 19 191,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | х | х | х | х | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | 0,0 | 4 671,6 | 2 588,3 | 3 631,9 | 3 247,5 | 13 746,4 | 14 489,8 | 5 000,0 | 19 191,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.1. | Приобретение, обустройство, содержание, дезинфекция, ремонт, оценка утилизации детских игровых, спортивных площадок и малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 4 671,6 | 2 588,1 | 3 631,9 | 3 247,5 | 13 746,4 | 14 489,8 | 5 000,0 | 19 191,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510277450 | 240 |  |  |  |  |  | 8 570,7 | 7 814,1 |  | 14 191,9 |  |  |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510277450 | 610 | 0,0 | 4 671,6 | 2 588,1 | 3 631,9 | 3 247,5 | 5 175,7 | 6 675,7 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.2. | Поставка, сборка и установка малых архитектурных форм | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | А510277450 | 240 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11. | Приобретение дорожно-коммунальной техники для муниципальных нужд | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 9 000,0 | 32 155,0 | 33 580,0 | 52 354,9 | 63 405,5 | 107 292,3 | 22 948,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277460 | 240 |  |  |  |  |  | 27 642,2 | 107 292,3 | 22 948,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 966 | 0503 | А510277460 | 240 | 0,0 | 9 000,0 | 32 155,0 | 33 580,0 | 52 354,9 | 35 763,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12. | Благоустройство Московской набережной | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 12 407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А510277470 | 410 | 0,0 | 12 407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13. | Поощрение победителей городского конкурса "Лучший дворник района" | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; районные управы города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 482,7 | 517,2 | 607,2 | 758,1 | 758,1 | 757,9 | 757,9 | 757,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 903 | 0503 | А510277520 | 350 |  |  |  |  |  | 303,3 | 757,9 | 757,9 | 757,9 |  |  |
|  |  |  |  | 904 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 137,9 | 172,4 | 202,4 | 249,7 | 149,8 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 172,4 | 172,4 | 202,4 | 258,7 | 155,2 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | А510277520 | 350 | 0,0 | 172,4 | 172,4 | 202,4 | 249,7 | 149,8 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.14. | Создание памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 9 000,0 | 7 906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0412 | А510279320 | 610 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510279320 | 610 | 0,0 | 9 000,0 | 906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 319 148,9 | 250 000,0 | 505 214,6 | 625 657,0 | 281 422,0 | 6 700,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S0850 | 610 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S2710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 400 000,0 | 490 119,5 | 211 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S0850 | 610 | 0,0 | 0,0 | 19 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А5102S2710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 122 529,9 | 52 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510272710 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 214,6 | 13 007,6 | 17 462,0 | 6 700,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.16. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S0851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S0851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510270851 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.17. | Установка стелы «Город трудовой доблести» в городе Чебоксары | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 305,6 | 30 029,9 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0503 | А5102S2160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А510272160 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А510272160 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А5102S2160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А510272160 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 783,2 | 29 985,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 909 | 0503 | А510272160 | 240 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.18. | Благоустройство площади Скворцова | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 417,9 | 34,9 | 240,0 | 48 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | А5102S6660 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 417,9 | 0,0 | 0,0 | 38 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 932 | 0503 | А5102S6660 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 240,0 | 9 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 159 777,6 | 145 862,1 | 140 920,2 | 140 369,2 | 148 706,9 | 112 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 155 489,7 | 144 403,5 | 139 511,0 | 138 965,5 | 147 219,8 | 111 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 1 102,1 | 1 021,0 | 986,4 | 982,6 | 1 041,0 | 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 3 185,8 | 437,6 | 422,8 | 421,1 | 446,1 | 382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; администрация города Чебоксары; Управление земельных и имущественных отношений администрации города Чебоксары, МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции»; МБУ "Управление жилищным фондом" города Чебоксары; специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 0,0 | 159 777,6 | 145 862,1 | 140 920,2 | 140 369,2 | 148 706,9 | 112 599,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 57 806,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 240 | 0,0 | 155 489,7 | 70 334,3 | 139 511,0 | 138 965,5 | 147 219,8 | 111 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 16 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 408,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 240 | 0,0 | 1 102,1 | 497,3 | 986,4 | 982,6 | 1 041,0 | 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 909 | 0503 | А51F255550 | 610 | 0,0 | 0,0 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | А51F255550 | 240 | 0,0 | 3 185,8 | 213,1 | 422,8 | 421,1 | 446,1 | 382,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 957 | 0503 | А51F255550 | 620 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Формирование комфортной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 140 296,1 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары; | x | x | x | x | 130 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия | x | x | x | x | 4 159,3 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 5 811,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | x | x | x | x | 1 651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 904 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 223,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 905 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 85,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 906 | 0503 | Ч810175550 | 240 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | Ч810175550 | 460 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 932 | 0503 | Ч810175550 | 610 | 966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 138 644,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары; | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 130 325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары; | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 4 159,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары | Специализированные организации и предприятия, отобранные на конкурсной основе | 932 | 0503 | Ч8101L5550 | 610 | 4 159,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | Всего: | Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары Чувашской Республики | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 957 | 0505 | А5101S5760 | 620 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | 957 | 0505 | А5101S5760 | 620 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. | Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов Чувашской Республики | Всего: | Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; | x | x | x | x | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Администрации районов города Чебоксары | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 932 | 0503 | Ч810212810 | 630 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет города Чебоксары |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

__________________________________