Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-374до антенно-мачтового сооружения по ул. Шумилова на части земельного участка с кадастровым номером 21:01:030405:314 г. Чебоксары,в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:030405:179/чзу1 площадью 205 кв.м,
- 21:01:030405:179/чзу2 площадью 46 кв.м, 
- 21:01:030405:166/чзу1 площадью 83 кв.м,
- 21:01:030405:122/чзу1 площадью 33 кв.м,
- 21:01:030405:185/чзу1 площадью 220 кв.м,
- 21:01:030405:314/чзу1 площадью 3 кв.м
	май2025 – июнь2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-374 до антенно-мачтового сооружения по ул. Шумилова на части земельного участка с кадастровым номером 21:01:030405:314 г. Чебоксары»
	июнь 2025 - апрель2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

