| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.03.2025 № 217 город Алатырь |  | УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ЙЫШĂНУ 03.03.2025 № 217 Улатӑр хули |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 14.03.2023 № 292а «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Алатырского муниципального округа от 20.12.2024 № 8/78 «О вопросах правопреемства», постановлением администрации Алатырского муниципального от 10.02.2025 № 120 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа Чувашской Республики», администрация Алатырского муниципального округа

постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 14.03.2023 № 292а.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника Управления по строительству, архитектуре, благоустройству территорий и жилищно – коммунальному хозяйству администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Алатырского

муниципального округа                                                                                         Н.И. Шпилевая

Утверждены

постановлением администрации

Алатырского муниципального округа

от ___.02.2025 №_____

Изменения,

вносимые в муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории

Алатырского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 14.03.2023 № 292а

- В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа»:

1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | ### общий объем прогнозируемого финансирования муниципальной программы в 2023-2035 годах составляет 71 473 140,04 ‬ рубля, в том числе: ### в 2023 году – 9242698,96 рублей; ### в 2024 году – 24 384 811,03 рубля; ### в 2025 году – 5 845 630,05 рубля; ### в 2026 году – 3200000,00 рублей; ### в 2027-2030 годах – 12800000,00 рублей; ### в 2031-2035 годах – 16000000,00 рублей, из них средства: ### федерального бюджета – 1995364,20 рублей, в том числе: ### в 2023 году – 1995364,20 рублей; ### в 2024 году – 1 922 597,26 рублей; ### в 2025 году – 0,00 рублей; ### в 2026 году – 0,00 рублей; ### в 2027-2030 годах –0,00 рублей; ### в 2031-2035 годах –0,00 рублей; ### республиканского бюджета – 27702,90 рублей, в том числе: ### в 2023 году – 14108,80 рублей; ### в 2024 году – 13594,10 рублей; ### в 2025 году – 0,00 рублей; ### в 2026 году – 0,00 рублей; ### в 2027-2030 годах – 0,00 рублей; ### в 2031-2035 годах – 0,00 рублей; ### местного бюджета – 69 450 072,94‬ рубля, в том числе: ### в 2023 году – 7233225,96 рублей; ### в 2024 году – 22448619,6 рубля; ### в 2025 году – 5 845 630,05 рублей; ### в 2026 году – 3200000,00 рублей; ### в 2027-2030 годах – 12800000,00 рублей; ### в 2031-2035 годах – 16000000,00 рублей; ### внебюджетных источников – 0,00 рублей. ### Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |
| --- | --- |

- раздел III муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации программы)

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Алатырского муниципального округа и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться, в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

- Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

Алатырского муниципального округа

«Формирование современной

городской среды на территории

Алатырского муниципального округа»

Ресурсное обеспечение

муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ЦСР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |
| # Муниципальная программа | # «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» | # х | # А50000000 | # всего | # 9242698,96 | # 24384811,03 | # 5845630,05 | # 3200000,00 | # 12800000,00 | # 16000000,00 |
|  |  | # х | # х | # федеральный бюджет | # 1995364,20 | # 1922597,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # республиканский бюджет | # 14108,80 | # 13594,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # местные бюджеты | # 7233225,96 | # 22448619,63 | # 5845630,05 | # 3200000,00 | # 12800000,00 | # 16000000,00 |
|  |  | # х | # х | # внебюджетные источники | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  | А51000000 | всего | 9242698,96 | # 24384811,03 | 5845630,05 | 3200000,00 | 12800000,00 | 16000000,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 1995364,20 | # 1922597,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет | 14108,80 | # 13594,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 7233225,96 | # 22448619,63 | 5845630,05 | 3200000,00 | 12800000,00 | 16000000,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Содействие благоустройству населенных пунктов |  | А510200000 | всего | 7227179,40 | 22442793,53 | 5845630,05 | 3200000,00 | 9500000,00 | 9500000,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 7227179,40 | 22442793,53 | 5845630,05 | 3200000,00 | 9500000,00 | 9500000,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | А51F200000 | всего | 2015519,56 | 1942017,50 | 0,00 | 0,00 | 3300000,00 | 6500000,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 1995364,20 | 1922597,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет | 14108,80 | 13594,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 6046,56 | 5826,1 | 0,00 | 0,00 | 3300000,00 | 6500000,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

- В паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Алатырского муниципального округа»:

- позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | ### общий объем прогнозируемого финансирования муниципальной программы в 2023-2035 годах составляет 71 473 140,04 ‬ рубля, в том числе: ### в 2023 году – 9242698,96 рублей; ### в 2024 году – 24 384 811,03 рубля; ### в 2025 году – 5 845 630,05 рубля; ### в 2026 году – 3200000,00 рублей; ### в 2027-2030 годах – 12800000,00 рублей; ### в 2031-2035 годах – 16000000,00 рублей, из них средства: ### федерального бюджета – 1995364,20 рублей, в том числе: ### в 2023 году – 1995364,20 рублей; ### в 2024 году – 1922597,26 рублей; ### в 2025 году – 0,00 рублей; ### в 2026 году – 0,00 рублей; ### в 2027-2030 годах –0,00 рублей; ### в 2031-2035 годах –0,00 рублей; ### республиканского бюджета – 27702,90 рублей, в том числе: ### в 2023 году – 14108,80 рублей; ### в 2024 году – 13594,10 рублей; ### в 2025 году – 0,00 рублей; ### в 2026 году – 0,00 рублей; ### в 2027-2030 годах – 0,00 рублей; ### в 2031-2035 годах – 0,00 рублей; ### местного бюджета – 69 450 072,94‬ рубля, в том числе: ### в 2023 году – 7233225,96 рублей; ### в 2024 году – 22448619,6 рубля; ### в 2025 году – 5 845 630,05 рублей; ### в 2026 году – 3200000,00 рублей; ### в 2027-2030 годах – 12800000,00 рублей; ### в 2031-2035 годах – 16000000,00 рублей; ### внебюджетных источников – 0,00 рублей. ### Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |
| --- | --- | --- |

- раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

# «Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

# Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться, в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства

### Общий объем прогнозируемого финансирования подпрограммы в 2023-2035 годах составляет 71 473 140,04  рубля, из них:

### федерального бюджета – 1995364,20 рублей, в том числе:

### в 2023 году – 1995364,20 рублей;

### в 2024 году – 1922597,26 рублей;

### в 2025 году – 0,00 рублей;

### в 2026 году – 0,00 рублей;

### в 2027-2030 годах –0,00 рублей;

### в 2031-2035 годах –0,00 рублей;

### республиканского бюджета – 27702,90 рублей, в том числе:

### в 2023 году – 14108,80 рублей;

### в 2024 году – 13594,10 рублей;

### в 2025 году – 0,00 рублей;

### в 2026 году – 0,00 рублей;

### в 2027-2030 годах – 0,00 рублей;

### в 2031-2035 годах – 0,00 рублей;

### местного бюджета – 69 450 072,94‬ рубля, в том числе:

### в 2023 году – 7233225,96 рублей;

### в 2024 году – 22448619,6 рубля;

### в 2025 году – 5 845 630,05 рублей;

### в 2026 году – 3200000,00 рублей;

### в 2027-2030 годах – 12800000,00 рублей;

### в 2031-2035 годах – 16000000,00 рублей;

### внебюджетных источников – 0,00 рублей.

### Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы приведены в приложении к подпрограмме.».

- Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:

«Приложение

к подпрограмме «Благоустройство

дворовых и общественных территорий»

муниципальной программы

Алатырского муниципального округа

«Формирование современной

городской среды на территории

Алатырского муниципального округа»

# Ресурсное обеспечение

# реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | х | х | А51000000 | х | всего | 9242698,96 | # 24384811,03 | # 5845630,05 | 3200000,00 | 12800000,00 | 16000000,00 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 1995364,20 | # 1922597,26 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 14108,80 | # 13594,10 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 7233225,96 | # 22448619,6 | # 5845630,05 | 3200000,00 | 12800000,00 | 16000000,00 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # Цель: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содействие благоустройству населенных пунктов | х | х | А510200000 | х | всего | 7227179,40 | 22442793,53 | # 5845630,05 | 3200000,00 | 9500000,00 | 9500000,00 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 7227179,40 | 22442793,53 | # 5845630,05 | 3200000,00 | 9 500 000,00 | 9500000,00 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |  | # количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), ед. |  |  |  |  | # 4 | # 4 | # 4 | # 5 | # 9 | # 10 |
|  |  | # Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |  |  |  |  | # 1 | # 1 | # 1 | # 2 | # 4 | # 5 |
|  |  | # Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, % |  |  |  |  | # 30 | # 30 | # 30 | # 35 | # 35 | # 35 |
| # Мероприятие 1.1 | # Поощрение # победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство | # 994 | # 0503 | # А510270370 | # 240,360 | # всего | # 134000,0 | # 124499,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 500000,00 | # 500000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # федеральный бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # республиканский бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # местные бюджеты | # 134000,0 | # 124499,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 500000,00 | # 500000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # внебюджетные источники | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Мероприятие 1.2 | # Уличное освещение | # 994 | # 0503 | # А510277400 | # 240 | # всего | # 3388705,45 | # 5056859,09 | # 3200000,00 | # 3200000,00 | # 6000000,00 | # 6000000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # федеральный бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # республиканский бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # местные бюджеты | # 3388705,45 | # 5056859,09 | # 3200000,00 | # 3200000,00 | # 6000000,00 | # 6000000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # внебюджетные источники | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Мероприятие 1.3 | # Реализация мероприятий по благоустройству территории | # 994 | # 0503 | # А510277420 | # 240 | # всего | # 3647703,95 | # 1942017,50 | # 2645630,05 | # 0,00 | # 1000000,00 | # 1000000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # федеральный бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # республиканский бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # местные бюджеты | # 3647703,95 | # 1942017,50 | # 2645630,05 | # 0,00 | # 1000000,00 | # 1000000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # внебюджетные источники | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Мероприятие 1.4 | # Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | # 994 | # 0503 | # А510275550 | # 240 | # всего | # 56770,00 | # 40000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2000000,00 | # 2000000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # федеральный бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # республиканский бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # местные бюджеты | # 56770,00 | # 40000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2000000,00 | # 2000000,00 |
|  |  |  |  |  |  | # внебюджетные источники | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | х | х | А51F200000 | х | # всего | 2015519,56 | # 1942017,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 3300000,00 | # 6500000,00 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 1995364,20 | 1922597,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет | 14108,80 | 13594,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 6046,56 | 5826,10 | 0,00 | 0,00 | 3300000,00 | 6500000,00 |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  | # доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ благоустройства современной городской среды. % |  |  |  |  | # 90 | # 90 | # 90 | # 90 | # 90 | # 90 |
|  |  | # прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, % |  |  |  |  | # 22 | # 22 | # 22 | # 28 | # 35 | # 35 |
| # Мероприятие 2.1 | # Реализация программ формирования современной городской среды | # 994 | # 0503 | # А51F255550 | # 240 | # всего | 2015519,56 | # 1942017,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 3300000,00 | # 6500000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # федеральный бюджет | 1995364,20 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # республиканский бюджет | 14108,80 | 13594,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # местные бюджеты | 6046,56 | 24371216,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 3300000,00 | # 6500000,00 |
|  |  | # х | # х | # х | # х | # внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |

».