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Протокол совещания о проведении общественного обсуждения по переносу завершения строительства здания поликлиники

БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии

Дата проведения: 29.12.2025 г.

Время: 10.30

Место проведения:  МБУК «Централизованная клубная система» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики по адресу: Моргаушский муниципальный район, с. Моргауши, ул. Красная Площадь, д. 5. 

Участвовали в совещании:

Жители Моргаушского муниципального округа 

Начальник территориального отдела «Моргаушский» Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа Кириллов А.Н.

Главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии Попова О.Ю.

Повестка дня:

1. Общественное обсуждение по вопросу переноса завершения строительства здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения»  на 2026 год.

Слушали:

1. Главного врача БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии Попову О.Ю. по переносу завершения строительства здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения» с 2025 г. на 2026 год,  ход мероприятий по данному вопросу, сроки их исполнения, ответственные лица и сведения о выполнении.

Государственный контракт № 115 от 05.05.2025 на «Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения». Заказчик - Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Подрядная организация - Общество с ограниченной ответственностью «ГлавИнвестСтрой». Место выполнения работ: Чувашская Республика-Чувашия, Моргаушский район, с. Моргауши. Срок выполнения работ по Контракту: с даты заключения Контракта по 11.11.2025 г. Сроки выполнения отдельных этапов определяются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ. Срок исполнения Контракта: с даты заключения Контракта по 16.12.2025 г. Строительство объекта осуществляются в соответствии со сметной документацией в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему. В соответствии с Государственным контрактом подрядчик гарантирует выполнение работ надлежащего качества в соответствии со сметной документацией и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом. 
 В соответствии со сметой  Государственного контракта на «Строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения» предусмотрены различные виды работ, в т.ч. работы по благоустройству территории, которые на данном этапе выполнить в полном объеме не представляется возможным в связи с погодными условиями. 

Слушали:

2. Начальника территориального отдела «Моргаушский» Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа Кириллова А.Н.
В связи с вышесказанным выносится на обсуждение вопрос о переносе завершения строительства здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения»  с 2025 года ориентировочно на 2 квартал 2026 года.

В ходе обсуждения поступил вопрос о том, что будет ли организована парковка для автотранспорта около нового здания поликлиники. Проектом предусмотрена парковка для автотранспорта около нового  здания поликлиники на территории больницы.

Решили:


Единогласно поддержать вопрос о переносе завершения строительства здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики «Моргаушская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения»  с 2025 года ориентировочно на 2 квартал 2026 года.

Главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ»   О.Ю.Попова

Начальник ТО «Моргаушский»       А.Н.Кириллов
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