Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год

| Ответственный исполнитель: | Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |

| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа. ____________ Н.В. Малинов |
| --- | --- |

(т. 883535) 22-6-81(3008),

e-mail: n.malinov@cap.ru

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 17 марта 2023 года №324 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2024 №2075) (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

-  создание условий для развития жилищного сектора экономики и повышения уровня обеспеченности населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

- обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг;

- повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

- повышение комфортности и благоустройства жилищного фонда;

- модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение доступности расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для всего населения;

- повышение эффективности работы инженерной инфраструктуры, снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

# 1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

2. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен объем расходов в размере 9 508,98 тыс. рублей, в том числе 0,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 9 033,53 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, 475,45 тыс.  рублей за счет бюджета Аликовского муниципального округа.

Фактический объем расходов составил 8 379,60 тыс. рублей. При этом средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей , республиканского бюджета – 7 960,90 тыс. рублей, местного бюджета – 418,70 тыс. рублей.

# Подпрограмма 1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

По подпрограмме «Модернизации коммунальной инфраструктуры» в бюджете Аликовского муниципального округа на 2024 год было предусмотрено 870,00 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 826,50 тыс. рублей, местного бюджета – 43,50 тыс. рублей.

Фактический объем расходов составил 840,28 тыс. рублей. При этом средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 798,27 тыс. рублей, местного бюджета – 42,01 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

Для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом качества и безопасности питьевой воды в бюджете Аликовского муниципального округа на 2024 год было предусмотрено 8 638,98 тыс. рублей, республиканского бюджета – 8 207,03 тыс. рублей, местного бюджета – 431,95 тыс. рублей.

Фактический объем расходов составил 7 539,32 тыс. рублей. При этом средства республиканского бюджета – 7 162,63 тыс. рублей, местного бюджета – 376,69 тыс. рублей.

Информационно-разъяснительная, консультационная работа

В течении 2024 года велась работа по подготовке соответствующих документов для участия в конкурсе, проводимом Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в рамках Подпрограммы, для получения средств из федерального бюджета;

организовано информационно и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы.  В течении года отделом строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ проводилась консультационная работа по доведению информации о мерах государственной поддержки.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год приведены в Приложениях 1, 2,3,4.