***Реализация инициативного проекта «Ремонт водонапорной башни д. Чиршкасы ул. 11 пятилетки Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»***

 На реализацию инициативного проекта «Ремонт водонапорной башни д. Чиршкасы ул. 11 пятилетки Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» предусмотрены денежные средства в размере 520 055 (пятьсот двадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 312 033 (триста двенадцать тысяч тридцать три) рублей 00 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 156 016 (сто пятьдесят шесть тысяч шестнадцать) рублей 50 копеек,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 52 005 (пятьдесят две тысячи пять) рублей 50 копеек.

Муниципальный контракт № 93/4 от 13.05.2024 на выполнение работ по ремонту водонапорной башни д. Чиршкасы ул. 11 пятилетки Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики заключен с индивидуальным предпринимателем Алексеевым Александром Георгиевичем.

 Срок исполнения подрядчиком работ составляет со дня заключения контракта до 01.07.2024 года.

 Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 20.06.2024 стоимость работ составила 520 055 (пятьсот двадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 312 033 (триста двенадцать тысяч тридцать три) рублей 00 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 156 016 (сто пятьдесят шесть тысяч шестнадцать) рублей 50 копеек,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 52 005 (пятьдесят две тысячи пять) рублей 50 копеек.



