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Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»  за 2025 год 


1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа  от 11 августа 2025 г. № 1765 (с изменениями от 09 декабря 2025 г. № 2864).
Основным разработчиком Программы является отдел дорожного хозяйства и транспорта управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации  Канашского муниципального округа. 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики являются: 
повышение эффективности деятельности организаций транспортной системы и дорожного хозяйства;
развитие транспортной системы, дорожной сети и инфраструктуры.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
цель 2 – сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
цель 3 – транспортное обслуживание населения в границах муниципального округа. 


2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4
























						Таблица №1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

	N пп
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план)

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики  «Развитие транспортной системы »

	1.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, находящихся в нормативном состоянии 
	км
	366
	366
	-
	27

	1.2
	Доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, находящихся в нормативном состоянии
	проценты
	100
	100
	
	

	1.3
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Человек на 10 тыс. населения
	1,2
	0
	-
	0

	1.4
	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования 
	Тыс. человек
	45,6
	852,6
	-
	

	1.5
	Количество автобусных маршрутов, обслуживаемых в границах муниципального округа 
	Шт.
	28
	28
	-
	0
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Таблица № 2


Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа )
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»
	224333,8
	218034,0
	224333,8
	218034,0

	Муниципальный ведомственный проект 
	Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
	215078,1
	209806,2
	215078,1
	209806,2

	Комплекс процессных мероприятий
	Развитие  автомобильного и городского транспорта
	9255,7
	8227,7
	9255,7
	8227,7
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Таблица № 3

Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия*
	Примечание**

	1
	2
	3
	
	4

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»
	
	
	

	1.1
	Муниципальный ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
	выполнено
	В 2025 году выполнен:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Муниципального округа - 46 объектов протяженностью 19,916 км.


	
	
	Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме
	выполнено
	Выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Муниципального округа

	
	
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	выполнено
	В 2025 году Выполнен ремонт дорожного покрытия 8 дворовых территорий, 2 заездов и 1 проезда, общей площадью 6754,72 кв.м. 

	
	
	Приобретение агитационных материалов направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге
	выполнено
	Приобретены агитационные материалы направленные на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге

	
	
	Строительство, содержание, модернизация  и ремонт технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	выполнено
	Выполнены работы по содержанию  и ремонту технических средств организации дорожного движения

	
	
	Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети (нанесение дорожной разметки, установка барьерного ограждения) 
	выполнено
	- выполнены работы по нанесению дорожной разметки в 2 этапа, 
- выполнены работы по восстановлению искусственных неровностей в количестве 7 шт.

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие  автомобильного и городского транспорта»
	установление регулируемых тарифов на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок по Канашскому МО
	выполнено
	Заключено соглашение с Минтрансом Чувашии о предоставлении субвенций на финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований

	
	
	Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	выполнено
	В 2025 году количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования составило – 852,9 тыс. человек

























Отчет о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 г.
	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»
	
	
	

	1.1
	Муниципальный ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	План по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, выполнен
	выполнено
	В 2025 году выполнен:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Муниципального округа - 46 объектов протяженностью 19,916 км.

	
	
	Обеспечено поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Выполнено на 96 %
	Выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Муниципального округа.  В связи с погодными условиями (выпадение снежных осадков в ноябре – декабре 2025 года  меньше климатических норм) муниципальные контракты на содержание дорог выполнены на 96 %.

	
	
	План по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов выполнен
	выполнено
	В 2025 году выполнен ремонт дорожного покрытия 8 дворовых территорий, 2 заездов и 1 проезда, общей площадью 6754,72 кв.м.

	
	
	План приобретения агитационных материалов направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге
	выполнено
	Приобретены агитационные материалы направленные на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге

	
	
	План по нанесению дорожной разметки  и установке барьерного ограждения, устройству искусственных неровностей на автодорогах местного значения, выполнен
	выполнено
	- выполнены работы по нанесению дорожной разметки в 2 этапа, 
- выполнены работы по восстановлению искусственных неровностей в количестве 7 шт.

	
	
	План по строительству, содержанию, модернизации  и ремонту технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	выполнено
	Выполнены работы по содержанию  и ремонту технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов)

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие  автомобильного и городского транспорта»
	План по установлению регулируемых тарифов на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок по Канашского МО
	Не выполнено
	Не выполнен в связи с не поступлением от перевозчиков заявлений о переводе маршрута на регулируемый тариф

	
	
	Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	выполнено
	В 2025 году количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования составило – 852,9 тыс. человек

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	Примечание(причина не освоения за отчетный период)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Развитие транспортной системы»
	всего
	224333,8
	218034,0
	224333,8
	218034,0
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	137223,0
	137222,9
	137223,0
	137222,9
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	87110,8
	80811,1
	87110,8
	80811,1
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный ведомственный проект  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего в том числе:
	всего
	215078,1
	209806,2
	215078,1
	209806,2
	5271,9
Экономия в результате проведенных торгов

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	129653,4
	129653,4
	129653,4
	129653,4
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	85424,6
	80152,8
	85424,6
	80152,8
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	всего
	107971,5
	107755,9
	107971,5
	107755,9
	215,6
Экономия в результате проведенных торгов

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	85050,8
	85050,7
	85050,8
	85050,7
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	22920,7
	22705,2
	22920,7
	22705,2
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения »
	всего
	92119,6
	88472,1
	92119,6
	88472,1
	3647,5 Экономия в связи с погодными условиями (выпадение снежных осадков в ноябре – декабре 2025 года  меньше климатических норм)

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	37036,5
	37036,5
	37036,5
	37036,5
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	55083,1
	51435,6
	55083,1
	51435,6
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
	всего
	9175,4
	8397,5
	9175,4
	8397,5
	777,9 Экономия в результате проведенных торгов

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	7566,1
	7566,1
	7566,1
	7566,1
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1609,3
	831,4
	1609,3
	831,4
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета»
	всего
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача «Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети (Нанесение  дорожной разметки. Установка барьерного ограждения»
	всего
	3896,0
	3265,0
	3896,0
	3265,0
	631,0 Экономия в результате проведенных торгов

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	3896,0
	3265,0
	3896,0
	3265,0
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача «Строительство, содержание, модернизация  и ремонт технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета»
	всего
	1905,6
	1905,6
	1905,6
	1905,6
	освоено

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1905,6
	1905,6
	1905,6
	1905,6
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта»,
всего	в том числе:
	всего
	9255,7
	8227,7
	9255,7
	8227,7
	1028,00 Экономия в результате проведенных торгов

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	7569,5
	7569,5
	7569,5
	7569,5
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1686,2
	658,2
	1686,2
	658,2
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Задача «Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»
	всего
	9255,7
	8227,7
	9255,7
	8227,7
	

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	республиканский бюджет
	7569,5
	7569,5
	7569,5
	7569,5
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1686,2
	658,2
	1686,2
	658,2
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	




Годовой доклад

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Показатели, установленные муниципальной программой достигнуты в 2025 год:
Для достижения целей муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований;
организация и обеспечение безопасности дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных 
обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети (нанесение дорожной разметки, установка барьерного ограждения) ;
строительство, содержание, модернизация  и ремонт технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета.
Достигнуты следующие показатели Программы:
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог составило 19,916  км, при плане 12,874 км.
Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 51,0 %, при плане 47,3 %.
Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям общей площадью 11/6754,72 шт./кв.м., при плане 6/2290,50 шт./кв.м.
Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) составило 0 человек, при плане 0 человек.
Количество  пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом общего пользования составило – 852,9 тыс. человек
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм:
При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 224333,8 тыс. руб., освоено 218034,0 тыс. рублей. 

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:
В 2025 году :
-из 5 показателей Программы выполнены -5;
-из 8 показателей структурных элементов  выполнено- 8;
-из 9 мероприятий (результатов) структурных элементов Программы выполнено-9


Начальник отдела дорожного хозяйства и 
транспорта управления градостроительства,
архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства	                                                 Н.А. Петрова
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» за 2025 год 

1. Общие сведения
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 22 августа 2025 г. № 1917. 
Ответственные исполнители Программы – Управление благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа, Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики. 
Целями Программы являются: 
цель 1 - повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами;
цель 2 - постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, предполагает завершение реализации комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.




























Таблица №1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

	N п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план)

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

	1.1
	Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	единиц
	10
	10
	
	10

	1.2
	Количество населенных пунктов, обеспеченных контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов
	единиц
	109
	109
	
	109

	1.3
	Количество разработанных проектных документаций, проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	единиц
	0
	0
	
	0



Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурные элементы муниципальной программы Канашского муниципального округа)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	1100,00
	998,04
	1100,00
	998,04

	Комплекс процессных мероприятий 
	Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования
	600,00
	522,05
	600,00
	522,05

	Комплекс процессных мероприятий
	Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальный ведомственный проект
	Реализация мер, направленных на оснащение мест накопления твердых коммунальных отходов
	500,00
	475,99
	500,00
	475,99




Таблица № 3

Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	
	
	

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»
	Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа 
	Выполнено
	При плане 10 экологических мероприятий, фактически проведено 10 экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа





	
	
	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде
	Выполнено
	Выполнение составило 100 %

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
	Количество разработанных проектных документаций, проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	Выполнено
	Работы по данным направлениям на 2025 год не планировались

	
	
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	Выполнено
	Работы по данным направлениям на 2025 год не планировались

	1.3
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на оснащение мест накопления твердых коммунальных отходов»
	Количество населенных пунктов, обеспеченных контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов
	Выполнено
	При плане 109 населенных пунктов, фактически 109 населенных пунктов обеспечено контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов 





Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб.
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб.
	План расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	всего
	1100,00
	998,04
	1100,00
	998,04

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	1100,00
	998,04
	1100,00
	998,04

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»

	всего
	600,00
	522,05
	600,00
	522,05

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	600,00
	522,05
	600,00
	522,05

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на оснащение мест накопления твердых коммунальных отходов»
	всего
	500,00
	475,99
	500,00
	475,99

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	500,00
	475,99
	500,00
	475,99

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	
	
	

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»
	








	








	









	
	
	Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа 
	Выполнено
	При плане 10 экологических мероприятий, фактически проведено 10 экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа


	
	
	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде
	Выполнено
	Выполнение составило 100 %

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
	










	










	











	
	
	Количество разработанных проектных документаций, проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	Выполнено
	Работы по данным направлениям на 2025 год не планировались

	
	
	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	Выполнено
	Работы по данным направлениям на 2025 год не планировались




Таблица № 6

Отчет
о реализации ведомственного проекта «Реализация мер, направленных на оснащение мест накопления твердых коммунальных отходов» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
	
	
	

	1.1
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на оснащение мест накопления твердых коммунальных 
отходов»
	








	








	









	
	
	Количество населенных пунктов, обеспеченных контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов
	Выполнено
	При плане 109 населенных пунктов, фактически 109 населенных пунктов обеспечено контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов 





Годовой доклад

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» за 2025 год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году
В 2025 году: 
   - из 3 показателей Программы выполнены 3;
- из 5 показателей структурных элементов Программы выполнены 5;
- из 4 мероприятий (результатов) структурных элементов комплекса процессных мероприятий Программы выполнены 4;
- из 1 мероприятия (результата) структурных элементов ведомственного проекта Программы выполнены 1.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
Цели поставленные в рамках реализации Программы в 2025 году достигнуты, в том числе:
цель 1 - повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами;
цель 2 - постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, предполагает завершение реализации комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
В 2025 году при плане 1100,0 тыс. руб., выделенных из бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, фактически использовано 998,04 тыс. руб.  

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий
   В 2025 году выполнены 3 показателя Программы:
- количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики по отношению к году, предшествующему отчетному – 10;
- количество населенных пунктов, обеспеченных контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов – 109;
- количество разработанных проектных документаций, проведенных государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 0 (работы по данным направлениям на 2025 год не планировались).



Начальник управления благоустройства и 
развития территорий администрации Канашского 
муниципального округа Чувашской Республики	                                                              В.Н. Захаров



Начальник управления градостроительства, 
архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства 
администрации Канашского муниципального 
округа Чувашской Республики	                                                                                       А.Г. Петров



























Годовой отчет за 2025 год о ходе реализации 
муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»



















Отдел по делам ГО и ЧС администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики




Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»  за 2025 год 


1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа  от 09 июля 2025 г. № 1467 
Основным разработчиком Программы является отдел по делам ГО и ЧС администрации  Канашского муниципального округа. 
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере реализации Муниципальной  программы являются:
1) обеспечение гарантированного и своевременного информирования населения об угрозе и о возникновении кризисных ситуаций;
2) обеспечение устойчивого функционирования системы мониторинга и лабораторного контроля в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) доведение до требуемого уровня объемов запасов средств индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение своевременного их освежения, сохранности и выдачи населению в угрожаемый период;
4) развитие теоретических и практических навыков действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5) обеспечение работы экстренных оперативных служб в режиме «одного окна» и снижение экономических затрат на осуществление их взаимодействия.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 — повышение безопасности жизнедеятельности населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий;
цель 2 — повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
цель 3 — создание и развитие на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
цель 4 — повышение уровня защищенности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
цель 5 — укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.
2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4
		
				                                                                                       Таблица №1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

	N пп
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план)

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики " «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.1
	Доля населения, проживающего на территории Канашского муниципального округа, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения
	проценты
	100
	100
	План выполнен
	100

	1.2
	Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
	единицы
	28
	116
	План не выполнен Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.


	28

	1.3
	Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	проценты
	22
	100
	План выполнен 
	22

	1.4
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	9
	10
	План не выполнен Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
	9

	1.5
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Канашского муниципального  округа Чувашской Республики
	единицы
	14
	14
	План выполнен)
	14

	1.6
	Фактическое наличие резерва материальных ценностей, подлежащих хранению в материальном резерве Канашского муниципального округа
	проценты
	5
	0
	План не выполнен Отсутствие складских помещений используемых для хранения запасов, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности 
	5













Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа )
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	43 532,3
	42 050,2
	43 532,3
	42 050,2

	Муниципальный ведомственный проект
	Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	622,5
	622,3
	622,5
	622,3

	Муниципальный ведомственный проект
	Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения
	29 903,6
	    28 718, 2
	29 903,6
	     28 718, 2

	комплекса процессных мероприятий
	 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
	12 746,2
	12 479,7
	12 746,2
	12 479,7

	комплекса процессных мероприятий
	Профилактика терроризма и экстремистской деятельности
	260,0
	230,0
	260,0
	230,0



Таблица № 3

Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия*
	Примечание**

	1
	2
	3
	
	4

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	
	
	

	1.1
	Муниципального ведомственного проекта
"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	Доля населения, проживающего на территории Канашского муниципального округа, в которых развернута "Система-112", в общей численности населения
	выполнено
	

	
	
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	Не выполнено
	количество погибших (человек)- 9 чел, фактически 10 чел., показатель не выполнен; Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

	
	
	Доля населения, проживающего на территории Канашского муниципального округа в которых эксплуатируются региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегменты, в общей численности населения
	Не выполнено
	При плане 100% доля населения в 2025 г. составляет 72%
Невыполнение показателей связано с отсутствием в населенных пунктах сельской местности отсутствуют VPN каналы

	1.2
	Муниципального ведомственного проекта
"Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения"
	Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	Выполнено
	При плане 22%, фактически составляет 100% (мероприятия по усовершенствованию системы оповещения в 2025 году выполнены в полном объеме)


	
	
	Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации
	Не выполнено
	доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации (%) – 88,0%, фактически 74,6%, показатель не выполнен. Установка системы оповещения проводится в соответствии с поэтапным Планом мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения, утвержденным главой Чувашской Республики 10 марта 2020

	
	
	Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)
	выполнено
	доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) - 91,1, фактически 91,1, показатель выполнен; 

	
	
	Количество погибших на пожарах
	Не выполнено
	количество погибших (человек)- 6 чел, фактически 7 чел., показатель не выполнен; Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

	
	
	Количество травмированных на пожарах людей
	выполнено
	

	1.3
	комплекса процессных мероприятий "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	Не выполнено
	количество погибших (человек)- 9 чел, фактически 10 чел., показатель не выполнен; Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением   правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

	
	
	Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов
	Выполнено
	доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических 100,0, фактически 100,0, показатель выполнен.

	1.4
	комплекса процессных мероприятий "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации
	Выполнено
	количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (единиц)-14 фактически 14, показатель выполнен.

	
	
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи
	Выполнено
	доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи (%) – 74,0, фактически 74,0 показатель выполнен.

	
	
	Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
	Выполнено
	доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (%) – 29,6, фактически 14,5 показатель выполнен.

	
	
	Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах
	Выполнено
	уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах (%) – 73,5, фактически 73,5, показатель выполнен.

	
	
	Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии неонацизма, национализма и терроризма, в том числе среди граждан, прибывших с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины, находящихся в пунктах временного размещения и постоянно проживающих в Чувашской Республике
	Выполнено
	количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям (единиц) – 4, фактически 4, показатель выполнен.




Отчет о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы за 2025 г.
	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	
	
	

	1.1
	Муниципального ведомственного проекта
"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории округа
	выполнено
	

	
	
	Создана государственная информационная система "Региональная интеграционная платформа "АПК "Безопасный город" на территории Канашского муниципального округа
	выполнено
	Создана государственная информационная система "Региональная интеграционная платформа "АПК "Безопасный город"
По плану 100% фактически 100%
показатель выполнен

	
	
	Создана региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в Канашском  муниципальном округе Чувашской Республики в рамках развития АПК "Безопасный город"
	выполнено
	Создана региональная интеграционная система уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов в Канашском  муниципальном округе
По плану 100% фактически 100%
показатель выполнен

	
	
	Осуществлена модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений
	выполнено
	Осуществлена модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений
По плану 100% фактически 100%

	1.2.
	Муниципального ведомственного проекта
"Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения"
	Совершенствована региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Чувашской Республики на территории Канашского муниципального округа
	выполнено
	При плане 22%, фактически составляет 100% (мероприятия по усовершенствованию системы оповещения в 2025 году выполнены в полном объеме)

	
	
	Установлены автономные дымовые пожарные извещатели в местах проживания отдельных категорий граждан
	выполнено
	В 2025 г. в Канашском муниципальном округе установлено 92 дымовых пожарных извещателей

	1.3
	комплекса процессных мероприятий "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Канашского муниципального округа  Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности
	выполнено
	По плану 100% фактически 100%
показатель выполнен

	
	
	Обеспечение деятельности   учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Канашского муниципального округа  Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	выполнено
	По плану 100% фактически 100%
показатель выполнен

	
	
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Канашского муниципального округа  Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	выполнено
	По плану 100% фактически 100%
показатель выполнен

	1.4
	комплекса процессных мероприятий "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"
	Приобретено антитеррористическое и досмотровое оборудование
	выполнено
	По плану 0 фактически 0
показатель выполнен

	
	
	Разработаны (изготовлены) тематические информационные материалы, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни
	выполнено
	количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных  средствами массовой информации Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (единиц)-750 фактически 25000, показатель выполнен.

	
	
	Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
	выполнено
	По плану 1 фактически 75
показатель выполнен

	
	
	Проведены мероприятия по профилактике терроризма, экстремистской деятельности и обеспечению соблюдения правопорядка на улицах и в других общественных местах
	выполнено
	По плану 100% фактически 100%
показатель выполнен





Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики " «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	43 532,3
	42 050,2
	43 532,3
	42 050,2

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет
	8 684,1
	8 683,9
	8 684,1
	8 683,9

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	34 848,2
	33 366,3
	34 848,2
	33 366,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	всего
	622,5
	622,3
	622,5
	622,3

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет
	572,7
	572,5
	51,5
	51,5

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	49,8
	49,8
	49,8
	49,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект "Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения"
	всего
	29 903,6
	    28 718, 2
	29 903,6
	     28 718, 2

	
	федеральный бюджет
	         0,0
	        0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	8 111,4
	8 111,4
	8 111,4
	8 111,4

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	21 792,2
	20 606,9
	21 792,2
	20 606,9

	
	внебюджетные источники
	         0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
	всего
	12 746,2
	12 479,7
	12 746,2
	12 479,7

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	12 746,2
	12 479,7
	12 746,2
	12 479,7

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"
	всего
	260,0
	230,0
	260,0
	230,0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	260,0
	230,0
	260,0
	230,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0







Годовой доклад за 2025 г.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:
В 2025 году :
-из 6 показателей Программы выполнены -3;
-из 15 показателей структурных элементов  выполнено- 10;
-из 13 мероприятий (результатов) структурных элементов Программы выполнено-13

Сведения об использовании  бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа


В 2025 г объем запланированных к реализации бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы составил 43 532,3 тыс.руб. исполнение составило 42 050,2 тыс.руб. или 96,5%.  Основной причиной неосвоения бюджетных ассигнований в сумме 1482,1 тыс. руб. стало экономия возникшая в результате электронных торгов.


Показатели, установленные муниципальной программой частично достигнуты в 2025 год:

доля населения, проживающего на территории Канашского муниципального округа, в которых развернута "Система-112", в общей численности при установленном плане 100 процентов , фактический показатель составил 100 процентов;
Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, при плане  (единицы) -28 фактически 116 показатель не выполнен; Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при плане 22%, фактически составляет 100% (мероприятия по усовершенствованию системы оповещения в 2025 году выполнены в полном объеме)
Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах, количество погибших по плану (человек)- 9 чел, фактически 10 чел., показатель не выполнен; Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Канашского муниципального  округа Чувашской Республики, при плане  (единиц)-14 фактически 14, показатель выполнен.
Фактическое наличие резерва материальных ценностей, подлежащих хранению в материальном резерве Канашского муниципального округа, при плане  (проценты)-5 фактически 0, показатель не выполнен Отсутствие складских помещений используемых для хранения запасов, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. Срок реализации мероприятий 2025-2028 год.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы
Цели, поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2025 году достигнуты по отдельным мероприятиям, в том числе:
цель 1 — повышение безопасности жизнедеятельности населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий (за 2025 год на территории Канашского муниципального округа не допущено возникновение чрезвычайных ситуаций и не причинен экономический ущерб. В связи с своевременных реагированием на происшествия экстренных служб и организаций входящих в состав Канашского муниципального звена ТП РСЧС Чувашской Республики);
цель 2 — повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 2025 году в Канашском муниципальном округе было организовано обучение руководящего состава администрации (18 человек)  в области ГО и ЧС. Так же было создано два учебно –консультационных пункта на базе организаций библиотечной системы (обучено 3311 человек). Силы ГО привлекались к участию в командно –штабной тренировки с 01 по 02.10.2025 года.) ;
цель 3 — создание и развитие на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (запланированные мероприятия по усовершенствованию системы оповещения в 2025 году выполнены в полном объеме);
цель 4 — повышение уровня защищенности населения и территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (цель не достигнута. Допущен рост гибели населения на пожарах и на водных объектах, связанных с нарушением правил безопасности);
цель 5 — укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики. (цель выполнена в полном объеме
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры» за 2025 год 

1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие культуры» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 18 июня 2025 г. № 1263 (с изменениями от 01 августа 2025 года № 1727, от 23 октября 2025 года № 2445).
Основным разработчиком Программы является отдел культуры и архивного дела администрации Канашского муниципального округа. 
Приоритетными направлениями развития отрасли культуры являются:
1) обеспечение сохранности и эффективное использование историко-культурного наследия, поддержка культурного многообразия;
2) создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности культурных благ и услуг, предоставляемых в отрасли культуры, создание благоприятных условий для творческой самореализации населения;
3) внедрение новых форм управления отраслью культуры, развитие самоорганизации культурной жизни и поддержка культурных инициатив;
4) модернизация учреждений культуры в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике с целью повышения качества и разнообразия услуг культуры, формирования кадров нового поколения;
5) финансовое, организационное и правовое обеспечение деятельности отрасли культуры.
Целями Программы являются:
цель 1 - увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 412,7 тыс. к концу 2035 года;
цель 2 - повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе творческих инициатив и проектов;
цель 3 - повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры;
цель 4 - увеличение обращений к цифровым ресурсам в 5 раз по отношению к 2024 году;
цель 5 – укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Канашском муниципальном округе, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, проживающих на территории Канашского муниципального округа, до 95 процентов к концу 2035 года

2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, 
достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Таблица №1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

	№ пп
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план)

	
	
	
	план

	факт
	
	

	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»

	Цель 1 – увеличение числа посещений мероприятий учреждений, подведомственных отделу культуры и архивного дела администрации Канашского муниципального округа

	11.1
	Количество проведенных мероприятий по
комплектованию книжных фондов библиотек
	единиц
	5
	5
	План выполнен
	6

	11.2
	Доля муниципальных
Учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально- технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году
	процентов
	100
	100
	План выполнен
	100

	11.3

	Прирост участников клубных формирований
	процентов
	103,3
	103,3
	План выполнен
	103,4

	11.4
	Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций- источников комплектования в общем объеме документации, подлежащих приему
	процентов
	100
	100
	План выполнен
	100

	11.5
	Среднее число пользователей Архивной информацией
на 10 тыс. человек населения
	человек
	500
	540
	План выполнен
	550

	11.6
	Количество посещений
общедоступных библиотек
(на 1 жителя в год)
	тыс.
единиц
	12,3
	15,5
	План выполнен
	12,3

	11.7
	Увеличение числа
Посещений культурных
мероприятий
	тыс. единиц
	110
	110
	План выполнен
	115

	11.8
	Cоотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике
	процентов
	100
	100
	План выполнен
	100

	11.9
	Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках по продвижению чтения
	процентов
	28,0
	28,0
	План выполнен
	28,5

	11.10
	Увеличение книговыдачи в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике
	процентов
	5
	5
	План выполнен
	6

	Цель 2 – повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе творческих инициатив и проектов

	22.1
	Количество культурно-массовых
мероприятий
	единиц
	8050
	8210
	План выполнен
	8100

	Цель 3 – повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры

	3.1
	Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа 
	единиц
	1
	1
	План выполнен
	1

	3.2
	Количество восстановленных воинских захоронений
	единиц
	12
	12
	План выполнен
	4

	Цель 4 – увеличение обращений к цифровым ресурсам по отношению к 2024 году

	44.1
	Увеличение обращений к Цифровым ресурсам
	раз
	5
	5
	План выполнен
	5

	Цель 5 – укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики, проживающих в Канашском муниципальном округе, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, проживающих на территории Канашского муниципального округа

	5.1
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
	тыс. человек
	13,0
	13,5
	План выполнен
	13,2

	5.2
	Количество участников мероприятий, проводимых на территории Чувашской Республики, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан

	человек
	15
	15
	План выполнен
	12


	5.3
	Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России
	человек
	510
	870
	План выполнен
	520

	5.4
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России

	человек
	250
	690
	План выполнен
	260



Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»
	294582,9
	294582,9
	294582,9
	294582,9

	Региональный проект
	Семейные ценности и инфраструктура культуры
	18 537,8
	18 537,8
	18 537,8
	18 537,8

	Муниципальный проект
	Развитие искусства и творчества
	2 127,7
	2 127,7
	2 127,7
	2 127,7

	Комплекса процессных мероприятий
	Образование
	63 560,0
	63 560,0
	63 560,0
	63 560,0

	Комплекс процессных мероприятий
	Искусство
	83 829,3
	83 829,3
	83 829,3
	83 829,3

	Комплекс процессных мероприятий
	Наследие
	57 901,9
	57 901,9
	57 901,9
	57 901,9

	Комплекс процессных мероприятий
	Создание условий для развития искусства и творчества
	12 642,0
	12 642,0
	12 642,0
	12 642,0

	Комплекс процессных мероприятий
	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры"
	5 227,6
	5 227,6
	5 227,6
	5 227,6

	Комплекс процессных мероприятий
	Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела
	29 172,1
	29 172,1
	29 172,1
	29 172,1

	Муниципальный ведомственный проект
	Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела
	25 499,5
	25 499,5
	25 499,5
	25 499,5

	Муниципальный ведомственный проект
	Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий
	Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект
	Цифровая трансформация в сфере культуры
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Таблица № 3

Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы 
Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия*
	Примечание**

	1
	2
	3
	
	4

	1. Муниципальная программа «Развитие культуры»

	1.1
	Муниципальный проект "Развитие искусства и творчества"
	Доля муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы по отношению к запланированной к 2030 году
	выполнено
	-

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий "Образование"
	Охват детей школьного возраста художественным образованием
	выполнено
	-

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий "Искусство"
	Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием
	выполнено
	Выполнено 100 %

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий "Наследие"
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)
	выполнено
	Количество посещений
общедоступных библиотек
(на 1 жителя в год) увеличилось за счет увеличения количества мероприятий и естественной убыли населения. 

	
	
	Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год)
	выполнено
	Выполнено 100 %

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"
	Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов
	выполнено
	-

	
	
	Число посещений культурных мероприятий
	выполнено
	-

	
	
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике 
	выполнено
	-

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела"
	Количество культурно-массовых мероприятий
	выполнено
	При плане 8050 мероприятий, фактически проведено 8210 мероприятий

	1.7
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры"
	Обеспечение реализации деятельности отдела культуры и архивного дела администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики  
	выполнено
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела культуры и архивного дела, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности отдела

	1.8
	Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
	Доля муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы по отношению к запланированной к 2030 году
	выполнено
	Выполнено 100 %

	1.9
	Муниципальный ведомственный проект "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела"
	Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа
	выполнено
	При плане -1 учреждение, фактически – 1 учреждение

	
	
	Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа
	выполнено
	При плане -1 учреждение, фактически – 1 учреждение

	
	
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации
	выполнено
	При плане - 2 заключения, фактически – 2 заключения

	1.10
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
	Количество восстановленных воинских захоронений
	выполнено
	При плане 12 воинских захоронений, фактически восстановленных-12

	
	
	Количество установленных мемориальных знаков
	выполнено
	При плане 12 мемориальных знаков, фактически установлено-12

	
	
	Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения
	выполнено
	При плане 12, выполнено - 12

	1.11
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных)
	выполнено
	При плане 80 %, выполнено – 80%

	1.12.
	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")"
	Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа
	выполнено
	При плане 1, выполнено - 1

	1.13
	Муниципальный ведомственный проект «Цифровая трансформация в сфере культуры»
	Увеличение обращений к цифровым ресурсам
	выполнено
	При плане 5, выполнено - 5

	1.14
	Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений"
	Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов
	выполнено

	На территории Канашского МО не выявлено межэтнических и межрелигиозных конфликтов

	1.15
	Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России"
	Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России
	выполнено
	-

	
	
	Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике
	выполнено
	-





Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	План расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	Фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Развитие культуры»
	всего
	318 267,2
	318 267,2
	318 267,2
	318 267,2

	
	федеральный бюджет
	9 363,0
	9 363,0
	9 363,0
	9 363,0

	
	республиканский бюджет
	54 902,2
	54 902,2
	54 902,2
	54 902,2

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	230 317,7
	230 317,7
	230 317,7
	230 317,7

	
	внебюджетные источники
	23 684,3
	23 684,3
	23 684,3
	23 684,3

	Муниципальный проект "Развитие искусства и творчества"
	всего
	2 127,7
	2 127,7
	2 127,7
	2 127,7

	
	федеральный бюджет
	1  934,6
	1  934,6
	1  934,6
	1  934,6

	
	республиканский бюджет
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	100,1
	100,1
	100,1
	100,1

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Образование"
	всего
	63 560,0
	63 560,0
	63 560,0
	63 560,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	59 645,0
	59 645,0
	59 645,0
	59 645,0

	
	внебюджетные источники
	3 915,0
	3 915,0
	3 915,0
	3 915,0

	Комплекс процессных мероприятий "Искусство"
	всего
	102 199,8
	102 199,8
	102 199,8
	102 199,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	83 829,3 
	83 829,3 
	83 829,3 
	83 829,3 

	
	внебюджетные источники
	18 370,5
	18 370,5
	18 370,5
	18 370,5

	Комплекс процессных мероприятий "Наследие"
	всего
	59 240,7
	59 240,7
	59 240,7
	59 240,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	57 901,9
	57 901,9
	57 901,9
	57 901,9

	
	внебюджетные источники
	1 338,8
	1 338,8
	1 338,8
	1 338,8

	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"
	всего
	12 642,0
	12 642,0
	12 642,0
	12 642,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	11 630,6
	11 630,6
	11 630,6
	11 630,6

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1 011,4
	1 011,4
	1 011,4
	1 011,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела"
	всего
	29 172,1
	29 172,1
	29 172,1
	29 172,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	9 920,0
	9 920,0
	9 920,0
	9 920,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	19 252,1
	19 252,1
	19 252,1
	19 252,1

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры"
	всего
	5 227,6
	5 227,6
	5 227,6
	5 227,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	5 227,6
	5 227,6
	5 227,6
	5 227,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
	всего
	18 537,8
	18 537,8
	18 537,8
	18 537,8

	
	федеральный бюджет
	7 428,4
	7 428,4
	7 428,4
	7 428,4

	
	республиканский бюджет
	10 075,0
	10 075,0
	10 075,0
	10 075,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1 034,4
	1 034,4
	1 034,4
	1 034,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела"
	всего
	25 499,5
	25 499,5
	25 499,5
	25 499,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	23 183,6
	23 183,6
	23 183,6
	23 183,6

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	2 315,9
	2 315,9
	2 315,9
	2 315,9

	
	внебюджетные источники
	
0,0
	
0,0
	
0,0
	
0,0

	Муниципальный ведомственный проект «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")"
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект «Цифровая трансформация в сфере культуры»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений"
	всего
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России"
	всего
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0





Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Канашского муниципального округа 
Чувашской Республики за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	


Наименование мероприятия (результатов) 
	
Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	


Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики
 «Развитие культуры»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Образование"
	Организация участия художественно одаренных детей и молодежи в творческих проектах.
	выполнено
	-

	
	
	Организация мероприятий по поддержке творческой деятельности детей в учреждениях культуры Канашского  муниципального округа Чувашской Республики
	выполнено
	-

	1.2.
	Комплекс процессных мероприятий "Искусство"
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества
	выполнено
	Текущая деятельность подведомственного учреждения профинансирована на 100 %

	
	
	Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения
	выполнено
	Выполнено 100 %

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий "Наследие"
	Обеспечение деятельности библиотек Канашского  муниципального округа
	выполнено
	Текущая деятельность подведомственного учреждения профинансирована на 100 %

	
	
	Обеспечение деятельности муниципальных музеев
	выполнено
	

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"
	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек
	выполнено
	При плане 1 ед, выполнено 1 ед.

	
	
	Укрепление материально-технической база муниципальных музеев
	выполнено
	-

	
	
	Обеспечение софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации Государственной социальной политики"
	выполнено
	Целевые показатели, установленные в рамках указа Президента РФ по повышению оплаты труда  работников в сфере образования и культуры выполнены

	1.5.
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры»
	Обеспечение реализация деятельности отдела культуры и архивного дела администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики  
	выполнено
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела культуры и архивного дела, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности отдела

	1.6. 
	Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела"
	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, научно-практических конференций, чтений, круглых столов, выставок, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий
	выполнено
	-

	1.7. 
	Комплекс процессных мероприятий "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"
	Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия
	выполнено
	-

	1.8.
	Комплекс процессных мероприятий "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений"
	Обеспечение эксплуатации и развития регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
	выполнено
	Назначен ответственный для работы в данной сфере в количестве 1 ед.

	1.9.
	Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России"
	Проведение мероприятий, посвященные сохранению и поддержке русского языка и традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
	выполнено
	-

	
	
	Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике
	выполнено
	-

	
	
	Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Канашского  муниципального округа Чувашской Республики
	выполнено
	-





Таблица № 6

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) региональных проектов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	


Наименование мероприятия (результатов) 
	
Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	


Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики
 «Развитие культуры»

	1.1.
	Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"
	Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции в рамках  поддержки отрасли культура
	выполнено
	При плане 1 единица, выполнено 1 единица

	1.2.
	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")"
	Обеспечение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры клубного типа
	выполнено
	При плане 1 единица, выполнено 1 единица





Таблица № 7

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) муниципальных (ведомственных) проектов муниципальной программы Канашского муниципального округа 
Чувашской Республики за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	


Наименование мероприятия (результатов) 
	
Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	


Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики 
«Развитие культуры»

	1.1.
	Муниципальный проект "Развитие искусства и творчества"
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	выполнено
	Принятые расходные обязательства  обеспечены в бюджете 2025 г. финансированием на 100%

	1.2.
	Муниципальный ведомственный проекта "Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела"
	Обеспечение строительства (реконструкция) муниципальных учреждений культуры клубного типа
	выполнено
	Выполнение составило 100 %

	
	
	Обеспечение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры клубного типа
	выполнено
	Выполнение составило 100 %

	
	
	Создание и модернизация объектов культуры
	выполнено
	Выполнение составило 100 %

	1.3.
	Муниципальный ведомственный проект "Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"
	Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
	выполнено
	-

	1.4.
	Муниципальный ведомственный проект "Цифровая трансформация в сфере культуры"
	Внедрение цифровых технологий в учреждениях культуры Канашского  муниципального округа
	выполнено
	В библиотеках ЦБС Канашского мо увеличение посещений культурных мероприятий с показателем 2019 года составил 161, 07%, все библиотеки предоставляют жителям доступ к сети Интернет, а также электронному каталогу Чувашской Республики, электронным читальным залам Национальной библиотеки, на базе центральной библиотеки к полнотекстовым базам НЭБ, электронной цифровой библиотеке.
В 2025 г. на территории Канашского мо на базе районного Дома культуры с. Шихазаны открыт кинозал «Цивиль»




Годовой доклад за 2025 г.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году.
В 2025 году:
1) из 18 целевых индикаторов и показателей Программы выполнены 18;
2) из 23 показателей структурных элементов Программы выполнены 23.
3) из 24 мероприятий (результатов) Программы выполнены 24, в том числе:
- по комплексу процессных мероприятий 16;
- по региональным проектам 2;
- по муниципальным (ведомственным) проектам 6.
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы. 
Цели поставленные в рамках реализации Программы в 2025 году достигнуты, в том числе:
цель 1- увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры 110 % к концу 2025 года;
цель 2 - повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе творческих инициатив и проектов. Количество проведенных культурно – массовых мероприятий  8050. 
цель 3 - повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры. По состоянию на 01.01.2026 г. в Канашском муниципальном округе культурно-досуговую деятельность осуществляет автономное учреждение «Городской Дворец культуры» города Канаш, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в состав которого входят Районный Дом культуры 23 сельских клуба, 24 сельских Домов культуры, 2 образовательно-культурных центра, 10 прокатных площадок, а так же функционирует МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Канаш, в состав которой входят 7 библиотек (центральная городская, центральная детская и 5 филиалов-библиотек семейного чтения) и МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского муниципального округа, в состав которой входят 29 библиотек, в том числе 27 сельских библиотек, детская районная и центральная. В муниципальном округе функционируют три учреждения дополнительного образования: детская школа искусств, музыкальная школа, художественная школа. Детская школа искусств ведет образовательную деятельность по 16 адресам, имеется музыкальная школа и художественная школа, АУ «Канашский городской парк культуры и отдыха» г. Канаш, МБУ «Краеведческий музей» г. Канаш Чувашской Республики является одним из очагов культурной жизни города.
цель 4 - увеличение обращений к цифровым ресурсам в 5 раз по отношению к 2024 году;
цель 5 – укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Канашском муниципальном округе, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, проживающих на территории Канашского муниципального округа, до 90 процентов к концу 2025 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
Запланированный программой объем финансирования на 2025 год – 318,2 млн. руб. За 2025 год на реализацию программы фактически израсходовано 318,2 млн. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.
	



Начальник отдела культуры
и архивного дела 
	

	      



В.М. Павлова 
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2025 год 

1. Общие сведения
Муниципальная программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 21.05.2025 № 997.
Основным разработчиком Программы является управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа.
Программа направлена на достижение следующих целей:
создание полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение Единого государственного реестра недвижимости;
повышение эффективности управления муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
оптимизация состава и структуры муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Для достижения указанных целей Программой предусматривается решение следующих задач:
1) наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями;
2) наполнение Единого государственного реестра недвижимости точными сведениями;
3) внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, и земельных участков;
4) создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
5) организация контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
6) обеспечение учета в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
7) содействие развитию конкуренции в сфере имущественных и земельных отношений;
8) приватизация и реорганизация муниципальных унитарных предприятий Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
9) совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими Канашскому муниципальному округа Чувашской Республики.
[bookmark: sub_2000]2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4, 5.
											        Таблица №1
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план) на текущий год

	
	
	
	план

	факт
	
	

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

	1.1.
	Уровень актуализации реестра муниципального имущества (нарастающим итогом)
	%
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.2.
	Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального  имущества с координатным описанием
	%
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.3.
	Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных в кадастровом квартале и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее также - ЕГРН), в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы (далее также - ККР)
	ед
	1045
	2857
	-
	2857

	1.4.
	Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Канашского муниципального округа,в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Канашского муниципального округа
	%
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.5.
	Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков
	%
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.6.
	Количество муниципальных унитарных предприятий Канашского муниципального округа, казенных предприятий Канашского муниципального округа
	ед
	4
	4
	-
	4

	1.7.
	Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Канашского муниципального округа
	%
	100
	100
	-
	100

	1.8.
	Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных  учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Канашского муниципального округа Чувашской Республики объектов недвижимого имущества
	%
	100
	100

	-
	100

	1.9.
	Доля объектов недвижимого имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, вовлеченных в хозяйственный оборот
	 %
	99
	99
	-
	99

	1.10.
	Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)
	 %
	98
	98
	-
	98

	1.11.
	Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Канашскому муниципальному округа Чувашской Республики, фактически поступившей в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году
	 %
	98
	98
	
	98







Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 


	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа )
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )

	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	«Развитие земельных и имущественных отношений»
	11009,3
	6025,5
	11009,3
	6025,5

	Комплекс процессных мероприятий
	«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»
	5300,5
	2553,5
	5300,5
	2553,5

	Комплекс процессных мероприятий
	«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	5708,8
	3472,1
	5708,8
	3472,1




Таблица № 3

Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»
	
	
	

	1.1
	комплекса процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»
	Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики с координатным описанием
	Выполнено 
	Выполнение составило 100 %

	
	
	Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных в кадастровом квартале и учтенных в ЕГРН, в отношении которых проводятся ККР
	Выполнено 
	Уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в отношении кадастровых кварталов, на территории которых проводятся ККР; установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ; обеспечение образования земельных участков, на которых расположены здания, 
в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; обеспечение образования земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;
исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости проведено в отношении 3775 единиц

	1.2
	комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год
	Не выполнено
	В соответствии с постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) действует мораторий на проведение плановых контрольных мероприятий до 1 января 2030 года.

	
	
	Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме
	Выполнено
	Проведены выездные проверки без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 110 земельных участков, на общую площадь 6,78 тыс.га 

	
	
	Выполнение мероприятий по учету на балансах муниципальных учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных в ходе контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено 
	Выполнение составило 100 %

	
	
	Доля объектов недвижимого имущества  Канашского муниципального округа Чувашской Республики, вовлеченных в хозяйственный оборот
	Выполнено 
	Выполнение составило 99 %

	
	
	Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)
	Выполнено 
	Выполнение составило  98 %

	
	
	Доля исполненных судебных актов согласно представленным определениям и решениям судов
	Выполнено 
	Выполнение составило  100 %

	
	
	Доля оформленных государственным заказчиком технических планов, описаний, технических отчетов и заключений в отношении законченных строительством объектов
	Выполнено
	-

	
	
	Принятие (согласование) решений о приватизации, реорганизации муниципальных унитарных предприятий Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено
	-

	
	
	Принятие решений об условиях приватизации муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Не выполнено
	Три объекта муниципального имущества, включенных в Программы приватизации муниципального имущества на 2025 год, реализованы на аукционе по продаже недвижимого имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики на сумму 2163,5 тыс.руб.

	
	
	Принятие решений о перечислении в местный бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики дивидендов (части чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Канашскому муниципальному округу Чувашской Республики (за исключением хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Канашскому муниципальному округу Чувашской Республики, при реализации ими инвестиционных проектов)
	Выполнено
	Принято решение о перечислении в местный бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики дивидендов (части чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Канашскому муниципальному округу Чувашской Республики в размере 1008,2 тыс.руб.


Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год


	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Развитие земельных и имущественных отношений»
	всего
	6274,9
	6025,5
	6274,9
	6025,5

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	836,0
	651,8
	836,0
	651,8

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	5438,9
	5373,7
	5438,9
	5373,7

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков "
	всего
	2753,7
	2553,5
	2753,7
	2553,5

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	836,0
	651,8
	836,0
	651,8

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1917,6
	1901,6
	1917,6
	1901,6

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики "
	всего
	3521,2
	3472,1
	3521,2
	3472,1

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	3521,2
	3472,1
	3521,2
	3472,1

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	



Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»
	
	
	

	1.1.
	комплекс процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»
	
	
	

	1.1.1.
	
	Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости
	Выполнено 
	Проведены кадастровые работы в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики, по которым координаты местоположения на земельном участке отсутствуют, выявлены реестровые ошибки – 28 единиц

	1.1.2.
	
	Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости
	
	Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, в том числе предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, а также участков, находящихся под объектами казны Канашского муниципального округа Чувашской Республики, с постановкой на государственный кадастровый учет вновь образованных земельных участков. Проведение работ по определению местонахождения границ охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики – 315 единиц

	1.1.3.
	
	Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости
	Выполнено 
	Проведены кадастровые работы, мероприятия по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства и земельных участков на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики путем проведения мониторинга, сбора, систематизации и обработки информации, необходимой для определения их кадастровой стоимости составило 100 %

	1.1.4.
	
	Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, земельных участков.
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено 
	Проведены комплексные кадастровые работы в отношении земельных участков, зданий, объектов незавершенного строительства, расположенных в кадастровом квартале, по которым местоположение границ отсутствует, и внесение сведений в ЕГРН - 3775 единиц

	1.1.5.
	
	Осуществление работ по актуализации государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, земельных участков, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в целях налогообложения и вовлечения объектов недвижимости в гражданско-правовой оборот
	Выполнено 
	Проведены мероприятия по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства, земельных участков и внесение сведений в ЕГРН составило 100 %

	1.1.6.
	
	Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее также - Единый информационный ресурс)
	Не выполнено 
	Ежегодное пополнение Единого информационного ресурса сведениями о свободных от прав третьих лиц объектах капитального строительства и земельных участках под ними, а также о свободных земельных участках, возможных для ст28роительства жилья и реализации инвестиционных проектов, земельных участках сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства – 14 единиц

	1.2.
	комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	
	
	

	1.2.1.
	
	Формирование, согласование и утверждение планов контрольных мероприятий (проверок) на следующий год
	Не выполнено
	В соответствии с постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) действует мораторий на проведение плановых контрольных мероприятий до 1 января 2030 года.

	1.2.2.
	
	Проведение контрольных мероприятий (проверок) в полном объеме
	Выполнено
	Проведены выездные проверки без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 110 земельных участков, на общую площадь 6,78 тыс.га 

	1.2.3.
	
	Выполнение мероприятий по учету на балансах муниципальных  учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных в ходе контрольных мероприятий в отношении муниципальных  учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено 
	Обеспечение учета муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики в установленном порядке составило 100 %

	1.2.4.
	
	Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Канашского муниципального округа Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование
	Выполнено 
	Исполнение требований Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в части проведения оценки государственного имущества для целей осуществления сделки. Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части отбора лиц, оказывающих услуги по оценке государственного имущества. Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и положений Земельного кодекса Российской составило 100 %

	1.2.5.
	
	Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков
	Выполнено 
	Исполнение судебных актов согласно представленным определениям и решениям судов составило 100 %

	1.2.6.
	
	Обеспечение сохранности муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено 
	Оформление государственным заказчиком технических планов, описаний, технических отчетов и заключений в отношении законченных строительством объектов составило 100 %

	1.2.7.
	
	Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и аудиторских проверок приватизируемых унитарных предприятий Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено 
	Определение рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов и установление достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности приватизируемых унитарных предприятий Канашского муниципального округа Чувашской Республики - 

	1.2.8.
	
	Организация продаж объектов приватизации
	
	обеспечение процедур продаж объектов приватизации - 

	1.2.9.
	
	Организация проведения годовых общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Канашскому муниципальному округу Чувашской Республики
	Выполнено 
	Выдвижение и избрание (назначение) представителей интересов Канашского муниципального округа Чувашской Республики в составы советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, принятие решений по основным направлениям деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Канашскому муниципальному округу Чувашской – 3 единицы





[bookmark: sub_111]Годовой доклад
по муниципальной программе Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»
за 2025 год

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:
Муниципальная программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 21.05.2025 № 997.
Основные результаты достигнутые в отчетном году:
Выполнены запланированные комплексы процессных мероприятий:
«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»;
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики».
Достигнуты 11 из 11 запланированных целей Программы:
Уровень актуализации реестра муниципального имущества ((нарастающим итогом) составила 100%, при плане 100%.
Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального  имущества с координатным описанием составило 100%, при плане 100%.
Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных в кадастровом квартале и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее также - ЕГРН), в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы составила 2857 единиц, при плане 1045 единиц.
Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Канашского муниципального округа, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Канашского муниципального округа составил 100%, при плане 100%.
Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков составила 100%, при плане 100%.
Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Канашского муниципального округа составило100%, при плане 100%.
Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных  учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Канашского муниципального округа Чувашской Республики объектов недвижимого имущества в отчетном году составила 100%, при плане 100%.
Доля объектов недвижимого имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, вовлеченных в хозяйственный оборот составила 99 %, при плане 99 %.
Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) составило 98%, при плане 98%.
Отношение суммы дивидендов (чистой прибыли) по пакетам акций (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Канашскому муниципальному округа Чувашской Республики, фактически поступившей в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики, к сумме дивидендов (чистой прибыли), подлежащей перечислению в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с решениями собраний акционеров (участников) в отчетном году составила 100%, при плане 98%.
Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров составила 10%, при плане 10%.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:
Выполнение основных комплексов процессных мероприятий Программы, значений целевых показателей и индикаторов Программы дает основание считать, что решение задач и достижение целей Программы выполнимо.  
Цели Программы:
создание полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение Единого государственного реестра недвижимости;
повышение эффективности управления муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
оптимизация состава и структуры муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики
Задачи Программы:
1) наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями;
2) наполнение Единого государственного реестра недвижимости точными сведениями;
3) внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, и земельных участков;
4) создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
5) организация контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
6) обеспечение учета в установленном порядке неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения контрольных мероприятий в отношении муниципальных учреждений Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
7) содействие развитию конкуренции в сфере имущественных и земельных отношений;
8) приватизация и реорганизация муниципальных унитарных предприятий Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
9) совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими Канашскому муниципальному округа Чувашской Республики.
Достижение целей и решение задач Программы в 2025 году осуществлялось в рамках реализации комплекса процессных мероприятий:
«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»;
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Канашского муниципального округа Чувашской Республики».
Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):
Степень соответствия установленных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм:
При запланированном объеме средств на выполнение основных мероприятий Программы в сумме 6274,9 тыс. руб., освоено 6025,5 тыс. рублей. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий:
Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы достигнуты, управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа считает целесообразным продолжить реализацию Программы.




	Заместитель главы администрации - начальник управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Н.И. Белов
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» за 2025  год

1. Общие сведения
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 12.12.2025 г. №2926. Изменения в вышеуказанную программу в 2025 году не вносились.
Ответственный исполнитель Программы – Отдел строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Целями Программы являются:
- цель 1 - увеличение индекса качества городской среды;
- цель 2 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
- цель 3 - обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды, 90 процентов;
- цель 4 - обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 30 процентов;
- цель 5 - увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Программа включает в себя два структурных элемента:
- Региональный проект "Формирование комфортной городской среды",
- Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования ".

2.  Основные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2025 году
Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№ 1, 2, 3, 4, 5.
											             Таблица № 1
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	N п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план) на текущий год - 2026

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.1.
	Индекс качества городской среды
	балл
	242
	х
	Факт отсутствует в связи с его отменой по решению Правительства Российской Федерации (постановление от 20.11.2025 г. № 1849 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»)
	х

	1.2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	3
	3
	Выполнено
	2

	1.3.
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды
	процентов
	90
	90
	Выполнено
	90

	1.4.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	процентов
	30
	30
	Выполнено
	30

	1.5.
	Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	единиц
	1
	1
	Выполнено
	х



Таблица № 2
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	«Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	158925,66
	138215,24
	158925,66
	138215,24

	Региональный проект
	"Формирование комфортной городской среды"
	24632,71
	21263,07
	24632,71
	21263,07

	Муниципальный ведомственный проект
	"Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"
	134292,95
	116952,17
	134292,95
	116952,17



Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»


	1.1.
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Выполнено 
	Реализован 1 объект

	
	
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Выполнено
	Благоустроено 3 общественные территории

	1.2.
	Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"
	Площадь отремонтированных тротуаров
	Выполнено 
	Обустроено 16 социально значимых тротуаров в городе Канаш

	
	
	Индекс качества городской среды
	Выполнение отсутствует в связи с его отменой по решению Правительства Российской Федерации (постановление от 20.11.2025 г. № 1849 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»)
	-

	
	
	Количество реализованных инициативных проектов, отобранных в рамках конкурсного отбора инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики
	Выполнено
	Реализовано 5 инициативных проекта



Таблица № 4
Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2025 год
	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Экономическое развитие»
	всего
	158925,66
	138215,24
	158925,66
	138215,24

	
	федеральный бюджет
	17704,48
	17704,47
	17704,48
	17704,47

	
	республиканский бюджет
	58862,29
	41762,35
	58862,29
	41762,35

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	79668,72
	76208,42
	79668,72
	76208,42

	
	внебюджетные источники
	2690,17
	2540,00
	2690,17
	2540,00

	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	всего
	24632,71
	21263,07
	24632,71
	21263,07

	
	федеральный бюджет
	17704,48
	17704,47
	17704,48
	17704,47

	
	республиканский бюджет
	6332,61
	3234,57
	6332,61
	3234,57

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	595,62
	324,03
	595,62
	324,03

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"
	всего
	134292,95
	116952,17
	134292,95
	116952,17

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	52529,68
	38527,78
	52529,68
	38527,78

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	79073,10
	75884,39
	79073,10
	75884,39

	
	внебюджетные источники
	2690,17
	2540,00
	2690,17
	2540,00


Таблица № 5
Отчет
о реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия (результата)
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия (результата)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»


	1.1.
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Выполнено 
	В рамках реализации Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды были завершены работы по благоустройству территории между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом), 1 этап.

	
	
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Выполнено
	В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены две общественные территории:
- сквер им. Калимуллина Л.И. на пересечении пр. Ленина и ул. 30 лет Чувашии,
- обустроена детская площадка и пешеходные дорожки в д. М. Бикшихи по адресу: ул. Канашская, д. 80.

	1.2.
	Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"
	Ремонт (капитальный ремонт) тротуаров в составе территорий общего пользования в рамках их благоустройства
	Выполнено 
	В рамках реализации муниципальной программы было обустроено 16 социально значимых тротуаров общей площадью 6773,14 кв.м (при плане 11 тротуаров площадью 6173,7 кв.м).

	
	
	Текущее содержание объектов внешнего благоустройства
	Выполнено
	Повышен уровень благоустройства территорий и комфорта проживания граждан путем реализации комплекса мероприятий по таким направлениям, как: уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест захоронений, а также реализации иных мероприятий по благоустройству территории округа в целом.

	
	
	Реализация мероприятий, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры городских округов Чувашской Республики
	Выполнено
	В рамках реализации программы инициативного бюджетирования, были реализованы 5 инициативных проекта в городе Канаш, из которых 3 – по ремонту дорог, 1 – монтаж канализации и 1 – благоустройство территории.



Годовой доклад 

Муниципальная программа
Канашского муниципального округа Чувашской Республики
«Формирование современной городской среды
на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
за 2025  год

Основные результаты, достигнутые в 2025 году
	В 2025 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 158,9 млн.рублей, в т.ч.:
- за счет федерального бюджета 17,7 млн.рублей,
- за счет республиканского бюджета 58,8 млн.рублей,
- за счет местного бюджета 79,7 млн.рублей,
- безвозмездные перечисления 2,7 млн.рублей.
Из них фактически было освоено 138,2 млн.рублей, в т.ч.:
- за счет федерального бюджета 17,7 млн.рублей,
- за счет республиканского бюджета 41,8 млн.рублей,
- за счет местного бюджета 76,2 млн.рублей,
- безвозмездные перечисления 2,5 млн.рублей.
Распространенной причиной неполного освоения денежных средств является экономия денежных средств, выявленная в ходе проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций на выполнение работ, а также выявленная экономия в ходе выполнения работ (в связи с изменениями по объему и видам работ).
В 2025 году в Канашском муниципальном округе, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на реализацию общественных территорий было предусмотрено 24,6 млн.рублей, в т.ч.:
- за счет федерального бюджета 17,7 млн.рублей,
- за счет республиканского бюджета 6,3 млн.рублей,
- за счет местного бюджета 0,6 млн.рублей.
Из них фактически было освоено 21,2 млн.рублей, в т.ч.:
- за счет федерального бюджета 17,7 млн.рублей,
- за счет республиканского бюджета 3,2 млн.рублей,
- за счет местного бюджета 0,3 млн.рублей.
В 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» всего в округе были благоустроены 3 общественные территории, а именно:
- «Благоустройство сквера на пересечении пр. Ленина и ул. 30 лет Чувашии в городе Канаш Чувашской Республики»,
- «Благоустройство территории по адресу: ул. Канашская, д. 80, д. Малые Бикшихи, Малобикшихское с/п, Канашский район, Чувашская Республика»,
- «Благоустройство территории между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом) 1 этап г. Канаш, Чувашская Республика» (в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек включительно», реализация проекта была начата в 2024 году и завершена в 2025 году).
В 2025 году на обустройство социально значимых тротуаров в муниципальной программе было предусмотрено денежных средств на сумму 50,0 млн.рублей, в т.ч.:
- из республиканского бюджета 46,0 млн.рублей,
- из местного бюджета 4,0 млн.рублей.
Из них фактически было освоено 35,2 млн.рублей, в т.ч. республиканских денежных средств 32,4 млн.рублей.
Всего в 2025 году было обустроено 16 социально значимых тротуара, а именно:
- ул. Красноармейская,
- ул. Пушкина,
- ул. 30 лет Победы,
- ул. Спортивная,
- пер. Московский,
- от ул. Железнодорожная до ул. Павлова,
- ул. 30 лет Чувашии к д.2,
- ул. Первомайская,
- ул. Кооперативная,
- пер. Больничный, 
- ул. 30 лет Чувашии,
- ул. Раздольная,
- ул. Машиностроителей,
- мкр. Восточный,
- ул. Павлова,
- ул. Филатова.
Общая площадь завершенных участков асфальтирования 6773,14 кв.м (при плане 11 тротуаров площадью 6173,7 кв.м), общая длина всех тротуаров 4,7 км.
В 2025 году в рамках программы инициативного бюджетирования «НИМЕ - Народный бюджет» на реализацию инициативных проектов по городу Канаш было предусмотрено денежных средств на сумму 16,96 млн.рублей, из которых освоено 15,48 млн.рублей. Всего в городе Канаш реализованы 5 инициативных проекта, из которых 3 – по ремонту дорог, 1 – монтаж канализации и 1 – благоустройство территории, а именно:
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Суворова (длина отремонтированного участка из асфальтобетона составила 154 метра),
- Ремонт автомобильной дороги к СНТ "Погрузчик" (длина отремонтированного участка  из асфальтобетона составила 267 метров),
- Ремонт автомобильной дороги на тер. Элеватор (длина отремонтированного участка из асфальтобетона составила 220 метров).
- Монтаж (организация) центрального водоотведения по ул. Ломоносова в г. Канаш Чувашской Республики (длина канализации составила 641 м).
- Благоустройство городского сквера Афганцев по ул. 30 лет Победы, 9а в г. Канаш «Мемориал погибшим героям (была увековечена память по 92 бойцам, которые погибли при выполнении воинского долга на Специальной Военной Операции). 
Также в 2025 году, в рамках реализации муниципальной программы, за счёт местного бюджета были освоены следующие направления:
- уличное освещение на сумму 28,66 млн.рублей,
- озеленение на сумму 1,19 млн.рублей,
- организация и содержание мест захоронений на сумму 4,28 млн.рублей,
- реализация иных мероприятий по благоустройству (за исключением вышеуказанных) на сумму 32,17 млн.рублей.
Таким образом, в 2025 году:
- из 5 показателей Программы выполнены - 4.
- из 5 показателей структурных элементов Программы выполнены - 4.
- из 5 мероприятий (результатов) структурных элементов Программы выполнены - 5.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
Цели, поставленные в рамках реализации Программы в 2025 году:
- цель 1 - увеличение индекса качества городской среды (показатель отсутствует в связи с его отменой по решению Правительства Российской Федерации (постановление от 20.11.2025 г. № 1849 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» до его возобновления);
- цель 2 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий (было благоустроено 3 общественные территории, т.е. фактический результат соответствует плану на 100%);
- цель 3 - обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды (была обеспечена доля объема закупок в 90%, что соответствует плану на 100%);
- цель 4 - обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (была обеспечена доля указанных выше граждан в 30%, что соответствует плану на 100%);
- цель 5 - увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (было обеспечено увеличение количества реализованных проектов на 1 единицу, что соответствует плану на 100%).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Принимая во внимание, что основные мероприятия Программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов Программы в целом достигнуты, отдел строительства и ЖКХ считает целесообразным продолжить реализацию Программы.




Заместитель главы  администрации - 
начальник отдела строительства                                                                                        А.Г. Петров






















Годовой отчет



Муниципальная программа
Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
За 2025 год























Управление благоустройства и развития территорий
 администрации Канашского муниципального округа
 Чувашской Республики


Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»  за 2025 год

1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики  от 30.12.2025 г. № 3112. Изменения в вышеуказанную программу в 2025 году не вносились.
           Ответственный исполнитель Программы - Управление благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Целями Программы являются:
- цель 1 – достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Чувашской Республики 92,11 процента;
- цель 2 – повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Чувашской Республики до 41,0 процента.
Программа включает в себя три структурных элемента:
- Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;
- Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»;
- Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий».

2.  Основные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№ 1, 2, 3, 4.
											             Таблица № 1
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	N п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план) на текущий год - 2026

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.1.
	Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Чувашской Республики 92,11 процента.
	процентов
	92,11
	92,11
	Выполнено
	92,11

	1.2.
	повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Чувашской Республики до 41,0 процента.
	процентов
	41
	41
	Выполнено
	41



Таблица № 2
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	259 820,03
	185 723,89
	259 820,03
	185 723,89



Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.1.
	Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	Реализация проекта развития жилищного строительства на сельских территориях
	Выполнено 
	В рамках реализации муниципального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» был построен жилой дом в д. Новые Ачакасы, ул. Зеленая, д.14


	1.2.
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»
	Реализация инициативных проектов на территории сельских поселений Канашского муниципального округа 
	Выполнено 
	В рамках реализации программы инициативного бюджетирования, были реализованы 92 инициативных проекта: ремонт дорог – 52; обустройство детск. площадок – 4; спорт. площадок – 7; объекты водоснабжения – 9; ремонт водоемов – 6;  ремонт колодцев – 5; ремонт памятников – 2; обустройство площадок для сбора ТКО – 2; благоустройство – 5.

	1.3.
	Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»
	Благоустройство территории модульными фельдшерско-акушерскими пунктами.
	Выполнено
	В рамках реализации программы было введено в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта:
- д. Кошноруй (Кошноруйский ТО);
- д. Новые Мамеи (Байгильдинский ТО)



Таблица № 4
Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год
	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	259 820,03
	185 723,89
	259 820,03
	185 723,89

	
	федеральный бюджет
	1 150,55
	1 150,55
	1 150,55
	1 150,55

	
	республиканский бюджет
	173 903,34
	109 845,43
	173 903,34
	109 845,43

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	68 430,03
	60 310,78
	68 430,03
	60 310,78

	
	внебюджетные источники
	16 336,11
	14 417,13
	16 336,11
	14 417,13








Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) проекта

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	
	
	

	1.1.
	Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности 
	Выполнено
	
В 2025 начато строительство жилого дома для семьи учителя из 5-ти человек по адресу д. Новые Ачакасы, ул. Зеленая, д.14. Срок окончания стройки до 30.12.2026 года.




	1.2.
	Муниципальный проект «Благоустройство сельских территорий»

	Реализация инициативных проектов на территории сельских поселений Канашского муниципального округа
	Выполнено
	При плане 92 инициативных проекта, было проведено 92 инициативных проекта 

	1.3.
	Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий»
	Благоустройство территории модульными фельдшерско-акушерскими пунктами.
	Выполнено
	В рамках реализации программы было введено в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта:
- д. Кошноруй (Кошноруйский ТО);
- д. Новые Мамеи (Байгильдинский ТО)



Годовой доклад

Муниципальная программа
Канашского муниципального округа Чувашской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»  за 2025 год

        Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:
	повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;
	стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
	Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
	удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;
	повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
	поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;
	содействие в повышении уровня занятости населения;
	создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.
Муниципальная программа реализовывалась в 2025 году. 
Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.
К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:
	объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;
	доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;
	количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях);
	объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения;
	ввод в действие распределительных газовых сетей;
	количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
	количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную 	жилищную застройку на сельских территориях;
	ввод в действие локальных водопроводов;
	количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;
	количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;
	количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;
	количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции.
Большое значение для улучшения качества жизни на селе имеют условия, которые направлены на решение вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71 "О реализации на территории Чувашской Республики инициативных проектов" Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики проводит отбор инициативных проектов, направленных на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях.


Основные результаты, достигнутые в 2025 году

1). По муниципальному проекту «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышению уровня благоустройства домовладений»:
- 1 семья учителя получила сертификат на строительство или приобретение жилья в сельской местности на общую сумму 1 195,4 тыс. рублей в  д. Новые Ачакасы Канашского МО.

2). По муниципальному проекту «Благоустройство сельских территорий»:
               - На конкурсный отбор для реализации в 2025 году было представлено 92 инициативных проекта на общую сумму – 199,9 млн. рублей, в т. ч. участие населения и юр. лиц – 16,5 млн. рублей.
             На территории округа все 92 инициативных проекта были  завершены,  работы по реализации проектов составили на сумму 182,6 млн. рублей, в т. ч. дорожное хозяйство на сумму 103,6 млн. руб. Экономия в итоге составила 17,3 млн. рублей.
             Было обустроено и отремонтировано: ремонт дорог – 52; обустройство детск. площадок – 4; спорт. площадок – 7; объекты водоснабжения – 9; ремонт прудов(водоемов) – 6;  ремонт колодцев (родников) – 5; ремонт памятников – 2; обустройство площадок для сбора ТКО – 2; благоустройство – 5 (рем.моста-2, обществ.туалет-1, уличн.освещение-1, благоустр. территор.-1)

            3). По муниципальному проекту «Современный облик сельских территорий»:
- Было построено 2 фельдшерско-акушерских пункта со всей инженерной инфраструктурой в д. Кошноруй (Кошноруйского ТО) и д. Новые Мамеи (Байгильдинского ТО) на общую сумму 1 891,1 тыс. рублей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
         Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2025  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты. Целесообразно продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований. 

	        		

Первый заместитель главы администрации – 
начальник управления по благоустройству и
            развитию территорий                                                                                    В.Н. Захаров
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Управление образования и
 молодежной политики администрации 
Канашского муниципального округа 
Чувашской Республики
Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования»  за 2025 год 
1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 08 июля 2025 года  № 1421 (с изменениями от 27 октября 2025 года № 2484).
Ответственный исполнитель Программы -  управление образования и молодежной политики администрации  Канашского муниципального округа Чувашской Республики. 
Целями Программы являются:
цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на фор-мирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного разви-тия экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;
цель 2- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхож-дение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
цель 3 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
цель 4 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.
2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году
Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4
											Таблица №1
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  в 2025 году 
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения 
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий год

	
	
	
	план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Развитие образования»
	

	1.1
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	проценты
	85
	85
	-
	85

	1.2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	проценты
	100
	100
	-
	100

	1.3
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	проценты
	100
	100
	-
	100

	2.1
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	проценты
	9,3
	9,3
	-
	-

	3.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	проценты
	54,8
	82,11
	-
	-

	3.2
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	проценты
	54,8
	82,11
	-
	-

	4.1
	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	Шт
	165
	165
	-
	-

	4.2
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	проценты
	100
	100
	-
	100


Таблица № 2
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования          »
	1 705 893,2
	1692245,9
	1705893,2
	1692245,9

	Комплекс процессных мероприятий 
	Региональный проект «Педагоги и наставники»
	2968,5
	2576,5
	2968,5
	2576,5

	Комплекс процессных мероприятий
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	13824,0
	7216,3
	13824,0
	7216,3

	комплекс процессных мероприятий
	 Обеспечение деятельности организаций в сфере образования
	227501,9
	225104,6
	227501,9
	225104,6

	Комплекс процессных мероприятий
	Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования
	1277700,7
	1277700,7
	1277700,7
	1277700,7

	комплекс процессных мероприятий
	Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования
	78125,8
	77563,8
	78125,8
	77563,8

	Комплекс процессных мероприятий
	Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения
	9132,1
	8579,07
	9132,1
	8579,07

	Комплекс процессных мероприятий
	Модернизация системы воспитания детей
	300,0
	239,07
	300,0
	239,07

	Комплекс процессных мероприятий
	Меры социальной поддержки
	69979,4
	67310,2
	69979,4
	67310,2

	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования»
	13588,1
	13280,2
	13588,1
	13280,2


Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год
	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	
	4

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования »
	
	
	

	1.1
	Региональный проект «Педагоги и наставники»
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций
	Выполнено

	При плане 2968500,0 руб., выплаты составили  2576517,12 руб. 
Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций

	
	
	Поведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Выполнено
	При плане  6317546,63 руб., выплаты  составили 6159292,97 руб.

	1.2
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций
	Выполнено 
	В 2025 году капитально отремонтировано 2 школы округа: МАОУ «СОШ № 11 им. А. И. Кабалина», и МБОУ «Малобикшихская СОШ».
При плане 6234817,94 руб., расход составил 5484887,66 руб.

	
	
	Укрепление материально-технической базы
	Выполнено
	При плане 1930717,39 руб., расход составил 1731488,0 руб., осуществлено укрепление материально-технической базы двух учреждений в рамках проведения капитального ремонта

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»
	 Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций 
	Не выполнен
	При плане 227501903,81 руб., расход составил 225104593,41 руб.
Средняя заработная плата в 2025 году у работников ДОУ составляет 49 365,09 руб.
Средняя заработная плата за 2025 год в общеобразовательных учреждениях составляет – 59 530,8 руб.
Соотношение составляет 83 %

	
	
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
	Не выполнено
	Средняя заработная плата за 2025 год составляет – 59 530,8 руб. 

Соотношение средней заработной платы составляет 84 % 


	
	
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций 
	Не выполнено 
	Средняя заработная плата в 2025 году составляет 53 116,6 руб.
Соотношение средней заработной платы составляет 89 %

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	Выполнено

	При плане 1277700700,0 руб., расход составил 1277700700,0 руб., выполнение 100 %
100 %  В Канашском муниципальном округе 25 детских садов, при 17 школах работают  дошкольные группы полного дня, охват дошкольным образованием составляет 2972 воспитанника. В очереди на получение мест в дошкольные организации по состоянию на 01.01.2026 г. зарегистрировано 457 в возрасте до 3 лет из них в возрасте до 1,5 лет – 380 детей. 

	
	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	Выполнено
	100 % . Очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует

	
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Выполнено
	85 % в течение 2025 года по вопросу качества начального, общего, основного общего и среднего общего образования от населения поступило 4 обращения

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
	Выполнено
	При плане 78125763,04 руб., расход составил 77563798,53 руб.
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций по плану - 1,19, всего сдавали 313 обучающихся, не сдавших ЕГЭ фактически – 0.

	
	
	Охват обучающихся общеобразовательных организаций в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике мероприятиями по повышению финансовой грамотности
	выполнено
	Охват обучающихся общеобразовательных организаций в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике мероприятиями по повышению финансовой грамотности  составил 46 %, что на 6 % больше плана

	
	
	Отношение количества обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, охваченных образовательными программами по финансовой грамотности, к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций 
	выполнено
	Отношение количества обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, охваченных образовательными программами по финансовой грамотности, к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций  составляет 73 %

	
	
	Отношение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по образовательным программам, включающим элементы финансовой грамотности, к общему количеству педагогических работников общеобразовательных организаций 
	выполнено
	Отношение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по образовательным программам, включающим элементы финансовой грамотности, к общему количеству педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 14 %

	
	
	Уровень внедрения финансовой грамотности в систему образования в Чувашской Республике
	выполнено
	43,5 %

	
	
	Удовлетворенность населения каче-ством начального общего, основно-го общего, среднего общего образо-вания
	выполнено
	85 %

	
	
	Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении
	выполнено
	Во всех 59 образовательных организациях округа внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, что составляет 100 %

	
	
	Доля образовательных организаций Канашского муниципального округа Чувашской Республики, использующих региональную образовательную платформу в образовательной деятельности
	выполнено
	Региональную образовательную платформу используют 59 учреждений образования округа, что составляет 100 %

	
	
	Количество субсидий частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
	Выполнено
	Отсутствие в округе частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

	
	
	Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории)
	Выполнено
	100 %

	1.6
	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Чувашской Республики
	Выполнено

	В 2025 году Обеспечена выплата стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции. При плане 9132100,0 руб., выплаты составили 8579070,0 руб.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Чувашской Республики – 32, при плане 25.

	
	
	Количество педагогических работников, получивших ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования
	выполнено
	Во Всероссийском конкурсе лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых»,  победитель – Тимофеева Р.В., учитель химии и биологии МБОУ «Большебикшихская СОШ»  (сумма гранта- 200 тысяч), 2025 г.

	
	
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	Выполнено
	85 %

	1.7
	Комплекс процессных мероприятий
«Модернизация системы воспитания детей»
	Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности

	Выполнено

	При плане 6755119,20 руб., расход составил 6755119,20 руб., выполнение 100 %
В 2025 году организацией отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях республики и пришкольных лагерях охвачены 2209 ребенка. 
В загородных - 1064 детей, в 18 пришкольных лагерях - 1070, из них 46 – в профильных (специализированные) сменах, 112 – для детей участников специальной военной операции. Стоимость путевки в загородные организации отдыха детей и их оздоровления на 21 день составила 20 028 рублей, для родителей оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей произведена родителями (законными представителями детей) в размере 20, 30 или 50 % от средней стоимости путевки.

	
	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	выполнено
	При плане 54,8 охват дополнительным образованием за 2025 год составил 82,11

	1.8
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	Выполнено

	85 %

	
	
	Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием
	Выполнено
	При плане 69979395,97 руб., выплаты составили 67310220,46 руб.
Всего обучающихся - 9321чел., охват горячим питанием составляет 5 809 обучающихся – 98,5 %.
Среди учащихся 5-11 классов 540 ребенка из многодетных малоимущих семей, 376 детей с ограниченными возможностями здоровья получают в школах бесплатное питание в день на сумму в размере 170 руб.  314 школьника и 153 воспитанников дошкольного возраста, являющимся членами семей лиц, участников специальной военной операции, организовано бесплатное питание в день на сумму 143 руб.

	
	
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Выполнено
	100 % В 2025-2026 учебном году в школах муниципалитета организовано бесплатное горячее питание для 3339 учащихся 1-4 классов. На это питание 1 ребенку в день в сентябре текущего года из бюджетов всех уровней (федерального, республиканского, местного) выделено 110 руб., горячее питание получают 3314 школьников, что составляет 99,2 %, 25 обучающихся получают компенсацию в связи с обучением на дому.

	1.9
	Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования»
	Обеспечение функций государственных органов
	Выполнено

	При плане 13588143,15 руб., расход составил 13280268,23 руб.
обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам персоналу муниципальных органов, 100 %

	
	
	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	выполнено
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Минобразования Чувашии, 100 %

	
	
	Выплаты по обязательствам Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	выполнено
	предусмотрены выплаты иных расходов в рамках деятельности, 100 %


Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»
	всего
	1705893,2
	1692245,9
	1705893,2
	1692245,9

	
	федеральный бюджет
	133069,7
	131948,7
	133069,7
	131948,7

	
	республиканский бюджет
	1328325,5
	1319546,6
	1328325,5
	1319546,6

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	244497,9
	240750,6
	244497,9
	240750,6

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Педагоги и наставники»

	всего
	9286,0
	8735,8
	9286,0
	8735,8

	
	федеральный бюджет
	9222,9
	8674,2
	9222,9
	8674,2

	
	республиканский бюджет
	63,1
	61,5
	63,1
	61,5

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	всего
	13824,0
	7216,4
	13824,0
	7216,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	12773,2
	6639,0
	12773,2
	6639,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1050,8
	577,3
	1050,8
	577,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	комплекс процессных мероприятий	 «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»
	всего
	227501,9
	225104,6
	227501,9
	225104,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	12402,4
	12402,4
	12402,4
	12402,4

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	215099,5
	212702,2
	215099,5
	212702,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»
	всего
	1277700,7
	1277700,7
	1277700,7
	1277700,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	1277700,7
	1277700,7
	1277700,7
	1277700,7

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
	всего
	78125,8
	77563,8
	78125,8
	77563,8

	
	федеральный бюджет
	77977,2
	77425,6
	77977,2
	77425,6

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	148,6
	138,1
	148,6
	138,1

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
	всего
	9132,1
	8579,0
	9132,1
	8579,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	8832,1
	8340,0
	8832,1
	8340,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	300,0
	239,0
	300,0
	239,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»
	всего
	300,0
	239,0
	300,0
	239,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	300,0
	239,0
	300,0
	239,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»
	всего
	69979,4
	67310,2
	69979,4
	67310,2

	
	федеральный бюджет
	45869,6
	45848,8
	45869,6
	45848,8

	
	республиканский бюджет
	12247,9
	10103,1
	12247,9
	10103,1

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	11861,8
	11358,2
	11861,8
	11358,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего
	13588,1
	13280,3
	13588,1
	13280,3

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	4306,0
	4299,7
	4306,0
	4299,7

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	9282,1
	9282,1
	9282,1
	9282,1

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



                                                                                                            Таблица № 5
Отчет
о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год
	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования»
	
	
	

	1.1
	Региональный проект «Педагоги и наставники»

	
	
	

	
	
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций
	выполнено
	Осуществлены в полном объеме выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций

	
	
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Выполнено
	Все необходимые мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях проведены в полном объеме

	1.2.
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	
	
	

	
	
	Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций
	Выполнено
	В 2025 году капитально отремонтировано 2 школы округа: МАОУ «СОШ № 11 им. А. И. Кабалина», и МБОУ «Малобикшихская СОШ».

	
	
	Укрепление материально-технической базы
	Выполнено
	Укрепление материально-технической базы двух школ в рамках проведения капитального ремонта

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»
	
	
	

	
	
	 
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций 
	Выполнено
	При плане 227501903,81 руб., расход составил 225104593,41 руб.
Средняя заработная плата в 2025 году у работников ДОУ составляет 49 365,09 руб.
Средняя заработная плата за 2025 год в общеобразовательных учреждениях составляет – 59 530,8 руб.
Соотношение составляет 83 %

	
	
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
	Выполнено
	Средняя заработная плата за 2025 год составляет – 59 530,8 руб. 

Соотношение средней заработной платы составляет 84 % 


	
	
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций 
	Выполнено 
	Средняя заработная плата в 2025 году составляет 53 116,6 руб.
Соотношение средней заработной платы составляет 89 %

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»
	
	
	

	
	
	Обеспечено предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям
	выполнено
	Отсутствие в округе частных дошкольным образовательным организациям

	
	
	Организовано финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	выполнено
	предоставлены субвенции на осуществление полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

	
	
	Организовано финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	выполнено
	предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий Канашского муниципального округа Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей составляет 85 %

	
	
	Организовано социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в негосударственных образовательных организациях
	Не выполнено
	Отсутствие в округе негосударственных образовательных организаций

	1.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
	
	
	

	
	
	Обеспечено проведение мероприятий по инновационному развитию системы образования
	выполнено
	проведены мероприятия по инновационному развитию системы образования

	
	
	Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации и мониторинга качества образования
	выполнено
	В 2025 проведена государственная итоговая аттестация и мониторинг качества образования.
2 выпускника набрали по 100 баллов на экзамене по обществознанию и физике: это  выпускница школы № 5 Лачина Кира (наставник - учитель истории и обществознания - Марина Геннадьевна Дрожжина) и выпускник Напольнокотякской школы Алексеева Дарья (наставник - директор школы, учитель физики -  Германов Валерий Кириллович).
Средний балл по русскому языку в городе составил 70,14 в районе -  67,01 (по республике 68,53 ); 
Средний балл по математике профильного уровня составил –  69,42, в районе – 69,42 (по республике 70,94);
 Информатика -  средний балл– 55, 24, в районе - 55,24 (по республике 60,18);
Физика - средний балл – 64,69, в районе – 59,53 (по республике 65,03); в 2023 году -  53,5. 
Выше республиканского, средний балл по русскому языку, химии, обществознанию, литературе.
90  выпускников по результатам освоения уровня среднего общего образования получили аттестаты особого образца и медали I и II степеней.

	
	
	Обеспечено повышение финансовой грамотности учащихся общеобразовательных организаций в Канашском муниципальном округе на образовательных платформах Банка России и Минфина России
	выполнено
	Охват мероприятиями по финансовой грамотности учащихся общеобразовательных организаций в Канашском муниципальном округе на образовательных платформах Банка России и Минфина России составляет 100 % 

	
	
	Обеспечено создание центров цифрового образования детей
	выполнено
	Центры цифрового  образования «Точка роста» открыты в 31 школах

	
	
	Обеспечены организация и проведение предметных олимпиад школьников, организация их участия во всероссийских, международных олимпиадах, подготовка учащихся к олимпиадам
	выполнено
	В 2025 году общий охват участия в предметных олимпиад школьников составляет 1688 обучающихся

	
	
	Обеспечено проведение учебно-тренировочных сборов для одаренных детей
	выполнено
	учебно-тренировочные сборы для одаренных детей проведены

	
	
	Обеспечено формирование и ведение единой информа-ционной образовательной системы
	выполнено
	Во всех образовательных учреждениях округа внедрена федеральная государственная информационна система ФГИС «Моя школа»

	
	
	Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	выполнено
	Произведены выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	
	
	Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	выполнено
	Произведены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

	
	
	Удовлетворенность населе-ния качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образо-вания
	выполнено
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования составляет 100 %

	1.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
	
	
	

	
	
	осуществление меры государственной поддержки одаренных детей, меры по снижению оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы Чувашской Республики, стимулированию повышения качества работы педагогических работников, стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных учре-ждений, находящихся на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, являющимися членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	Выполнено
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Чувашской Республики – 32.
Количество обучающихся, являющимися членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции получающих меры поддержки на 01.01.2026 – 323 чел.

	1.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»
	
	
	

	
	
	Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря
	Выполнено
	В 2025 году организацией отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях республики и пришкольных лагерях охвачены 2209 ребенка. 
В загородных - 1064 детей, в 18 пришкольных лагерях - 1070, из них 46 – в профильных (специализированные) сменах, 112 – для детей участников специальной военной операции. Стоимость путевки в загородные организации отдыха детей и их оздоровления на 21 день составила 20 028 рублей, для родителей оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей произведена родителями (законными представителями детей) в размере 20, 30 или 50 % от средней стоимости путевки.

	1.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»
	
	
	

	
	
	обеспечено предоставление бесплатного горячего питания детям из многодетных малоимущих семей, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муници-пальных образовательных организациях; организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях; организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики; организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детей, проживающих на территории Чувашской Республики, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	Выполнено
	В 2025-2026 учебном году в школах муниципалитета организовано бесплатное горячее питание для 3339 учащихся 1-4 классов. На это питание 1 ребенку в день в сентябре текущего года из бюджетов всех уровней (федерального, республиканского, местного) выделено 110 руб. Среди учащихся 5-11 классов 540 ребенка из многодетных малоимущих семей, 376 детей с ограниченными возможностями здоровья получают в школах бесплатное питание в день на сумму в размере 170 руб.  314 школьника и 153 воспитанников дошкольного возраста, являющимся членами семей лиц, участников специальной военной операции, организовано бесплатное питание в день на сумму 143 руб.

	1.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы «Развитие образования»
	
	
	

	
	
	Обеспечение функций государственных органов
	Выполнено
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам персоналу муниципальных органов

	
	
	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	Выполнено
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам Минобразования Чувашии, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности Минобразования Чувашии

	
	
	Прочие выплаты по обязательствам Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено
	предусмотрены выплаты иных расходов в рамках деятельности Минобразования Чувашии



Годовой доклад за 2025 год
Основные результаты, достигнутые в отчетном году.
В 2025 году из 8 целевых индикаторов и показателей Программы выполнены все 8.
Из 27 основных мероприятий Программы выполнены 27.
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.
Цели, поставленные в рамках реализации Программы в 20025 году достигнуты, в том числе:
   цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на фор-мирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции, достигнута. Так, доступность качественного образования составила 100 %;
 цель 2- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхож-дение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Так, Министерством образования Чувашской Республики организован мотивирующий мониторинг показателей для определения конкурентоспособности российского образования;
 цель 3 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, достигнута. Так в школах округа реализуются программы по духовно-нравственному воспитанию;
цель 4 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям, достигнута.  Так, уровень удовлетворенности граждан предоставляемой услуги по качеству и соответствия современным требованиям составил 85 %.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней и иных средств на реализацию основных мероприятий Программы.

 В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 1705893,2 тыс.  рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 133069,7 тыс.  рублей, 
средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 1328325,5 рублей, 
средства  местного бюджета  –  244497,9  рублей.
Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 1 692245,9 тыс.  рублей (99,1 %). Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме  131948,7 тыс.  рублей  (99,1 %  от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 1319546,6 тыс.  рублей (99,3 % от плана), средства местного бюджета  - 240750,6 тыс. рублей (98,5  % от плана).
В ходе реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 9286,0 тыс. руб., фактически были освоены денежные средства в размере 8735,8 что составляет 94 % от плана.
На муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций» из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 13824,0 тыс. руб., фактически были освоены денежные средства в размере 7216,4 что составляет 52,2 % от плана.
В ходе реализации Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» в 2025 году  из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 228471,0 тыс. рублей. Фактически были освоены денежные средства в сумме – 576 556 775,63 рублей или  на  99,3 % от плана.
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»  из всех уровней бюджетов направлены денежные средства в размере 1277700,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1277700,7 тыс. рублей или 100 %.
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»  из всех уровней бюджетов направлены денежные средства в размере 78125,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 77563,8 тыс. рублей или 99,2 %.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»  из всех уровней бюджетов направлены денежные средства в размере 9132,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8579,0 тыс. рублей или 94,0 %.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»  из всех уровней бюджетов направлены денежные средства в размере 6755,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6755,1 тыс. рублей или 100 %.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»  из всех уровней бюджетов направлены денежные средства в размере 69979,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 67310,2 тыс. рублей или 96,2 %.
Общий объем финансирования муниципальной программы Канашского муниципального округа «Развитие образования» за 2025 год составил 1692245,9 тыс. рублей, что составило 99,1 % от плановых назначений.
Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением  Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 18 декабря  2025 г. № 25/1 «О внесении изменений в бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденный  решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики  от 20 декабря  2024 г.  № 9/9».



Заместитель главы администрации-
начальник управления образования и
молодежной политики									Н.В. Суркова
























Годовой отчет 
о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  
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Отдел сельского хозяйства и экологии 
управления экономики, сельского хозяйства, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Канашского муниципального 
округа Чувашской Республики
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год 

1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 22 июля 2025 г. №1637. 
Основным разработчиком Программы является отдел сельского хозяйства и экологии управления экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики. 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере сельского хозяйства Канашского муниципального округа Чувашской Республики являются: 
1) обеспечение продовольственной безопасности в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
2) развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;
3) развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с внедрением инноваций; 
4) развитие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе;
5) цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс;
6) внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 - «достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2035 году в объеме 132,2 процента по отношению к уровню 2024 года»;
[bookmark: anchor1002]цель 2 - «достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2035 году в размере 90803 рублей».





2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4, 5, 6
						
Таблица №1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план)

	
	
	
	план

	факт
	
	

	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1.1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года
	проценты
	102,7
	117,4
	
	

	2.1
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства
	рублей
	37947

	47145,10
	
	






Таблица № 2
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурные элементы муниципальной программы Канашского муниципального округа)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	2099,85
	1119,57
	2099,85
	1119,57

	Муниципальный ведомственный проект
	«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
	352,30
	340,50
	352,30
	340,50

	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»
	1719,40
	750,92
	1719,40
	750,92

	Муниципальный ведомственный проект
	«Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	28,15
	28,15
	28,15
	28,15

	Комплекс процессных мероприятий
	«Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	0
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение реализации Муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	0
	0
	0
	0




















Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год
	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия*
	Примечание**

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
Муниципальная программа   Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1.1
	Муниципальный ведомственный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

	Площадь земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Выполнено.
	В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики местному бюджету №97516000-1-2025-014 от 05.02.2025 года администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики выделено финансовое обеспечение в размере 340 497,85 руб. В течении 2025 года администрацией Канашского муниципального округа заключено 2 муниципальных контракта с ООО «БТИ Канашского района» на проведение кадастровых работ: муниципальный контракт №30 от 07 апреля 2025 года на сумму 286 000 руб., муниципальный контракт №68/1 от 27 июня 2025 года на сумму 54497,85 руб. Денежные средства освоены в полном объеме. По результатам работ образовано 10 земельных участков общей площадью 330,0 га, в том числе 238,0 га из невостребованных земельных долей СХПК. В отношении 4 земельных участков в 2025 году заключены договора аренды земельных участков.

	
	
	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения
	Выполнено.
	Вовлечены в оборот 500 га земель сельскохозяйственного назначения

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»

	Организация и проведение на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев
	Не выполнено.
	На территории Канашского муниципального округа произведен отлов животных без владельцев (собак) в количестве 82 особей. Поставленная задача по отлову животных без владельцев (собак) в количестве 163 голов выполнена не в полном объеме. Причина: невыполнение договорных обязательств Пименовым Владимиром Геннадьевичем, подрядчиком по муниципальному контракту на отлов животных без владельцев (собак) в период с июня по август 2025 года. Вследствие чего с вышеуказанным подрядчиком администрацией Канашского муниципального округа в одностороннем порядке был расторгнут муниципальный контракт, а подрядчик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В 2025 году на территории Канашского муниципального округа отловлено диких лис в количестве 50 особей.

	
	
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Не выполнено.
	На территории Канашского муниципального округа произведен отлов животных без владельцев (собак) в количестве 82 особей. Поставленная задача по отлову животных без владельцев (собак) в количестве 163 голов выполнена не в полном объеме. Причина: невыполнение договорных обязательств Пименовым Владимиром Геннадьевичем, подрядчиком по муниципальному контракту на отлов животных без владельцев (собак) в период с июня по август 2025 года. Вследствие чего с вышеуказанным подрядчиком администрацией Канашского муниципального округа в одностороннем порядке был расторгнут муниципальный контракт, а подрядчик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В 2025 году на территории Канашского муниципального округа отловлено диких лис в количестве 50 особей.

	1.3
	Муниципальный ведомственный проект «Борьба с распространением борщевика Сосновского»

	Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского
	Выполнено.
	Реализован комплекс мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского.  Обработана площадь произрастания борщевика Сосновского - 1,28 га. 

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	Организация ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса
	Выполнено.
	В течении 2025 года организованы сезонные ярмарки «Весна-2025» с 05 апреля 2025 года по 27 апреля 2025 года и «Дары осени-2025» с 13 сентября 2025 года по 12 октября 2025 года на площадках в районе рынка ООО «Агромол» по адресу: д. Большие Бикшихи, ул. Привокзальная, д. 2, на Ярмарке сельскохозяйственной по адресу: г. Канаш, ул. Московская, 12А, а также на площадке в с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 11 с предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям бесплатных торговых мест

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Осуществление функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса
	Выполнено.
	Обеспечено выполнение функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса. 













Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	всего
	2099,85
	1119,57
	2099,85
	1119,57

	
	федеральный бюджет
	336,80
	336,80
	336,80
	336,80

	
	республиканский бюджет
	1648,70
	730,22
	1648,70
	730,22

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	114,40
	52,55
	114,40
	52,55

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальный ведомственный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
	всего
	352,30
	340,50
	352,30
	340,50

	
	федеральный бюджет
	336,80
	336,80
	336,80
	336,80

	
	республиканский бюджет
	3,40
	3,40
	3,40
	3,40

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	12,10
	0,30
	12,10
	0,30

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00


	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»
	всего
	1719,40
	750,92
	1719,40
	750,92

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	1619,40
	700,92
	1619,40
	700,92

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	100,00
	50,00
	100,00
	50,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальный ведомственный проект «Борьба с распространением борщевика Сосновского»

	всего
	28,15
	28,15
	28,15
	28,15

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	25,90
	25,90
	25,90
	25,90

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование (государственных) муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»

	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00














Таблица 5.
Отчет о реализации мероприятий (результатов) 
комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 
Канашского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
	
	
	

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий "Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом"
	
	
	

	
	
	Организация ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса
	Выполнено.
	В течении 2025 года организованы сезонные ярмарки «Весна-2025» с 05 апреля 2025 года по 27 апреля 2025 года и «Дары осени-2025» с 13 сентября 2025 года по 12 октября 2025 года на площадках в районе рынка ООО «Агромол» по адресу: д. Большие Бикшихи, ул. Привокзальная, д. 2, на Ярмарке сельскохозяйственной по адресу: г. Канаш, ул. Московская, 12А, а также на площадке в с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 11 с предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям бесплатных торговых мест


	1.2
	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
	
	
	

	
	
	Обеспечение функций по выработке муниципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса
	Выполнено.
	Обеспечено выполнение функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса. 

	1.3
	Комплекса процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования"
	
	
	

	
	
	Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Не выполнено.
	На территории Канашского муниципального округа произведен отлов животных без владельцев (собак) в количестве 82 особей. Поставленная задача по отлову животных без владельцев (собак) в количестве 163 голов выполнена не в полном объеме. Причина: невыполнение договорных обязательств Пименовым Владимиром Геннадьевичем, подрядчиком по муниципальному контракту на отлов животных без владельцев (собак) в период с июня по август 2025 года. Вследствие чего с вышеуказанным подрядчиком администрацией Канашского муниципального округа в одностороннем порядке был расторгнут муниципальный контракт, а подрядчик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В 2025 году на территории Канашского муниципального округа отловлено диких лис в количестве 50 особей.

	
	
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Не выполнено.
	На территории Канашского муниципального округа произведен отлов животных без владельцев (собак) в количестве 82 особей. Поставленная задача по отлову животных без владельцев (собак) в количестве 163 голов выполнена не в полном объеме. Причина: невыполнение договорных обязательств Пименовым Владимиром Геннадьевичем, подрядчиком по муниципальному контракту на отлов животных без владельцев (собак) в период с июня по август 2025 года. Вследствие чего с вышеуказанным подрядчиком администрацией Канашского муниципального округа в одностороннем порядке был расторгнут муниципальный контракт, а подрядчик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В 2025 году на территории Канашского муниципального округа отловлено диких лис в количестве 50 особей.




Таблица 6.

Отчет о реализации мероприятий (результатов) проекта 
муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
	
	
	

	1.1
	Муниципальный ведомственный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
	
	
	

	
	
	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Выполнено.
	В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики местному бюджету №97516000-1-2025-014 от 05.02.2025 года администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики выделено финансовое обеспечение в размере 340 497,85 руб. В течении 2025 года администрацией Канашского муниципального округа заключено 2 муниципальных контракта с ООО «БТИ Канашского района» на проведение кадастровых работ: муниципальный контракт №30 от 07 апреля 2025 года на сумму 286 000 руб., муниципальный контракт №68/1 от 27 июня 2025 года на сумму 54497,85 руб. Денежные средства освоены в полном объеме. По результатам работ образовано 10 земельных участков общей площадью 330,0 га, в том числе 238,0 га из невостребованных земельных долей СХПК. В отношении 4 земельных участков в 2025 году заключены договора аренды земельных участков.

	
	
	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения
	Выполнено.
	Вовлечены в оборот 500 га земель сельскохозяйственного назначения

	1.2
	Муниципальный ведомственный проект "Борьба с распространением борщевика Сосновского"
	
	
	

	
	
	Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено.
	Реализован комплекс мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского.  Обработана площадь произрастания борщевика Сосновского - 1,28 га. 

	
	
	Производство продукции сельского хозяйства
	Выполнено.
	Индекс производства в хозяйствах всех категорий составил 117,4% (в сопоставимых ценах; в % к соответствующему периоду прошлого года)






Годовой доклад

Основные результаты, достигнутые в отчетном году.
   В 2025 году:
   - из 2 показателей Программы выполнены 2.
- из 7 показателей структурных элементов Программы выполнены 5.
- из 8 мероприятий (результатов) структурных элементов Программы выполнены 6.
Показатели, установленные муниципальной программой, достигнуты в 2025 год:
- индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года – 117,4%;
- среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - 47145,10 руб.
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 
достижение целей муниципальной программы
Цели поставленные в рамках реализации Программы в 2025 году достигнуты, в том числе:
цель 1 - достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2025 году в объеме 117,4% процента по отношению к уровню 2024 года", достигнута, при плане 106,1%;
цель 2 - достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2025 году в размере 47145,10 рублей", достигнута, при плане 37947 рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Канашского муниципального округа Чувашской Республики 
и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

В 2025 году выделено на реализацию муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 2099,85 тыс. руб. 
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» исполнена на сумму 1119,57 тыс. руб., что составило 53,3%.
Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием 
нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий:
   В 2025 году не выполнены 3 показателя структурных элементов Программы:
- организация и проведение на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев;
- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
Показатели «Организация и проведение на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев» и «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» не выполнены в связи с тем, что: 
- на территории Канашского муниципального округа произведен отлов животных без владельцев (собак) в количестве 82 особей. Поставленная задача по отлову животных без владельцев (собак) в количестве 163 голов выполнена не в полном объеме. Причина: невыполнение договорных обязательств Пименовым Владимиром Геннадьевичем, подрядчиком по муниципальному контракту на отлов животных без владельцев (собак) в период с июня по август 2025 года. Вследствие чего с вышеуказанным подрядчиком администрацией Канашского муниципального округа в одностороннем порядке был расторгнут муниципальный контракт, а подрядчик был внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В 2025 году на территории Канашского муниципального округа отловлено диких лис в количестве 50 особей.



Начальник отдела сельского хозяйства и экологии 
управления экономики, сельского хозяйства, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Канашского муниципального 
округа Чувашской Республики                                                                             Т.В. Алексеева
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»  за 2025 год 


1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа  от 29 января 2025 г. № 94 (с изменениями от 19 мая 2025 г. № 977, от 16 октября № 2399).
Основным разработчиком Программы является финансовое управление администрации  Канашского муниципального округа. 
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным долгом Канашского муниципального округа Чувашской Республики являются: 
1. обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики, формирование условий для ускорения темпов экономического роста, укрепления финансовой стабильности в  Канашском муниципальном округе Чувашской Республики; 
1. обеспечение роста собственных доходов бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики; 
1. эффективное использование бюджетных ресурсов; 
1. осуществление взвешенной долговой политики;
1. содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и обеспечение защищенности интересов потребителей финансовых услуг.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 – обеспечение динамичного развития экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в  Канашском муниципальном округе Чувашской Республики за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики; 
цель 2 –повышение эффективности бюджетных расходов  Канашского муниципального округа Чувашской Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств;
цель 3 – обеспечение доли просроченной кредиторской задолженности  бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики  в расходах  бюджета  Канашского  муниципального округа Чувашской Республики к 2035 году- 0,0%; 
цель 4 – обеспечение отношения муниципального долга  Канашского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета  Канашского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) к 2035 году на уровне не более 50%;
цель 5 – обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета  Канашского муниципального округа Чувашской Республики ежегодно по отношению к отчетному году не менее чем на 0,1%.


2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4
						Таблица №1

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

	N пп
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план)

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики " «Управление    общественными     финансами     и муниципальным      долгом »

	1.1
	Отношение дефицита  бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений)  не более
	проценты
	10
	0,0
	План выполнен
	10

	1.2
	Средний показатель качества финансового менеджмента
главных администраторов средств
 бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	проценты
	84,6
	84,6
	План выполнен
	84,6

	1.3
	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	проценты
	0,0
	0,0
	План выполнен 
	0,0

	1.4
	Отношение муниципального долга Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) не более
	проценты
	50,0
	0,0
	План выполнен
	50,0

	1.5
	Прирост поступления  налоговых и неналоговых доходов бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики по отношению
 к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), не менее
	проценты
	0,1
	0,0
	План выполнен)
	6,7


Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа )
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Управление    общественными     финансами     и муниципальным      долгом          »
	142 016,8
	128 647,2
	142 016,8
	128 647,2

	Комплекс процессных мероприятий 
	Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости
	68 338,2
	54 968,6
	68 338,2
	54 968,6

	Комплекс процессных мероприятий
	Обеспечение реализации муниципальной программы  "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
	73 678,6
	73 678,6
	73 678,6
	73 678,6

	комплекса процессных мероприятий
	 Повышение доходной базы бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Таблица № 3

Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия*
	Примечание**

	1
	2
	3
	
	4

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Управление    общественными     финансами     и муниципальным      долгом »
	
	
	

	1.1
	комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»
	Обеспечение финансирования принятых расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики в полном объеме
	выполнено
	Принятые расходные обязательства  обеспечены в бюджете 2025 г. финансированием на 100%

	
	
	Обеспечение объема средств из бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики в целях сохранения установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания
	выполнено
	Целевые показатели , установленные в рамках указа Президента РФ по повышению оплаты труда  работников в сфере образования и культуры выполнены

	
	
	Исполнение бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики по расходам
	выполнено
	При плане 96% расходы бюджета исполнены в 2025 г. на 96%

	
	
	Соблюдение установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Чувашской Республики
	выполнено
	При установленном нормативе 14,9, норматив на содержание органов местного самоуправления за 2025 г. сложился 13,81

	1.2
	комплекса процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году)
	выполнено
	Темп роста налоговых и неналоговых  расходов в 2025 году к 2024 году составил 106,8% при плане 104,5 %

	
	
	соотношение доли предоставленных налоговых льгот по отношению к сумме налоговых доходов бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики менее
	Не предоставляется возможным в связи с отсутствием показателей за 2025 г.
	

	1.3
	комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
	осуществление текущей деятельности оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов и сборов
	выполнено
	Текущая деятельность подведомственного учреждения профинансирована на 100 %





Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики " «Управление    общественными     финансами     и муниципальным      долгом»
	всего
	142 016,8
	128 647,2
	142 016,8
	128 647,2

	
	федеральный бюджет
	7 212,7
	7 212,7
	7 212,7
	7 212,7

	
	республиканский бюджет
	51 547,7
	51 547,7
	51 547,7
	51 547,7

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	83 256,4
	69 886,8
	83 256,4
	69 886,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	комплекса процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»
	всего
	68 338,2
	54 968,6
	68 338,2
	54 968,6

	
	федеральный бюджет
	2 950,5
	2 950,5
	2 950,5
	2 950,5

	
	республиканский бюджет
	51 547,7
	51 547,7
	51 547,7
	51 547,7

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	13 840,0
	470,4
	13 840,0
	470,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	комплекса процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	0,0
	        0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	         0,0
	        0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	         0,0
	       0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	         0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	         0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
	всего
	73 678,6
	73 678,6
	73 678,6
	73 678,6

	
	федеральный бюджет
	4 262,2
	4 262,2
	4 262,2
	4 262,2

	
	республиканский бюджет
	
	
	
	

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	69 416,4
	69 416,4
	69 416,4
	69 416,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Годовой доклад за 2025 г.
Показатели, установленные муниципальной программой достигнуты в 2025 год:
- прирост поступления  налоговых и неналоговых доходов бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики по отношению  к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), не менее -0,1;
- показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств  бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики -84,6 баллов;
- отсутствие просроченная кредиторская задолженности по итогам 2025 года;
-отношение муниципального долга Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) не более 50%.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы
Цели , поставленные в рамках реализации муниципальной программы в 2025 году достигнуты, в том числе:
	цель 1 – обеспечение динамичного развития экономики Канашского муниципального округа Чувашской Республики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в  Канашском муниципальном округе Чувашской Республики за счет соблюдения долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики(бюджет 2025 год –сбалансирован, достигнуты неплохие показатели в экономики Канашского муниципального округа); 
цель 2 –повышение эффективности бюджетных расходов  Канашского муниципального округа Чувашской Республики на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств(исполнение бюджета Канашского муниципального округа строилось, в том числе на принципе эффективности бюджетных расходов, что позволило увеличить исполнение объемов расходных обязательств) ;
цель 3 – обеспечение доли просроченной кредиторской задолженности  бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики  в расходах  бюджета  Канашского  муниципального округа Чувашской Республики к 2035 году- 0,0%( в 2025 году просроченная кредиторская задолженность отсутствует); 
цель 4 – обеспечение отношения муниципального долга  Канашского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета  Канашского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений) к 2035 году на уровне не более 50% (бюджет Канашского муниципального округа за 2025 г. при плановом дефиците исполнен с профицитом в сумме 5,3 млн.руб.);
цель 5 – обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета  Канашского муниципального округа Чувашской Республики ежегодно по отношению к отчетному году не менее чем на 0,1%(рост налоговых и неналоговых поступлений  к уровню 23024 года составил 6,8%)







Начальник финансового управления
администрации Канашского муниципального округа	                           А.Н.Поляков
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» за 2025  год 

1. Общие сведения
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 22.05.2025 №1000 (с изменениями от 10.09.2025  № 2052).
Ответственный исполнитель Программы - Управление экономики, сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Целями Программы являются:
цель 1 - формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Канашском муниципальном округе;
цель 2 - обеспечение эффективного функционирования системы муниципального стратегического управления;
цель 3 - создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Канашском муниципальном округе на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
цель 4 - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги;
цель 5 - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Канашском муниципальном округе.

2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4, 5.
											             Таблица №1
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	N п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план) на текущий год

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Экономическое развитие»

	1.1.
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
	млн.рублей
	43800
	26253,2
	Причина невыполнения заключается в резком падении заказов у ООО «КАВАЗ»  на вагоны – хопперы, начавшемся в 4 квартале 2024 г. и продолжавшимся весь 2025 год вследствие ослабления российского рынка железнодорожного машиностроения. Так в 2025 г. объем отгруженных товаров составил 13874,1 млн. рублей (в 2024 г. – 27907,1 млн. рублей). Аналогично у АО «КААЗ», в связи с возникшими проблемами в сбыте, объем отгруженных товаров в 2025 г. составил 2009,0 млн. рублей (в 2024 г. –  2705,5 млн. рублей).
	46000

	1.2.
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	рублей
	58888,9
	61840,8 
	-
	66544,4

	1.3.
	Актуализированная комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года
	единиц
	1
	1


	-
	0

	1.4.
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
	единиц
	285
	315
	-
	286

	1.5.
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	единиц
	8149
	8450
	-
	7983

	1.6.
	Количество созданных постоянных рабочих мест
	единиц
	83
	107
	-
	104

	1.7.
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций)
	млн.рублей
	123
	722,3 
	-
	356,1

	1.8.
	Оборот розничной торговли на душу населения
	тыс. рублей
	108,0
	114,0
	-
	109,0

	1.9.
	Объем платных услуг на душу населения
	тыс. рублей
	20,2
	20,2
	-
	21,3

	1.10.
	Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов
	единиц
	501
	526
	-
	504

	1.11.
	Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
	единиц
	74
	75
	-
	77

	1.12.
	Введение новых объектов потребительского рынка
	единиц
	3
	17
	-
	3

	1.13.
	Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике
	единиц
	76
	76
	-
	76

	1.14.
	Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли
	рублей
	55171,2
	56814,7 
	-
	57070,0

	1.15.
	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей
	единиц
	4
	0
	-
	3

	1.16.
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	процентов
	>92
	95
	-
	>92

	1.17.
	Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в администрацию Канашского муниципального округа
	процентов
	30
	67,8
	При плане 30%, в 2025 г. доля
очных обращений составила 67,8%. Не выполнение связано с тем, что по услуге «Выдача выписок  из похозяйственных книг», сельское население в 2025 г. из 16254 очных обращений, 11388 раз обращалось непосредственно в территориальные отделы
	28

	1.18.
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	процентов
	95
	95
	-
	95




Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа )
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Экономическое развитие»
	12000,0
	12000,0
	12000,0
	12000,0

	Комплекс процессных мероприятий 
	Совершенствование системы государственного стратегического управления
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	Формирование благоприятного инвестиционного климата
	12000,0
	          12000,0
	         12000,0
	          12000,0

	Комплекс процессных мероприятий
	 Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства
	        0,0
	             0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
	        0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей
	        0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Экономическое развитие»
	
	
	

	1.1
	комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
	Не выполнено
	При плане 43800,0 млн. руб. объем отгрузки составил 26235,2 млн. руб. Причина невыполнения заключается в резком падении заказов у ООО «КАВАЗ»  на вагоны – хопперы, начавшемся в 4 квартале 2024 г. и продолжавшимся весь 2025 год вследствие ослабления российского рынка железнодорожного машиностроения. Так в 2025 г. объем отгруженных товаров составил 13874,1 млн. рублей (в 2024 г. – 27907,1 млн. рублей). Аналогично у АО «КААЗ», в связи с возникшими проблемами в сбыте, объем отгруженных товаров в 2025 г. составил 2009,0 млн. рублей (в 2024 г. –  2705,5 млн. рублей).


	
	
	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
	Выполнено
	При плане 58888,9 руб., зарплата  составила 61840,8 руб. 

	
	
	Количество заключенных с Чувашстатом договоров на оказание информационных услуг для Канашского муниципального округа
	Выполнено
	При плане заключения 1 договора, фактически  заключен 1 договор

	
	
	Актуализированная комплексная программа социально-
экономического развития Канашского муниципального округа до 2030 года
	Выполнено
	

	-



	
	
	Методическое руководство разработкой муниципальных программ Канашского муниципального округа и оценка эффективности их реализации
	Выполнено                               
	-

	1.2
	комплекса процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата»
	Доля проектов нормативных правовых актов Канашского муниципального округа, оценка регулирующего воздействия которых проведена, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Канашского муниципального округа, подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики
	Выполнено 
	Выполнение составило 100 %

	
	
	Проведение мероприятий по реализации проектов
	Выполнено
	Выполнение составило 100 %. Выделенный грант в объеме 12,0 млн. рублей использован в полном объеме.

	1.3
	комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
	Выполнено
	При плане 285 единиц, фактически число субъектов МСП составило 315 единиц

	
	
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
	Выполнено
	При плане 8149 ед., фактически численность составила 8450 ед.

	
	
	Количество созданных постоянных рабочих мест
	Выполнено
	При плане 83 ед., фактически количество составило 107 ед.

	
	
	Объем привлеченных инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций)
	Выполнено
	При плане 123 млн. руб., фактический объем инвестиций составил 722,3 млн. руб.

	1.4. 
	комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	Выполнено
	При плане >92%, в 2025 г. уровень удовлетворенности составил 95%

	
	
	Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Канашского муниципального округа
	Не выполнено 
	При плане 30%, в 2025 г. доля очных обращений составила 67,8%. Невыполнение связано с тем, что при общем объеме очных обращений 16254 ед. в 2025 г., сельское население 11388 раз обращалось по услуге «Выдача выписок  из похозяйственных книг», непосредственно в территориальные отделы

	
	
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
	Выполнено
	При плане 95%, в 2025 г. доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг составила 95%

	1.5.
	комплекса процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»



	Оборот розничной торговли на душу населения
	Выполнено
	При плане 108,0 тыс. руб., фактически оборот составил 114,0 тыс.руб.

	
	
	Объем платных услуг на душу населения
	Выполнено
	При плане 20,2 млн. руб., объем платных услуг составил 20,2 млн. руб.

	
	
	Обеспеченность населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов
	Выполнено
	При плане 501 ед. фактически количество стационарных торговых объектов составило 526 ед.

	
	
	Обеспеченность населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
	Выполнено 
	При плане 74 ед. фактически количество нестационарных торговых объектов составило 75 ед.

	
	
	Введение новых объектов потребительского рынка
	Выполнено 
	При плане 3 ед., фактически количество составило 17 ед.

	
	
	Представленность продуктов питания местного производства в основных группах товаров, производимых в республике
	Выполнено 
	При плане 76 ед., фактически количество составило 76 ед.

	
	
	Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли
	Выполнено
	При плане 55171,2 руб., фактически зарплата составила 56814,7 руб. 

	
	
	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей
	Выполнено
	При плане 4 ед., фактически обращений - 0.



Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа    Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Экономическое развитие»
	всего
	12000,0
	12000,0
	12000,0
	12000,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	12000,0
	12000,0
	12000,0
	12000,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы государственного стратегического управления"
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Формирование благоприятного инвестиционного климата"
	всего
	12000,0
	12000,0
	12000,0
	12000,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	12000,0
	12000,0
	12000,0
	12000,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства"
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей"
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Экономическое развитие»
	
	
	

	1.1
	комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
	
	
	

	
	
	Реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Канашского муниципального округа
	Не выполнено
	Стратегия не актуализирована

	
	
	Оказание Чувашстатом информационных услуг для муниципальных нужд Канашского муниципального округа
	Выполнено
	Подписано Соглашение Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике и администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 11.03.2025

	
	
	Обеспечение координации и мониторинга хода работ по разработке проекта и актуализации комплексной программы социально-экономического развития Канашского муниципального округа до 2030 года
	Выполнено
	-

	
	
	Методическое руководство разработкой муниципальных программ Канашского муниципального округа и оценка эффективности их реализации
	Выполнено
	-

	1.2.
	комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата»


	
	
	

	
	
	Развитие механизмов ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
	Выполнено
	При плане 11 процедур, проведено 39 процедур ОРВ  проектов муниципальных нормативных правовых актов 

	1.3.
	комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	
	
	Организация выставок, передвижных выставок и выставок-продаж изделий ремесленников и мастеров народных художественных промыслов, производителей сувенирной продукции, в том числе организация показов национальной одежды
	Выполнено
	На Межрегиональном фестивале поэзии «Зов Сеспеля» 16 ноября 2025 года, посвященном 126-летию со дня рождения великого чувашского поэта Михаила Сеспеля, в фойе Районного Дома культуры развернулась выставка мастеров народного творчества из Канашского муниципального округа. 
На выставке творческих работ Сергея Сергеевича Иванова, мастера по обработке древесины, работающего под брендом «Папа сделал», были  представлены изделия художественной резьбы по дереву. 
В фойе Районного Дома культуры села Шихазаны к Дню чувашской вышивки открылась выставка фотопроекта «Чувашская душа в образах». Эта экспозиция даёт уникальную возможность лучше узнать культуру и традиции Чувашии через призму национального костюма. 
На Республиканской выставке-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Символы Победы» было представлено работы участников клубных формирований КДУ Канашского муниципального округа. 


	
	
	Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  (за исключением  субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Выполнено
	Субсидии из бюджета Канашского муниципального округа в 2025 г. не планировались и не предоставлялись

	1.4.
	комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»


	
	
	

	
	
	Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
	Выполнено
	При плане >92%, показатель составил 95%

	
	
	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Межрайонном Канашском ОП АУ "МФЦ" Минэкономразвития Чувашии (г. Канаш)

	Не выполнено
	При плане 30%, доля очных обращений составила 67,8%. Невыполнение связано с тем, что по услуге «Выдача выписок  из похозяйственных книг», сельское население в 2025 г. из 16254 очных обращений, 11388 раз обращалось непосредственно в территориальные отделы

	1.5.
	комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

	
	
	

	
	
	Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг
	Выполнено
	Еженедельно проводился мониторинг цен на продукты питания и ГСМ, с направлением информации в Минэкономразвития Чувашии и размещением на сайте администрации Канашского муниципального округа

	
	
	Формирование и ведение реестров организаций потребительского рынка
	Выполнено
	Сформированы и велись реестры организаций потребительского рынка https://kanash-mo.cap.ru/action/activity/predprinimateljstvo-i-torgovlya/reestri-predpriyatij-potrebiteljskogo-rinka  

	
	
	Содействие в открытии, реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка, в том числе в сельской местности
	Выполнено
	Организованы торговые ряды в  микрорайонах города Канаш и в с.Ямашево Канашского муниципального округа для реализации сельскохозяйственной продукции 

	
	
	Организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работы интернет-ресурсов "Защита прав потребителей"
	Выполнено
	На сайте администрации систематически размещалась информация в области защиты прав потребителей:
https://kanash-mo.cap.ru/press_center/announcements/2026/01/13/vnimaniyu-zhitelej-kanashskogo-municipaljnogo-okruga 
https://kanash-mo.cap.ru/press_center/publications/2026/01/20/pri-pokupke-molochnoj-produkcii-moloka-smetani-kefira-tvoroga-stoit-obratitj-vnimanie-na-neskoljko-aspektov  
https://kanash-mo.cap.ru/press_center/publications/2026/01/15/zamorozhennie-ovoschi-sohranyaetsya-li-poljza 
 

	
	
	Проведение мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню защиты прав потребителей
	Выполнено
	13.03.2025 проведен круглый стол «Справедливый переход к устойчивому образу жизни».
С 10 по 25 марта 2025 г. проведена «горячая линия» приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей
https://kanash-mo.cap.ru/press_center/announcements/2025/03/06/o-provedenii-goryachej-li 





Годовой доклад 

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие города» за 2025  год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году.
   В 2025 году:
   - из 18 показателей Программы выполнены 16.
- из 22 показателей структурных элементов Программы выполнены 20.
- из 14 мероприятий (результатов) структурных элементов Программы выполнены 12.
	
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.
Цели поставленные в рамках реализации Программы в 2025 году достигнуты, в том числе:
цель 1 - формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Канашском муниципальном округе, достигнута. Так, объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 722,3 млн. руб., при плане 123 млн.руб.;
цель 2 - обеспечение эффективного функционирования системы муниципального стратегического управления, достигнута.	 С этим связаны рост доходов бюджета муниципального округа, снижение безработицы, улучшение инфраструктуры; 
цель 3 - создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Канашском муниципальном округе на основе формирования эффективных механизмов его государственной поддержки; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, достигнута. Так, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, выросла до 8450 чел, при плане 8149 чел.;
цель 4 - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги, достигнута. Так, выросли оборот розничной торговли,  на душу населения до 114,0 тыс. руб., при плане 108,0 тыс. руб., обеспеченность населения количеством стационарных торговых объектов составила 526 ед., при плане 501 ед., введение новых объектов потребительского рынка составило 17 ед., при плане 3 ед., не было обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей;
цель 5 - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Канашском муниципальном округе, выполнена. Так, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 95%, при плане более 92%, доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг составила 95%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Канаш Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
В 2025 году при плане 12,0 млн. руб., выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде гранта, фактически использовано 12,0 млн. руб.  

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):
   В 2025 году не выполнены 2 показателя Программы:
	1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами». При плане 43800,0 млн. руб., фактический показатель в 2025 г. составил  26253,2 млн.руб. Невыполнение связано с резким падением заказов у ООО «КАВАЗ»  на вагоны – хопперы, начавшемся в 4 квартале 2024 г. и продолжавшимся весь 2025 год вследствие ослабления российского рынка железнодорожного машиностроения. Так, объем отгруженных товаров ООО «КАВАЗ» в 2025 г. составил 13874,1 млн. рублей (в 2024 г. – 27907,1 млн. рублей). Аналогично у АО «КААЗ», в связи с возникшими проблемами со сбытом, объем отгруженных товаров в 2025 г. составил 2009,0 млн. рублей (в 2024 г. –  2705,5 млн. рублей).
2. «Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в администрацию Канашского муниципального округа». При плане 30%, в 2025 г. доля очных обращений составила 67,8%. Невыполнение связано с тем, что при общем объеме очных обращений 16254 ед. в 2025 г., сельское население 11388 раз обращалось по услуге «Выдача выписок  из похозяйственных книг» непосредственно в территориальные отделы.


Заместитель главы  администрации - 
начальник управления экономики, 
сельского хозяйства, имущественных 
и земельных отношений администрации					                 Н.И. Белов






















Годовой отчет

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
за 2025  год
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" за 2025 год 

1.Общие сведения

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 05 декабря 2025 г. №2851. 
Основным разработчиком Программы является управление градостроительства, архитектуры транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики. 
Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в жилищной сфере являются обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.
Приоритет в жилищной сфере - создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, а также для повышения доступности жилья для населения Чувашской Республики, в том числе:
формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;
обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в жилищное строительство неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков;
содействие комплексному развитию территорий;
использование бюджетных кредитов (на возвратной основе) в целях реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры;
повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан.
Целью Муниципальной программы является создание условий для улучшения жилищных условий граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.
Основными задачами Муниципальной программы являются:
[bookmark: sub_1217]сокращение среднего срока ожидания в очереди на улучшение жилищных условий граждан;
создание стимулов для развития жилищного строительства за счет реализации механизмов обеспечения объектами инфраструктуры проектов по развитию территорий в целях жилищного строительства;
осуществление реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;
[bookmark: sub_1220]совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития ипотечного жилищного кредитования;
предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми.

2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году

Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4, 5.
											             Таблица №1
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	N п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план) на текущий год

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа Чувашской Республики 
"Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"

	1.1.
	Объем жилищного строительства
	тыс.кв.м
	40
	37,8
	В связи с уменьшением ввода в эксплуатацию жилых домов
	42

	1.2.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	семей
	61
	61
	выполнено
	64

	1.3.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	кв. м на человека
	31,9
	31,7
	По причине уменьшения объема введенного в эксплуатацию жилья
	32,3

	1.4.
	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года
	процентов
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5
	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2025 года)
	человек
	16
	16
	выполнено
	30

	1.6
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
	процентов
	Х
	Х
	Х
	Х




Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа )
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы )

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
	244 700,1

	243 432,3
	244 700,1

	243 432,3

	Комплекс процессных мероприятий
	"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики - Чувашии
	20 030,2
	20 030,20
	20 030,2
	20 030,20

	Комплекс процессных мероприятий 
	 "Обеспечение жильем молодых семей"
	101 195,9
	100 687,0
	101 195,9
	100 687,0

	Комплекс процессных мероприятий
	"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	59 337,4
	59 186,0
	59 337,4
	59 186,0

	Комплекс процессных мероприятий
	"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
	64 136,4
	63 529,1

	64 136,4
	63 529,1





Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
	
	
	

	1.1
	
	Количество молодых семей, обеспеченных жильем
	Выполнено
	

	1.2
	
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	Выполнено 
	

	1.3
	
	Число жителей округа, улучшивших жилищные условия
	Выполнено
	



Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики за счет всех источников финансирования
за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
	всего
	244 700,07
	243 432,30
	244 700,07
	243 432,30

	
	федеральный бюджет
	24 189,65
	24 112,37
	24 189,65
	24 112,37

	
	республиканский бюджет
	198 585,23
	197 761,27
	198 585,23
	197 761,27

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	21 925,2
	21 558,66
	21 925,2
	21 558,66

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики - Чувашии
	всего
	20 030,2
	20 030,2
	20 030,2
	20 030,2

	
	федеральный бюджет
	12 609,0
	12 609,0
	12 609,0
	12 609,0

	
	республиканский бюджет
	6 827,5
	6 827,5
	6 827,5
	6 827,5

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	593,7
	593,7
	593,7
	593,7

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем молодых семей"
	всего
	101 195,9
	100 687,06
	101 195,9
	100 687,06

	
	федеральный бюджет
	24 189,65
	24 112,37
	24 189,65
	24 112,37

	
	республиканский бюджет
	55 674,8
	55 609,73
	55 674,8
	55 609,73

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	21 331,5
	20 964,96

	21 331,5
	20 964,96


	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	всего
	59 337,37
	59 186,0
	59 337,37
	59 186,0

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	59 337,37
	59 186,0
	59 337,37
	59 186,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,00
	0,00
	
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
	всего
	64 136,9
	63 529,07

	64 136,9
	63 529,07


	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	республиканский бюджет
	64 136,9
	63 529,07

	64 136,9
	63 529,07


	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем"
	
	
	

	1.1
	Количество молодых семей, обеспеченных жильем
	Обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
	Выполнено
	

	
	
	Реализация полномочий по обеспечению жильем молодых семей
	Выполнено

	

	1.2.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Выполнено
	

	
	
	Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
	Выполнено 
	

	1.3.
	Число жителей округа, улучшивших жилищные условия
	Предоставление единовременных денежных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025 - 2030 годы
	Выполнено 
	

	
	
	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым после 1 января 2017 года
	Выполнено 
	




Годовой доклад 

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" за 2025  год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году.

В рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» выделено более 20,0 млн. рублей. На выделенные средства приобретено 8 жилых помещений для переселения жильцов из аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Канаш, ул. Кабалина, д. 5.
На обеспечение жильем молодых семьей в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" выдано 61 свидетельство на приобретение жилых помещений, на сумму более 100,7 млн. рублей. 
В целях обеспечения жильем детей – сирот в 2025 году на приобретение жилых помещений выделено более 39,1 млн рублей на что приобретено 16 квартир. Предоставлено 18 жилых помещений детям – сиротам, а также выдано 6 сертификатов на приобретение жилья на сумму более 20,0 млн. рублей.
На улучшение жилищных условий многодетных семей, имеющие пять и более несовершеннолетних детей в 2025 году из республиканского бюджета выделено более 63,5 млн. рублей, благодаря чему девять многодетных семей улучшили свои жилищные условия




Заместитель главы администрации – 
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Годовой отчет

Муниципальная программа Канашского муниципального округа
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Муниципальная программа Канашского муниципального округа
Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
за 2025 год 

1. Общие сведения
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 26.12.2025 № 3098.
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел кадровой работы, наградной политики и противодействия коррупции администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики.
Целями муниципальной программы являются:
цель 1 - обеспечение необходимых условий для осуществления функционирования и совершенствования системы государственного управления в сфере юстиции;
цель 2 - повышение эффективности муниципального управления и муниципальной службы в Канашском муниципальном округе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Канашском муниципальном округе;
цель 3 - создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа.

2.  Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые
в 2025 году

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году, отражены в таблицах №№1, 2, 3, 4,5.
											             Таблица №1
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

	N п/п
	Наименование  показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (план) на текущий год

	
	
	
	план

	факт
	
	

	
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
«Развитие потенциала муниципального управления»

	1.1.
	Доля кандидатов в присяжные заседатели Канашского муниципального округа, представленных для включения в списки Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.2.
	Доля поданных заявлений о регистрации актов гражданского состояния в электронном виде
	процентов
	15,0
	17,2
	-
	18,0

	1.3.
	Доля поданных заявлений о регистрации рождения с использованием суперсервиса «Рождение ребенка»
	процентов
	35,0
	64,3
	-
	40,0

	1.4.
	Доля представленных муниципальных нормативных правовых актов Канашского муниципального округа, для  внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, правовая экспертиза которых проведена
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.5.
	Доля подготовленных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Канашского муниципального округа 
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.6.
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Канашского муниципального округа
	процентов
	45,8
	45,9
	-
	55,8

	1.7.
	Доля подготовленных муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы в Канашском муниципальном округе, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.8.
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского муниципального округа
	процентов
	18,2
	32,5
	-
	18,3

	1.9.
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
	процентов
	3,1
	2,5
	Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не достигаются, в связи с текучестью кадров и с низкой оплатой труда
	3,2

	1.10.
	Доля муниципальных служащих Канашского муниципального округа, участвовавших в мероприятиях по профессиональному развитию в текущем году, в общей численности муниципальных служащих
	процентов
	20,0
	32,7
	-
	20,0

	1.11.
	Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	единиц
	1,0
	0
	В связи с преобразованием муниципальных образований города Канаша Чувашской Республики и Канашского муниципального округа Чувашской Республики путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Канашский муниципальный округ Чувашской Республики» учреждена администрация муниципального образования с новой структурой
	1,0

	1.12.
	Доля муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.13.
	Доля проектов муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.14.
	Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.15.
	Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции
	процентов
	33,0
	90,0
	-
	33,0

	1.16.
	Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Канашском муниципальном округе, прошедших обучение или участвовавших в мероприятиях по профессиональному развитию по вопросам противодействия коррупции
	процентов
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	1.17.
	Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики и на официальном сайте Канашского муниципального округа
	единиц
	80,0
	
	
	80,0





Таблица № 2

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа  Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы 

	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурные элементы  муниципальной программы Канашского муниципального округа)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	195602,0
	190310,4
	195602,0
	190310,4

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц»
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4

	Комплекс процессных мероприятий
	«Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде»
	5278,7
	5278,7
	5278,7
	5278,7

	Комплекс процессных мероприятий
	 «Создание эффективной системы муниципального управления»
	       1080,0
	1067,1
	       1080,0
	1067,1

	Комплекс процессных мероприятий
	«Развитие муниципальной службы»
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4

	Комплекс процессных мероприятий
	«Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики»
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	188962,5
	183683,8
	188962,5
	183683,8




Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	
	
	

	1.1
	комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц»
	Доля кандидатов в присяжные заседатели Канашского муниципального округа, представленных для включения в списки Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности
	Выполнено
	Списки кандидатов в присяжные заседатели от Канашского муниципального округа, для включения в списки Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности представлены в полном объеме

	
	
	Доля представленных муниципальных нормативных правовых актов Канашского муниципального округа, для  внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики, правовая экспертиза которых проведена
	Выполнено
	В республике осуществляется работа по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики. В рамках данного мероприятия организована работа по предоставлению муниципальных нормативных правовых актов Канашского муниципального округа для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики. В 2025 году предоставлено более 400 муниципальных нормативных правовых актов Канашского муниципального округа

	
	
	Доля подготовленных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Канашского муниципального округа 
	Выполнено
	В оказании бесплатной юридической помощи также задействованы и органы местного самоуправления Канашского муниципального округа. Нормативные  правовые акты органов местного самоуправления Канашского муниципального округа, регулирующие вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Канашского муниципального округа подготовлены и утверждены в полном объеме

	1.2
	комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде»
	Доля поданных заявлений о регистрации актов гражданского состояния в электронном виде
	Выполнено 
	Обеспечена возможность обращения граждан в электронном виде с целью получения следующих услуг: регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, выдача повторного свидетельства. В 2025 году подано 549 заявлений о регистрации актов гражданского состояния в электронном виде 

	
	
	Доля поданных заявлений о регистрации рождения с использованием суперсервиса «Рождение ребенка»
	Выполнено
	Доля поданных заявлений о регистрации рождения с использованием суперсервиса «Рождение ребенка», при плане 35 % выполнено 64,3 %

	1.3
	комплекс процессных мероприятий «Создание эффективной системы муниципального управления»
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Канашского муниципального округа
	Выполнено
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Канашского муниципального округа при плане 45,8 % выполнено на 45,9 %

	
	
	Доля подготовленных муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы в Канашском муниципальном округе, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
	Выполнено
	Доля подготовленных муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы муниципальной службы в Канашском муниципальном округе – 100 %

	1.4. 
	комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского муниципального округа
	Выполнено
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления Канашского муниципального округа – 32,5%

	
	
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
	Не выполнено 
	При плане 3,1 %, в 2025 г. доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет составила 2,5 %. Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не достигаются, в связи с текучестью кадров и с низкой оплатой труда.

	
	
	Доля муниципальных служащих Канашского муниципального округа, участвовавших в мероприятиях по профессиональному развитию в текущем году, в общей численности муниципальных служащих
	Выполнено
	При плане 20 %, в 2025 г. доля муниципальных служащих Канашского муниципального округа, участвовавших в мероприятиях по профессиональному развитию в текущем году, в общей численности муниципальных служащих составила 32,7 %

	
	
	Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	Не выполнено
	В связи с преобразованием муниципальных образований города Канаша Чувашской Республики и Канашского муниципального округа Чувашской Республики путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Канашский муниципальный округ Чувашской Республики» учреждена администрация муниципального образования с новой структурой

	1.5.
	комплекс процессных мероприятий «Организационные меры по созданию механизма реализации 
антикоррупционной политики»

	Доля муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации
	Выполнено
	Доля муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 100 %

	
	
	Доля проектов муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза
	Выполнено
	Доля проектов муниципальных правовых актов Канашского муниципального округа, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза – 100 %

	
	
	Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен анализ представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов
	Выполнено
	Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен анализ представленных ими сведений – 100 %

	
	
	Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции
	Выполнено 
	Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции и доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Канашском муниципальном округе, прошедших обучение или участвовавших в мероприятиях по профессиональному развитию по вопросам противодействия коррупции – 31 человек.

	
	
	Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Канашском муниципальном округе, прошедших обучение или участвовавших в мероприятиях по профессиональному развитию по вопросам противодействия коррупции
	Выполнено 
	

	
	
	Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Чувашской Республики и на официальном сайте Канашского муниципального округа

	Выполнено 
	Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции – 80 ед.

	1.6.
	комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	Обеспечение функций муниципальных органов
	
	Выполнено

	
	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	
	Выполнено

	
	
	Выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики
	
	Выполнено

	
	
	
	
	



Таблица № 4

Информация
о финансировании реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования за 2025 год

	Статус
	Источники финансирования
	План расходов на отчетный год, тыс. руб. 
	Фактические расходы за отчетный год, тыс. руб. 
	план расходов с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (структурного элемента)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа  Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	всего
	195602,0
	190310,4
	195602,0
	190310,4

	
	федеральный бюджет
	5308,1
	5308,1
	5308,1
	5308,1

	
	республиканский бюджет
	580,0
	580,0
	580,0
	580,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа 
	189714,0
	184422,3
	189714,0
	184422,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц»
	всего
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4

	
	федеральный бюджет
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде»
	всего
	5278,7
	5278,7
	5278,7
	5278,7

	
	федеральный бюджет
	5278,7
	5278,7
	5278,7
	5278,7

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Создание эффективной системы муниципального управления»
	всего
	1080,0
	1047,2
	1080,0
	1047,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	1080,0
	1047,2
	1080,0
	1047,2

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»
	всего
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	231,4
	231,4
	231,4
	231,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики»
	всего
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	всего
	188962,5
	183683,8
	188962,5
	183683,8

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет
	580,0
	580,0
	580,0
	580,0

	
	бюджет Канашского муниципального округа
	188382,5
	183103,8
	188382,5
	183103,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики
за 2025 год

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия 
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа  Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
	
	
	

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц»
	
	
	

	
	
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
	Выполнено 
	-

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде»
	
	
	

	
	
	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета
	Выполнено 
	-

	
	
	Предоставление государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния в электронном виде
	Выполнено 
	-

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий «Создание эффективной системы муниципального управления»
	
	
	

	
	
	Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы в Канашском муниципальном округе
	Выполнено 
	-

	
	
	Членские взносы в Ассоциации, Союзы, Советы муниципальных образований
	Выполнено 
	-

	1.4
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы»
	
	
	

	
	
	Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование и использование кадровых резервов
	Выполнено 
	-

	
	
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 
	Выполнено 
	-

	
	
	Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики»
	Не выполнено 
	-

	1.5
	Комплекс процессных мероприятий «Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики»
	
	
	

	
	
	Совершенствование нормативно-правовой базы Канашского муниципального округа, регулирующей вопросы противодействия коррупции
	Выполнено 
	-

	
	
	Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Канашского муниципального округа и их проектов
	Выполнено 
	В 2025 году проведена антикоррупционная экспертиза 407 нормативных правовых актов Канашского муниципального округа и их проектов

	
	
	Внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа
	Выполнено 
	-

	
	
	Проведение мероприятий антикоррупционной направленности
	Выполнено 
	-

	
	
	Осуществление деятельности по формированию у муниципальных служащих и работников муниципальных организаций отрицательного отношения к коррупции
	Выполнено 
	-

	
	
	Участие муниципальных служащих (в т. ч. ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений) в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции
	Выполнено 
	В 2025 году обеспечено участие 30 муниципальных служащих в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции




Годовой доклад 

Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за 2025  год
Основные результаты, достигнутые в отчетном году.
Из 17 целевых индикаторов и показателей выполнены 15.
Из 20 показателей структурных элементов выполнены 19.
            Из 14 мероприятий (результатов) выполнено 13.
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.
Цели поставленные в рамках реализации Программы в 2025 году достигнуты, в том числе:
Цель 1 – обеспечение необходимых условий для осуществления функционирования и совершенствования системы государственного управления в сфере юстиции
Периодически в  списки кандидатов в присяжные заседатели вносятся изменения.
Обеспечена возможность обращения граждан в электронном виде с целью получения следующих услуг: регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, выдача повторного свидетельства. В 2025 году подано 549 заявлений о регистрации актов гражданского состояния в электронном виде
Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Канашского муниципального округа Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики представлены в полном объеме – 100%.
Цель 2 - повышение эффективности муниципального управления и муниципальной службы в Канашском муниципальном округе, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Канашском муниципальном округе.
Осуществляется дальнейшее совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы. Муниципальных служащих Канашского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших дополнительное профессиональное образование в 2025 году – 72 человека.
Цель 3 - создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Канашского муниципального округа.
План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики на 2025-2029 годы утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 14.02.2025 г.     № 254. В 2025 году все запланированные мероприятия  исполнены в установленные сроки.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
В 2025 году при плане 195,6 млн. руб., предоставленных на реализацию Программы, фактически использовано 190,3 млн. руб.  
Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий):
   В 2025 году основные мероприятия Программы выполнены.
Начальник отдела кадровой работы,
наградной политики и противодействия
коррупции администрации 							             Павлова С.А.
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Канашского муниципального округа 
Чувашской Республики






Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» за 2025 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики  «Цифровое общество» за 2025 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики (постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 16.01.2025 № 43) и включает в себя следующую информацию за 2025 год: 
результаты реализации показателей, структурных элементов и мероприятий муниципальной программы;
результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы;
данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;
информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 1 
Сведения
о достижении показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»

	№ пп
	Наименование целевого индикатора и показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики 
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа на текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточнен-ный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»

	1.
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
	процентов
	х
	90
	90
	92
	
	92

	2
	Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств
	единиц
	х
	1
	1
	90
	
	х




Таблица 2 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы  Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество»
	Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (структурного элемента муниципальной программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы  Канашского муниципального округа Чувашской Республики (структурного элемента муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (структурного элемента муниципальной программы)

	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Цифровое общество
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	Массовые коммуникации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Таблица № 3
Отчет
о реализации структурных элементов муниципальной программы 
Канашского муниципального округа Чувашской Республики
«Цифровое общество»
 за 2025 год
	N пп
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (структурного элемента)
	Наименование показателя
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Канашского муниципального округа Чувашской Республики"
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.1.
	комплекс процессных мероприятий "Массовые коммуникации"


	Повышение эффективности муниципального управления в Канашском муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий
	выполнено
	Работа Единого портала государственных услуг, портала государственных сервисов. Работа на площадке «Инцидент-менеджмент)





Таблица 4 
Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» за счет всех источников финансирования за 2025 год
	[bookmark: sub_7111623]Статус
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (структурного элемента)
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей
	Фактические расходы, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	Цифровое общество
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий
	Массовые коммуникации
	всего
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0



Таблица № 5

Отчет
о реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	N п
/п
	Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа  (структурного элемента) 
	Наименование мероприятия (результата)
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия (результата)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Муниципальная программа   Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Цифровое общество»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Массовые коммуникации"

	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Не выполнено 
	


Годовой доклад за 2025 год.
Основные результаты, достигнутые в отчетном году.
Из 2 показателей Программы выполнено 2.
Из 1 показателя структурных элементов Программы выполнен 1.
Из 1 мероприятия (результатов) комплекса процессных мероприятий Программы выполнено 0.
Изменения в муниципальную программу не вносились.
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.
Цели, поставленные в рамках реализации Программы в 2025 году достигнуты, в том числе:
   цель 1 – увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде. Так, доля массовых социально значимых услуг доступных в электронном виде составила 92%;
 цель 2 -  рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  Так, число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств, составило 90 единиц.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней и иных средств на реализацию Программы.
В 2025 году на реализацию Программы бюджетные и иные средства не выделялись. 
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