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Приложение № 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Чувашской Республики
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»
Отчетный период: 2025 г.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
" Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем " (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

	1.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей
	семей
	7
	7
	100
	

	

	2.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на конец года
	кв.м
	37,8
	45,8
	115
	


──────────────────────────────


Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем»
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	43 252,04
	43 252,04
	42 637,33
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3 152,92
	3 152,92
	3 152,92
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	37 561,01
	37 561,01
	36 946,30
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2 538,10
	2 538,10
	2 538,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей"
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	11 907,00
	11 907,00
	11 907,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3 152,92
	3 152,92
	3 152,92
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	6 215,97
	6 215,97
	6 215,97
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2 129,73
	2 129,73
	2 129,73
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	7938,00
	7938,00
	7938,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	3152,92
	3152,92
	3152,92
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	2655,34
	2655,34
	2655,34
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2129,74
	2129,74
	2129,74
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Муниципальный проект "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	19 848,20
	19 848,20
	19 233,51
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	19 848,20
	19 848,20
	19 233,51
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	11 496,84
	11 496,84
	11 496,81
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	11 496,84
	11 496,84
	11 496,81
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Мероприятие (результат) «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
	Отдел ЖКХ
	Всего:
	11491,43
	11491,43
	11491,41
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	11491,43
	11491,43
	11491,41
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	0
	0
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	Внебюджетные источники
	
	
	
	



