Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

Отчетный период: 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

" Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем " (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей | семей | 7 | 7 | 100 |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на конец года | кв.м | 37,8 | 45,8 | 115 |  |

──────────────────────────────

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» | Отдел ЖКХ | Всего: | 43 252,04 | 43 252,04 | 42 637,33 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 152,92 | 3 152,92 | 3 152,92 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 37 561,01 | 37 561,01 | 36 946,30 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2 538,10 | 2 538,10 | 2 538,10 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел ЖКХ | Всего: | 11 907,00 | 11 907,00 | 11 907,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 152,92 | 3 152,92 | 3 152,92 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6 215,97 | 6 215,97 | 6 215,97 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2 129,73 | 2 129,73 | 2 129,73 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | Отдел ЖКХ | Всего: | 7938,00 | 7938,00 | 7938,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3152,92 | 3152,92 | 3152,92 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 2655,34 | 2655,34 | 2655,34 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2129,74 | 2129,74 | 2129,74 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Муниципальный проект "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел ЖКХ | Всего: | 19 848,20 | 19 848,20 | 19 233,51 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 19 848,20 | 19 848,20 | 19 233,51 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Отдел ЖКХ | Всего: | 11 496,84 | 11 496,84 | 11 496,81 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 11 496,84 | 11 496,84 | 11 496,81 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Отдел ЖКХ | Всего: | 11491,43 | 11491,43 | 11491,41 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 11491,43 | 11491,43 | 11491,41 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |