Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

 Алатырского муниципального округа  «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»

за 2024 год
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

 «Обеспечение экологической безопасности в Алатырском муниципальном округе»;

 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Алатырского муниципального округа».

· Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на :

снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

вовлечение в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья отходов производства и потребления;

сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы для обеспечения текущих и прогнозируемых потребностей экономики

Алатырского муниципального округа в минерально-сырьевых ресурсах;

совершенствование системы муниципального земельного контроля и мониторинга земель, обеспечивающих реализацию муниципальной программы в области рационального использования и охраны земель;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты;

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование в качестве дополнительных источников сырья;

сохранение и восстановление природной среды;

формирование экологической культуры;

обеспечение контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов.
В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
1. вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья составило  52,5%  при плане 52,5%;
2. сбор ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) составил  100%  при плане 100%;
3. селективный сбор ТКО составил 52,5%  при плане 52,5%;          
4. ликвидация несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов 100% при плане 100%; 

5. доля расходов консолидированного бюджета Алатырского  муниципального округа на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Алатырского муниципального округа в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде составила 55,9% при плане 55,9% ;
6. увеличение площади зеленых насаждений общего пользования в сельских  поселениях 2,4 тыс.м2 при плане 2,4 тыс.м2;
7. экологическое просвещение населения 20 ед. при плане 16 ед.;
8. ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, организация сбора и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе селекционного сбора ТКО с населенных пунктов 100% при плане 100%;
9. обеспечение контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов 100% при плане 100%.
· Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию  муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности в Алатырском муниципальном округе»:

Основное мероприятие 1. Участие в региональном проекте "Чистая страна" и проведение мероприятий направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и вовлечение в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья отходов производства и потребления.

Мероприятие 1.1 Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе селекционного сбора ТКО с населенных пунктов:

Мероприятие 1.2. Сбор и отправка маслоотходов специализированным предприятиям.

Мероприятие 1.3. Сбор и отправка тары и ёмкостей после работы с агрохимикатами и пестицидами.

Мероприятие 1.4. Организация сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), с последующей отправкой на ООО "НПК Меркурий" для демеркуризации в г. Чебоксары.

Мероприятие проводится в целях предотвращения попадания ртути и ее соединений в окружающую среду и защиты населения от их вредного воздействия.

Мероприятие 1.5. Сбор и отправка трупов павших сельскохозяйственных и диких животных; конфискатов лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы; биологических отходов от убойных животных и непищевых отходов животного происхождения с убойных пунктов, в ОАО "Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод".

Мероприятие проводится в целях сохранения благополучной эпизоотической ситуации и предотвращения распространения общих заболеваний человека и животных. Сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности совместно с Госветслужбой Алатырского района производят отправку биоотходов на ОАО "Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод".

Мероприятие 1.6 Компостирование навоза и помета на фермерских и полевых площадках, в соответствии с требованиями ветеринарных и санитарных норм.

Основное мероприятие 2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Алатырского муниципального округа.

Основное мероприятие 3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Мероприятие 3.1. Повышение эксплуатационной надежности ГТС, в том числе бесхозяйных.

Мероприятие 3.2. Осуществление противопаводковых мероприятий.

Основное мероприятие 4. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в территориальных отделах Алатырского МО.

Мероприятие 4.1 Развитие зелёного фонда в сельских поселениях.

Основное мероприятие 5. Формирование экологической культуры.

Мероприятие 5.1 Участие и проведение Всероссийских, региональных, местных экологических акций и субботников.

Мероприятие 5.2 Проведение учебными заведениями акций, форумов, конкурсов, олимпиад.
На подпрограмму   в 2024 году не выделялись денежные средства .
Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Алатырского муниципального округа»:

Основное мероприятие 1. Мероприятия, направление на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Мероприятие 1. Мероприятия, направление на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Мероприятие 2.1. Обеспечение контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов.
На мероприятие 2.1.  в 2024 году выделялось 139,5 тыс. рублей, использовано  139,5 тыс. рублей .
.

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников за 2024 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11,12,13 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2023 г. № 8 (далее – Порядок);

· Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

· Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2024 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2024-2027 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановлениями  об утверждении и  внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 15.03.2024 г. № 136 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»; 

-от 06.05.2024 г. № 265 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»; 

-от 14.08.2024 г. № 504 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»; 

-от 30.01.2025 г. № 95 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа ».

Начальник  отдела

сельского хозяйства , природопользования и экологии                         М.А.Ховрина
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