ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

за 2024 год

| Ответственный исполнитель: |  | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Заместитель главы администрации муниципального округа - начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ______________________Андреева М.Д. (т. 2-12-76, e-mail: ibrconstract1@cap.ru) |

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 13.03.2023 № 216 «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

- Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства   на территории Ибресинского муниципального

В настоящее время в Ибресинском муниципальном округе 79 многоквартирных домов.

Количество дворов, образуемых группой многоквартирных домов жилой застройки - 70 шт.

Площадь асфальтового покрытия на данных дворовых территориях – 9,012 тыс.кв.м.

Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Ибресинского муниципального округа следующие:

высокая степень износа твердых покрытий дворовых проездов и тротуаров;

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

несоответствие уровня освещенности дворовых, общественных территорий, парков и скверов требованиям национальных стандартов;

недостаточное количество и отсутствие современных малых архитектурных форм, детских игровых площадок в дворовых, общественных территориях, парках и скверах.

Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" (далее - Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

В ходе реализации Муниципальной программы согласованные действия Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органов местного самоуправления Ибресинского муниципального округа позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Ибресинского муниципального округа.

Сроки реализации Муниципальной программы - 2023 - 2025 годы

Мероприятия Муниципальной программы направлены на формирование современной городской среды и обустройство мест культурных и спортивных массовых мероприятий населения Ибресинского муниципального округа. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальной программы. Органы местного самоуправления Ибресинского муниципального округа должны принять (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Ибресинского муниципального округа путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельских поселений;

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест культурных и спортивных массовых мероприятий населения (парков).

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках одной подпрограммы.

Программа "Благоустройство дворовых и общественных территорий" предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. Содействие благоустройству населенных пунктов.

Основное мероприятие представляет собой совокупность взаимосвязанных мер, направленных на достижение поставленных целей и решение задач Муниципальной программы.

Мероприятие 1.1. Поощрение победителей ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее озеленение благоустройство.

Мероприятие 1.2 Уличное освещение.

Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по благоустройству.

Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Мероприятие 2.1. Реализация программ формирования современной городской среды.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "О муниципальной программе Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики".

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной Программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а также территорий общественного пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в Программу. По каждой дворовой и общественной территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект и дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

- Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

При реализации программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансировании за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования программы в 2024-2026 годы составит                     50 362,28 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 14 856,58  тыс.рублей.

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9 248,22 тыс. рублей;

местных бюджетов – 26 257,48 тыс. рублей.

Общий объем финансирования прогнозируемые объемы финансирования                      мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах составляют 50 362,28 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 31 277,6548 тыс. рублей;

в 2025 году – 14 089,25  тыс. рублей;

в 2026 году – 4 995,38  тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 14 856,58  тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 4 764,3927 тыс. рублей;

в 2025 году – 5 146, 759 тыс. рублей;

в 2026 году – 4 945,425  тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9 248,22 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 9 176,86418 тыс. рублей;

в 2025 году – 36, 3912   тыс. рублей;

в 2026 году – 34,9677  тыс. рублей;

местных бюджетов – 26 257,48 тыс. рублей, в том числе:

в 2024 году – 17 336,3979 тыс. рублей;

в 2025 году – 8 906,0992 тыс. рублей;

в 2026 году – 14, 9861 тыс. рублей.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программы в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ибресинского  муниципального округа Чувашской Республики и планирование бюджетных ассигнований.

Объемы финансового обеспечения реализации программы за счет средств бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год (и плановый период) указываются в программе в соответствии с показателями бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год (и плановый период).

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов из республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы  приведены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

Приложение N 1 к годовому отчету

- Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа

- Чувашской Республики"

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Плановое назначение | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 6 | 6 | 100 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Прирост среднего значения индекса городской среды по отношению к 2019 году | % | х | х | х |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 90 | 90 | 100 |
| 5. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | % | 100 | 100 | 100 |

Приложение N 2 к годовому отчету

- Ресурсное обеспечение
программы за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |  | Код бюджетной классификации |  |  | Источники финансирования |  | Плановое назначение | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | "Формирование современной городской среды" |  | 903 | А500000000 |  | всего |  | 31277,6548 | 31277,6548 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 4764,3927 | 4764,3927 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 9176,86418 | 9176,86418 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 17336,3979 | 17336,3979 | 100 |
| 1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 903 | А510000000 |  | всего |  | 31277,6548 | 31277,6548 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 4764,3927 | 4764,3927 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 9176,86418 | 9176,86418 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 17336,3979 | 17336,3979 | 100 |
| Основное мероприятие | "Содействие благоустройству населенных пунктов" |  | 903 | А510200000 |  | всего |  | 24628,635 | 24628,635 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 9143,17658 | 9143,17658 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 15485,4584 | 15485,4584 | 100 |
| Мероприятие | Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство |  | 903 | А510270370 |  | всего |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие | Уличное освещение |  | 903 | А510277400 |  | всего |  | 7544,66703 | 7544,66703 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 7544,66703 | 7544,66703 | 100 |
| Мероприятие | Реализация мероприятий по благоустройству |  | 903 | А510277420 |  | всего |  | 7459,57155 | 7459,57155 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 7459,57155 | 7459,57155 | 100 |
| Мероприятие | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров |  | 903 | А5102S2710 |  | всего |  | 9624,39640 | 9624,39640 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 9143,17658 | 9143,17658 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 481,21982 | 481,21982 | 100 |
| Целевые индикаторы (показатели) программы, увязанные с мероприятием | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 100 |
|  | Прирост среднего значения индекса городской среды по отношению к 2019 году (%) |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%) |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 100 |
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудование, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды (%) |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие |  | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | 903 | А51F200000 А510275550 |  | всего | 6649,01980 | 6649,01980 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4764,39270 | 4764,39270 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 33,68760 | 33,68760 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,43760 | 14,43760 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1836,50190 | 1836,50190 | 100 |
| Мероприятие |  | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 903 | А51F255550 А510275550 |  | всего | 6649,01980 | 6649,01980 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4764,39261 | 4764,39261 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 33,68769 | 33,68769 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,43760 | 14,43760 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1836,50190 | 1836,50190 | 0 |
| Целевые индикаторы (показатели) программы, увязанные с мероприятием |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "О муниципальной программе Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" |  | "Обеспечение реализации муниципальной программы "О муниципальной программе Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" |  | 903 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |