Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о  реализации Муниципальной программы

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов           и обеспечение экологической безопасности»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:                                                           Администрация Аликовского      муниципального округа

##### Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель                                                        Начальник отдела сельского

муниципальной программы:                                                хозяйства и экологии администрации

##### Аликовского муниципального округа

##### Прохоров А.И.

07.03.2024 г.                                                                (тел. 22-9-53, e-mail: alikov_agro7@)cap.ru)

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023г. № 115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 02 марта 2023 года № 245 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 22.05.2023 №715, от 13.12.2023 № 2032, от 29.12.2023 № 2169) (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями –  отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»;

«Развитие водохозяйственного комплекса»;

«Обеспечение экологической безопасности».

Основными целями Муниципальной программы являются:

- повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы, выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие систем обращения с отходами;

- постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, то есть завершение реализации комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

-  развитие экологической культуры.

В целях достижения целей Муниципальной программой и подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха;

- формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления;

- создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

- сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

- создание и сохранение благоприятной экологической среды;

- формирование экологической культуры.

В рамках муниципальной программы в 2023 году осуществлялась реализация трех подпрограмм:

«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»;

«Развитие водохозяйственного комплекса»;

«Обеспечение экологической безопасности».

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен объем расходов в размере 47,5 тыс. рублей, в том числе 47,5 тыс. рублей за счет  бюджета Аликовского муниципального округа, фактический объем расходов составил  –  47,5 тыс. рублей (100 %).

Экологическая безопасность - это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Аликовский муниципальный округ один из плотно заселенных и высокомеханизированных округов Чувашской Республики. В округе наблюдается, как для всех регионов, значительные выработки ресурсов оборудования, объектов производства, всех видов транспорта, резко возросшей автомобилизации, интенсивного, порой нерационального использования природных ресурсов, увеличения и накопления отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в округе являются стационарные источники и выхлопные газы автотракторной техники. Основные загрязняющие вещества: серный ангидрид, окись углерода, углеводород, диоксид азота, бензопирен, сажа, фенол, взвешенные вещества и другие.

В связи с нарастанием процессов урбанизации все большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов. На территории округа расположены 2 ед. ООПТ местного значения. Их очень мало и ситуацию следует менять в лучшую сторону. Такие объекты на территории муниципального округа имеются, необходимо лишь дать им статус особо охраняемых природных территорий        и развивать их сеть.

Практикой доказано, что зеленые насаждения выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищает воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов. На территории округа размер зеленых насаждений на одного жителя, близок к нормативным показателям.

В целях создания благоприятной жизненной среды, обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий, улучшения внешнего облика городских, сельских поселений, их экологического, эстетичного и культурного состояния Указом Президента Чувашской Республики от 28.03.2005 года №30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» учрежден День дерева, который проводится ежегодно и на территории Аликовского муниципального округа.

В 2023 году Аликовский муниципальный округ участвовал во Всероссийский акции «Вода России», в котором активное участие приняли работники администрации, работники культуры и образования. Всего в данном мероприятии приняли участие 153 человека, вдоль берегов водоемов собрано 18,8 куб. м. мусора. Протяженность очищенных берегов и прилегающих водоемов составила 19,9 км.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения содержания улиц, дорог, других объектов внешнего благоустройства и экологического состояния в 2023 году проведены субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий.  На протяженности 66,5 км республиканских дорог и 225,83 км дорог местного значения произведена уборка придорожных полос. Ко Дню Победы в ВОВ приведены в надлежащее состояние 61 памятник и обелиск, в котором приняли участие более 100 человек. К Троице приведены в порядок 48 кладбищ, в мероприятии приняли участие 800 человек.

Доля ликвидированных объектов накопленного вреда составляет 100 %.

Подпрограмма 1 «Обращение с отходами, в том числе с твердым коммунальными отходами»

Наиболее острой проблемой, приводящей к ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, являются загрязнения с отходами производства и потребления территории округа.

Как показывает практика, объемы твердых коммунальных отходов (далее ТКО) ежегодно увеличивается. За последние 5 лет, объемы ТКО увеличились почти на 100 процентов. Данный факт свидетельствует о недостаточном вовлечении их в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В целях сокращения объемов накопления отходов, за счет увеличения их переработки и обезвреживания необходимо создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и селективного сбора твердых бытовых отходов.

Вывоз ТКО осуществляется из 115 населенных пунктов Аликовского муниципального округа. Транспортирующая организация ООО «СИТИМАТИК ЧУВАШИЯ».

Территориальными отделами разработаны схемы размещения контейнерных площадок (картографические схемы и перечень адресов размещения площадок сбора ТКО). Составлены графики вывоза ТКО. Периодичность вывоза в населенных пунктах Аликовского муниципального округа: в летний период – ежедневно, в зимний период, кроме с. Аликово – 1 раз в 3 дня.

Реестр площадок ТКО утвержден Постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28.12.2018 г №1529 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Аликовского района» (внесено изменение от 31.10.2019 №1410).

Всего на территории района 236 площадок ТКО; 541 контейнер, из них 502 – контейнеры евростандарта, 39 – металлические.

За год с территории округа вывезено 3,36 тыс. тонн (13,44 тыс. куб. м.) твердых коммунальных отходов.

Раздельным сбором ТКО на территории округа занимается ООО «Аликовский коопзаготпром» (полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, макулатура).

В 2023 году администрация Аликовского муниципального округа заключила договор с федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» на оказание услуг по вывозу ТКО 1-2 класса опасности (люминисцентных ламп). Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности выполнены: собраны и демеркуризованы ртутьсодержащие отходы в количестве 0,7 тонн.

Подрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»;

По округу протекает 6 рек, их общая протяженность составляет более 96 км. Расположены 1 озеро, 55 родников, 25 ед. скважин, более 4 тыс. ед. колодцев для забора воды и 28 ед. искусственно созданные водоемы. Их зеркальная поверхность составляет около 78 га.

На состояние водных объектов негативное действие оказывают также водная эрозия, оползни, абразия берегов, донный размыв русел рек. Наиболее распространенными проявлениями негативного воздействия вод являются разрушение берегов водных объектов, активно развивающееся в период половодья, и подтопление селитебных территорий.

Для уменьшения водно-эрозионных процессов на водных объектах на территории округа имеются 27 ГТС. Практически все гидротехнические сооружения требуют проведения ремонтно-восстановительных работ, которые приведут к снижению уровня аварийности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения в безопасное техническое состояние. Особое опасение вызывает неудовлетворительное состояние ГТС, введенных в эксплуатацию в 1960 - 1978 годах, случаи аварийных ситуаций на которых повлекут значительные материальные потери, создадут экологическую угрозу в виде резкого усиления водно-эрозионных процессов. Основная часть этих ГТС относится к четвертому классу капитальности, то есть срок их службы составляет 25 лет, который для 85-90 процентов плотин уже истек. В результате этого вышеуказанные объекты становятся потенциально аварийно опасными и в случаях аварии создают экологическую угрозу.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности и развития водохозяйственного комплекса в Аликовском округе Чувашской Республики, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Их решение требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств из бюджетов разного уровня.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сбросы сточных вод. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты вредными веществами являются легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля. По степени загрязненности реки и водоемы нашего округа относятся к 3-4 классам  качества.

Всего на территории округа имеются 2 биологических очистных сооружения. Биологические очистные сооружения с. Аликово морально устарели и в значительной мере изношены, работают с перегрузкой и не обеспечивает эффективную очистку сточных вод      с. Аликово, что способствует загрязнению р. Аба-Сирьма и вызывает необходимость проведения реконструкции очистных сооружений с. Аликово.

Вместе с повышением объема потребления воды должна повышаться и экологическая культура охраны водных ресурсов, исключающая загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод.

Подпрограмма 3 «Обеспечение экологической безопасности»

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности, является повышение экологической культуры, образовательного уровня и знаний в области экологии населения округа.  В этих целях администрацией Аликовского района принято распоряжение «Об утверждении Плана-графика мероприятий по экологическому просвещению                     и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Аликовского района Чувашской Республики» от 21.11.2018г. №103.   В МБУ ДО «ЦД и ЮТ» созданы объединения «Юный эколог», «Искатели». Обучающиеся данных объединений участвовали в окружных, республиканских экологических конкурсах      и акциях.

В общеобразовательных школах и библиотеках округа в течении 2023 года проводились экологические уроки, конкурсы, игры. Все мероприятия, проводимые в рамках экологического просвещения, размещались на сайте администрации Аликовского муниципального округа и на сайтах образовательных организаций, библиотек. Работа по освещению мероприятий проводилась и местными СМИ.

На реализацию мероприятий, направленных на проведение аналитического контроля на объектах, подлежащих экологическому контролю, в бюджете Аликовского муниципального округа на 2023 год было предусмотрено и фактически освоено 47,5 тыс. рублей средств бюджета Аликовского муниципального округа.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.