|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий |
| 4. | Куратор регионального проекта | Иванов М.В. | Заместитель Председателя Кабинета Министров |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Максимов В.М. | И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Андреева К.В. | Заведующий сектором благоустройства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" |

Приложение № 32

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | НП, Указ 309 | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 47,0000 | 92,0000 | 136,0000 | 180,0000 | 224,0000 | 268,0000 |   | Нет |  |
| 1.2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | ФП, Указ 309 | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 2,0000 | 4,0000 | - | - | - |  |   | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 47,0000 | 47,0000 |  |
| 1.2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |
| 1.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.). Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 2,0000 | 4,0000 | - | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
|  |
| Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |  |
| 1.2 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,  | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | 47,0000 | 92,0000 | 136,0000 | 180,0000 | 224,0000 | 268,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0 |  |
| 1.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) | 0,00 | 154 555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 555,70 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 154 555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 555,70 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 153 553,08 | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 153 553,08 | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 153 553,08 | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 154 555,70 | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1.2 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 0,00 | 330 469,39 | 317 542,22 | 304 883,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 895,55 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 330 469,39 | 317 542,22 | 304 883,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 895,55 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 329 477,99 | 316 589,60 | 303 969,29 | - | - | - |   |  |
| 1.2.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 329 477,99 | 316 589,60 | 303 969,29 | - | - | - |   |  |
| 1.2.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 329 477,99 | 316 589,60 | 303 969,29 | - | - | - |   |  |
| 1.2.1.2. | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | 0,00 | 330 469,39 | 317 542,22 | 304 883,94 | - | - | - |   |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 485 025,09 | 317 542,22 | 304 883,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 451,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 485 025,09 | 317 542,22 | 304 883,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 451,25 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 395,00 | 59 395,00 | 79 395,00 | 99 395,00 | 119 395,00 | 153 553,08 | 153 553,08 |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | 329 477,99 | 329 477,99 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 59 395,00 | 89 395,00 | 129 395,00 | 189 395,00 | 259 395,00 | 483 031,07 | 483 031,07 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М. | Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам  | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждены правила распределения и  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.1.2. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | образованиям) |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации  | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | межбюджетных трансфертов" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.1.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М. | Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" |  |  |  |  |  | современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.2. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации  | - | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | (муниципальным образованиям)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Завершены работы по благоустройству" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Исходящее письмо О заверршении работ по благоутройству |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации  | - | 03.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Андреева К.В. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | межбюджетных трансфертов" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.8. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 03.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Завершены работы по благоустройству" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 03.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.14. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 03.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | трансфертов |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Андреева К.В. | Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 03.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.20. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 03.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 03.04.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Работы по благоустройству завершены" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Работы по благоустройству завершены" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Андреева К.В. | Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 02.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.28. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 02.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 03.04.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | образованиям) |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.32. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 04.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам  | - | 03.04.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Андреева К.В. | Прочий тип документа Утверждено распределение  |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 22.07.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 21.10.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Завершены работы по благоустройству" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Андреева К.В. | Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству |

|  |
| --- |
| 25 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3к паспорту регионального проекта |
|  | Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям |
| №п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)" |
| 1.1.1. | *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального**проекта)* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 4,00 | - | - | - | - |
| 1.1.2. | *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | *Канашский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | *Мариинско-Посадский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | *Цивильский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | *Ядринский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |
| 26 |
| №п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" |
| 1.2.1. | *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального**проекта)* | Единица | 0 | 2023 | - | 47,00 | 92,00 | 136,00 | 180,00 | 224,00 | 268,00 |
| 1.2.2. | *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 0 | 2023 | - | 47,00 | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 1.2.3. | *Ядринский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.4. | *Шумерлинский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.5. | *Шемуршинский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.6. | *Чебоксарский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.7. | *Цивильский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.8. | *Урмарский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.9. | *Порецкий муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 27 |
| №п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | *Моргаушский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.11. | *Мариинско-Посадский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.12. | *Красночетайский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.13. | *Комсомольский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.14. | *Яльчикский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.15. | *Козловский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.16. | *Канашский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.17. | *Ибресинский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.18. | *город Чебоксары* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.19. | *город Новочебоксарск* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |
| №п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.20. | *Вурнарский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.21. | *Батыревский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.22. | *Аликовский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.2.23. | *Алатырский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.24. | *Красноармейский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.2.25. | *Янтиковский муниципальный округ* | Единица | 0 | 2023 | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов) | "Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |