УТВЕРЖДЕНА

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

 от

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных**

**и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель региональной программы |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  |
| Основание принятия решения о разработке региональной программы  |  | постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»  |
| Непосредственный исполнитель региональной программы |  | заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппова Е.В. (т. 56-54-05, e-mail: conctruc11@cap.ru) |
| Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  |  |  М.А. Коледа  |

**П А С П О Р Т**

**региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,**

**промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

Паспорт региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» (далее также – региональная программа, региональная программа газификации Чувашской Республики)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель региональной программы  | – | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – Минстрой Чувашии)  |
| Участники региональной программы | – | органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию);газоснабжающие организации (по согласованию) |
| Цель региональной программы | – | повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики |
| Задачи региональной программы | – | обеспечение надежности газоснабжения;реконструкция и модернизация газотранспортной системы;строительство новых газораспределительных сетей |
| Целевые показатели региональной программы | – | объем (прирост) потребления природного газа в год;протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;протяженность (строительство) газопроводов-отводов;количество (строительство) газораспределительных станций;реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;уровень газификации населения;уровень потенциальной газификации населения;газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);уровень газификации населения природным газом;перевод котельных на природный газ;газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом;перевод котельных на сжиженный углеводородный газ;газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);уровень газификации населения сжиженным природным газом;количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа; перевод котельных на сжиженный природный газ; перевод на природный газ автотранспортной техники;количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;количество (строительство) криогенных автозаправочных станций; протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| Этапы и сроки реализации региональной программы | – | I этап: 2024–2030 годы;II этап: 2031–2035 годы  |
| Объемы и источники финансирования региональной программы | – | объем финансирования региональной программы по годам реализации за счет всех источников, млн. рублей: |
|  | источники финансирования | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 288,67 | 297,93 | 92,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,22 |
|  | итого | 288,67 | 297,93 | 92,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объемы финансирования региональной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации региональной программы | – | повышение уровня газификации населенных пунктов Чувашской Республики |

**Ⅰ. План мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций**

**Чувашской Республики на 2024–2035 годы»**

План мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы» представлен в приложении № 1 к региональной программе.

II. Сводный план мероприятий по основным целевым показателям

региональной программы «Газификация жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики

на 2024–2035 годы»

Сводный план мероприятий по основным целевым показателям региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024–2035 годы представлен в приложении № 2 к региональной программе.

Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Чувашской Республики, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом, отображена в приложении № 3 к региональной программе.

Прогноз ожидаемых результатов реализации региональной программы газификации Чувашской Республики отображен в приложении № 4 к региональной программе.

Описание рисков реализации региональной программы, в том числе рисков недостижения ее целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации дано в приложении № 5 к региональной программе.

Информация об объемах и источниках финансирования реализации региональной программы газификации Чувашской Республики отображена в приложении № 6 к региональной программе.

Ожидаемый эффект от реализации региональной программы газификации Чувашской Республики отображен в приложении № 7 к региональной программе.

Сведения о порядке расчета основных показателей региональной программы газификации Чувашской Республики отображены в приложении № 8 к региональной программе.

Сведения о потребителях газа, на которых направлено действие региональной программы газификации Чувашской Республики, обоснование их выделения отображены в приложении № 9 к региональной программе.

Описание мер координации деятельности исполнительных органов Чувашской Республики и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов региональной программы газификации Чувашской Республики отображено в приложении № 10 к региональной программе.

Прогнозируемый размер расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию региональной программы газификации Чувашской Республики отображен в приложении № 11 к региональной программе.

**Ⅲ. Мероприятия по подготовке населения к использованию газа**

В Чувашской Республике создан региональный штаб по вопросам реализации мероприятий программы развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики на период 2021–2025 годов и программы догазификации населенных пунктов Чувашской Республики с участием представителей исполнительных органов Чувашской Республики, газораспределительной организации (далее – штаб по газификации).

В свою очередь в муниципальных образованиях республики созданы муниципальные штабы в целях содействия реализации программы социальной догазификации Чувашской Республики.

На регулярной основе проводится работа по информированию населения посредством размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Минстроя Чувашии, сайте АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о сроках, порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям, по иным вопросам, касающимся газификации населения. Минстроем Чувашии и муниципальными образованиями республики осуществляется работа по оказанию консультационной помощи населению по вопросам газификации и социальной догазификации.

**Ⅳ. Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых**

**для обеспечения населения Чувашской Республики газом**

Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения Чувашской Республики газом (далее – схема газоснабжения), разработаны для г. Чебоксары, г. Новочебоксарска, г. Цивильска, г. Канаша,
с. Альгешево, д. Асакасы, д. Вурманкасы, пгт Новые Лапсары, д. Ольдеево,
п. Северный, п. Сосновка, д. Чандрово, д. Чергаши.

Схема газоснабжения города Новочебоксарска размещена на официальном сайте города по ссылке https://nowch.cap.ru/action/activity/gkh/shemi/shema-gazifikacii/2024/shema-gazifikacii-iyulj-2024g.

Схема газоснабжения города Чебоксары размещена на официальном сайте города по ссылке https://gcheb-gkh.cap.ru/action/activity/energetika-i-rso/shemi-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-gazosnabz/chema-gazosnabzheniya-gcheboksari-i-gazoraspredele/aktualizirovannaya-shema-gazifikacii-na-2024-god.

Отметим, что в схему газоснабжения г. Чебоксары вошли близлежащие населенные пункты, в том числе с. Альгешево, д. Асакасы, д. Вурманкасы, пгт Новые Лапсары, д. Ольдеево, п. Северный, п. Сосновка, д. Чандрово, д. Чергаши.

**Ⅴ. Сводный план-график догазификации**

**Чувашской Республики\***

Сводный план-график догазификации Чувашской Республики представлен в приложении № 12 к региональной программе.

**Ⅵ. Пообъектный план-график догазификации**

**Чувашской Республики\***

Пообъектный план-график догазификации Чувашской Республики представлен в приложении № 13 к региональной программе.

**Ⅶ. Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках**

**пообъектного плана-графика догазификации Чувашской Республики\***

**Ⅷ. Сводный план-график догазификации территорий ведения**

**гражданами садоводства для собственных нужд Чувашской Республики\***

Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Чувашской Республики представлен в приложении № 14 к региональной программе газификации Чувашской Республики.

**IX. Пообъектный план-график догазификации территорий ведения**

**гражданами садоводства для собственных нужд Чувашской Республики\***

Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Чувашской Республики представлен в приложении № 15 к региональной программе газификации Чувашской Республики.

**Ⅹ. Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика**

**догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд Чувашской Республики\***

**XI. Мероприятия по поддержке развития газозаправочной**

**инфраструктуры, по поддержке переоборудования техники**

**для использования природного газа в качестве моторного топлива**

Реализация мероприятий по поддержке развития газозаправочной инфраструктуры, по поддержке переоборудования техники для использования природного газа в качестве моторного топлива осуществляется в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599 (далее – Государственная программа). Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* не подлежат публикации при проведении публичных обсуждений