**Приложение N 9  
к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
Алатырского муниципального округа**

**Отчет  
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа " Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа" | "выполнено", |  |
|  | Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "выполнено", |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | "выполнено", |  |
| 1.2. |  |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения" | "выполнено", |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | "выполнено", |  |
| 2.2. |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

**Приложение N 10**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики" | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 3. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | | | | | | | |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Приложение N 11**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Развитие транспортной системы Алатырского района» | 55664200,00 | 78 306 529,59 | 55664200,00 | 78 306 529,59 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 55564200,00 | 78 230 529,59 | 55564200,00 | 78 230 529,59 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасность дорожного движения» | 100 000,00 | 76 000,00 | 100 000 | 76 000,00 |

**Приложение N 12**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Информация   
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Развитие транспортной системы Алатырского района» | всего | 55664200,00 | 78 306 529,59 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет | 43368100,00 | 63 292 935,00 |
| местные бюджеты | 12296100,00 | 15013594,59 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего | 55564200,00 | 78 230 529,59 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет | 43368100,00 | 63 292 935,00 |
| местные бюджеты | 12196100,00 | 14 937 594,59 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | "Безопасность дорожного движения" | всего | 100 000,00 | 76 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |
| местные бюджеты | 100 000,00 | 76 000,00 |
| внебюджетные источники |  |  |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

**Приложение N 13  
к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
Алатырского муниципального округа**

**Информация  
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000), подраздел | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгруппа) [вида расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | 994 | x | Ч210000000 | x | всего | тыс. рублей | 55564200,00 | 55564200, | 55564200, | 78 230 529,59 | 78 230 529,59 | 55 583775,54 |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| 994 | x | Ч210000000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 43368100,00 | 43368100,00 | 43368100,00 | 63 292 935,00 | 63 292 935,00 | 43 330 100,00 |
| 994 | x | Ч210000000 | x | бюджет Алатырского района | тыс. рублей | 12196100,00 | 12196100,00 | 12196100,00 | 14 937 594,59 | 14 937 594,59 | 12 253 675,54 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 904900,00 | 904900,00 | 904900,00 | 904 842,00 | 904 842,00 | 601 157,89 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 859600,00 | 859600,00 | 859600,00 | 859 600,00 | 859 600,00 | 571 100,00 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 45300,00 | 45300,00 | 45300,00 | 45 242,00 | 45 242,00 | 30 057,89 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 18570800,00 | 18570800,00 | 18570800,00 | 39 623 368,58 | 39 623 368,58 | 19 326 512,39 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 16141200,00 | 16141200,00 | 16141200,00 | 36 141 200,00 | 36 141 200,00 | 16 295 700,00 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 849600,00 | 849600,00 | 849600,00 | 1 902 168,58 | 1 902 168,58 | 857 668,42 |
| Ч210374181 | 240 | тыс. рублей | 1580000,00 | 1580000,00 | 1580000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 2 173 143,97 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 13554200,00 | 13554200,00 | 13554200,00 | 15 359 679,89 | 15 359 679,89 | 14 079 789,47 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 11470400,00 | 11470400,00 | 11470400,00 | 11 470 400,00 | 11 470 400,00 | 11 475 800,00 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 603800,00 | 603800,00 | 603800,00 | 603 705,30 | 603 705,30 | 603 989,47 |
| 0409 | Ч210374182 | тыс. рублей | 1480000,00 | 1480000,00 | 1480000,00 | 3 285 574,59 | 3 285 574,59 | 2 000 000,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 14930300,00 | 14930300,00 | 14930300,00 | 14 325 076,99 | 14 325 076,99 | 14 758 842,11 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 10880900,00  572700,00 | 10880900,00  572700,00 | 10880900,00  572700,00 | 10 805 735,00 | 10 805 735,00 | 10 980 900,00 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 0409 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 3476700,00 | 3476700,00 | 3476700,00 | 568 731,28 | 568 731,28 | 577 942,11 |
| 0409 | Ч210374191 | 0409 | тыс. рублей | 7604000,00 | 7604000,00 | 7604000,00 | 2 950 610,71 | 2 950 610,71 | 3 200 000,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 4016000,00 | 4016000,00 | 4016000,00 | 8 017 562,13 | 8 017 562,13 | 6 817 473,68 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 211400,00 | 211400,00 | 211400,00 | 4 016 000,00 | 4 016 000,00 | 4 006 600,00 |
| 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 0409 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 3376600,00 | 3376600,00 | 3376600,00 | 211 368,40 | 211 368,40 | 210 873,68 |
|  | 0409 | Ч210374191 | 0409 | тыс. рублей | 55564200,00 | 55564200,00 | 55564200,00 | 3 790 193,73 | 3 790 193,73 | 2 600 000,00 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.