**Приложение N 9  
к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
Алатырского муниципального округа**

**Отчет  
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» | выполнено | 7 молодых семей;  2 многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей; 14 квартир для переселения из аварийного жилья;  6 жилищных сертификатов детям-сиротам;  5 квартир для детей-сирот по договорам найма спец. жил. помещений |
|  | Подпрограмма 1"Поддержка строительства жилья" | выполнено | 7 молодых семей;  2 многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей; 14 квартир для переселения из аварийного жилья |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение граждан доступным жильем | выполнено | 7 молодых семей;  2 многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Алатырского муниципального округа | выполнено | 14 квартир для переселения из аварийного жилья |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | выполнено | 6 жилищных сертификатов детям-сиротам;  5 квартир для детей-сирот по договорам найма спец. жил. помещений |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выполнено | 6 жилищных сертификатов детям-сиротам;  5 квартир для детей-сирот по договорам найма спец. жил. помещений |
| 2.2. | Основное мероприятие 2Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | выполнено | 6 жилищных сертификатов детям-сиротам;  5 квартир для детей-сирот по договорам найма спец. жил. помещений |
| ... | ... |  |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

**Приложение N 10**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Сведения  
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем», подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий **2024** год (план) |
| **2022** год, предшествующий отчетному  [\*](#sub_7777) | отчетный **2023** год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем»** | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м. | | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | - | 2,3 |
|  | **Подпрограмма 1"Поддержка строительства жилья"** | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель (индикатор) |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семья | | 5 | 7 | 0 | 7 | - | 3 |
|  | Количество многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, получивших жилищный сертификат на получение социальной выплаты | семья | | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
|  | Количество семей, переселенных из аварийного жилья | семья | | 0 | 0 | 14 | 14 | - | 0 |
|  | **Подпрограмма 2"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"** | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель (индикатор) | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | | человек | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 4 |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилищный сертификат | | человек | 0 | 2 | 6 | 6 | - | 1 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Приложение N 11**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный, 2023 год | фактические расходы за отчетный, 2023  год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» | 53229281,25 | 53229281,15 | 53229281,25 | 53229281,15 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | "Поддержка строительства жилья" | 30004323,25 | 30004323,15 | 30004323,25 | 30004323,15 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 23224958,00 | 23224958,00 | 23224958,00 | 23224958,00 |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение N 12**

**к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации**

**муниципальных программ**

**Алатырского муниципального округа**

**Информация   
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» | всего | 53229281,25 | 53229281,15 |
| федеральный бюджет | 4232349,29 | 4232349,29 |
| республиканский бюджет | 46165825,54 | 46165825,44 |
| местные бюджеты | 2831106,42 | 2831106,42 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | "Поддержка строительства жилья" | всего | 30004323,25 | 30004323,15 |
| федеральный бюджет | 3020849,85 | 3020849,85 |
| республиканский бюджет | 24152366,98 | 24152366,88 |
| местные бюджеты | 2831106,42 | 2831106,42 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | всего | 23224958,00 | 23224958,00 |
| федеральный бюджет | 1211499,44 | 1211499,44 |
| республиканский бюджет | 22013458,56 | 22013458,56 |
| местные бюджеты | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

**Приложение N 13  
к** [Порядку](#sub_1000) **разработки и реализации  
муниципальных программ  
Алатырского муниципального округа**

**Информация  
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем» за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за 2022 год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный 2023 год | | | | Плановые данные на очередной финансовый 2024 год |
| главный распорядитель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000), подраздел | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгруппа) [вида расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | "Поддержка строительства жилья" | Отдел строительства |  | x | А210000000 | x | всего | тыс. руб. | 5187960,50 | 30004323,25 | 30004323,25 | 30004323,15 | 30004323,15 | 19878305,38 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 1991317,75 | 3020849,85 | 3020849,85 | 3020849,85 | 3020849,85 | 957328,68 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 2902703,82 | 24152366,98 | 24152366,98 | 24152366,88 | 24152366,88 | 18620976,70 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. руб. | 293938,93 | 2831106,42 | 2831106,42 | 2831106,42 | 2831106,42 | 300000,00 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | семьи | 5 | 8 | x | x | 23 | 7 |
| ВЦП 1.1 |  |  |  | x |  | x | всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| ВЦП 1.2 |  |  |  | x |  | x | всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение граждан доступным жильем | Отдел строительства |  |  | А210300000 |  | всего | тыс. руб. | 5187960,50 | 11301943,10 | 11301943,10 | 11301943,10 | 11301943,10 | 19878305,38 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 1991317,75 | 3020849,85 | 3020849,85 | 3020849,85 | 3020849,85 | 957328,68 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 2902703,82 | 7493614,91 | 7493614,91 | 7493614,91 | 7493614,91 | 18620976,7 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. руб. | 293938,93 | 787478,34 | 787478,34 | 787478,34 | 787478,34 | 300000,00 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | семей | 5 | 8 | x | x | 23 | 7 |
| Мероприятие 1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Отдел строительства | 903 | 1004 | А2103L4970 | 322 | всего | тыс. руб. | 5187960,50 | 5400000,00 | 5400000,00 | 5400000,00 | 5400000,00 | 1887743,68 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 1991317,75 | 3020849,85 | 3020849,85 | 3020849,85 | 3020849,85 | 957328,68 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 2902703,82 | 1591671,81 | 1591671,81 | 1591671,81 | 1591671,81 | 630415,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 293938,93 | 787478,34 | 787478,34 | 787478,34 | 787478,34 | 300000,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | семей | 5 | 7 | x | x | 7 | 3 |
| Мероприятие 1.2 | Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Отдел строительства | 994 | 1004 | А210312940 | 322 | всего | тыс. руб. | 0,00 | 5900643,10 | 5900643,10 | 5900643,10 | 5900643,10 | 17988761,70 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 5900643,10 | 5900643,10 | 5900643,10 | 5900643,10 | 17988761,70 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | семей | 0 | 2 | x | x | 2 | 4 |
| Мероприятие 1.3 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики | Отдел строительства | 994 | 0505 | А210312980 | 244 | всего | тыс. руб. | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1800,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1800,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Алатырского муниципального округа | Отдел строительства |  |  | А210200000 |  | всего | тыс. руб. | 0,00 | 18702380,15 | 18702380,15 | 18702380,05 | 18702380,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 16658752,07 | 16658752,07 | 16658752,01 | 16658752,01 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 2043628,08 | 2043628,08 | 2043628,04 | 2043628,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | семей | 0 | 14 | x | x | 14 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Проведение экспертизы жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан | Отдел строительства | 903 | 0501 | A210278320 | 244 | всего | тыс. руб. | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан | Отдел строительства | 903 | 0501 | A2102S8320;А210278320 | 412244 | всего | тыс. руб. | 0,00 | 18402380,15 | 18402380,15 | 18402380,05 | 18402380,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 16658752,07 | 16658752,07 | 16658752,01 | 16658752,01 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 1743628,08 | 1743628,08 | 1743628,04 | 1743628,04 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Отдел строительства | x | x | А220000000 | x | всего | тыс. руб. | 7305386,33 | 23224958,00 | 23224958,00 | 23224958,00 | 23224958,00 | 10939170,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 1013100,00 | 1211499,44 | 1211499,44 | 1211499,44 | 1211499,44 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 6292286,33 | 22013458,56 | 22013458,56 | 22013458,56 | 22013458,56 | 10939170,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x | семей | 5 | 11 | x | x | 11 | 5 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства | x | x | А220100000 | x | всего | тыс. руб. | 7305386,33 | 23224958,00 | 23224958,00 | 23224958,00 | 23224958,00 | 10939170,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 1013100,00 | 1211499,44 | 1211499,44 | 1211499,44 | 1211499,44 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 6292286,33 | 22013458,56 | 22013458,56 | 22013458,56 | 22013458,56 | 10939170,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства | 903 | 1004 | А2201R0820 | 412 | всего | тыс. руб. | 7305386,33 | 1223736,81 | 1223736,81 | 1223736,81 | 1223736,81 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 1013100,00 | 1211499,44 | 1211499,44 | 1211499,44 | 1211499,44 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 6292286,33 | 12237,37 | 12237,37 | 12237,37 | 12237,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства | 903 | 1004 | A22011A820 | 322;  412 | всего | тыс. руб. | 0,00 | 22001221,19 | 22001221,19 | 22001221,19 | 22001221,19 | 10939170,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 22001221,19 | 22001221,19 | 22001221,19 | 22001221,19 | 10939170,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | Отдел строительства | x | x | x | x | всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

Первый заместитель главы администрации – начальник

Управления по благоустройству и

развитию территорий С.В. Фролов

исп. Ефремова О.Ю., тел.8(83531)2-05-08

Главный специалист-эксперт отдела строительства, архитектуры,

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства