| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ӑ Н У 29.08.2023 682 № Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.08.2023 № 682 село Красные Четаи |

Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2023/2024 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2023/2024г.г. администрация Красночетайского района постановляет:

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2023/2024 г.г. (далее - комиссия) в следующем составе:

# Председатель комиссии:

# Ильин А.Г. – и.о. начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики.

Члены комиссии:

Абакумова О.В. – главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ;

Алексеев И.М. – директор ООО «Жилсервис» (по согласованию);

Жиганов В. И. – директор МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» (по согласованию);

Ярабаев А.В. – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерля, Красночетайскому и Шумерлинскому районам (по согласованию);

Мамуткин С.В. – начальник Красночетайского РЭС Алатырского производственного отделения филиала «Чувашэнерго» ОАО «МРСК-Волга» /по согласованию;

Начальники территориальных отделов УБРТ Красночетайского муниципального округа (по согласованию);

Баринов В.А. - государственный инспектор  отдела общепромышленного  и государственного энергетического надзора по  Чувашской Республике   Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Горшков А.М. - ведущий инженер-метролог ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (по согласованию).

Орлов В.Г. – начальник газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в с. Моргауши в Красночетайском районе (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/2024г.г. (далее – План мероприятий) (приложение №1).

3. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, администрациям сельских поселений и руководителям учреждений социальной сферы рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий, объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2023 год (приложение №2), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению №3;

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности до 15 сентября 2023 г.;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2023 г., энергоснабжающих организаций до 1 октября 2023 года, организаций топливно-энергетического комплекса до 1 ноября 2023года;

принятие мер, обеспечивающих своевременность расчетов за потребленные энергоресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию), до 15 сентября 2023 года.

4. Комиссии при взаимодействии в установленном порядке с администрациями сельских поселений района осуществлять в июне-октябре 2023 г. контроль за исполнением Плана мероприятий.

5. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства с 1 сентября 2023 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.г.

# 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики.

Глава администрации

Красночетайского района                                                                                  И. Н. Михопаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Красночетайского района

Чувашской Республики

от 29.08.2023 г. № 682

(Приложение №1)

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и                      социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/2024 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности муниципального района к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года | до 01сентября 2023 г. | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа, |
| 2. | Обеспечить выполнение установленных объемов ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2023 г. | УБРТ Красночетайского муниципального округа, учреждения, организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 3. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы, жилищного фонда | до 15 сентября 2023 г. | ООО «УК «Жилсервис» (по согласованию), УБРТ Красночетайского муниципального округа (по согласованию) |
| 4. 5. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2022 года с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013г. № 103, Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года: потребителей тепловой и электрической энергии организаций топливно-энергетического комплекса | до 15 сентября 2023 г. до 15 сентября 2023 г. до 15 сентября 2023 г. до 15 ноября 2023 г. | организации коммунального комплекса, учреждения (по согласованию) отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа, отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа, отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа, организации коммунального комплекса |
| 6. | Обеспечить получение паспорта готовности Красночетайского района к отопительному периоду 2023/2022 года | до 15 ноября 2023 г. | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа, |
| 7. | Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | до 1 августа 2023 г. | руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 октября 2023 г. | УБРТ Красночетайского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
| 9. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | УБРТ Красночетайского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
| 10. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы для оперативного устранения аварийных ситуаций | до 1 октября 2023 г. | УБРТ Красночетайского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
| 11. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 октября 2023 г. | УБРТ Красночетайского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
| 12. | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 октября 2023 г. | УБРТ Красночетайского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
| 13. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2023 г. | УБРТ Красночетайского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
| 14. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 октября 2023 г. | УБРТ Красночетайского муниципального округа, руководители предприятий и организаций |
| 15. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2023 г. | отдел по делам ГО и ЧС Красночетайского муниципального округа, организации коммунального комплекса (по согласованию); отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа |
| 16. | Представление информации о подготовке объектов жилищного фонда в Минстрой Чувашии в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 30 сентября 2023 г. с 1 августа до 30 сентября 2023 г. еженедельно | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа |
| 17. | Обеспечение своевременного представления информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2023 г. | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа |
| 18. | Обеспечить ежедневное представление в Минстрой Чувашии информации о вхождении в отопительный сезон | с даты начала ото- пительного сезона до полного подключе- ния объек- тов | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Красночетайского муниципального округа |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красночетайского  района

От 29.08.2023 №  682

- ОБЪЕМЫ

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2023 год

(км)

| № п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Красночетайский | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Красночетайского района

от 29.08.2023 № 682

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2023/2024 г.г.

(форма)

| Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | домов | узлов | водоснабжения | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |