Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2022год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасность дорожного движения» | выполнено | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» включает в себя: приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных групп безопасному поведению на дороге; приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами; ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по повышению безопасности дорожного движения; организацию системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах; проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб; обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | - |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог. - Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятия предусматривает: выполнение комплекса работ по проложению автомобильных дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных дорожных сооружений, возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройств и организацию безопасности дорожного движения; выполнение комплекса работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах Канашского муниципального округа, в границах населенных пунктов поселения, а также по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения: комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Распределение средств по объектам ремонта автомобильных дорог местного значения утверждается решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Канашского муниципального округа Чувашской Республики на соответствующий год. Мероприятие 2.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципального района Распределение средств Канашского района Чувашской Республики утверждается ежегодно Решению Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий год. Мероприятие 2.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Распределение средств Канашского муниципального округа Чувашской Республики утверждается ежегодно Решению Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий год. Мероприятие 2.4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Распределение средств Канашского района Чувашской Республики утверждается ежегодно Решению Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий год. Мероприятие 2.5 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Распределение средств Канашского муниципального округа Чувашской Республики утверждается ежегодно Решению Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики о республиканском бюджете на соответствующий год. Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог состоит в постоянном поддержании дорог и мостовых сооружений в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов. Для этого необходимо обеспечивать восстановление слоев износа. Решение задач по улучшению жизнедеятельности населения будет осуществляться в соответствии с муниципальными программами капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления адресного перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. Осуществляется комплекс мер по размещению заказа для заключения муниципальных контрактов. | выполнено |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Содержание, проведение диагностики и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Канашского муниципального округа, в границах населенных пунктов поселения Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по диагностике и содержанию автомобильных дорог, а также разработку проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с устройством наружного освещения, пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров. Распределение средств бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики по объектам утверждается ежегодно решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Распределение средств по сельским поселениям утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения на соответствующий год. | выполнено |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня включает мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Канашского муниципального округа, в границах населенных пунктов поселения Канашского муниципального округа. Распределение средств бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики по объектам утверждается ежегодно решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Распределение средств по сельским поселениям утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения на соответствующий год. | выполнено |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности направлено на обеспечение конкурентной среды на рынке работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятия предусматривает поддержание показателя по развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности на уровне 100 процентов, так как в дорожной отрасли работы выполняют организации частной формы собственности. Создание организаций государственной и муниципальной формы собственности, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожной деятельности, не планируется. Распределение средств бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики по объектам утверждается ежегодно решением Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики. Распределение средств по сельским поселениям утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения на соответствующий год. | выполнено |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 4 | 4 |  | 64,3 |  |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | % | 66,7 | 64,3 |  | 64,3 |  |  |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек на 10 тыс. населения | 66,7 | 64,3 |  | 64,3 |  |  |
|  | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответтвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2035 году |  | % | 37,8 |  | 41,6 |  |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  | % | 68,8 |  | 64,3 |  |  |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | человек на 10 тыс. населения | 68,8 |  | 64,3 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных проездов и к дворовым территориям многоквартирных домов |  | кв.м | 42,0 |  | 42,0 |  |  |
|  | «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 66,7 |  | 64,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | 108634,9 | 108634,9 | 108634,9 | 108634,9 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 103049,20 | 103049,20 | 103049,20 | 103049,20 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасность дорожного движения» | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| ... |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 108634,9 | 108634,9 | 100 | выполнено | целевые показатели достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 98 213,10 | 98 213,10 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 10 421,80 | 10 421,80 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Безопасность дорожного движения» | всего | 103049,20 | 103049,20 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 95027,40 | 95027,40 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 8021,80 | 8021,80 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) |  | всего | 700,00 | 700,00 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 700,00 | 700,00 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 69106,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 7453,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 494227 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 264,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципального района |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 18328,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 4057,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.