Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ТП-6 кВ, КЛ-6 кВ и ЛЭП-0,4 кВ от РП-46 до многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой по     ул. Энгельса, д. 27а, г. Чебоксары, в границах земельных участков (части):
- 21:01:020504:7/чзу1 площадью 10 кв.м, 
- 21:01:020504:105/чзу1 площадью 569 кв.м,
- 21:01:020504:105/чзу2 площадью 671 кв.м, 
- 21:01:020504:75/чзу1 площадью 13 кв.м,
- 21:01:020504:75/чзу2 площадью 7 кв.м, 
- 21:01:020504:84/чзу1 площадью 223 кв.м
	май 2025 – июнь2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «КЛ-6 кВ от РП-46 до проектируемой ТП-6 кВ, размещение ТП-6 кВ, прокладка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-6 кВ до многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и автостоянкой поул. Энгельса,        д. 27а (земельный участок с кадастровым номером 21:01:020504:75), г. Чебоксары»
	июнь 2025 - апрель 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

