ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» за 2025 год

| Ответственный исполнитель: |  | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Непосредственный исполнитель Муниципальной программы: |  | Заместитель главы администрации муниципального округа - начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики Андреева М.Д. (т. 2-12-76, e-mail: m.danilova@cap.ru) _____________М.Д. Андреева |

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» по итогам 2025 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 01.09.2023 № 956                      «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

# I. Оценка текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики составляет 377,7 км. Объем финансирования Муниципальной программы за 2023 - 2025 годы составил 159 902,51 тыс. рублей, за указанный период отремонтировано более 14,5 км дорог.

В 2025 году объем Дорожного фонда Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики составил 69 512,47 тыс. рублей. В 2025 году отремонтировано 3,142 км районных дорог и 2,522 км поселенческих дорог, выполнен ремонт 2 дворовых территорий и проездов к МКД  площадью 741 кв.м.

# II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

# Долгосрочные приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

# Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

# Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

# Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

# постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации";

# постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие                    транспортной системы";

# Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии                      социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";

# ежегодные послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету                   Чувашской Республики.

# Приоритетными направлениями муниципальной политики Ибресинского                   муниципального округа Чувашской Республики в сфере Муниципальной программы являются:

# повышение эффективности деятельности организаций транспортной системы и                дорожного хозяйства;

# развитие транспортной системы, дорожной сети и инфраструктуры.

# Целями Муниципальной программы являются:

# цель 1 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ибресинского муниципального округа, находящихся в нормативном состоянии;

# цель 2 - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2025 года.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

# Муниципальная программа направлена на достижение стратегических приоритетов и целей государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от                  20 декабря 2017 г. N 1596, в том числе на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

# Реализация мероприятий по показателям, предусмотренным указанной муниципальной программой, нацелено на достижение выше обозначенного приоритета Чувашской Республики.

# IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

# Для достижения поставленных целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач по выполнению:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем до 85 процентов;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Предлагаемые механизмы (способы) их достижения:

1. Приведение в нормативное состояние к 2030 году автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее чем 85 процентов. Данные задачи являются одними из основных задач национального проекта "Инфраструктура для жизни". Их выполнение осуществляется в том числе благодаря выделению средств федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики.

2. Для выполнения задачи по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на сегодняшний день выработан комплекс мероприятий: инженерные мероприятия (строительство наружного освещения, тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов и прочее), развитие системы фотовидеофиксации, пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Все вышеперечисленное способствует снижению числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествия и положительно влияет на ситуацию в области безопасности дорожного движения в целом.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Муниципальной программы

| Куратор муниципальной программы | Семёнов Игорь Геннадьевич, глава Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Андреева Маргарита Даниловна, заместитель главы администрации муниципального округа-начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства |
| Период реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2023 – 2035 годы; Этап I: 2023 – 2024 годы; Этап II: 2025 – 2030 годы; Этап III: 2031 – 2035 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ибресинского муниципального округа, находящихся в нормативном состоянии; Цель 2 - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направления (подпрограммы) 1 - «Безопасные и качественные автомобильные дороги Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»; Направления (подпрограммы) 2 - «Повышение безопасности дорожного движения в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республике» |
| Объемы финансирования обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 1037800,34538 тыс. рублей, в том числе: в 2023году – 44949,71506 тыс. рублей; в 2024 году – 45440,32498 тыс. рублей; в 2025 году – 69512,47021 тыс. рублей; в 2026 году – 76146,33513 тыс. рублей; в 2027 году – 89083,50000 тыс. рублей; в 2028-2030 годах – 267250,50000 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 445417,50000 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета Чувашской Республики – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028-2030 годах – 0,00 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 810711,25571 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 39426,86900 тыс. рублей; в 2024 году – 38151,86042 тыс. рублей; в 2025 году – 60578,52629 тыс. рублей; в 2026 году – 67255,40000 тыс. рублей; в 2027 году – 67255,40000 тыс. рублей; в 2028-2030 годах – 201766,20000 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 336277,00000 тыс. рублей; местного бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики - 227089,08967 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 5522,84606 тыс. рублей; в 2024 году – 7288,46456 тыс. рублей; в 2025 году – 8933,94392 тыс. рублей; в 2026 году – 8890,93513 тыс. рублей; в 2027 году – 21828,10000 тыс. рублей; в 2028-2030 годах – 65484,30000 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 109140,50000 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программы Чувашской Республики | Национальный проект «Инфраструктура для жизни»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы; Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» |

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»

| N п/п | Наименование мероприятия (согласно паспорту программы) | Ответственный исполнитель |  | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Объем финансирования в соответствии с программой, тыс.руб. |  | Пояснение причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ибресинского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям |  | процентов | 61 | 61 | 40664,19800 | 40664,19800 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятия за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 2356,62260 | 2285,97060 | отсутствие заключенных муниципаль-ных контрактов |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме |  | процентов | 100 | 100 | 22408,29784 | 22408,29784 |  |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета |  | Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме |  | процентов | 100 | 100 | 1876,29991 | 1847,52585 | отсутствие заключенных муниципаль-ных контрактов |
| 1.5 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | ед./кв.м. | 1/741 | 1/741 | 1372,74482 | 1372,74482 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 2. | Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета | Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства |  | План по строительству, содержанию, модернизации и ремонту технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета | процентов | 100 | 100 | 951,64050 | 933,73310 | отсутствие заключенных муниципаль-ных контрактов |