[bookmark: _GoBack]


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» за 2025 год



	Ответственный исполнитель:
	
	Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Непосредственный исполнитель Муниципальной  программы:
	
	Заместитель главы администрации муниципального округа - начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики Андреева М.Д.
(т. 2-12-76, e-mail: m.danilova@cap.ru)
_____________М.Д. Андреева








Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики» по итогам 2025 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского муниципального округа от 01.09.2023 № 956                      «Об утверждении муниципальной программы Ибресинского муниципального округа «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»
I. Оценка текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики составляет 377,7 км. Объем финансирования Муниципальной программы за 2023 - 2025 годы составил 159 902,51 тыс. рублей, за указанный период отремонтировано более 14,5 км дорог.
В 2025 году объем Дорожного фонда Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики составил 69 512,47 тыс. рублей. В 2025 году отремонтировано 3,142 км районных дорог и 2,522 км поселенческих дорог, выполнен ремонт 2 дворовых территорий и проездов к МКД  площадью 741 кв.м.

II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие                    транспортной системы";
Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии                      социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";
ежегодные послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету                   Чувашской Республики.
Приоритетными направлениями муниципальной политики Ибресинского                   муниципального округа Чувашской Республики в сфере Муниципальной программы являются:
повышение эффективности деятельности организаций транспортной системы и                дорожного хозяйства;
развитие транспортной системы, дорожной сети и инфраструктуры.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ибресинского муниципального округа, находящихся в нормативном состоянии;
цель 2 - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2025 года.

[bookmark: sub_1003]III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

[bookmark: sub_304]Муниципальная программа направлена на достижение стратегических приоритетов и целей государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от                  20 декабря 2017 г. N 1596, в том числе на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.
Реализация мероприятий по показателям, предусмотренным указанной муниципальной программой, нацелено на достижение выше обозначенного приоритета Чувашской Республики.

IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения поставленных целей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач по выполнению:
[bookmark: sub_143]увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем до 85 процентов;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Предлагаемые механизмы (способы) их достижения:
[bookmark: sub_401]1. Приведение в нормативное состояние к 2030 году автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее чем 85 процентов. Данные задачи являются одними из основных задач национального проекта "Инфраструктура для жизни". Их выполнение осуществляется в том числе благодаря выделению средств федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики.
[bookmark: sub_402][bookmark: sub_404]2. Для выполнения задачи по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на сегодняшний день выработан комплекс мероприятий: инженерные мероприятия (строительство наружного освещения, тротуаров, остановочных площадок, пешеходных переходов и прочее), развитие системы фотовидеофиксации, пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Все вышеперечисленное способствует снижению числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествия и положительно влияет на ситуацию в области безопасности дорожного движения в целом.


V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Муниципальной программы
	Куратор муниципальной программы
	Семёнов Игорь Геннадьевич, глава Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Андреева Маргарита Даниловна, заместитель главы администрации муниципального округа-начальник отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства  

	Период реализации 
муниципальной программы 
	Срок реализации: 2023 – 2035 годы;
Этап I: 2023 – 2024 годы;
Этап II: 2025 – 2030 годы;
Этап III: 2031 – 2035 годы

	Цели муниципальной 
программы 
	Цель 1 - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ибресинского муниципального округа, находящихся в нормативном состоянии;
Цель 2 - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

	Направления (подпрограммы) муниципальной 
программы
	Направления (подпрограммы) 1 - «Безопасные и качественные автомобильные дороги Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»;
Направления (подпрограммы) 2 - «Повышение безопасности дорожного движения в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республике»

	Объемы финансирования обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации 
	Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет – 1037800,34538 тыс. рублей, в том числе:
в 2023году – 44949,71506 тыс. рублей;
в 2024 году – 45440,32498 тыс. рублей;
в 2025 году – 69512,47021 тыс. рублей;
в 2026 году – 76146,33513 тыс. рублей;
в 2027 году – 89083,50000 тыс. рублей;
в 2028-2030 годах – 267250,50000 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 445417,50000 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета Чувашской Республики 
– 0,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2028-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики 
– 810711,25571 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 39426,86900 тыс. рублей;
в 2024 году – 38151,86042 тыс. рублей;
в 2025 году – 60578,52629 тыс. рублей;
в 2026 году – 67255,40000 тыс. рублей;
в 2027 году – 67255,40000 тыс. рублей;
в 2028-2030 годах – 201766,20000 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 336277,00000 тыс. рублей;
местного бюджета Ибресинского муниципального округа                   Чувашской Республики
- 227089,08967 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 5522,84606 тыс. рублей;
в 2024 году – 7288,46456 тыс. рублей;
в 2025 году – 8933,94392 тыс. рублей;
в 2026 году – 8890,93513 тыс. рублей;
в 2027 году – 21828,10000 тыс. рублей;
в 2028-2030 годах – 65484,30000 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 109140,50000 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной                         программы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики и  бюджета Ибресинского                   муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программы Чувашской Республики 
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы;
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»
















СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики»


	N п/п
	Наименование мероприятия (согласно паспорту
программы)
	Ответственный исполнитель
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План
	Факт
	Объем финансирования
 в соответствии с программой, тыс.руб.
	Пояснение причин отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики"

	1.
	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»

	1.1
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ибресинского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям
	процентов
	61

	61

	40664,19800
	40664,19800
	

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятия за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	2356,62260
	2285,97060
	отсутствие заключенных муниципаль-ных контрактов

	1.3
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме
	процентов
	100
	100
	22408,29784
	22408,29784
	

	1.4
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	
	Доля муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, исполненных в полном объеме
	процентов
	100
	100
	1876,29991
	1847,52585
	отсутствие заключенных муниципаль-ных контрактов

	1.5
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	ед./кв.м.
	1/741
	1/741
	1372,74482
	1372,74482
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.
	Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения»

	2.1
	Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	Отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства
	План по строительству, содержанию, модернизации и ремонту технических средств организации дорожного движения в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	процентов
	100
	100
	951,64050
	933,73310
	отсутствие заключенных муниципаль-ных контрактов





