*по вопросу 3*

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о задачах ремонта и реконструкции дорог**

**в городе Новочебоксарске**

Протяженность сети автомобильных дорог в г. Новочебоксарск составляет 100,1 км.

Из общей протяженности автомобильных дорог местного значения в границах г. Новочебоксарск не отвечают нормативным требованиям 35,8 км (35,8%), отвечают нормативным требованиям 64,3 км (64,2%).

По итогам 2022 года в г. Новочебоксарске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 4 участка автомобильных дорог протяженностью 4,61 км (на 7,579 км меньше показателя 2021 г. – 12,179 км) на сумму 124,8 млн. рублей (45,8% к уровню 2021 г. – 272 млн. рублей), в том числе 112,32 млн. руб. из республиканского бюджета и 12,48 млн. руб. из местного бюджета.

Также отремонтированы дороги в 8 дворовых территориях многоквартирных домов общей площадью 5 019 кв.м на сумму 10,6 млн. рублей (в том числе 9,03 млн. руб. из республиканского и 1,59 млн. руб. из местного бюджетов).

В 2023 году общий объем предусмотренных г. Новочебоксарску средств на ремонт и реконструкцию дорог составляет 148,6 млн. рублей, из них в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год - 133,33 млн. рублей, в том числе 120 млн. рублей из республиканского бюджета и 13,33 млн. руб. из местного бюджета.

**1. Ремонт участков автомобильных дорог по улице Советской (местные проезды от дома № 1 до дома № 7 и от дома № 49а до дома № 77)**

Контракт рассчитан на два года, сумма контракта составляет45,1 млн. рублей:

- республиканский бюджет Чувашской Республики 40,6 млн. рублей;

- бюджет города Новочебоксарска 4,5 млн. рублей 60 копеек.

***2022 год:***

Сумма контракта – 18,6 млн. рублей:

- республиканский бюджет Чувашской Республики 16,7 млн. рублей;

- бюджет города Новочебоксарска 1,9 млн. рублей.

***2023 год:***

Сумма контракта – 26,5 млн. рублей:

- республиканский бюджет Чувашской Республики 23,8 млн. рублей;

- бюджет города Новочебоксарска 2,7 млн. рублей.

**По состоянию на 01.07.2023 выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия местных проездов, пешеходных дорожек, остановочных площадок, произведена замена бортовых камней.**

**2. Ремонт автомобильной дороги по улице Воинов-Интернационалистов**

Контракт рассчитан на два этапа, с**умма к**онтракта составляет71,5 млн. рублей;

- республиканского бюджета Чувашской Республики 64,4 млн. рублей;

- бюджета города Новочебоксарска 7,1 млн. рублей.

*I этап - 2023 год ( с момента заключения контракта до 01.06.2023):*

Сумма контракта – 50,7 млн. рублей:

- республиканский бюджет Чувашской Республики 45,6 млн. рублей;

- бюджета города Новочебоксарска 5,1 млн. рублей.

*II этап - 2024 год ( с 01.06.2023 до 01.06.2024):*

Сумма контракта – 20,8 млн. рублей:

- республиканский бюджет Чувашской Республики 18,8 млн. рублей;

- бюджет города Новочебоксарска 2,1млн. руб.

**По состоянию на 01.07.2023 выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, пешеходных дорожек, остановочных павильонов и площадок, произведена замена бортовых камней, нанесена горизонтальная дорожая разметка.**

**Завершен 1 этап и проводятся работы по завершению 2 этапа и сдаче объекта досрочно.**

**3. Выполнено строительство наружного освещения на автодорогах по улице Восточная протяженностью 1,2 км и по улице Промышленная протяженностью 3,46 км на общую сумму 37, 6 млн. рублей.**

**4. Разрабатывается ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по улице Строителей и автомобильной дороги по улице 10 Пятилетки на сумму 18, 5** **млн. рублей (проектно-сметная документация находится на экспертизе).**

**5. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий много-квартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Новочебоксарске Чувашской Республики**

На ремонт дворовых территорий (проездов к дворовым территориям многоквартирных домов **по улице Советская д. 49, 49а, 51, 53, 53а; по улице Строителей д.10 , ул. Энергетиков д. 13; ул. Ж.Крутовой д. 13; 10 Пятилетки д. 64 и 70**) выделено 15,35 млн. рублей (в том числе 14,12 млн. рублей из республиканского и 1,23 млн. рублей из местного бюджета).

**В ходе исполнения контракта проводится ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям с заменой дорожной одежды проезжей части, восстановлением смотровых колодцев, пешеходных дорожек и тротуаров, благоустройством и озеленением прилегающей территории, восстановлением входных групп и устройством пандусов, устройством новых и восстановлением существующих контейнерных площадок для складирования и хранения ТКО.**

В рамках исполнения условий контрактов на содержание автодорог выполняется комплекс работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и улиц.

В 2023 году выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий общей площадью 275,71 кв.м на сумму 809,0 тыс. рублей.

*Справочно:*

*В 2024 году планируется привести в нормативное состояние 5,83 км автомобильных дорог на сумму 133,33 млн. рублей, а также 5 дворовых территорий площадью 5000 кв. м. на сумму 10,23 млн. рублей.*

*В 2025 году планируется привести в нормативное состояние 3,95 км автомобильных дорог на сумму 133,33 млн. рублей, а также 5 дворовых территорий площадью 5000 кв.м. на сумму 10,23 млн. рублей.*

*Доля нормативного состояния автомобильных дорог в границе Чебоксарской агломерации (включающие в себя дороги федерального, регионального и местного значения) по состоянию на 1 января 2023 г. составляет 77,07%, к 1 января 2024 г. данный показатель планируется увеличить до 80,85%. К началу 2025 года данный показатель должен составить 85,14% согласно паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».*

***По состоянию на 1 января 2023 г. по городу Новочебоксарску соответствующий показатель составил 67,9%.***

*Согласно Посланию Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023 в 2024 году* ***не менее 85 процентов дорог*** *в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения* ***должны быть приведены в нормативное состояние****.*

,