# Описание реализуемых и планируемых к реализации  инвестиционных проектов.

# Проект №1

| # 1. | # Наименование проекта | # Строительство базы отдыха и туризма на территории бывшего лагеря «Солнечная долина» |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # 55.1- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | # Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | # ИП Курчаткин Р.Н. |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 50,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2025-2027 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # Строительство зданий и объектов инфраструктуры лагеря |
| # 8. | Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест – 10 человек |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # Статус на дату исполнения - 2%. |

# Проект № 2

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство объекта придорожного сервиса в г. Цивильск |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # Услуги придорожного сервиса |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Курчаткин Д.Н. |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 10,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2023-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | Строительство объекта придорожного сервиса в г. Цивильск включает реконструкцию 3-х этажного здания под гостиницу, автомойку, станцию обслуживания автомашин, магазин, |
| # 8. | # Эффективность проекта | Количество создаваемых рабочих мест-15 |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 90% |

# Проект № 3

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство базы отдыха. |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # 55.1- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «МАИС» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 35,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2025-2027 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # Строительство домов отдыха. (4 дома, баня). |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -5 |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 5% |

# Проект № 4

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство нового производственного здания, покупка нового оборудования |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # Обрабатывающие производства |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «Меко». |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 100,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2025-2027 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # строительство цехов для производства электрооборудования общей площадью 3000кв.м. Закупка оборудования |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -30, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # % |

# Проект № 5

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство базы отдыха "Байгеево.21 -Центр семейного отдыха" |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # 55.1- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Кутейкин О.И.. |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 20,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2025-2026 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # Строительство домов отдыха. |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -4, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # стадия проектирования |

# Проект № 6

| # 1. | # Наименование проекта | Туристическая база с проживанием в д. Тувси |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # 55.1- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Степанов В.Г. |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 20,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2025-2027 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # реконструкция здания и строительство базы отдыха и туризма. Закупка оборудования. |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -5, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # стадия проектирования |

# Проект № 7

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство объекта общественного питания |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # 56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ИП Лизнов Ю.Г. |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 80,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2024-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # строительство двухэтажного здания для размещения кафе |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -18, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 60% |

# Проект № 8

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство цеха убоя и переработки птицы мощностью 1500 голов/час" |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # переработка |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «ВДС» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 75,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2024-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | Строительство цеха убоя и переработки птицы мощностью 1500 голов/час" |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -25, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 90% |

# Проект № 9

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство молочно-товарной фермы на 4800 голов с доильным залом |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | ## 01.4: Животноводство |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «ВДС» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 3600,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2025-2026 |
| # 7. | Краткое описание проекта | Строительство молочно-товарной фермы на 4800 голов с доильным залом в 2 этапа |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -25, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # стадия проектирования |

# Проект № 10

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство площадки по выращиванию нетелей |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | ## 01.4: Животноводство |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | АО « Агрофирма «Куснар» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 300,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2024-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # Строительство площадки по выращиванию нетелей |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -15, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 1% |

# Проект № 11

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство комбикормового центра |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # 10.91.1Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | АО « Агрофирма «Куснар» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 100,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2024-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # Строительство комбикормового центра |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -10, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 0% |

# Проект № 12

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство молочно-товарной фермы |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | ## 01.4: Животноводство |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | АО « Агрофирма «Куснар» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 572,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2024-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | Строительство молочно-товарной фермы |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -20, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 1% |

# Проект № 13

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство фермы на 720 голов КРС в д. Липсеры |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | ## 01.4: Животноводство |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО « ЧебоМилк» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 700,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2025-2026 |
| # 7. | Краткое описание проекта | Строительство фермы на 720 голов КРС в д. Липсеры |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -24 |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # стадия проектирования |

# Проект № 14

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство зерноскладов для хранения зерновых и масличных культур |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # Растениеводство |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «ТД Хорошавина А.В.» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 30,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2024-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | # Строительство зерноскладов для хранения зерновых и масличных культур |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -10, |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 70% |

# Проект № 15

| # 1. | # Наименование проекта | Строительство резервуара под рапсовое масло |
| --- | --- | --- |
| # 2. | # Вид экономической деятельности | # 56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| # 3. | # Ответственный орган государственной (муниципальной власти), населенный пункт | Администрация Цивильского муниципального округа |
| # 4. | # Ответственный представитель Инвестора (Заказчика-застройщика), контакты | ООО «ТД Хорошавина А.В.» |
| # 5. | # Стоимость проекта, млн. рублей | # 5,0 |
| # 6. | # Срок исполнения (реализации), годы | # 2024-2025 |
| # 7. | Краткое описание проекта | Строительство резервуара по рапсовое масло |
| # 8. | # Эффективность проекта | Рабочие места -2 |
| # 9. | # Статус на дату исполнения, %, проблемы, требуемый объем инвестиций для завершения проекта | # 90% |