**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Развитие строительного комплекса и архитектуры»**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник управления по благоустройству и развитию территорий**

**В.В. Долгов**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта: krarm\_stroitel@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие строительного комплекса и архитектуры»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 года № 147 (с изменениями № 62 от 18.01.2023).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

- «Градостроительная деятельность»;

- «Снятие административных барьеров в строительстве».

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2022 год было выделено финансирование в сумме 1655,01 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 1355,00 тыс. рублей или 81,87 %.

По подпрограмме «Градостроительная деятельность» предусмотрено 1655,0 тыс. руб., освоено на 1355,0 тыс. руб. или 81,87 %, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 «Разработка генеральных планов» - запланировано 1655,0 тыс. руб., освоено средств 1355,0 тыс. руб. или 81,87 %. Низкий процент освоения в связи с тем, что образовалась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 300 тыс. рублей.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П№п  п  п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) **текущий год (план)** |
| год, предшествующий отчетному | отчетный период | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса и архитектуры»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля обеспеченности документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации | % | 0 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
| 22 | Наличие актуализированной схемы территориального планирования Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| **Подпрограмма «Градостроительная деятельность»** | | | | | | | | |
| 11 | Разработка генерального плана Красноармейского муниципального округа | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | выполнено | 0 |
| 22 | Проведение землеустроительных работ в целях координатного описания границ Красноармейского муниципального округа | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| **Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»** | | | | | | | | |
| 1  1 | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22 | Ведение информационной системы обеспечения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры»**

**Красноармейского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | Развитие строительного комплекса и архитектуры | **всего** | **1655,0** | **1355,0** | **81,87** | частично выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 1260,1 | 1260,1 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 394,9 | 94,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Градостроительная деятельность | **всего** | **1655,0** | **1355,0** | **81,87** | частично выполнено | Низкий процент освоения в связи с тем, что образовалась экономия после проведения аукциона, по результатам конкурсных процедур в сумме 300 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет | 1260,1 | 1260,1 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 394,9 | 94,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Снятие административных барьеров в строительстве | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |