**Перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Дата заключения муниципального контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту** | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/****не завершены** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы*** |
| 1 | Благоустройство территории возле памятника В.И. Ленина в селе Янтиково Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики | 13.10.2023 | ООО «ИСИГНИС» | 13.10.2023 | 10.06.2024 | завершены |
| ***в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»*** |
| - | - | - | - | - | - | - |