| ЧĂваш Республики Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АдминистрацийĔ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского муниципального округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 07.06.2024 592 № |  | 07.06.2024 № 592 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

О внесении изменений  в постановление

администрации Козловского муниципального

округа Чувашской Республики  от 29.05.2024 № 545

«Об обеспечении устойчивой работы топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства в осенне-зимний период 2024/2025года»

1. Внести в постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 29.05.2024 № 545 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2024/2025года» (далее - Постановление) следующие изменения:

- приложение №1 Постановления «План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осеннее-зимнему периоду 2024-2025 года» изложить в следующей редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению;

- приложение №2 Постановления «Объемы капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года изложить в следующей редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

- приложение №3 Постановления «Объемы замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на  2024 год»  изложить в следующей редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики                                                                              А.Н. Людков

Приложение №1 к постановлению администрации Козловского муниципального округа

от 07.06.2024 № 592

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Козловского района к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года | до 20 июня 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа |
| 2. | Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*, ООО «УК «Домовой»* |
| 3. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*, ООО «УК «Домовой»* |
| 4. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону теплоснабжающих организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*, ООО «УК «Домовой»* |
| 5. | Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 15 сентября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа |
| 6. | Обеспечение оформления паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минпромэнерго России от 12 марта 2013 года №103: - потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, организации и учреждения и бюджетной сферы٭ |
|  | -теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, МУП «ЖКХ Козловское»* |
| 7. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2024/2025 года и представление копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, |
| 8. | Создание запасов жидкого топлива в утвержденных объемах | до 30 сентября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*, ООО «УК «Домовой»*, |
| 9. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | с 30 сентября 2024 по 28 апреля 2025г. | Администрация Козловского муниципального округа, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ООО «УК «Домовой»*, предприятия и учреждения бюджетной сферы٭ |
| 10. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | с 30 сентября 2024 г по 28 апреля 2025г. | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*, ООО «УК «Домовой»*, |
| 11. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 01 октября 2024 г. | МУП «ЖКХ Козловское»* |
| 12. | Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2024 г. | ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ООО «УК «Домовой»*, |
| 13. | Возобновление работы в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства на отопительный период | постоянно | МУП «ЖКХ Козловское»*, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии* |
| 14. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2024 г. | Администрация Козловского муниципального округа, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии*, МУП «ЖКХ Козловское»*, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике*, ООО «УК «Домовой»*, |
| 15. | Обеспечение представления информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024/25 года: в Минстрой Чувашии в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | Еженедельно в период с 1 июля по 30сентября 2024г. Еженедельно в период с 1 августа по 30 сентября 2024г. | Администрация Козловского муниципального округа |
| 16. | Представление в Минстрой Чувашии информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2024г. | Администрация Козловского муниципального округа |
| 17. | Ежедневное представление в Минстрой Чувашии информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрация Козловского муниципального округа |
| 18 | Представление в Филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Козловке копии актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в МКД Козловского муниципального округа | постоянно | организации ЖКХ Козловского муниципального округа* |

* Мероприятия осуществляются по согласованию.

Приложение №2 к постановлению администрации Козловского муниципального округа

от 07.06.2024 № 592

О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 года

(единиц)

| № п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Козловский муниципальный округ | 0 | 0 |

Приложение №3 к постановлению администрации Козловского муниципального округа

от 07.06.2024 № 592

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей

на 2024 год

(км)

| № п/п | Наименование муниципального района, городского округа | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Козловский муниципальный округ | 3,2 | 3,2 | 0,54 | 0,54 |