Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

В рамках муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» в 2023 году реализовались 2 подпрограммы.

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Цель Муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 55 921,93  тыс. рублей, из них 3452,4 тыс. рублей из федерального бюджета, 51 692,98 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 776,55 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (100 %).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на улучшение жилищных условий граждан, приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, семьям с детьми, детям – сиротам.

Муниципальной программой были достигнуты важнейшие целевые показатели:

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты – 7 семей;

- количество обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, по договорам социального найма -  1 семья;

- количество многодетных семей, получивших единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений - 5 семей.

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 6 сирот;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года – 8 сирот;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 0 сирот;

Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики». Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 24 998,85 тыс. рублей, из них 3 452,4 тыс. рублей из федерального бюджета, 20 769,9 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 776,55  рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

объем ввода жилья;

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;

количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации;

объем выданных ипотечных жилищных кредитов;

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- объем жилищного строительства - 9,15 тыс. кв. метров;

- количество обеспеченных жильем семей, граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации – 7 семей;

- количество обеспеченных жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей, по договорам социального найма -  1 семья;

- количество многодетных семей, получивших единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений - 5 семей.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 30 923,08 тыс. рублей, из них 30 923,08 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

обеспечение социальными выплатами на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года;

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями -6 человек;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года – 8 сирот;

- проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет - 0 жилых помещения;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2023 году является эффективной.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | выполнено | Все запланированные целевые индикаторы и показатели исполнены |
|  | Подпрограмма 1 «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | выполнено | Все запланированные целевые индикаторы и показатели исполнены |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей | выполнено | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты – 7 семей |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей | выполнено | 1 многодетная семья получила благоустроенное жилое помещение, 5 многодетных семей, получили единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку | выполнено | На средства приобретены паки и бумага для ведения учетных дел |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | выполнено | Все запланированные целевые индикаторы и показатели исполнены |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | выполнено | 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченны благоустроенными жилыми помещениями, 8 детей-сирот получили социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения |  |  | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства в год |  |  | тыс. кв. м |  | 9,15 | 9,18 | 13,416 | 13,416 | - | 9,2 |
| 2. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в год |  |  | тыс. шт. |  | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | - | 0,01 |
|  | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство праве на получение социальной выплаты |  |  | семей | 9 |  | 7 | 7 | 7 | - | 10 |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации |  | тыс. семей |  | 0,01 |  | 0,005 | 0,007 | 0,007 | - | 0,01 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |  | человек |  | 11 |  | 9 | 14 | 14 | - | 12 |
| 2. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 0из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |  | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа | - «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 25 271,4 | 55 921,93 | 25 271,4 | 55 921,93 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | 12 357,0 | 24 998,85 | 12 357,0 | 24 998,85 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 12 914,4 | 30 923,08 | 12 914,4 | 30 923,08 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа | - «Обеспечение граждан в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | всего | 55 921,93 | 55 921,93 | 100 | выполнено | Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на улучшение жилищных условий граждан, приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, семьям с детьми, детям – сиротам. |
|  |  | федеральный бюджет | 3 452,4 | 3 452,4 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 51 692,98 | 51 692,98 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа | 776,55 | 776,55 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 24 998,85 | 24 998,85 | 100 | выполнено | 9 молодых семей, получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты, 1 многодетная семья получила жилое помещение, 5 многодетных семей, получили единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений |
|  |  | федеральный бюджет | 3 452,4 | 3 452,4 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20 769,9 | 20 769,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа | 776,55 | 776,55 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 30 923,08 | 30 923,08 | 100 | выполнено | 6 детей сирот получили благоустроенные жилые помещения, 8 детей-сирот получили социальные выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, лицам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30 923,08 | 30 923,08 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского района, основного мероприятия (мероприятия), показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Поддержка строительства жилья в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 32883,92 | 25271,4 | 25271,4 | 55921,93 | 55921,93 | 87152,54 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 10327,52 | 3334,4 | 3334,4 | 3452,4 | 3452,4 | 2393,23 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 25745,17 | 20980,3 | 20980,3 | 51692,98 | 51692,98 | 83759,22 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 3917,15 | 956,7 | 956,7 | 776,55 | 776,55 | 1000,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жильем молодых семей | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 7879,32 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 6048,0 | 4696,36 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 5082,68 | 3334,4 | 3334,4 | 3452,4 | 3452,4 | 2393,32 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 2046,64 | 1756,9 | 1756,9 | 1819,05 | 1819,05 | 1576,04 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 750,0 | 956,7 | 956,7 | 776,55 | 776,55 | 1000,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 5057,01 | 6305,0 | 6305,0 | 18946,85 | 18946,85 | 49426,81 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 16098,1 | 6305,0 | 6305,0 | 18946,85 | 18946,85 | 49426,81 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,4 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договору социального найма малоимущих граждан | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 2167,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 2167,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 16778,17 | 12914,4 | 12914,4 | 30923,08 | 30923,08 | 32752,97 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 5244,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 11533,33 | 12914,4 | 12914,4 | 30923,08 | 30923,08 | 32752,97 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 16778,17 | 12914,4 | 12914,4 | 30923,08 | 30923,08 | 31289,18 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 5244,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 11533,33 | 12914,4 | 12914,4 | 30923,08 | 30923,08 | 31289,18 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского района | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | x |  | x | всего | тыс. рублей | 735,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463,79 |
|  |  |  |  | x |  | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x |  | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 735,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1463,79 |
|  |  |  |  | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.