Приложение N 6
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского муниципального округа

Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»: | Выполнено частично. | Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы Муниципальной программы: «Безопасные и качественные автомобильные дороги"», которая предусматривает реализацию 3 основных мероприятий и целевых показателей: «Обеспечение безопасности дорожного движения» которая предусматривает реализацию 3 основных мероприятии и 2 целевых показателей. Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты следующими показателями: увеличение числа посещений организаций культуры увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры. Не выполнено плановое значение - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги"» |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети, предусматривающее реализацию следующих мероприятий: | Частично выполнено | Освоение выделенных финансовых средств составляет 99,12%. |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Аликовского муниципального округа. | Выполнено | Обеспечено освоение 100 % предусмотренных средств |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Аликовского муниципального округа. | Выполнено частично | Не обеспечено освоение выделенных финансовых средств в объеме 607 тысяч рублей по содержанию. |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Выполнено | При плане ремонта дворовой территории 220 м2 выполнен ремонт территории площадью 402 м2. |
| «Безопасные и качественные дороги» |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, предусматривающее осуществление следующих мероприятий: | Выполнено частично |  |
| 2.1 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. | Выполнено | Приобретены комплекты игр по соблюдению безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных учреждений муниципального округа на сумму 14,800 тысяч рублей. |
| 2.2 | Проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения. | Выполнено | Проведено 14 викторин, конкурсов и практических занятий среди детей дошкольного и школьного возраста по безопасному поведению на автомобильных дорогах и пешеходных переходах |
| 2.3 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. | Выполнено частично | Не обеспечено освоение выделенных средств в полном объеме (освоено 95,8) |

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.