

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |  | **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  25.04.2023 № 348  село Янтиково | **ТĂВАЙ**  **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĔ**  **ЙЫШĂНУ**  25.04.2023 348№  Тǎвай ялě |

О внесении изменения в краткосрочный муниципальный план реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском муниципальном округе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы

Во изменение постановления администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 12.03.2020 № 122 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» (далее – Постановление), администрация Янтиковского района Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т:**

1. Изложить краткосрочный муниципальный план реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, утвержденный Постановлением, в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Янтиковского

муниципального округа В.Б. Михайлов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации Янтиковского муниципального округа от 25.04.2023 № 348 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  пп | Адрес многоквартирного дома | Год | | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в  много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме  на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества  в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | | | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет) |
|  | ввода в  экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него  капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности  граждан | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |
|  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 19 | 20 | 21 |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.37 | 1978 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 837,00 | 837,00 | 738,19 | 47 | ремонт системы электроснабжения | 559 121,95 | 0 |  | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 2. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.4 | 1986 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 364,10 | 364,10 | 253,20 | 14 | ремонт крыши | 2 871 657,90 | 0 |  | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| **Итого по 2021 году: 2 дома** | |  |  |  |  |  | **1 201,10** | **1 201,10** | **991,39** | **61** |  | **3 430 779,85** | **0** |  |  |  |  |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.54 | 1997 | 0 | кирпич | 3 | 3 | 2 015,80 | 2 015,80 | 2 015,80 | 80 | ремонт крыши | 3 541 354,08 | 0,00 |  | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| **Итого по 2022 году: 1 дом** | |  |  |  | **3** | **3** | **2 015,80** | **2 015,80** | **2 015,80** | **80** |  | **3 541 354,08** | **0,00** |  |  |  |  |
| **2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.30 | 1981 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 911,50 | 911,50 | 785,24 | 39 | ремонт крыши | 7 961 400,00 | 0,00 |  | 22 041,12 | на счете рег. оператора | 7,38 |
| **Итого по 2023 году: 1 дом** | |  |  |  |  |  | **911,50** | **911,50** | **785,24** | **39** |  | **7 961 400,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Итого : 4 дома** | |  |  |  |  |  | **4 128,40** | **4 128,40** | **3 792,43** | **180** |  | **14 933 533,93** | **0,00** |  |  |  |  |

Приложение №2  
 к краткосрочному муниципальному плану реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Р Е Е С Т Р**  многоквартирных домов, расположенных на территории Янтиковского района Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного  ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых  инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | | Ремонт фундамента многоквартирного дома | | Энергетическое обследование многоквартирного дома | |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.37 | 559 121,95 | 559 121,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.4 | 2 871 657,90 |  |  | 265,00 | 2 871 657,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 2021 год** | | **3 430 779,85** | **559 121,95** |  | **265,00** | **2 871 657,90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.54 | 3 541 354,08 |  |  | 1 014,14 | 3 541 354,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого за 2022 год** | | **3 541 354,08** |  |  | **1 014,14** | **3 541 354,08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | с.Янтиково, пр.Ленина д.30 | 7 961 400,00 |  |  | 900,00 | 7 961 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого за 2023 год** | | **7 961 400,00** |  |  | **900,00** | **7 961 400,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого: 4 дома** | | **14 933 533,93** | **559 121,95** |  | **2 179,14** | **14 374 411,98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

'Приложение № 3

к краткосрочному муниципальному плану реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

