

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  |  | **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ** **ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**25.04.2023 № 348село Янтиково | **ТĂВАЙ** **МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН****АДМИНИСТРАЦИЙĔ****ЙЫШĂНУ**25.04.2023 348№ Тǎвай ялě |

О внесении изменения в краткосрочный муниципальный план реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском муниципальном округе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы

Во изменение постановления администрации Янтиковского района Чувашской Республики от 12.03.2020 № 122 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» (далее – Постановление), администрация Янтиковского района Чувашской Республики **п о с т а н о в л я е т:**

1. Изложить краткосрочный муниципальный план реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, утвержденный Постановлением, в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Янтиковского

муниципального округа В.Б. Михайлов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Янтиковского муниципального округа от 25.04.2023 № 348 |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год | Мате-риал стен | Коли-чество этажей в много-квар-тир-ном доме | Коли-чество подъез-дов в много-квар-тир-ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир-ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много-квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Предель-ная стоимость капиталь-ного ремонта одного квадрат-ного метра общей площади помещений в много-квартир-ном доме | Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет) |
|   | ввода в экс-плуата-цию много-квар-тирного дома | завер-шения послед-него капи-таль-ного ремон-та в много-квартир-ном доме | всего | в том числе жилых помещений, находящих-ся в соб-ственности граждан | всего | за счет средств государствен-ной корпора-ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |
|   | за счет средств республикан-ского бюджета Чувашской Республики  |
|   |   |   |   |   |   |   | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |   | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м  |   | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   | 19 | 20 | 21 |
| **2021 год** |
| 1. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.37 | 1978 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 837,00 | 837,00 | 738,19 | 47 | ремонт системы электроснабжения | 559 121,95 | 0 |   | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| 2. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.4 | 1986 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 364,10 | 364,10 | 253,20 | 14 | ремонт крыши | 2 871 657,90 | 0 |   | 15 143,38 | на счете рег. оператора | 6,53 |
| **Итого по 2021 году: 2 дома** |   |   |  |  |  | **1 201,10** | **1 201,10** | **991,39** | **61** |  | **3 430 779,85** | **0** |  |   |   |   |
| **2022 год** |
| 3. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.54 | 1997 | 0 | кирпич | 3 | 3 | 2 015,80 | 2 015,80 | 2 015,80 | 80 | ремонт крыши | 3 541 354,08 | 0,00 |   | 20 169,39 | на счете рег. оператора | 6,92 |
| **Итого по 2022 году: 1 дом** |   |  |  | **3** | **3** | **2 015,80** | **2 015,80** | **2 015,80** | **80** |  | **3 541 354,08** | **0,00** |  |   |   |   |
| **2023 год** |
| 4. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.30 | 1981 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 911,50 | 911,50 | 785,24 | 39 | ремонт крыши | 7 961 400,00 | 0,00 |   | 22 041,12 | на счете рег. оператора | 7,38 |
| **Итого по 2023 году: 1 дом** |   |   |   |   |   | **911,50** | **911,50** | **785,24** | **39** |  | **7 961 400,00** | **0,00** |  |   |   |   |
| **Итого : 4 дома** |   |   |   |   |   | **4 128,40** | **4 128,40** | **3 792,43** | **180** |   | **14 933 533,93** | **0,00** |  |   |   |   |

Приложение №2
 к краткосрочному муниципальному плану реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Р Е Е С Т Р** многоквартирных домов, расположенных на территории Янтиковского района Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Адрес многоквартирного дома  | Cтоимость капиталь-ного ремонта общего имущества в много-квартирном доме – всего | Ремонт внутри-домо-вых инже-нер-ных систем | Замена коллек-тивных (обще-домо-вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома  | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
|   | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |
| 1. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.37 | 559 121,95 | 559 121,95 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.4 | 2 871 657,90 |   |   | 265,00 | 2 871 657,90 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого за 2021 год** | **3 430 779,85** | **559 121,95** |  | **265,00** | **2 871 657,90** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | с.Янтиково, пр.Ленина, д.54 | 3 541 354,08 |   |   | 1 014,14 | 3 541 354,08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого за 2022 год** | **3 541 354,08** |  |  | **1 014,14** | **3 541 354,08** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  4. | с.Янтиково, пр.Ленина д.30 | 7 961 400,00 |   |   | 900,00 | 7 961 400,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого за 2023 год** | **7 961 400,00** |  |  | **900,00** | **7 961 400,00** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого: 4 дома** | **14 933 533,93** | **559 121,95** |  | **2 179,14** | **14 374 411,98** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

'Приложение № 3

к краткосрочному муниципальному плану реализации в 2021-2023 годах в Янтиковском районе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

