|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чӑваш Республикин**  **КАНАШ ХУЛА**  **АДМИНИСТРАЦИЙЕ**  **ЙЫШАНУ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_**  **Канаш хули** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**  **г. Канаш** |

**О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

В соответствии с решениями Собрания депутатов города Канаш от 09.12.2022 г. №30/1 «О бюджете города Канаш на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 09.03.2023 № 34/3 «О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 03.08.2023 г. № 39/1 «О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в целях актуализации программы «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики», **Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу города Канаш «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями от 14.02.2020 г. № 126, от 10.02.2021 г. № 79, от 22.02.2023 №146 (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 1 895 204,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 120 766,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 107 649,8 тыс. рублей;  в 2021 году – 96 277,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 158 876,3 тыс. рублей;  в 2024 году - 105 666,2 тыс. рублей;  в 2025 году - 105 666,2 тыс. рублей;  в 2026-2035 годах – 1 056 662,0 тыс. рублей;  из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 1 257 639,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей;  в 2022 году- 100 392,9 тыс. рублей;  в 2023 году- 99 689,9 тыс. рублей;  в 2024 году- 70 377,1 тыс. рублей;  в 2025 годах – 70 377,1 тыс. рублей;  в 2026-2035 годах – 703 771,0 тыс. рублей;  из них средства местного бюджета города Канаш – 637 565,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 39 417,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 40 242,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 32 002,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 43 247,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 59 186,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 35 289,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 35 289,1 тыс. рублей;  в 2026-2035 годах – 352 891,0 тыс. рублей;  Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; |

2) Раздел III программы изложить в следующей редакции:

**«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы)**

Общее финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Канаш Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 1 895 204,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1 257 639,2 тыс. рублей;

бюджета города Канаш –637 565,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 838 542,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 120 766,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 107 649,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 96 277,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 143 640,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 158 876,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 105 666,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 105 666,2 тыс. рублей.

республиканского бюджета Чувашской Республики 553 868,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей;

в 2022 году- 100 392,9 тыс. рублей;

в 2023 году- 99 689,9 тыс. рублей;

в 2024 году- 70 377,1 тыс. рублей;

в 2025 годах – 70 377,1 тыс. рублей;

бюджета города Канаш – 284 674,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 39 417,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 40 242,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 32 002,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 43 247,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 59 186,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 35 289,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 35 289,1 тыс. рублей;

На 2 этапе в 2026 - 2030 годах объем финансирования программы составит 528 331,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 176 445,5 тыс. рублей.

На 3 этапе в 2031 – 2035 годах объем финансирования программы составит 528 331,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 176 445,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе»;

3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 3 к Программе:

а) в паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 1 836 756,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 118 709,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 103 730,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 92 417,2 тыс. рублей;  в 2022 году – 140 681,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 154 995,3 тыс. рублей;  в 2024 году – 102 185,2 тыс. рублей;  в 2025 году – 102 185,2 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах – 510 926,0 тыс. рублей;  в 2031 – 2035 годах – 510 926,0 тыс. рублей;  из них средства:  республиканского бюджета Чувашской Республики 1 257 639,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей;  в 2022 году - 100 392,9 тыс. рублей;  в 2023 году - 99 689,9 тыс. рублей;  в 2024 году - 70 377,1 тыс. рублей;  в 2025 годах – 70 377,1 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах – 351 885,5 тыс. рублей;  в 2031 – 2035 годах – 351 885,5 тыс. рублей.  местного бюджета города Канаш – 579 117,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 37 360,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 36 322,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 28 142,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 40 288,9 тыс. рублей;  в 2023 году – 55 305,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 31 808,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 31 808,1 тыс. рублей;  в 2026 – 2030 годах – 159 040,5 тыс. рублей;  в 2031 – 2035 годах – 159 040,5 тыс. рублей.  Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Канаш»; |

б) Таблицу 1 раздела III подпрограммы «Автомобильные дороги» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1»;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | |
| ***I. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования и искусственных сооружений на них*** | | | |
| 1. | **Содержание автомобильных дорог по г.Канаш** | 2019-2035 | |
| 1.1. | **Ямочный ремонт** | 2019-2035 | |
| 2. | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа** | 2019-2035 | |
| 2.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Московская" (от пересечения с ул. Пушкина до ул. Чернышевского) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 | |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Репина" (от пересечения с ул. Чернышевского до д.18) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 | |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Чкалова" (от пересечения с ул. Пушкина до д.19) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 | |
| 2.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Новая" (от пересечения с ул. Канашская до пр. Ленина) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 | |
| 2.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Элеватор в городе Канаш Чувашской Республики (ПК 0+000 - ПК 1+510) | 2019 | |
| 2.6. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Канашская" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.7. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Свободы" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.8. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Машиностроителей" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.9. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Полевая" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.10. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "пер. Б. Хмельницкого" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.11. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Первомайская" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.12. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Дружбы" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.13. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги "ул. Железнодорожная" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 | |
| 2.14. | Ремонт автомобильной дороги "улица К. Маркса" в городе Канаш Чувашской Республики (1 этап, 2 этап) | 2021-2022 | |
| 2.15 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Комсомольская в городе Канаш Чувашской Республики | 2022 | |
| 2.16 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Разина в городе Канаш Чувашской Республики | 2022 | |
| 2.17 | Ремонт автомобильной дороги по улице Промогородная в городе Канаш Чувашской Республики (от пересечения ул. Красноармейская до пересечения ул. Театральная) | 2022 | |
| 2.18 | Ремонт автомобильной дороги проезд Московский в городе Канаш Чувашской Республики (от пересечения ул. Шмидта до пересечения ул. Московская) | 2022 | |
| 2.19 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Кооперативная в городе Канаш Чувашской Республики (участок с км 0,718- по км 1,436) | 2023 | |
| 2.20 | Ремонт автомобильной дороги ул. 30 лет Победы (участок ПК4+40 – ПК8+20) в городе Канаш Чувашской Республики | 2023 | |
| 2.21 | Ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса в городе Канаш Чувашской Республики (3-й этап участок от ул. Мусы Джалиля до ул. Чернышевского) | 2023 | |
| 2.22 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице 30 лет Победы в городе Канаш Чувашской Республики (участок от перекрестка с ул. Пушкина до а/д «Аниш») | 2023-2030 | |
| 2.23 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Первомайская в городе Канаш Чувашской Республики (участок от перекрестка с ул. Свободы до ул. Чебоксарская) | 2023-2030 | |
| 2.24 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Пушкина в городе Канаш Чувашской Республики (участок от перекрестка с ул. 30 лет Победы до ул. Чкалова) | 2023-2030 | |
| ***II. Разработка проектной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа*** | | | |
| 2.1 | Разработка ПИР по ул. Фрунзе | 2019 | |
| 2.2 | Разработка ПИР по ул. Красноармейская | 2020-2021 | |
| 2.3 | Разработка ПИР по ул. Канашская | 2020-2035 | |
| ***III. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них*** | | | |
| 3.1. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Фрунзе» в городе Канаш Чувашской Республики. 1 и 2 этапы | 2019-2020 | |
| 3.2. | Реконструкция автомобильной дороги пр. Ленина в городе Канаш Чувашской Республики (1 этап) | 2021-2023 | |
| 3.3. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Красноармейская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2021-2035 | |
| 3.4. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Канашская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2021-2035 | |
| **IV. *Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики в 2019-2035 годах*** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование адресов** | **Номер дома** | **Срок исполнения** |
| 4.1. | ул. 30 лет Победы | 17 | 2019 |
| 4.2. | ул. Чкалова | 16 | 2019 |
| 4.3. | ул. Машиностроителей | 30 | 2019 |
| 4.4. | ул. Трудовая | 2 | 2019 |
| 4.5. | ул. Полевая | 1 | 2019 |
| 4.6. | ул. Канашская | 15 | 2019 |
| 4.7. | ул. Машиностроителей | 19 | 2019 |
| 4.8. | ул. Машиностроителей | 16 | 2019 |
| 4.9. | ул. Канашская | 2 | 2019 |
| 4.10. | ул. 30 лет Победы | 85 | 2019 |
| 4.11. | Восточный мкр | 33 | 2019 |
| 4.12. | пр. Ленина | 18 | 2019 |
| 4.13. | К. Маркса | 9 | 2019 |
| 4.14. | ул. Заводская | 3 | 2019 |
| 4.15. | ул. Репина | 18 | 2019 |
| 4.16. | ул. Промогородная | 26 | 2019 |
| 4.17. | пр. Ленина | 14 | 2019 |
| 4.18. | ул. 30 лет Победы | 102 | 2019 |
| 4.19. | ул. 30 лет Победы | 104 | 2019 |
| 4.20. | ул. 30 лет Победы | 106 | 2019 |
| 4.21. | ул. Крупской | 7 | 2019 |
| 4.22. | ул. Крупской | 9 | 2019 |
| 4.23. | ул. Машиностроителей | 17 | 2020 |
| 4.24. | ул. Машиностроителей | 18 | 2020 |
| 4.25. | ул. К. Маркса | 7 | 2020 |
| 4.26. | ул. К. Маркса | 8 | 2020 |
| 4.27. | ул. Пушкина | 48 | 2020 |
| 4.28. | ул. Трудовая | 5 | 2020 |
| 4.29. | ул. Л. Толстого | 13 | 2020 |
| 4.30. | ул. Л. Толстого | 15 | 2020 |
| 4.31. | пр. Ленина | 25 | 2020 |
| 4.32. | пр. Ленина | 30 | 2020 |
| 4.33. | пр. Ленина | 31 | 2020 |
| 4.34. | пр. Ленина | 34 | 2020 |
| 4.35. | ул. Чкалова | 17 | 2020 |
| 4.36. | ул. Ильича | 9 | 2020 |
| 4.37. | ул. Машиностроителей | 9 | 2020 |
| 4.38. | ул. 30 лет Победы | 3 | 2021 |
| 4.39. | ул. 30 лет Победы | 32А | 2021 |
| 4.40. | ул. 30 лет Победы | 89 | 2021 |
| 4.41. | ул. 30 лет Победы | 91 | 2021 |
| 4.42. | ул. Пушкина | 50 | 2021 |
| 4.43. | ул. Трудовая | 1 | 2021 |
| 4.44. | пр. Ленина | 95 | 2021 |
| 4.45. | ул. Полевая | 1 | 2021 |
| 4.46. | пр. Ленина | 53 | 2022 |
| 4.47. | ул. Пушкина | 29 | 2022 |
| 4.48. | ул. Машиностроителей | 13 | 2022 |
| 4.49. | ул. Машиностроителей | 14 | 2022 |
| 4.50. | территория Элеватор | 1 | 2023 |
| 4.51. | территория Элеватор | 2 | 2023 |
| 4.52. | территория Элеватор | 3 | 2023 |
| 4.53. | территория Элеватор | 4 | 2023 |
| 4.54. | территория Элеватор | 5 | 2023 |
| 4.55. | территория Элеватор | 6 | 2023 |
| 4.56. | территория Элеватор | 7 | 2023 |
| 4.57. | территория Элеватор | 8 | 2023 |
| 4.58. | территория Элеватор | 9 | 2023 |
| 4.59. | территория Элеватор | 10 | 2023 |
| 4.60. | территория Элеватор | 11 | 2023 |
| 4.59. | ул. Московская | 8 | 2023 |
| 4.60. | пр. Ленина | 53 | 2023 |
| 4.61. | ул. Машиностроителей | 11 | 2023 |
| 4.62. | ул. Машиностроителей | 12 | 2023 |
| 4.63. | ул. Машиностроителей | 29 | 2023 |
| 4.64. | пр. Ленина | 53 | 2023 |
| 4.65. | ул. Заводская | 7 | 2023 |
| 4.66. | ул. Колхозная | 32а | 2023 |
| 4.67. | ул. 30 лет Победы | 90 | 2023 |
| 4.68. | ул. Машиностроителей | 19 | 2023 |
| 4.69. | ул. Машиностроителей | 4 | 2023 |
| 4.70. | мкр. Восточный | 10 | 2023 |
| 4.71. | пр. Ленина | 1 | 2023 |
| 4.72. | пр. Ленина | 2 | 2023 |
| 4.73. | пр. Ленина | 3 | 2023 |
| 4.74. | пр. Ленина | 4 | 2023 |
| 4.75. | пр. Ленина | 5 | 2023 |
| 4.76. | проезд Разина, между д. 8 и д. 10 | - | 2023 |
| 4.77. | проезд между пр. Ленина, д.2 и 30 лет Победы, 25 | - | 2023 |
| 4.77 | ул. Машиностроителей | 25 | 2023 |
| 4.78. | ул. 30 лет Чувашии | 9 | 2024 |
| 4.79. | ул. 30 лет Чувашии | 11 | 2024 |
| 4.80. | ул. Куйбышева | 19 | 2024 |
| 4.81. | ул. Куйбышева | 20 | 2024 |
| 4.82. | ул. Калинина | 2 | 2024 |
| 4.83. | ул. Пушкина | 23 | 2024 |
| 4.84. | ул. Пушкина | 25 | 2024 |
| 4.85. | пр. Ленина | 5 | 2024 |
| 4.86. | ул. Машиностроителей | 38 | 2024 |
| 4.87. | пр. Ленина | 59 | 2025 |
| 4.88. | ул. Пушкина | 34 | 2025 |
| 4.89. | ул. Пушкина | 38 | 2025 |
| 4.90. | ул. Пушкина | 40 | 2025 |
| 4.91. | ул. Пушкина | 42 | 2025 |
| 4.92. | ул. Пушкина | 44 | 2025 |
| 4.93. | ул. Пушкина | 46 | 2025 |
| 4.94. | ул. Пушкина | 52 | 2025 |
| 4.95. | ул. Пушкина | 54 | 2025 |
| 4.96. | ул. Пушкина | 56 | 2025 |
| 4.97. | ул. 30 лет Победы | 115 | 2025 |
| 4.98. | пр. Ленина | 55 | 2025 |

в) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации администрации города Канаш опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Канаш.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела строительства (главного архитектора) администрации города Д.О. Церфус.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города В.Н. Михайлов

Приложение № 1

к постановлению администрации города

Канаш Чувашской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики  
 «Развитие транспортной системы

города Канаш Чувашской Республики»»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов   
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики   
«Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»**

| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Код бюджетной  классификации | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | 903 | **Ч20000000** | всего | **120 766,6** | **107 649,8** | **96 277,2** | **143 640,3** | **158 876,3** | **105 666,2** | **105 666,2** | **528 331,0** | **528 331,0** |
| 903 | Ч20000000 | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 | 100 392,9 | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | 351 885,5 |
| 903 | Ч20000000 | бюджет города Канаш | 39 417,3 | 40 242,4 | 32 002,7 | 43 247,4 | 59 186,4 | 35 289,1 | 35 289,1 | 176 445,5 | 176 445,5 |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | 903 | **Ч210000000** | всего | **118 709,6** | **103 730,0** | **92 417,2** | **140 681,8** | **154 995,3** | **102 185,2** | **102 185,2** | **510 926,0** | **510 926,0** |
| 903 | Ч210000000 | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 | 100 392,9 | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | 351 885,5 |
| 903 | Ч210000000 | бюджет города Канаш | 37 360,3 | 36 322,6 | 28 142,7 | 40 288,9 | 55 305,4 | 31 808,1 | 31 808,1 | 159 040,5 | 159 040,5 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 903 | Ч210400000 | всего | **15 895,0** | **18 000,0** | **19 683,6** | **24 638,4** | **33 861,0** | **23 361,0** | **23 361,0** | **116 805,0** | **116 805,0** |
| бюджет города Канаш | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 | 24 638,4 | 33 861,0 | 23 361,0 | 23 361,0 | 116 805,0 | 116 805,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 903 | **Ч210300000** | всего | **101 807,6** | **85 729,9** | **72 733,6** | **116 043,4** | **120 844,3** | **78 824,2** | **78 824,2** | **394 121,0** | **394 121,0** |
| республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,3 | 62 274,5 | 100 392,9 | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | 351 885,5 |
| бюджет города Канаш | 20 458,3 | 18 322,6 | 8 459,1 | 15 650,5 | 21154,4 | 8 447,1 | 8 447,1 | 42 235,5 | 42 235,5 |
| Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 903 | **Ч210300000** | всего | **44 175,1** | **38 439,6** | **17 191,8** | **40 399,1** | **82 130,7** | **50 433,8** | **50 433,8** | **251 169,0** | **251 169,0** |
| 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет | 37 548,8 | 34 539,9 | 15 472,6 | 36 359,2 | 71 253,9 | 45 210,4 | 45 210,4 | 226 052,0 | 226 052,0 |
| 903 | Ч210300000 | бюджет города Канаш | 6 626,3 | 3 899,7 | 1 719,2 | 4 039,9 | 11 092,8 | 5 223,4 | 5 223,4 | 25 117,0 | 25 117,0 |
| Мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 903 | **Ч210300000** | всего | **31 390,7** | **29 486,1** | **47 823,1** | **67 830,9** | **27 074,9** | **20 697,9** | **20 697,9** | **103 489,5** | **103 489,5** |
| 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет | 23 856,7 | 26 537,5 | 42 786,4 | 57 726,9 | 18 628,1 | 18 628,1 | 18 628,1 | 93 140,5 | 93 140,5 |
| 903 | Ч210300000 | местный бюджет | 7 534,0 | 2 948,6 | 5036,7 | 10 104,0 | 8446,8 | 2 069,8 | 2 069,8 | 10 349,0 | 10 349,0 |
| Мероприятие 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 903 | Ч210300000 | всего | **8 908,2** | **7 450,6** | **7 518,7** | **7 496,8** | **11 638,7** | **7 692,5** | **7 692,5** | **38 462,5** | **38 462,5** |
| республиканский бюджет | 6770,2 | 6 330,0 | 6 015,5 | 6 306,8 | 9 807,9 | 6 538,6 | 6 538,6 | 32 693,0 | 32 693,0 |
| местный бюджет | 2 138,0 | 1 120,6 | 1 503,2 | 1 190,0 | 1 904,8 | 1 153,9 | 1 153,9 | 5 769,5 | 5 769,5 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения» | 903 | **Ч230000000** | всего | **2057,0** | **3 919,8** | **3 860,0** | **2 958,5** | **3 881,0** | **3 481,0** | **3 481,0** | **17 405,0** | **17 405,0** |
| 903 | Ч230000000 | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 3 881,0 | 3 481,0 | 3 481,0 | 17 405,0 | 17 405,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети города Канаш | 903 | Ч230100000 | всего | **2057,0** | **3 919,8** | **3 860,0** | **2 958,5** | **3 881,0** | **3 481,0** | **3 481,0** | **17 405,0** | **17 405,0** | **2850,0** |
| 903 | Ч230100000 | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 3 881,0 | 3 481,0 | 3 481,0 | 17 405,0 | 17 405,0 | 2850,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Канаш

Чувашской Республики от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

«Приложение № 1

к подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»»

**Ресурсное обеспечение**   
**реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования**

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы города Канаш Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия) | Задача  подпрограммы  Муниципальной программы  Чувашской  Города | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники  финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| главный распоряди-  тель  бюд-жетных  средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (под-  группа) вида расхо-дов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, включающих ликвидацию очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог | | ответственный исполнитель – Администрация города Канаш | 903 | х | Ч2100000000 | х | всего | | **118 709,6** | **103 730,0** | **92 417,2** | | **140 681,8** | | **158 876,3** | **102 185,2** | **102 185,2** | **510 926,0** | | **510 926,0** |
| 903 | х | Ч2100000000 | х | республиканский бюджет | | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 | | 100 392,9 | | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | | 351 885,5 |
| 903 | х | Ч2100000000 | х | бюджет города Канаш | | 37 360,3 | 36 322,6 | 28 142,7 | | 40 288,9 | | 59 186,4 | 31 808,1 | 31 808,1 | 159 040,5 | | 159 040,5 |
| **Цель «Модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, отвечающей интересам граждан и общества в целом, путем проведения строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, формирование благоприятной среды проживания для населения города Канаш Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа** | Повышение уровня содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров города Канаш Чувашской Республики для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшения уровня обслуживания пользователей | | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210400000 | х | всего | | **15 895,0** | **18 000,0** | **19 683,6** | | **24 638,4** | | **33 861,0** | **23 361,0** | **23 361,0** | **116 805,0** | | **116 805,0** |
| бюджет города Канаш | | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 | | 24 638,4 | | 33 861,0 | 23 361,0 | 23 361,0 | 116 805,0 | | 116 805,0 |
| **Цель «Модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, отвечающей интересам граждан и общества в целом, путем проведения строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, формирование благоприятной среды проживания для населения города Канаш Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2** | **Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня** | Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, включающих ликвидацию очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог | | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | **всего** | | **101 807,6** | **85 729,9** | **72 733,6** | | **116 043,4** | | **120 844,3** | **78 824,2** | **78 824,2** | **394 121,0** | | **394 121,0** |
| республиканский бюджет | | 81 349,3 | 67 407,3 | 62 795,4 | | 100 392,9 | | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | | 351 885,5 |
| бюджет города Канаш | | 20 458,3 | 18 322,0 | 8 459,1 | | 15 650,5 | | 21154,4 | 8 447,1 | 8 447,1 | 42 235,5 | | 42 235,5 |
| **Мероприятие 2.1.** | **Строительство и реконструкция автомобильных дорог** |  | | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего | | **44 175,1** | **38 439,6** | **17 191,8** | | **40 399,1** | | **82 130,7** | **50 433,8** | **50 433,8** | **251 169,0** | | **251 169,0** |
| республиканский бюджет | | 37 548,8 | 34 539,9 | 15 472,6 | | 36 359,2 | | 71 253,9 | 45 210,4 | 45 210,4 | 226 052,0 | | 226 052,0 |
| бюджет города Канаш | | 6 626,3 | 3 899,7 | 1 719,2 | | 4 039,9 | | 11 092,8 | 5 223,4 | 5 223,4 | 26 117,0 | | 26 117,0 |
| **Мероприятие 2.2.** | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  | | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего | | **31 390,7** | **29 486,0** | **47 823,1** | | **67 830,9** | | **27 074,9** | **20 697,9** | **20 697,9** | **103 489,5** | | **103 489,5** |
| республиканский бюджет | | 23 856,7 | 26 537,4 | 42 786,4 | | 57 726,9 | | 18 628,1 | 18 628,1 | 18 628,1 | 93 140,5 | | 93 140,5 |
| бюджет города Канаш | | 7 534,0 | 2 948,6 | 5 036,7 | | 10 104,0 | | 8446,8 | 2 069,8 | 2 069,8 | 10 349,0 | | 10 349,0 |
| **Мероприятие 2.3.** | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездок дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего | | **8 908,2** | **7 450,6** | **7 518,7** | | **7 496,8** | | **11 638,7** | **7 692,5** | **7 692,5** | **38 462,5** | | **38 462,5** |
| республиканский бюджет | | 6 770,2 | 6 330,0 | 6 015,5 | | 6 306,8 | | 9 807,9 | 6 538,6 | 6 538,6 | 32 693,0 | | 32 693,0 |
| бюджет города Канаш | | 2 138,0 | 1 120,6 | | 1 503,2 | 1 190,0 | | 1 904,8 | 1 153,9 | 1 153,9 | 5 769,5 | 5 769,5 | |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (км) | | | | | | | | | 4,1 | 5,8 | 2,0 | | 2,0 | | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | | |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | | |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процентов) | | | | | | | | 6,3 | 8,7 | | 3,0 | | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | | | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездок дворовым территориям (шт. /кв.м.) | | | | | | | | 23/12256,0 | 20/13146,8 | | 4/7951,0 | | 8/8294,0 | 22/9329,25 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | |