| Чӑваш Республикин КАНАШ ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ _____________ № ____ Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНАШ Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ ______________ № _____ г. Канаш |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»

В соответствии с решениями Собрания депутатов города Канаш от 09.12.2022 г. №30/1 «О бюджете города Канаш на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 09.03.2023 № 34/3 «О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 03.08.2023 г.   № 39/1 «О внесении изменений в бюджет города Канаш на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в целях актуализации программы «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики», Администрация города Канаш Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Канаш «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 23.04.2019 г. № 418 (с изменениями от 14.02.2020 г. № 126, от 10.02.2021 г. № 79, от 22.02.2023 №146 (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации программы | Общий прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 1 895 204,6 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 120 766,6 тыс. рублей; в 2020 году – 107 649,8 тыс. рублей; в 2021 году – 96 277,2 тыс. рублей; в 2023 году – 158 876,3 тыс. рублей; в 2024 году - 105 666,2 тыс. рублей; в 2025 году - 105 666,2 тыс. рублей; в 2026-2035 годах – 1 056 662,0 тыс. рублей; из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 1 257 639,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей; в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей; в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей; в 2022 году- 100 392,9 тыс. рублей; в 2023 году- 99 689,9 тыс. рублей; в 2024 году- 70 377,1 тыс. рублей; в 2025 годах – 70 377,1 тыс. рублей; в 2026-2035 годах – 703 771,0 тыс. рублей; из них средства местного бюджета города Канаш – 637 565,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 39 417,3 тыс. рублей; в 2020 году – 40 242,4 тыс. рублей; в 2021 году – 32 002,7 тыс. рублей; в 2022 году – 43 247,4 тыс. рублей; в 2023 году – 59 186,4 тыс. рублей; в 2024 году – 35 289,1 тыс. рублей; в 2025 году – 35 289,1 тыс. рублей; в 2026-2035 годах – 352 891,0 тыс. рублей; Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; |
| --- | --- |

2)  Раздел III программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы)

Общее финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Канаш Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 1 895 204,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1 257 639,2 тыс. рублей;

бюджета города Канаш –637 565,4 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составляет 838 542,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 120 766,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 107 649,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 96 277,2 тыс. рублей;

в 2022 году -  143 640,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 158 876,3 тыс. рублей;

в 2024 году -  105 666,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 105 666,2 тыс. рублей.

республиканского бюджета Чувашской Республики 553 868,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей;

в 2022 году-   100 392,9 тыс. рублей;

в 2023 году-  99 689,9 тыс. рублей;

в 2024 году-   70 377,1 тыс. рублей;

в 2025 годах – 70 377,1 тыс. рублей;

бюджета города Канаш – 284 674,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году –   39 417,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 40 242,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 32 002,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 43 247,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 59 186,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 35 289,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 35 289,1 тыс. рублей;

На 2 этапе в 2026 - 2030 годах объем финансирования программы составит 528 331,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 176 445,5 тыс. рублей.

На 3 этапе в 2031 – 2035 годах объем финансирования программы составит 528 331,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета города Канаш – 176 445,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе»;

3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 3 к Программе:

а) в паспорте подпрограммы «Автомобильные дороги» позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 1 836 756,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 118 709,6 тыс. рублей; в 2020 году – 103 730,0 тыс. рублей; в 2021 году – 92 417,2 тыс. рублей; в 2022 году – 140 681,8 тыс. рублей; в 2023 году – 154 995,3 тыс. рублей; в 2024 году – 102 185,2 тыс. рублей; в 2025 году – 102 185,2 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 510 926,0 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 510 926,0 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики 1 257 639,2 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 81 349,3 тыс. рублей; в 2020 году – 67 407,4 тыс. рублей; в 2021 году – 64 274,5 тыс. рублей; в 2022 году - 100 392,9 тыс. рублей; в 2023 году - 99 689,9 тыс. рублей; в 2024 году - 70 377,1 тыс. рублей; в 2025 годах – 70 377,1 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 351 885,5 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 351 885,5 тыс. рублей. местного бюджета города Канаш – 579 117,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 37 360,3 тыс. рублей; в 2020 году – 36 322,6 тыс. рублей; в 2021 году – 28 142,7 тыс. рублей; в 2022 году – 40 288,9 тыс. рублей; в 2023 году – 55 305,4 тыс. рублей; в 2024 году – 31 808,1 тыс. рублей; в 2025 году – 31 808,1 тыс. рублей; в 2026 – 2030 годах – 159 040,5 тыс. рублей; в 2031 – 2035 годах – 159 040,5 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета города Канаш»; |
| --- | --- |

б) Таблицу 1 раздела III подпрограммы «Автомобильные дороги» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1»;

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог по г.Канаш | 2019-2035 |  |
| 1.1. | Ямочный ремонт | 2019-2035 |  |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 2019-2035 |  |
| 2.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Московская" (от пересечения с ул. Пушкина до ул. Чернышевского) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Репина" (от пересечения с ул. Чернышевского до д.18) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Чкалова" (от пересечения с ул. Пушкина до д.19) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Новая" (от пересечения с ул. Канашская до пр. Ленина) в г. Канаш Чувашской Республики | 2019 |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Элеватор в городе Канаш Чувашской Республики (ПК 0+000 - ПК 1+510) | 2019 |  |
| 2.6. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Канашская" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.7. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "ул. Свободы" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.8. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Машиностроителей" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.9. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Полевая" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.10. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "пер. Б. Хмельницкого" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.11. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Первомайская" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.12. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги "ул. Дружбы" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.13. | Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги "ул. Железнодорожная" в городе Канаш Чувашской Республики | 2020 |  |
| 2.14. | Ремонт автомобильной дороги "улица К. Маркса" в городе Канаш Чувашской Республики (1 этап, 2 этап) | 2021-2022 |  |
| 2.15 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Комсомольская в городе Канаш Чувашской Республики | 2022 |  |
| 2.16 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Разина в городе Канаш Чувашской Республики | 2022 |  |
| 2.17 | Ремонт автомобильной дороги по улице Промогородная в городе Канаш Чувашской Республики (от пересечения ул. Красноармейская до пересечения ул. Театральная) | 2022 |  |
| 2.18 | Ремонт автомобильной дороги проезд Московский в городе Канаш Чувашской Республики (от пересечения ул. Шмидта до пересечения ул. Московская) | 2022 |  |
| 2.19 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Кооперативная в городе Канаш Чувашской Республики (участок с км 0,718- по км 1,436) | 2023 |  |
| 2.20 | Ремонт автомобильной дороги ул. 30 лет Победы (участок ПК4+40 – ПК8+20) в городе Канаш Чувашской Республики | 2023 |  |
| 2.21 | Ремонт автомобильной дороги ул. К.Маркса в городе Канаш Чувашской Республики (3-й этап участок от ул. Мусы Джалиля до ул. Чернышевского) | 2023 |  |
| 2.22 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице 30 лет Победы в городе Канаш Чувашской Республики (участок от перекрестка с ул. Пушкина до а/д «Аниш») | 2023-2030 |  |
| 2.23 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Первомайская в городе Канаш Чувашской Республики (участок от перекрестка с ул. Свободы до ул. Чебоксарская) | 2023-2030 |  |
| 2.24 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Пушкина в городе Канаш Чувашской Республики (участок от перекрестка с ул. 30 лет Победы до ул. Чкалова) | 2023-2030 |  |
| II. Разработка проектной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПИР по ул. Фрунзе | 2019 |  |
| 2.2 | Разработка ПИР по ул. Красноармейская | 2020-2021 |  |
| 2.3 | Разработка ПИР по ул. Канашская | 2020-2035 |  |
| III. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Фрунзе» в городе Канаш Чувашской Республики. 1 и 2 этапы | 2019-2020 |  |
| 3.2. | Реконструкция автомобильной дороги пр. Ленина в городе Канаш Чувашской Республики (1 этап) | 2021-2023 |  |
| 3.3. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Красноармейская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2021-2035 |  |
| 3.4. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Канашская» в городе Канаш Чувашской Республики | 2021-2035 |  |
| IV. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Канаш Чувашской Республики в 2019-2035 годах |  |  |  |
| № п/п | Наименование адресов | Номер дома | Срок исполнения |
| 4.1. | ул. 30 лет Победы | 17 | 2019 |
| 4.2. | ул. Чкалова | 16 | 2019 |
| 4.3. | ул. Машиностроителей | 30 | 2019 |
| 4.4. | ул. Трудовая | 2 | 2019 |
| 4.5. | ул. Полевая | 1 | 2019 |
| 4.6. | ул. Канашская | 15 | 2019 |
| 4.7. | ул. Машиностроителей | 19 | 2019 |
| 4.8. | ул. Машиностроителей | 16 | 2019 |
| 4.9. | ул. Канашская | 2 | 2019 |
| 4.10. | ул. 30 лет Победы | 85 | 2019 |
| 4.11. | Восточный мкр | 33 | 2019 |
| 4.12. | пр. Ленина | 18 | 2019 |
| 4.13. | К. Маркса | 9 | 2019 |
| 4.14. | ул. Заводская | 3 | 2019 |
| 4.15. | ул. Репина | 18 | 2019 |
| 4.16. | ул. Промогородная | 26 | 2019 |
| 4.17. | пр. Ленина | 14 | 2019 |
| 4.18. | ул. 30 лет Победы | 102 | 2019 |
| 4.19. | ул. 30 лет Победы | 104 | 2019 |
| 4.20. | ул. 30 лет Победы | 106 | 2019 |
| 4.21. | ул. Крупской | 7 | 2019 |
| 4.22. | ул. Крупской | 9 | 2019 |
| 4.23. | ул. Машиностроителей | 17 | 2020 |
| 4.24. | ул. Машиностроителей | 18 | 2020 |
| 4.25. | ул. К. Маркса | 7 | 2020 |
| 4.26. | ул. К. Маркса | 8 | 2020 |
| 4.27. | ул. Пушкина | 48 | 2020 |
| 4.28. | ул. Трудовая | 5 | 2020 |
| 4.29. | ул. Л. Толстого | 13 | 2020 |
| 4.30. | ул. Л. Толстого | 15 | 2020 |
| 4.31. | пр. Ленина | 25 | 2020 |
| 4.32. | пр. Ленина | 30 | 2020 |
| 4.33. | пр. Ленина | 31 | 2020 |
| 4.34. | пр. Ленина | 34 | 2020 |
| 4.35. | ул. Чкалова | 17 | 2020 |
| 4.36. | ул. Ильича | 9 | 2020 |
| 4.37. | ул. Машиностроителей | 9 | 2020 |
| 4.38. | ул. 30 лет Победы | 3 | 2021 |
| 4.39. | ул. 30 лет Победы | 32А | 2021 |
| 4.40. | ул. 30 лет Победы | 89 | 2021 |
| 4.41. | ул. 30 лет Победы | 91 | 2021 |
| 4.42. | ул. Пушкина | 50 | 2021 |
| 4.43. | ул. Трудовая | 1 | 2021 |
| 4.44. | пр. Ленина | 95 | 2021 |
| 4.45. | ул. Полевая | 1 | 2021 |
| 4.46. | пр. Ленина | 53 | 2022 |
| 4.47. | ул. Пушкина | 29 | 2022 |
| 4.48. | ул. Машиностроителей | 13 | 2022 |
| 4.49. | ул. Машиностроителей | 14 | 2022 |
| 4.50. | территория Элеватор | 1 | 2023 |
| 4.51. | территория Элеватор | 2 | 2023 |
| 4.52. | территория Элеватор | 3 | 2023 |
| 4.53. | территория Элеватор | 4 | 2023 |
| 4.54. | территория Элеватор | 5 | 2023 |
| 4.55. | территория Элеватор | 6 | 2023 |
| 4.56. | территория Элеватор | 7 | 2023 |
| 4.57. | территория Элеватор | 8 | 2023 |
| 4.58. | территория Элеватор | 9 | 2023 |
| 4.59. | территория Элеватор | 10 | 2023 |
| 4.60. | территория Элеватор | 11 | 2023 |
| 4.59. | ул. Московская | 8 | 2023 |
| 4.60. | пр. Ленина | 53 | 2023 |
| 4.61. | ул. Машиностроителей | 11 | 2023 |
| 4.62. | ул. Машиностроителей | 12 | 2023 |
| 4.63. | ул. Машиностроителей | 29 | 2023 |
| 4.64. | пр. Ленина | 53 | 2023 |
| 4.65. | ул. Заводская | 7 | 2023 |
| 4.66. | ул. Колхозная | 32а | 2023 |
| 4.67. | ул. 30 лет Победы | 90 | 2023 |
| 4.68. | ул. Машиностроителей | 19 | 2023 |
| 4.69. | ул. Машиностроителей | 4 | 2023 |
| 4.70. | мкр. Восточный | 10 | 2023 |
| 4.71. | пр. Ленина | 1 | 2023 |
| 4.72. | пр. Ленина | 2 | 2023 |
| 4.73. | пр. Ленина | 3 | 2023 |
| 4.74. | пр. Ленина | 4 | 2023 |
| 4.75. | пр. Ленина | 5 | 2023 |
| 4.76. | проезд Разина, между д. 8 и д. 10 | - | 2023 |
| 4.77. | проезд между пр. Ленина, д.2 и 30 лет Победы, 25 | - | 2023 |
| 4.77 | ул. Машиностроителей | 25 | 2023 |
| 4.78. | ул. 30 лет Чувашии | 9 | 2024 |
| 4.79. | ул. 30 лет Чувашии | 11 | 2024 |
| 4.80. | ул. Куйбышева | 19 | 2024 |
| 4.81. | ул. Куйбышева | 20 | 2024 |
| 4.82. | ул. Калинина | 2 | 2024 |
| 4.83. | ул. Пушкина | 23 | 2024 |
| 4.84. | ул. Пушкина | 25 | 2024 |
| 4.85. | пр. Ленина | 5 | 2024 |
| 4.86. | ул. Машиностроителей | 38 | 2024 |
| 4.87. | пр. Ленина | 59 | 2025 |
| 4.88. | ул. Пушкина | 34 | 2025 |
| 4.89. | ул. Пушкина | 38 | 2025 |
| 4.90. | ул. Пушкина | 40 | 2025 |
| 4.91. | ул. Пушкина | 42 | 2025 |
| 4.92. | ул. Пушкина | 44 | 2025 |
| 4.93. | ул. Пушкина | 46 | 2025 |
| 4.94. | ул. Пушкина | 52 | 2025 |
| 4.95. | ул. Пушкина | 54 | 2025 |
| 4.96. | ул. Пушкина | 56 | 2025 |
| 4.97. | ул. 30 лет Победы | 115 | 2025 |
| 4.98. | пр. Ленина | 55 | 2025 |

в) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации администрации города Канаш опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Канаш.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела строительства (главного архитектора) администрации города Д.О. Церфус.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации города                                                                               В.Н. Михайлов

## Приложение № 1

## к постановлению администрации города

## Канаш Чувашской Республики

## от ______________ № ___

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Канаш Чувашской Республики
 «Развитие транспортной системы

города Канаш Чувашской Республики»»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» | 903 | Ч20000000 | всего | 120 766,6 | 107 649,8 | 96 277,2 | 143 640,3 | 158 876,3 | 105 666,2 | 105 666,2 | 528 331,0 | 528 331,0 |
|  |  | 903 | Ч20000000 | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 | 100 392,9 | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | 351 885,5 |
|  |  | 903 | Ч20000000 | бюджет города Канаш | 39 417,3 | 40 242,4 | 32 002,7 | 43 247,4 | 59 186,4 | 35 289,1 | 35 289,1 | 176 445,5 | 176 445,5 |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | 903 | Ч210000000 | всего | 118 709,6 | 103 730,0 | 92 417,2 | 140 681,8 | 154 995,3 | 102 185,2 | 102 185,2 | 510 926,0 | 510 926,0 |
|  |  | 903 | Ч210000000 | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 | 100 392,9 | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | 351 885,5 |
|  |  | 903 | Ч210000000 | бюджет города Канаш | 37 360,3 | 36 322,6 | 28 142,7 | 40 288,9 | 55 305,4 | 31 808,1 | 31 808,1 | 159 040,5 | 159 040,5 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 903 | Ч210400000 | всего | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 | 24 638,4 | 33 861,0 | 23 361,0 | 23 361,0 | 116 805,0 | 116 805,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Канаш | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 | 24 638,4 | 33 861,0 | 23 361,0 | 23 361,0 | 116 805,0 | 116 805,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 903 | Ч210300000 | всего | 101 807,6 | 85 729,9 | 72 733,6 | 116 043,4 | 120 844,3 | 78 824,2 | 78 824,2 | 394 121,0 | 394 121,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 81 349,3 | 67 407,3 | 62 274,5 | 100 392,9 | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 | 351 885,5 |
|  |  |  |  | бюджет города Канаш | 20 458,3 | 18 322,6 | 8 459,1 | 15 650,5 | 21154,4 | 8 447,1 | 8 447,1 | 42 235,5 | 42 235,5 |
| Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 903 | Ч210300000 | всего | 44 175,1 | 38 439,6 | 17 191,8 | 40 399,1 | 82 130,7 | 50 433,8 | 50 433,8 | 251 169,0 | 251 169,0 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет | 37 548,8 | 34 539,9 | 15 472,6 | 36 359,2 | 71 253,9 | 45 210,4 | 45 210,4 | 226 052,0 | 226 052,0 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | бюджет города Канаш | 6 626,3 | 3 899,7 | 1 719,2 | 4 039,9 | 11 092,8 | 5 223,4 | 5 223,4 | 25 117,0 | 25 117,0 |
| Мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | 903 | Ч210300000 | всего | 31 390,7 | 29 486,1 | 47 823,1 | 67 830,9 | 27 074,9 | 20 697,9 | 20 697,9 | 103 489,5 | 103 489,5 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | республиканский бюджет | 23 856,7 | 26 537,5 | 42 786,4 | 57 726,9 | 18 628,1 | 18 628,1 | 18 628,1 | 93 140,5 | 93 140,5 |
|  |  | 903 | Ч210300000 | местный бюджет | 7 534,0 | 2 948,6 | 5036,7 | 10 104,0 | 8446,8 | 2 069,8 | 2 069,8 | 10 349,0 | 10 349,0 |
| Мероприятие 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 903 | Ч210300000 | всего | 8 908,2 | 7 450,6 | 7 518,7 | 7 496,8 | 11 638,7 | 7 692,5 | 7 692,5 | 38 462,5 | 38 462,5 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 6770,2 | 6 330,0 | 6 015,5 | 6 306,8 | 9 807,9 | 6 538,6 | 6 538,6 | 32 693,0 | 32 693,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 138,0 | 1 120,6 | 1 503,2 | 1 190,0 | 1 904,8 | 1 153,9 | 1 153,9 | 5 769,5 | 5 769,5 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения» | 903 | Ч230000000 | всего | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 3 881,0 | 3 481,0 | 3 481,0 | 17 405,0 | 17 405,0 |
|  |  | 903 | Ч230000000 | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 3 881,0 | 3 481,0 | 3 481,0 | 17 405,0 | 17 405,0 |

| Основное мероприятие 1 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети города Канаш | 903 | Ч230100000 | всего | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 3 881,0 | 3 481,0 | 3 481,0 | 17 405,0 | 17 405,0 | 2850,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 903 | Ч230100000 | бюджет города Канаш | 2057,0 | 3 919,8 | 3 860,0 | 2 958,5 | 3 881,0 | 3 481,0 | 3 481,0 | 17 405,0 | 17 405,0 | 2850,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Канаш

## Чувашской Республики от _____________ № ___

«Приложение № 1

к подпрограмме «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики»»

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Канаш Чувашской Республики (программы, ведомственной целевой программы города Канаш Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы Муниципальной программы Чувашской Города | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распоряди- тель бюд-жетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | группа (под- группа) вида расхо-дов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, включающих ликвидацию очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог |  | ответственный исполнитель – Администрация города Канаш | 903 | х | Ч2100000000 | х | всего |  | 118 709,6 | 103 730,0 | 92 417,2 |  | 140 681,8 |  | 158 876,3 | 102 185,2 | 102 185,2 | 510 926,0 |  | 510 926,0 |
|  |  |  |  |  | 903 | х | Ч2100000000 | х | республиканский бюджет |  | 81 349,3 | 67 407,4 | 64 274,5 |  | 100 392,9 |  | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 |  | 351 885,5 |
|  |  |  |  |  | 903 | х | Ч2100000000 | х | бюджет города Канаш |  | 37 360,3 | 36 322,6 | 28 142,7 |  | 40 288,9 |  | 59 186,4 | 31 808,1 | 31 808,1 | 159 040,5 |  | 159 040,5 |
| Цель «Модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, отвечающей интересам граждан и общества в целом, путем проведения строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, формирование благоприятной среды проживания для населения города Канаш Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Повышение уровня содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров города Канаш Чувашской Республики для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшения уровня обслуживания пользователей |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210400000 | х | всего |  | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 |  | 24 638,4 |  | 33 861,0 | 23 361,0 | 23 361,0 | 116 805,0 |  | 116 805,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 15 895,0 | 18 000,0 | 19 683,6 |  | 24 638,4 |  | 33 861,0 | 23 361,0 | 23 361,0 | 116 805,0 |  | 116 805,0 |
| Цель «Модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, отвечающей интересам граждан и общества в целом, путем проведения строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, формирование благоприятной среды проживания для населения города Канаш Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | Создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети города Канаш Чувашской Республики, включающих ликвидацию очагов аварийности и совершенствование инженерного обустройства дорог |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 101 807,6 | 85 729,9 | 72 733,6 |  | 116 043,4 |  | 120 844,3 | 78 824,2 | 78 824,2 | 394 121,0 |  | 394 121,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 81 349,3 | 67 407,3 | 62 795,4 |  | 100 392,9 |  | 99 689,9 | 70 377,1 | 70 377,1 | 351 885,5 |  | 351 885,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 20 458,3 | 18 322,0 | 8 459,1 |  | 15 650,5 |  | 21154,4 | 8 447,1 | 8 447,1 | 42 235,5 |  | 42 235,5 |
| Мероприятие 2.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 44 175,1 | 38 439,6 | 17 191,8 |  | 40 399,1 |  | 82 130,7 | 50 433,8 | 50 433,8 | 251 169,0 |  | 251 169,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 37 548,8 | 34 539,9 | 15 472,6 |  | 36 359,2 |  | 71 253,9 | 45 210,4 | 45 210,4 | 226 052,0 |  | 226 052,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 6 626,3 | 3 899,7 | 1 719,2 |  | 4 039,9 |  | 11 092,8 | 5 223,4 | 5 223,4 | 26 117,0 |  | 26 117,0 |
| Мероприятие 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа |  |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 31 390,7 | 29 486,0 | 47 823,1 |  | 67 830,9 |  | 27 074,9 | 20 697,9 | 20 697,9 | 103 489,5 |  | 103 489,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 23 856,7 | 26 537,4 | 42 786,4 |  | 57 726,9 |  | 18 628,1 | 18 628,1 | 18 628,1 | 93 140,5 |  | 93 140,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 7 534,0 | 2 948,6 | 5 036,7 |  | 10 104,0 |  | 8446,8 | 2 069,8 | 2 069,8 | 10 349,0 |  | 10 349,0 |
| Мероприятие 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездок дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  | ответственный исполнитель – отдел строительства | 903 | х | Ч210300000 | х | всего |  | 8 908,2 | 7 450,6 | 7 518,7 |  | 7 496,8 |  | 11 638,7 | 7 692,5 | 7 692,5 | 38 462,5 |  | 38 462,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  | 6 770,2 | 6 330,0 | 6 015,5 |  | 6 306,8 |  | 9 807,9 | 6 538,6 | 6 538,6 | 32 693,0 |  | 32 693,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Канаш |  | 2 138,0 | 1 120,6 |  | 1 503,2 | 1 190,0 |  | 1 904,8 | 1 153,9 | 1 153,9 | 5 769,5 | 5 769,5 |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (км) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,1 | 5,8 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процентов) |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 8,7 |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 |  |  | Приведение в нормативное состояние дорожного покрытия дворовых территорий и проездок дворовым территориям (шт. /кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  | 23/12256,0 | 20/13146,8 |  | 4/7951,0 |  | 8/8294,0 | 22/9329,25 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 | 14/8000,0 |  |