| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШẰНУ 15.08.2023 ç. № 918 Комсомольски ялĕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.08.2023 г. №918 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.08.1998г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Комсомольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» (далее - Муниципальная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа.

3. Финансовому отделу администрации Комсомольского муниципального округа при формировании проекта бюджета Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.

4. Признать утратившими силу:

постановление администрации Комсомольского района от 28.02.2019 г. №194 «Об утверждении муниципальной программу Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Комсомольского района от 17.02.2020 г. №69 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Комсомольского района от 02.03.2021 г. №95 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Комсомольского района от 22.09.2021 г. №503 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Комсомольского района от 12.01.2022 г. №06 «О внесении изменений в муниципальную программу Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 15.03.2021г №22 «Об утверждении Муниципальной программы Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 18.03.2021г.  № 22 «Об утверждении Муниципальной программы Асановского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения от 01.03.2021 № 17 «Об утверждении Муниципальной программы Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения от 29.09.2021 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения от 01.03.2021 № 17 «Об утверждении Муниципальной программы Альбусь-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 25 февраля 2021 г. № 17 «Об утверждении Муниципальной программы Кайнлыкского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Комсомольского сельского поселения № 35 от 04.03.2021 года «Об утверждении Муниципальной программы Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 16.02.2021 № 14 «Об утверждении Муниципальной программы Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Сюрбей-Токаевского сельского поселения от 11 марта 2021 г. № 18 «Об утверждении Муниципальной программы Сюрбей-Токаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 15.05.2019г №26 «Об утверждении Муниципальной программы Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 20.02.2021г №18 «О внесении изменений в муниципальную программу Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 15.06.2022г №19 «О внесении изменений в муниципальную программу Тугаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 05.03.2021г. № 19 «Об утверждении Муниципальной программы Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 03.03.2021 № 26 «О муниципальной программе Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»;

постановление администрации Чичканского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 05.03.2021 № 16 «О муниципальной программе Чичканского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Комсомольского муниципального округа

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании "Вестник Комсомольского муниципального округа" и подлежит размещению на официальном сайте Комсомольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

| И. о. главы Комсомольского муниципального округа | Н.Н. Раськин |
| --- | --- |

УтвержденА

постановлением администрации

Комсомольского муниципального округа

от 15.08.2023г. № 918

# Муниципальная программа
Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы"

# Паспорт
муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа; территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа; отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа |
| Участники подпрограммы | - | отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; отдел мобилизационной подготовки, специальных программ, ГО и ЧС администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; сектор культуры администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа; |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; "Безопасность дорожного движения" "Обеспечение реализации Муниципальной программы "Развитие транспортной системы"" |
| Цель муниципальной программы | - | формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг Комсомольского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - | достижение к 2036 году следующих целевых показателей (индикаторов): - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Комсомольского муниципального округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности - 25 процентов; - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 1 ед.; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в год не менее 1,3 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в год не менее 3,3 км; - количество (шт.) и протяженность (км) отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в год не менее 1 шт. протяженностью не менее 0,05 км; - количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 1 тыс. транспортных средств не более 1 единицы. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования муниципальной программы составит 601812,143 тыс. рублей, в том числе: 1 этап - 138161,443 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 44230,143 тыс. рублей; в 2024 году – 46738,2 тыс. рублей; в 2025 году – 47193,1 тыс. рублей; 2 этап - 231825,350 тыс. рублей; 3 этап - 231825,350 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 462597,307 тыс. рублей 1 этап – 107677,307 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 36693,307 тыс. рублей; в 2024 году - 35492,000 тыс. рублей; в 2025 году - 35492,000 тыс. рублей; 2 этап – 177460,000 тыс. рублей; 3 этап – 177460,000 тыс. рублей бюджета Комсомольского муниципального округа – 139214,836 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 30484,136 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 7536,836 тыс. рублей; в 2024 году – 11246,200 тыс. рублей; в 2025 году – 11701,100 тыс. рублей; 2 этап - 54365,350 тыс. рублей; 3 этап - 54365,350 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Комсомольского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | - повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства; - создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками; - сохранность улично-дорожной сети Комсомольского муниципального округа за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также своевременного устранения дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов; - увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |

# Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основной целью муниципальной программы является - формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг Комсомольского муниципального округа.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Муниципальная программа реализуется в 2023 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

# Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий и подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включает реализацию одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1 "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" включает в себя:

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" предусматривает реализацию следующих мероприятий:

# Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Комсомольского муниципального округа.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляет 601812,143 тыс. рублей, в том числе:

в рамках 1 этапа (в 2023 - 2025 годах) составит 138161,443 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 107677,307 тыс. рублей:

в 2023 году – 36693,307 тыс. рублей;

в 2024 году - 35492,000 тыс. рублей;

в 2025 году - 35492,000 тыс. рублей;

бюджета Комсомольского муниципального округа – 30484,136 тыс. рублей:

в 2023 году – 7536,836 тыс. рублей;

в 2024 году – 11246,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 11701,1 тыс. рублей;

в рамках 2 этапа (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 231825,350 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 177460,000 тыс. рублей;

бюджета Комсомольского муниципального округа - 54365,350 тыс. рублей;

в рамках 3 этапа (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 231825,350 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 177460,000 тыс. рублей;

бюджета Комсомольского муниципального округа - 54365,350 тыс. рублей.

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям N 3 - 4 к Муниципальной программе.

Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"

# Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы ", подпрограмм муниципальной программы Комсомольского муниципального округа "Развитие транспортной системы" и их значениях

| N пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Муниципальная программа Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Комсомольского муниципального округа, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | % | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 20 | 25 |
| 2. | Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в год | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,5 | 6,5 |
| 4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в год | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 16 | 16 |
| 5. | Количество (шт.) и протяженность (км) отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в год | шт./км | 1/0,5 | 1/0,5 | 1/0,5 | 5/2,5 | 5/2,5 |
| Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 1 тыс. транспортных средств | ед. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"

# Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы"

| Статус | Наименование муниципальной программы Комсомольского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа (программы, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы" | 000 | Ч200000000 | всего | 44230,142 | 46738,200 | 47193,1 | 231825,350 | 231825,350 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 994, 974 | Ч200000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36693,307 | 35492,000 | 35492,000 | 177460,000 | 177460,000 |
|  |  | 994, 974 | Ч200000000 | Бюджет Комсомольского муниципального округа | 7536,835 | 11246,2 | 11701,097 | 54365,350 | 54365,350 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 000 | Ч210000000 | всего | 44193,542 | 46704,600 | 47159,500 | 231657,350 | 231657,350 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 994 | Ч210000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36693,307 | 35492,000 | 35492,000 | 177460,000 | 177460,000 |
|  |  | 994 | Ч210000000 | бюджет Комсомольского муниципального округа | 7500,235 | 11212,600 | 11667,5 | 54197,350 | 54197,350 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | 000 | Ч210300000 | всего | 44193,542 | 46704,600 | 47159,500 | 231657,350 | 231657,350 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 994 | Ч210300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36693,307 | 35492,000 | 35492,000 | 177460,000 | 177460,000 |
|  |  | 994 | Ч210300000 | бюджет Комсомольского муниципального округа | 7500,235 | 11212,6 | 11667,5 | 54197,350 | 54197,350 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | "Безопасность дорожного движения" | 000 | Ч230000000 | всего | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 994, 974 | Ч230000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 994, 974 | Ч230000000 | бюджет Комсомольского муниципального округа | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | 000 | Ч230100000 | всего | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 994, 974 | Ч230100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 994, 974 | Ч230100000 | бюджет Комсомольского муниципального округа | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3
к Муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"

# Подпрограмма
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы Комсомольского муниципального округа "Развитие транспортной системы"

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; Территориальные отделы по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики |
| Участники подпрограммы | - | отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; отдел мобилизационной подготовки, специальных программ, ГО и ЧС администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; сектор культуры администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; территориальные отделы Управления по благоустройству развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа; |
| Цели подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих показателей: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в год не менее 1,3 км; - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в год не менее 2,5 км; - количество (шт.) и протяженность (км) отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в год не менее 1 шт. протяженностью не менее 0,05 км. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 601372,242 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 138057,642 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 44193,54 тыс. рублей; в 2024 году – 46704,600 тыс. рублей; в 2025 году – 47159,500 тыс. рублей; 2 этап – 231657,350 тыс. рублей; 3 этап - 231657,350 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 462597,307 тыс. рублей 1 этап – 107677,307 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 36693,307 тыс. рублей; в 2024 году – 35492,000 тыс. рублей; в 2025 году – 35492,000 тыс. рублей; 2 этап – 177460,000 тыс. рублей; 3 этап – 177460,000 тыс. рублей; Бюджете Комсомольского муниципального округа – 138775,032 тыс. рублей, в том числе: 1 этап – 30380,332 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 7500,235 тыс. рублей; в 2024 году – 11212,600 тыс. рублей; в 2025 году – 11667,497 тыс. рублей; 2 этап - 54197,350 тыс. рублей; 3 этап - 54197,350 тыс. рублей Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | - повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства; - создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - сохранность улично-дорожной сети Комсомольского муниципального округа за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также своевременного устранения дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов; - увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |

# Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики в реализации подпрограммы

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности.

Для достижения цели подпрограммы предполагается решение следующей задачи:

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма реализуется в 2023 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства;

- создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

- сохранность улично-дорожной сети Комсомольского муниципального округа за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также своевременного устранения дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов;

- увеличение доли отремонтированных площадей дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере развития потенциала транспортной системы.

# Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях подпрограммы.

Задачи подпрограммы будут решаться в рамках одного основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие 1. "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня", которое будет реализовываться в рамках следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа" предусматривает приведение за счет средств бюджета Комсомольского муниципального округа в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.2  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения" предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.3. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа" предусматривает реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа и осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа (в рамках) софинансирования.

Мероприятие 1.4. "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа". Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.5. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения" предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.6. "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения". Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.7. "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов". Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 601372,242 тыс. рублей, в том числе:

1 этап – 138057,642 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 44193,542 тыс. рублей;

в 2024 году - 46704,600 тыс. рублей;

в 2025 году – 47159,500 тыс. рублей;

2 этап – 231657,350 тыс. рублей;

3 этап - 231657,350 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 462597,307тыс. рублей

1 этап – 107677,307 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 36693,307тыс. рублей;

в 2024 году – 35492,000 тыс. рублей;

в 2025 году - 35492,000 тыс. рублей;

2 этап – 177460,000 тыс. рублей;

3 этап – 177460,000 тыс. рублей;

бюджета Комсомольского муниципального округа – 138775,032 тыс. рублей, в том числе:

1 этап – 30380,332 тыс. рублей, из них:

в 2023 году – 7500,235 тыс. рублей;

в 2024 году – 11212,600 тыс. рублей;

в 2025 году – 11667,497 тыс. рублей;

2 этап - 54197,350 тыс. рублей;

3 этап - 54197,350 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение
к подпрограмме "Безопасные
и качественные автомобильные
дороги" Муниципальной
программы "Развитие транспортной
системы"

# Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной системы" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа (программы, основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы Муниципальной программы Комсомольского муниципального округа | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 000 | 0000 | Ч210000000 | х | всего | 44193,54267 | 46704,600 | 47159,500 | 231657,350 | 231657,350 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч210000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36693,307 | 35492,00 | 35492,000 | 177460,000 | 177460,000 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч210000000 | х | бюджет Комсомольского округа | 7500,235 | 11212,6 | 11667,497 | 54197,350 | 54197,350 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Цель: "Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 000 | 0000 | Ч210300000 | 000 | всего | 44193,54267 | 46704,600 | 46704,600 | 231657,350 | 231657,350 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч210300000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36693,307 | 35492,000 | 35492,000 | 177460,000 | 177460,000 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч210300000 | х | бюджет Комсомольского округа | 7500,235 | 11212,6 | 11667,500 | 54197,35 | 54197,35 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в год |  |  |  |  |  |  | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,5 | 6,5 |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в год |  |  |  |  |  |  | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 16 | 16 |
|  | Количество (шт.) и протяженность (км) отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в год |  |  |  |  |  |  | шт./км | 1/0,05 | 1/0,05 | 1/0,05 | 5/0,25 | 5/0,25 |
| Мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 994 | 0409 | Ч210374181 | 000 | всего | 1404,19667 | 3376,830 | 3831,730 | 15018,500 | 15018,500 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч210374181 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 1404,19667 | 3376,830 | 3831,730 | 15018,500 | 15018,500 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 994 | 0409 | Ч210374191 | 000 | всего | 627,010 | 1892,219 | 1892,219 | 19461,095 | 19461,095 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч210374191 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 627,010 | 1892,219 | 1892,216 | 19461,09 | 19641,092 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 000 | всего | 15284,556 | 15284,556 | 15284,556 | 76422,780 | 76422,780 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13756,100 | 13756,100 | 13756,100 | 68780,500 | 68560,0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 1528,456 | 1528,456 | 1528,456 | 7642,280 | 7642,280 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 000 | всего | 12066,444 | 12066,444 | 12066,444 | 60332,220 | 60332,220 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10859,800 | 10859,800 | 10859,800 | 54299,000 | 54299,000 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 1206,644 | 1206,644 | 1206,644 | 6033,220 | 6033,220 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 000 | всего | 9107,784 | 8240,442 | 8240,442 | 41202,210 | 41202,210 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8197,007 | 7416,400 | 7416,400 | 37082,000 | 37082,000 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 910,777 | 824,042 | 824,042 | 4120,210 | 4120,210 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 994 | 0409 | Ч2103S4192 Ч21037492 | 000 | всего | 4301,222 | 4909,222 | 4909,222 | 14546,110 | 14546,110 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4192 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2618,300 | 2618,300 | 2618,300 | 13091,500 | 13091,500 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4192 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 1682,922 | 2290,922 | 2290,922 | 1454,610 | 1454,610 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 000 | всего | 1402,330 | 934,887 | 934,887 | 4674,435 | 4674,435 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1262,100 | 841,400 | 841,400 | 4207,000 | 4207,000 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 140,230 | 93,487 | 93,487 | 467,435 | 467,435 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4
к Муниципальной программе
Комсомольского муниципального
округа "Развитие транспортной
системы"

# Подпрограмма
"Безопасность дорожного движения" муниципальной программы Комсомольского муниципального округа "Развитие транспортной системы"

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - | снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы | - | повышение безопасности участников дорожного движения |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых показателей (индикаторов): количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 1 тыс. транспортных средств не более 1 единицы |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 439,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 36,6 тыс. рублей; в 2024 году – 33,6 тыс. рублей; в 2025 году – 33,6 тыс. рублей; 2 этап – 168,0 тыс. рублей, 3 этап – 168,0 тыс. рублей, из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей: бюджета Комсомольского муниципального округа – 439,8 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году – 36,6 тыс. рублей; в 2024 году – 33,6 тыс. рублей; в 2025 году – 33,6 тыс. рублей; 2 этап – 168,0 тыс. рублей, 3 этап – 168,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Комсомольского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: - повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства; - повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками; - повышение уровня безопасности на транспорте; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; - повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками. |

# Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации подпрограммы, общая характеристика участия Комсомольского муниципального округа в реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является:

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условием достижения цели является решение следующей задачи:

- повышение безопасности участников дорожного движения.

Подпрограмма будет реализовываться в 2023 - 2035 годах:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Реализация подпрограммы позволит:

- повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства;

- повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками;

- повышение уровня безопасности на транспорте;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

- повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых (показателях) индикаторах подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, и их значениях приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере развития потенциала транспортной системы.

# Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения" предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

Мероприятие 1.2. Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети сельских населенных пунктов.

Реализация данного мероприятия предусматривает информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их возникновения, дорожных заторах, а также освещение иных актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2023 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 439,8 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

бюджета Комсомольского муниципального округа – 439,8 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (в 2023 - 2025 годах) составит 103,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 36,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 33,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 33,6 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей,

бюджета Комсомольского муниципального округа – 103,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 36,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 33,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 33,6 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 168,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей,

бюджета Комсомольского муниципального округа – 168,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 168,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей,

бюджета Комсомольского муниципального округа – 168,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение
к подпрограмме "Безопасность
дорожного движения"
муниципальной программы
"Развитие транспортной
системы"

# Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Комсомольского муниципального округа | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | "Безопасность дорожного движения" |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; Отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа | 000 | 000 | Ч230000000 | 000 | всего | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ч230174310 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Цель "снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | повышение безопасности участников дорожного движения | отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа | 000 | 000 | Ч230000000 | 000 | всего | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ч230174310 | 244 | бюджет Комсомольского муниципального округа | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 1 тыс. транспортных средств |  |  |  |  |  |  | ед. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  | отдел образования администрации Комсомольского муниципального округа | 000 | 000 | Ч230000000 | 000 | всего | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 974 | 0702 | Ч230174310 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 36,6 | 33,6 | 33,6 | 168,0 | 168,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети сельских населенных пунктов |  | Управление по благоустройству и развитию территорий Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики; | 000 | 000 | Ч230174370 | 000 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч230174370 | 244 | бюджет Комсомольского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |