Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчето реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района

#  за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района), отраслевой целевой программы Порецкого района, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики " Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики " | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 Безопасные и качественные автомобильные дороги | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети. | выполнено | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
|  | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 обеспечение безопасности дорожного движения | выполнено | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения  |
|  | Подпрограмма 3 Пассажирский транспорт | выполнено |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Развитие автомобильного и городского электрического транспорта | выполнено | Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого района Чувашской Республики, подпрограмм

# муниципальной программы Порецкого района (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого района |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района«Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| 1. | автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км | Км. | 31 | 33 | 33 | 33 | 0 | 100 |
| 2. | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км |  км | 19 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  | 100 |
| 3 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов | процентов | 35,5 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |  | 100 |
| 4 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов | процентов | 11,7 | 12 | 12 | 12 |  | 100 |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов шт./кв.м. | шт./кв.м | 1/250 | 1/250 | 1/250 | 1/250 |  | 100 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы Порецкого района «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого района | «Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики | 31558,9 | 31558,9 | 126107,4 | 126107,4 |
| Подпрограмма 1  | Безопасные и качественные автомобильные дороги | 31089,9 | 31089,9 | 125548,4 | 125548,4 |
| Подпрограмма 2  | Повышение безопасности дорожного движения | 30,0 | 30,0 | 120,0 | 120,0 |
| Подпрограмма 3  | Пассажирский транспорт | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого района | Развитие транспортной системы Порецкого района Чувашской Республики | всего | 31558,9 | 31558,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 27538,6 | 27538,6 |
| местные бюджеты | 4020,3 | 4020,3 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Безопасные и качественные автомобильные дороги | всего | 31089,9 | 31089,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 27538,6 | 27538,6 |
| местные бюджеты | 3551,3 | 3551,3 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения | всего | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 30,0 | 30,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Пассажирский транспорт | всего | 439,0 | 439,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 439,0 | 439,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальнойпрограммы Порецкого района, от-раслевыхцелевых прог-раммПорецкого района, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-цаизмере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щийотчет-ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Безопасные и качественные автомобильные дороги | Администрация Порецкого района | 832 | x |  | x | всего | тыс. рублей | 22123,9 | 31089,9 | 31089,9 | 31089,9 | 31089,9 | 30811,6 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 19304,3 | 27538,6 | 27538,6 | 27538,6 | 0,0 | 27538,6 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 2819,67 | 3551,3 | 3551,3 | 3551,3 | 3551,3 | 3273 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 | автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км | x | x | x | x | x | x | км | 31 | 33 | x | x | 33 | 35 |
| Целевой показатель(индикатор) 2 | автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км | x | x | x | x | x | x | км | 19 | 19,5 | x | x | 19,5 | 20 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов | x | x | x | x | x | x | процентов | 35,5 | 37,8 | x | x | 37,8 | 40,1 |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, процентов | x | x | x | x | x | x | процентов | 11,7 | 12 | x | x | 12 | 12,3 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов шт./кв.м. | x | x | x | x | x | x | шт./кв.м. | 1/250 | 1/250 | x | x | 1/250 | 1/250 |
| Основное мероприятие 1. | Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети  |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 22123,9 | 31089,9 | 31089,9 | 31089,9 | 31089,9 | 30811,6 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 19304,3 | 27538,6 | 27538,6 | 27538,6 | 27538,6 | 27538,6 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 2819,67 | 3551,3 | 3551,3 | 3551,3 | 3551,3 | 3273 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | обеспечение безопасности дорожного движения | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Пассажирский транспорт | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие автомобильного и городского электрического транспорта  | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек  | x | x | x | x | x | x | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель(индикатор) 2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек  | x | x | x | x | x | x | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников