Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики ««Развитие транспортной системы Канашского района Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики ««Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики», утвержденную постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики» в 2023 году реализовались 2 подпрограммы.

Основными целями Программы, взаимоувязанными с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Канашского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, являются: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2022 г.); формирование    в   Канашском муниципальном округе Чувашской Республики благоприятной среды для проживания населения; развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики (далее - автомобильных дорог);обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах;ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 90437,6 тыс. рублей; из них  – 69263,90 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 21173,70 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Муниципальной программой были освоены все выделенные средства (100 %).

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает в себя одно основное мероприятие:  Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» включает:

Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, путем выполнения:комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Мероприятие 1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

Мероприятие 1.8 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.9 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

На реализацию подпрограммы в 2024 году были предусмотрены средства в сумме 91243,4 тыс. рублей, из них 68830,6 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 22412,8 тыс. рублей из местного бюджета Канашского муниципального округа.

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:к 2035 году:

протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии) – 52 км;

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 71,6 процента;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 2,6 кв. км.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы:  - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики» в 2023 году является эффективной.

Основным мероприятие подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: 1. Реализация мероприятий направленных на обеспечение  Безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующего мероприятия:

Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге.

Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами.

Так же предусматривается:

работа по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия;

проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.;

установка и обслуживание светофорных объектов;

установка и дислокация дорожных знаков;

создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами;

организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях;

комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции;

создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах;

изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах;

организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии.

Задачи подпрограммы - Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности. Решение задачи позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и тяжесть их последствий.

Целью подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» (далее-подпрограмма) является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

повышение культуры вождения;

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

На основе анализа изменения в 2017–2022 годах значения показателя числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа данного показателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и прогноза динамики аварийности на период до 2036 года определено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий направленных на обеспечение  Безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующего мероприятия:

Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге.

Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами.

Так же предусматривается:

работа по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия;

проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.;

установка и обслуживание светофорных объектов;

установка и дислокация дорожных знаков;

создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами;

организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях;

комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции;

создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах;

изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах;

организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения;

организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии

Подпрограммой были освоены все выделенные средства (100 %).

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы: Сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 45 процентов по сравнению с 2022 годом);

Снижение смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях  (на 45 процентов по сравнению с 2022 годом);

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 45 процентов.

Контрольно-ревизионные мероприятия нарушений не выявили. Подпрограмма ««Безопасность дорожного движения» в 2023 году является эффективной.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасность дорожного движения» | выполнено | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий направленных на обеспечение Безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующего мероприятия: Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге. Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами. Так же предусматривается: работа по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения; интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия; проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно; использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.; установка и обслуживание светофорных объектов; установка и дислокация дорожных знаков; создание аудиороликов для радиостанций, видеофильмов о безопасном управлении транспортными средствами; организация и проведение конкурса по повышению безопасности дорожного движения в сети «Интернет» и в социальных сетях; комплексная разработка дизайн-макетов по повышению безопасности дорожного движения и печать полиграфической продукции; создание видеороликов по повышению безопасности дорожного движения и культуре участников дорожного движения; организация мастер-класса по безопасному управлению велосипедом, самокатом, размещение видеороликов по культуре участников дорожного движения на медиаресурсах; изготовление и размещение баннеров на рекламных щитах; организация творческого конкурса рисунков по повышению безопасности дорожного движения; организация мастер-класса по безопасному управлению транспортом и оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортном происшествии | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | - |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» включает: Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Канашского муниципального о округа Чувашской Республики. Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, путем выполнения: комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа. Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения: комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие 1.4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа. Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа. Мероприятие 1.6. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа. Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в границах муниципального округа. Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог. Мероприятие 1.8 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. Мероприятие 1.9 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ. | выполнено |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | км | 4 | 4 |  | 64,3 |  |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | % | 66,7 | 64,3 |  | 64,3 |  |  |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек на 10 тыс. населения | 66,7 | 64,3 |  | 64,3 |  |  |
|  | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответтвующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2035 году |  | % | 43,5 |  | 43,5 |  |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  | % | 68,8 |  | 64,3 |  |  |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | человек на 10 тыс. населения | 68,8 |  | 64,3 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных проездов и к дворовым территориям многоквартирных домов |  | кв.м | 42,0 |  | 42,0 |  |  |
|  | «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Снижение смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий (количество умерших на 100 тыс. человек) | человек | 66,7 |  | 64,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | 112021,5 | 112021,5 | 112021,5 | 112021,5 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 90437,6 | 90437,6 | 90437,6 | 90437,6 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасность дорожного движения» | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| ... |  |  |  |  |  |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Канашского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 112021,5 | 112021,5 | 100 | выполнено | целевые показатели достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 89263,9 | 89263,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 22757,60 | 22757,60 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Безопасность дорожного движения» | всего | 90437,6 | 90437,6 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 69263,90 | 69263,90 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 21173,70 | 21173,70 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) |  | всего | 800,00 | 800,00 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 800,00 | 800,00 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.