**Таблица №1**

Инфраструктурные проекты, мероприятия и показатели состояния соответствующих отраслей

в Чебоксарском районе

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозная динамика реализации | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель динамики | ВСЕГО, в т.ч. | Факт 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |
| **Дорожное хозяйство** |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участке км 19+563-км 19+861 с устройством пешеходного перехода на км 19+708 |   | Чебоксарский район | 2020 | 0,298 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 3,8 |   | 3,8 |   |   |   |   |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 3,8 |   | 3,8 |   |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск на участках км 2+190-км 3+035,км 7+036-км 7+707, км 18+670-км 18+982, км 21+032-км 25+475 с устройством пешеходных переходов на км 2+343, км 2+883, км 7+188, км 7+555, км 9+444 км 18+225, км 24+138, км 25+435 |   | Чебоксарский район | 2024 | 6,26 км; 7 пешеходных переходов | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 35 |   |   |   |   |   | 35 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 35 |   |   |   |   |   | 35 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги "Вятка" - пос.Северный на участках км 11+611 - км 14+323, км 15+251 - км 17+278 и км 29+090 - 29+666 с устройством пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения км 16+847 |   | Чебоксарский район | 2025-2026 | 5,30 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 26,55 |   |   |   |   |   |   | 16 | 10,55 |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 26,55 |   |   |   |   |   |   | 16 | 10,55 |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Атлашево -"Волга" - Марпосад на участке км 0+311 - км 0+548 |   | Чебоксарский район | 2024 | 0,237 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 0,66 |   |   |   |   |   | 0,66 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,66 |   |   |   |   |   | 0,66 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство наружного освещения автомобильной дороги Сосновка -Северный-Первомайский на участке км 0+800 - км 1+100 (выборочно) |   | Чебоксарский район | 2027 | 0,3 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,8 |   |   |   |   |   |   |   | 0,8 |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство наружного освещения и тртуаров автомобильной дороги "Волга" - Сюктерка на участке 0+068 - км 1+989 (выборочно) |   | Чебоксарский район | 2024 | 1,92 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 7,2 |   |   |   |   |   | 7,2 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 7,2 |   |   |   |   |   | 7,2 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги "Волга" - Вурманкасы - РГУ "Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов" на участке 0+060 - км 2+277 (выборочно) |   | Чебоксарский район | 2024 | 2,21 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 9,3 |   |   |   |   |   | 9,3 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 9,3 |   |   |   |   |   | 9,3 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги "Сосновка-Северный-Первомайский" на участке км 0+800-км 1+100 с пешеходным переходом км 1+002 |   | Чебоксарский район | 2026 | 0,30 км; 1 пешеходный переход | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   | 1,5 |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 1,5 |   |   |   |   |   |   |   | 1,5 |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Автомобильная дорога по улицам д.Мошкасы |   | Чебоксарский район | 2024 | 2,21 км | Республиканский бюджет, бюджет Чебоксарского района, местный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 17,8 |   |   |   |   |   | 17,8 |   |   | 400 |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 17,8 |   |   |   |   |   | 17,8 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Автомобильная дорога по ул.Дальняя, Кедровая, Весенняя, Светлая, п.Кугеси |   | Чебоксарский район | 2024 | 1,663 км | Республиканский бюджет, бюджет Чебоксарского района, местный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 13,2 |   |   |   |   |   | 13,2 |   |   | 1500 |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 13,2 |   |   |   |   |   | 13,2 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Автомобильная дорога по ул.Колхозая в п.Кугеси |   | Чебоксарский район | 2024 | 0,450 км | Республиканский бюджет, бюджет Чебоксарского района, местный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 3,2 |   |   |   |   |   | 3,2 |   |   | 400 |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 3,2 |   |   |   |   |   | 3,2 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкции гидротехнического сооружения, расположенного в створе дороги «Чебоксары-Сурское-Кшауши-Студгородок» |  | Чебоксарский район | 2022 |  | Республиканский бюджет, бюджет Чебоксарского района, местный бюджет | Объем финансирования, млн. руб. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 31,5 |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 13,5 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги «Волга – Шорчекасы-Атлашево км 1+046 – км 6+606;км 9+700 – км 16+140 | Национальный проект "Безопас-ные и качественные дороги" | Чебоксарский район | 2021г. | 12 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 90,4 |  |  | 90,4 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 28,0 |  |  | 28,0 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 62,4 |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги «Кугеси-Икково-Ямбарусо-во» км 0+000 - км 4+450; км 7+600 – км 9+340 | Национальный проект "Безопас-ные и качественные дороги" | Чебоксарский район | 2021г. | 6,190 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 60,9 |  |  | 60,9 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 18,8 |  |  | 18,8 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 42,1 |  |  | 42,1 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги «Чебоксары - Сурское -«Кшауши-«Студгородок» км 0+640 – км 1+550; км 2+130 – км 5+020 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 3,800 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 35,2 |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 10,9 |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 24,3 |  |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Лапсары-Мокшино" км 5+230 - км 7+530 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 2,300 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 19,8 |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 6,1 |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 13,7 |  |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Коснары-Тренькасы" км 0+00 – км 0+540 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 0,540 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Волга-Абашево" км 0+270 – км 3+610 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 0,850 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги Моштауши – Клычево – Завражное" км 0+00 км 0+650 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 0,650 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Турикасы-Большие Мамыши- Чиганары" км 0+00 км 2+300 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 2,300 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 11,7 |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 8,1 |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги «Турикасы – Большие Мамыши – Чиганары» – Тимой-Мамыши (подъезд к деревне Тимой-Мамыши) км 0+00 км 1+720 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 1,720 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 10,9 |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Пархикасы-Синьялпокровское" км 0+730 км 2+130 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 1,400 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района,  | Объем финансирования, млн. руб. | 7,4 |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 2,3 |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Чебоксары-Сурское-Малые Карачуры» км 0+280 км 3+580 |  | Чебоксарский район | 2021г. | 1,300 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района  | Объем финансирования, млн. руб. | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 2,1 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 4,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги «Чиршкасы – Большое Янгильдино» км 0+000 км 1+000 |  | Чебоксарский район | 2022г. | 1,000 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района  | Объем финансирования, млн. руб. | 8,1 |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 8,1 |  |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги "Турикасы-Большие Мамыши- Чиганары" км 2+300 км 4+300 |  | Чебоксарский район | 2022г. | 2,000 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района  | Объем финансирования, млн. руб. | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 11,1 |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги «Курмыши-Янгильдино-Тимер-Сирма (км 0+650 км 3+680 |  | Чебоксарский район | 2023г. | 3,030 км | Федеральный бюджет, Республикан-ский бюжет, бюджет Чебоксарского района  | Объем финансирования, млн. руб. | 19,3 |  |  |  |  | 19,3 |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 19,3 |  |  |  |  | 19,3 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Дорожному хозяйству:** | **х** | х | х | х | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **456,51** |  | **3,80** | **254,0** | **64,2** | **19,3** | **86,36** | **16,00** | **12,85** |  |
| фед. бюджет | **110,1** |  |  | **78,6** | **31,5** |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **346,41** |  | **3,80** | **175,4** | **32,7** | **19,3** | **86,36** | **16,00** | **12,85** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЖКХ** |
| Водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная |   | с. Янгильдино Чебоксарского района  | 2020 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 9,32 |   | 9,32 |   |   |   |   |   |   |   |
| фед. бюджет | 8,8 |   | 8,8 |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,52 |   | 0,52 |   |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Водопроводная сеть | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"  | д. Крикакасы Чебоксарского района | 2020 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 5 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| фед. бюджет | 4,7 |   | 4,7 |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,3 |   | 0,3 |   |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство водопроводной сети | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"  | д. Кибечкасы Чебоксарского района | 2025 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 24 |   |   |  |   |   |   | 24 |   |   |
| фед. бюджет | 23,8 |   |   |  |   |   |   | 23,8 |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,2 |   |   |  |   |   |   | 0,2 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| Строительство водопроводной сети | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"  | д. Варпоси Чебоксарского района | 2025 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 12,4 |   |   |  |   |   |   | 12,4 |   |   |
| фед. бюджет | 12,3 |   |   |  |   |   |   | 12,3 |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,1 |   |   |  |   |   |   | 0,1 |   |
| внебюдж. |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| Водоснабжение улицы Шоссейной | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"  | д. Большие Котяки Чебоксарского района | 2025 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 7,469 |   |   |  |   |   |   | 7,469 |   |   |
| фед. бюджет | 7,4 |   |   |  |   |   |   | 7,4 |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,069 |   |   |  |   |   |   | 0,069 |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"  | д. Сятракасы Чебоксарского района | 2025 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 98,2 |   |   |  |  |   |   | 98,2 |   |   |
| фед. бюджет | 97,2 |   |   |  |  |   |   | 97,2 |   |
| конс. бюджет ЧР | 1 |   |   |  |  |   |   | 1 |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство напорного канализационного коллектора п. Кугеси | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | п. КугесиЧебоксарскийрайон | 2021-2023 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 223,3 |  |  | 5,3 |  | 218,0 |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 221,1 |  |  | 5,3 |  | 215,8 |  |  |  |  |
| внебюдж. | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной №4 с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения п. Кугеси |  | п. КугесиЧебоксарскийрайон | 2026-2027 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |
| фед. бюджет | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |
| конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция систем водоотведения и БОС в п. Сюктерка  |  | п. СюктеркаЧебоксарскийрайон | 2025-2030 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | **40,0** |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по ЖКХ:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **504,689** |  | **14,32** | **5,3** |  | **218,0** |  | **142,069** | **125,0** |  |
| фед. бюджет | **239,2** |  | **13,50** |  |  |  |  | **140,7** | **85,0** |
| конс. бюджет ЧР | **263,289** |  | **0,82** | **5,3** |  | **215,8** |  | **1,369** | **40,0** |
| внебюдж. | **2,2** |  |  |  |  | **2,2** |  |  |  |
| **Здравоохранение** |
| Строительство поликлиник, амбулаторий, ОВОПд. Н. Тренькасы | Программа модернизации первичного звена Чувашской Респубюлики   | Чебоксарский район | 2023 | на 25 пос.в смену |   | Объем финансирования, млн. руб. | 22,7 |   |   |   |   | 22,7 |   |   |   |   |
| фед. бюджет | 21,61 |   |   |   |   | 21,61 |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 1,09 |   |   |   |   | 1,09 |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство ФАПов | Чебоксарский район | 2021-2024 | 11 объектовна 210 пос. в смену |   | Объем финансирования, млн. руб. | 73,517 |  |  | 32,322 |  | 5,509 | 13,31 |  22,376 |   |   |
| фед. бюджет | 69,506 |  |  | 30,216 |  | 5,157 | 12,575 |  21,558 |   |
| конс. бюджет ЧР | 4,011 |  |  | 2,106 |  | 0,352 | 0,735 | 0,818  |   |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **в том числе:** |
| СтроительствоФАП д. Икково |  | Чебоксарский район | 2021 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,387 |  |  | 5,387 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,036 |  |  | 5,036 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,351 |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАП**д . В.Туруново** |  | Чебоксарский район | 2021 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,509 |  |  |  |  | 5,509 |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,157 |  |  |  |  | 5,157 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,352 |  |  |  |  | 0,352 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. Б.Катраси |  | Чебоксарский район | 2021 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 11,188 |  |  |  |  |  |  | 11,188 |  |  |
| фед. бюджет | 10,779 |  |  |  |  |  |  | 10,779 |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,409 |  |  |  |  |  |  | 0,409 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. Яранкасы (Василькасинский ФАП) |  | Чебоксарский район | 2022 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,71 |  |  |  |  |  | 5,71 |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,355 |  |  |  |  |  | 5,355 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,355 |  |  |  |  |  | 0,355 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАП**д. Аркасы** |  | Чебоксарский район | 2022 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,387 |  |  | 5,387 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,036 |  |  | 5,036 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,351 |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. К. Чурачики |  | Чебоксарский район | 2023 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,387 |  |  | 5,387 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,036 |  |  | 5,036 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,351 |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. Ойкасы (Синьял-Ойкасинский ФАП) |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 7,6 |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |
| фед. бюджет | 7,22 |  |  |  |  |  | 7,22 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. Ырашпулах |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,387 |  |  | 5,387 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,036 |  |  | 5,036 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,351 |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. Хурынлых |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,387 |  |  | 5,387 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,036 |  |  | 5,036 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,351 |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. Шинерпоси |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,387 |  |  | 5,387 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 5,036 |  |  | 5,036 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,351 |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СтроительствоФАПд. Сятракасы(Лапсарское с/п) |  | Чебоксарский район | 2024 | 16,4 пос.в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 11,188 |  |  |  |  |  |  | 11,188 |  |  |
| фед. бюджет | 10,779 |  |  |  |  |  |  | 10,779 |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,409 |  |  |  |  |  |  | 0,409 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Здравоохранению:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **96,217** |  |  | **32,322** |  | **28,209** | **13,31** | **22,376** |  |  |
| фед. бюджет | **91,116** |  |  | **30,216** |  | **26,767** | **12,575** | **21,558** |  |
| конс. бюджет ЧР | **5,101** |  |  | **2,106** |  | **1,442** | **0,735** | **0,818** |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Культура** |
| Строительство сельского Янгильдинского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная, д. 39 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | с. Янгильдино Чебоксарского района  | 2020 | 150 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 20,2 |  | 20,2 |   |   |   |   |   |   |   |
| фед. бюджет | 20,0 |  | 20,0 |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,2 |   | 0,2 |   |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство Салабайкасинского КОЦ Вурман-Сюктерского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района  |   | Чебоксарский район | 2022 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 48,335 |  |  |  | 48,335 |  |   |   |   |   |
| фед. бюджет | 47,856 |  |  |  | 47,856 |  |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 0,479 |  |  |  | 0,479 |  |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство Синьяльского дома творчества Синьяльского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района  |   | Чебоксарский район | 2023 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 23 |   |   |   |   | 23 |   |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 23 |   |   |   |   | 23 |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Строительство Ураево-Магазьского сельского клуба Атлашевского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района  |   | Чебоксарский район | 2024 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |   |   |   |   |   | 15,0 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |   |   |   |   |   | 15,0 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство Большекарачуринского Дома творчетва Лапсарского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района  |   | Чебоксарский район | 2024 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 30,0 |   |   |   |   |   | 30,0 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 30,0 |   |   |   |   |   | 30,0 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство Ямбарусовского сельского клуба Сирмапосинского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района  |   | Чебоксарский район | 2024 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |   |   |   |   |   | 15,0 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |   |   |   |   |   | 15,0 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство Шоркинского сельского дома культуры Сарабакасинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики |   | Чебоксарский район | 2024 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |   |   |  |   |   | 15,0 |   |   |   |
| фед. бюджет |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |   |   |  |   |   | 15,0 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство Альгешевского сельского клуба МБУ «ЦБС» Чебоксарского района |   | Чебоксарский район | 2024 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |   |   |   |   |   | 15,0 |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |   |   |   |   |   | 15,0 |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция Ердовского сельского клуба-музея Атлашевского сельского поселения МБУ «ЦКС» |  | Чебоксарский район | 2023 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция Тренькасиснкого дома творчесвта Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района |  | Чебоксарский район | 2024 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 14,0 |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания Центрального Дома культуры Чебоксарского района МБУ «ЦКС» Чебоксарского района  |   | Чебоксарский район | 2025 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 15,0 |   |   |   |   |   |   | 15,0 |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |   |   |   |   |   |   | 15,0 |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Реконструкция Анат-Кинярского сельского дома культуры Вурман-Сюктерского сельского поселения МБУ «ЦКС» Чебоксарского района Чувашской Республики |  | Чебоксарский район | 2021 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Культуре:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **215,535** |  | **20,2** | **3,00** | **48,335** | **55,00** | **104,00** | **17,00** |  |  |
| фед. бюджет | **67,856** |  | **20,0** |  | **47,856** |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **147,679** |  | **0,2** | **3,00** | **0,479** | **55,00** | **104,00** | **17,00** |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Образование** |
| Строительство объекта "Котлы наружного размещения детского сада МБДОУ "Абашевский детский сад "Хевел" по адресу: ул. Верхняя, д. 34, с. Абашево, Чебоксарского района Чувашской Республики" |   | с. Абашево Чебоксарского района | 2021 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 2,7 |   |   | 2,7 |   |   |   |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 2,7 |   |   | 2,7 |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство объекта "Блочно-модульная котельная детского сада МБДОУ "Хыркасинский детский сад "Звездочка" Чебоксарского района Чувашской Республики" по адресу: ул. Школьная, д. 5, с. Хыркасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика |   | с. Хыркасы Чебоксарского района | 2021 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 6,0 |   |   | 6,0 |   |   |   |   |   |   |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 6,0 |   |   | 6,0 |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство школы в п.Кугеси на 825 мест |  | п. Кугеси Чебоксарский район | 2021-2022 | на 825 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 850,0 |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 697,0 |  |  | 697,0 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 153,0 |  |  | 153,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы в д. Большие Карачуры на 154 мест |  | д.Б.КарачурыЧебоксарского района | 2021 | на 154 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 246,0 |  |  | 246,0 |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 54,0 |  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объекта «Блочно-модульная котельная детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Карачуринский детский сад «Фиалка» Чебоксарского района Чувашской Республики» по адресу: ул. ДРСУ, д.8, д. Б-Карачуры, Чебоксарский район, Чувашская Республика |  |  |  |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |
| фед. Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 5,7 |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Образованию:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **1164,4** |  |  | **1164,4** |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | **943,0** |  |  | **943,0** |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **221,4** |  |  | **221,4** |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пожарная безопасность** |
| Решение проблемных вопросов противопожарной безопасности в населенных пунктах района |  | Ишакское сельское поселение | 2020 |   |   | Объем финансирования, млн. руб. | 1,35 |   | 1,35 |   |   |   |   |   |   | 200 |
| фед. бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 1,35 |   | 1,35 |   |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по Пожарной безопасности:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **1,35** |  | **1,35** |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **1,35** |  | **1,35** |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Физическая культура и спорт** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" | с. Ишлеи Чебоксарского района | 2021 |   | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 171,062 |  |  | 171,062 |   |   |   |   |   |   |
| фед. бюджет | 138,872 |  |  | 138,872 |   |   |   |   |   |
| конс. бюджет ЧР | 32,190 |  |  | 32,190 |   |   |   |   |   |
| внебюдж. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство футбольного поля в с. Ишлеи |  | с. Ишлеи Чебоксарского района | 2020-2021 |  | ПСД разработанСтадия проведения процедуры закупки | Объем финансирования, млн. руб. | 32,0 |  | 25,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 32,0 |  | 25,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство стадиона-площадкип. Кугеси |  | п. КугесиЧебоксарского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 46,217 |  |  | 46,217 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 46,217 |  |  | 46,217 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тропы здоровья в п.Кугеси |  | п. КугесиЧебоксарского района | 2025 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 22,447 |  |  |  |  |  |  | 22,447 |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 22,447 |  |  |  |  |  |  | 22,447 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытие женского фитнес-зала (новый проект 4этаж Детско-юношеской спортивной школы «Центр спорта и здоровья «Улап» |  | п. КугесиЧебоксарского района | 2021 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт душевых и санузлов в Детско-юношеской спортивной школе «Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района |  | п. КугесиЧебоксарского района | 2020 |  |  | Объем финансирования, млн. руб. | 0,825 |  | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,825 |  | 0,825 |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Физической культуре и спорту:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **275,751** |  | **25,825** | **227,479** |  |  |  | **22,447** |  |  |
| фед. бюджет | **138,872** |  |  | **138,872** |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **136,879** |  | **25,825** | **88,607** |  |  |  | **22,447** |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Чебоксарскому району:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **2674,452** |  | **65,495** | **1686,501** | **112,****535** | **288,509** | **203,670** | **219,892** | **97,850** |  |
| фед. бюджет | **1590,144** |  | **33,500** | **1190,688** | **79,356** | **26,767** | **12,575** | **162,258** | **85,000** |
| конс. бюджет ЧР | **1082,108** |  | **31,995** | **495,813** | **33,179** | **259,542** | **191,095** | **57,634** | **12,850** |
| внебюдж. | **2,20** |  |  |  |  | **2,20** |  |  |  |