**Основные результаты контрольных мероприятий по вопросу эффективности и результативности исполнения бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов**

Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, участники заседания Комиссии!

**Слайд 1**

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики, как органом внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, ежегодно осуществляется контроль за использованием средств бюджета, направленных на благоустройство территорий.

В ходе проведенных в 2023 году контрольных мероприятий проверено благоустройство территорий в 11-ти муниципальных образованиях.

**Слайд 2**

Следует отметить, что объем субсидий, выделяемых из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, ежегодно растет.

Так, объем финансирования, направленный на благоустройство в 2022 году составил 1 759,3 млн. рублей (по сравнению с 2021 годом увеличился на 339,0 млн. рублей). В ходе контрольного мероприятия объем проверенных средств составил 28%. А общая сумма выявленных финансовых нарушений без учета нарушений бухгалтерского учета составила лишь 2,8%.

**Слайд 3**

Результаты благоустройства впечатляют. Осмотры показали, что территории благоустроены современными архитектурными формами, реализованы интересные проектные решения.

В то же время есть системные проблемы (недостатки), которые отражены на следующем слайде **(Слайд 4).**

В первую очередь, это приемка и оплата работ в отсутствие надлежаще оформленной исполнительной документации;

Во-вторых, не устранение (несвоевременное устранение) дефектов в гарантийный период. Несмотря на Ваше поручение, Олег Алексеевич, даже в ходе проведения контрольного мероприятия отдельными муниципальными образованиями не была проведена претензионная работа в отношении подрядчиков об устранении дефектов в рамках гарантийных обязательств. Только после направления представлений в адрес глав муниципалитетов стали направляться претензионные письма.

**Слайд 5.**

В-третьих, не обеспечено содержание и сохранность созданных объектов.

В рамках полномочий Контрольно-счетной палатой в адрес руководителей объектов контроля направлено 6 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений, материалы проверки также направлены в прокуратуру Чувашской Республики и Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по Чувашской Республике.

На сегодняшний день устранено нарушений на сумму около 1 млн. рублей, в том числе путем выполнения работ в сумме 0,8 млн. рублей.

Остальное держим на контроле.

**Слайд 6**

В целях исключения вышеизложенных фактов нарушений (недостатков) предлагаем поручить муниципальным образованиям обеспечить:

- синхронизацию выполнения работ по благоустройству территорий с иными реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- содержание и сохранность созданных объектов благоустройства, а также своевременное устранение дефектов, выявляемых в период действия гарантийного срока эксплуатации.

Спасибо за внимание, готова ответить на вопросы.