|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ** | Ибресинский район Чувашской Республики | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** |
| **ЙĔПРЕÇ МУНИЦИПАЛИТЕТ**  **ОКРУГĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĚ**  **ХУШУ**    21.03.2024 146-р №  хула евĕрлĕ Йĕпреç поселокĕ | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ИБРЕСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  21.03.2024 № 146-р  поселок городского типа Ибреси |

**О проведении весеннего санитарно-экологического месячника на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году**

1. В целях выполнения работ по благоустройству, наведению санитарного порядка, озеленению населенных пунктов на территории Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Ибресинского муниципального округа) провести в период с 05 апреля по 31 мая 2024 года весенний месячник по санитарно – экологической очистке и благоустройству на территории Ибресинского муниципального округа.

2. Утвердить План мероприятий по проведению весеннего месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству на территории Ибресинского муниципального округа в 2024 году, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Для координации и организационно-технического обеспечения создать рабочую группу по проведению весеннего месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству на территории Ибресинского муниципального округа в составе:

Ермошкин Михаил Пантелеймонович – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Ибресинского муниципального округа, председатель рабочей группы;

Иванова Алина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии, секретарь;

Федоров Николай Георгиевич - и.о. первого заместителя главы администрации Ибресинского муниципального округа – начальника Управления по развитию территорий;

Петрова Мария Андреевна – пресс-секретарь главы администрации Ибресинского муниципального округа;

Павлов Петр Григорьевич – директор «ДЕЗ ЖКХ» Ибресинского муниципального округа (по согласованию);

Ильина Мария Зиновьевна – начальник отдела социального развития администрации Ибресинского муниципального округа;

Турбина Светлана Николаевна – начальник отдела образования администрации Ибресинского муниципального округа;

Начальники территориальных отделов Управления по развитию территорий администрации Ибресинского муниципального округа;

Александрова Елена Владимировна – заместитель начальника отдела строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства – главный архитектор администрации Ибресинского муниципального округа;

Михайлова Ольга Анатольевна – управляющий делами администрации Ибресинского муниципального округа – начальник отдела организационно-контрольной работы;

Чернова Надежда Александровна – начальник отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского муниципального округа.

4.Рабочей группе организовать проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов, для чего привлечь к этой работе предприятия, учреждения и организации на закрепленных за ними территориях, мобилизовать население на массовое проведение работ по благоустройству, санитарной очистке улиц населенных пунктов, посадке деревьев и кустарников;

- своевременно приобрести посадочный материал в пределах доведенных сумм бюджетной росписи;

- в течение года обеспечить еженедельное проведение «чистых четвергов» для поддержания чистоты и порядка на территориях Ибресинского муниципального округа.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, провести работы по санитарной очистке и благоустройству закрепленных территорий, а также обеспечить еженедельное проведение «чистых четвергов» для поддержания чистоты и порядка на закрепленных территориях в течение года.

6. Отделу цифрового развития и информационных технологий совместно с редакцией газеты «ЗА ПОБЕДУ» (по согласованию) организовать информационно - разъяснительную работу среди населения, предприятий, учреждений, учебных заведений и других организаций о мероприятиях и сроках проведения санитарно-экологического месячника.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний организовать своевременный вывоз мусора на захоронение после проведения субботников на обслуживаемых территориях и не допустить вторичного захламления убранных территорий.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики И.Г. Семёнов

Исп. Иванова Е.Г.

(883538)21256

Приложение

к распоряжению администрации

Ибресинского муниципального округа

от \_\_.\_\_.2024 г. № \_\_\_\_

**ПЛАН**

**Мероприятий по проведению весеннего месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству на территории Ибресинского муниципального округа в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение работ по очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов: |  |  |
| 1.1 | - благоустройство, санитарная очистка улиц населенных пунктов, парков, садов, придомовых территорий | апрель-май | территориальные отделы, управляющие компании\*, ТСЖ\*, население\* |
| 1.2 | - благоустройство, санитарная очистка прилегающих территорий предприятий, организаций | апрель-май | предприятия и организации\* |
| 1.3 | - посадка саженцев деревьев и кустарников | апрель-май | территориальные отделы, предприятия и организации\* |
| 1.4 | - подготовка цветников и клумб | апрель-июнь | территориальные отделы, предприятия и организации\*, образовательные учреждения |
| 2. | Проведение акций по очистке территорий: |  |  |
| 2.1 | Очистка и благоустройство памятных мест (обелисков, памятников павшим в ВОВ) | апрель – май | территориальные отделы, образовательные учреждения, молодежное волонтерское движение\* |
| 2.2 | Очистка территории памятников природы, родников,  зон санитарной охраны артезианских скважин и водонапорных башен | апрель-май | территориальные отделы, образовательные учреждения |
| 2.3 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | апрель-май | отдел сельского хозяйства и экологии,  территориальные отделы |
| 3. | Проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил благоустройства территорий, схем санитарной очистки территорий поселений, обращения с твердыми коммунальными отходами | постоянно | территориальные отделы, отдел цифрового развития и информационных технологий |
| 4. | Освещение в средствах массовой информации | в течении месячника | отдел цифрового развития и информационных технологий, территориальные отделы ,  редакция газеты «ЗА ПОБЕДУ»\* |
| 5. | Плановый осмотр территорий поселений | в течении месячника | администрация Ибресинского муниципального округа |

\* - работы проводятся по согласованию с исполнителями