|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂваш Республики****Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ****ОКРУГĔН****АдминистрацийĔ****ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская республика****АДМИНИСТРАЦИЯ****Козловского муниципального округа****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 28.03.2024 235№ |  | 28.03.2024 №235 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |

О внесении изменений в постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 12.09.2023 №874 «Об утверждении муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

В соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 30.11.2023 № 89 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», [Уставом](https://internet.garant.ru/#/document/405860587/paragraph/343:5) Козловского муниципального округа, администрация Козловского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 12.09.2023 №874 следующие изменения:

1.1. Изложить муниципальную программу Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» (далее - Программа) в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО – начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики Чапурина П.Г.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики А.Н. Людков

 Приложение

к постановлению администрации

Козловского муниципального

округа Чувашской Республики

от 28.03.2024 № 235

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОЗЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КОЗЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа |
| Дата составления проекта муниципальной программы: | февраль 2024 года |
|  |  |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы:  | Первый заместитель главы администрации МО - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чапурин П.Г.тел. 2-12-12, e-mail: kozlov\_zam@cap.ru |
|  |  |

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики А.Н. Людков

**Паспорт**

**муниципальной программы Козловского муниципального округа**

**Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальнойпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Соисполнители Муниципальнойпрограммы | - | Администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Участники Муниципальной программы | - | Сектор дорожного хозяйства администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики;Территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Подпрограммы Муниципальнойпрограммы | - | «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;«Повышение безопасности дорожного движения»;«Пассажирский транспорт» |
| Цель Муниципальной программы | - | формирование развитой сети автомобильных дорог в Козловском муниципальном округе |
| Задачи Муниципальной программы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;повышение безопасности участников дорожного движения;повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Козловского муниципального округа; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальнойпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту – 44,658 км;количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров – 106,2 тыс. человек;Снижение транспортного риска – 100% |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы:1 этап - 2024 - 2026 годы;2 этап - 2027 - 2030 годы;3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальнойпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования Муниципальной программы составит 1 038 504,8 тыс. рублей, в том числе:в 2023 году – 64 291,0 тыс. рублей;в 2024 году – 67 460,7 тыс. рублей;в 2025 году – 67 873,4 тыс. рублей;в 2026 году – 80 102,0 тыс. рублей;2 этап в 2027 - 2030 годах – 327 842,9 тыс. рублей;3 этап в 2031 - 2035 годах – 430 934,8 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;2 этап в 2027 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;3 этап в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики –756 933,0 тыс. рублей, в том числе:в 2023 году – 48 436,4 тыс. рублей;в 2024 году – 49 199,3 тыс. рублей;в 2025 году – 49 199,3 тыс. рублей;в 2026 году – 61 009,8 тыс. рублей;2 этап в 2027 - 2030 годах – 244 039,2 тыс. рублей;3 этап в 2031 - 2035 годах – 305 049,0 тыс. рублей;бюджет Козловского муниципального округа – 281 571,8 тыс. рублей, в том числе:в 2023 году – 15 854,6 тыс. рублей;в 2024 году – 18 261,4 тыс. рублей;в 2025 году – 18 674,1 тыс. рублей;в 2026 году – 19 092,2 тыс. рублей;2 этап в 2027 - 2030 годах – 83 803,7 тыс. рублей;3 этап в 2031 - 2035 годах – 125 885,8 тыс. рублей;внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе:Объемы и источники финансирования Муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - | повышение уровня безопасности на транспорте;прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.» |

Раздел I. Приоритеты реализуемой на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основной целью муниципальной программы является - формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг Козловского муниципального округа.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

- повышение безопасности участников дорожного движения;

- повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Козловского муниципального округа.

Муниципальная программа реализуется в 2023-2035 годах в три этапа:

1 этап - 2024 - 2026 годы;

2 этап - 2027 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

[Сведения](#P319) о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов муниципальной политики в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

и подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм:

[Подпрограмма](#P3310) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включает реализацию одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа» предусматривает приведение за счет средств бюджета Козловского муниципального округа в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения» предусматривает приведение за счет средств бюджета Козловского муниципального округа в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения

Мероприятие 1.3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения». Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа» предусматривает реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа и осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа (в рамках) софинансирования.

Мероприятие 1.5. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа». Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения» предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.7. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения». Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.8. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

[Подпрограмма](#P12109) «Безопасность дорожного движения» включает в себя:

Основное мероприятие 1. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

Мероприятие 1.2. обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети в сельских населенных пунктах.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальной программы

(с расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2023 - 2035 годы составляет 1 038 504,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики –756 933,0 тыс. рублей;

местных бюджетов –281 571,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2023- 2026 годах) составит 279 727,0 тыс. рублей, в том числе:

из них средства:

федерального бюджета - 0 тыс. рублей,

республиканского бюджета Чувашской Республики – 207 844,8 тыс. рублей:

местного бюджета – 71 882,2 тыс. рублей:

На 2 этапе (в 2027 - 2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит- 327 842,9 тыс. рублей,

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики -244 039,2 тыс. рублей

местного бюджета – 83 803,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 430 934,8 тыс. рублей

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 305 049,0 тыс. рублей;

местного бюджета –125 885,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P1475) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальную программу включены подпрограммы согласно [приложениям N 3](#P3310) - [4](#P13300) к Муниципальной программе».

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Козловского муниципального округа», подпрограмм муниципальной программы Козловского муниципального округа «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный) [<\*>](#P1463) | Значения целевых индикаторов и показателей |
| Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017) [<\*>](#P1463) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы | 2031-2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | x | х | 2,358 | 2,08 | 2,0 | 11,5 | 11,5 |
| 2. | Снижение транспортного риска | человек | х | х | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км | x | x | 2,358 | 2,08 | 2,0 | 11,5 | 11,5 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |
| 1. | Снижение транспортного риска  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма "Пассажирский транспорт" |
| 1. | Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров | тыс. чел. | х | х | 94,2 | 95,2 | 96,2 | 101,2 | 106,2 |

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Целевая статья расходов | Вид расходов | Раздел | Подраздел | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |
| **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики** | **«Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | 994 | Ч200000000 | х | х | х | всего | **64291,0** | **67460,7** | **67873,4** | **80102,0** | **327842,9** | **430934,8** |
| х | х | х | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 48436,4 | 49199,3 | 49199,3 | 61009,8 | 244039,2 | 305049,0 |
| х | х | х | Бюджет Козловского муниципального округа | 15854,6 | 18261,4 | 18674,1 | 19092,2 | 83803,7 | 125885,8 |
| х | х | х | Внебюджетных источников | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»**  |  994 | Ч210000000 | х | х | х | **всего** | **62185,4** | **65195,6** | **65608,3** | **78116,9** | **319902,5** | **421009,3** |
| х | х | х | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 48431,7 | 49194,2 | 49194,2 | 61004,7 | 303907,4 | 399958,8 |
| х | х | х | Бюджет Козловского муниципального округа  | 13753,7 | 16001,4 | 16414,1 | 17112,2 | 15995,1 | 21050,5 |
| **Основное мероприятие** | **«Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»**  | 994 | Ч210300000 |  |  |  | всего | **62185,4** | **65195,6** | **65608,3** | **78116,9** | **319902,5** | **421009,3** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 48431,7 | 49194,2 | 49194,2 | 61004,7 | 303907,4 | 399958,8 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 13753,7 | 16001,4 | 16414,1 | 17112,2 | 15995,1 | 21050,5 |
|  **М**еропри­ятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  994 | Ч210374181 | х | х | х | **всего** | **1636,0** | **1906,1** | **1906,1** | **1906,1** | **7624,4** | **9530,5** |
| х | х | х | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | Бюджет Козловского муниципального округа | 1636,0 | 1906,1 | 1906,1 | 1906,1 | 7624,4 | 9530,5 |
| Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  994 | Ч210374182 | х | х | х | **всего** | **1995,9** | **3133,7** | **3133,7** | **3133,7** | **12534,8** | **15668,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1995,9 | 3133,7 | 3133,7 | 3133,7 | 12534,8 | 15668,5 |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  994 | Ч210374191 | х | х | х | **всего** | **1438,0** | **1850,0** | **1850,0** | **1850,0** | **7400,0** | **9250,0** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1438,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 7400,0 | 9250,0 |
| Мероприятие 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  994 | Ч210374192 | х | х | х | **всего** | **6043,1** | **5971,5** | **6384,2** | **6328,5** | **25536,8** | **31921,0** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 6043,1 | 5971,5 | 6384,2 | 6328,5 | 25536,8 | 31921,0 |
| Мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  994 | Ч2103S4181 |  |  |  | **всего** | **18892,4** | **18269,1** | **18269,1** | **25026,3** | **110873,3** | **149157,2** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17860,7 | 17173,0 | 17173,0 | 23524,7 | 105329,6 | 141669,3 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1031,7 | 1096,1 | 1096,1 | 1501,6 | 5543,7 | 7487,9 |
| Мероприятие 1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  994 | Ч2103S4182 |  |  |  | **всего** | **13606,9** | **13758,1** | **13758,1** | **13758,1** | **55032,4** | **68790,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 12926,5 | 12932,6 | 12932,6 | 12932,6 | 51730,4 | 64663,0 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 680,4 | 825,5 | 825,5 | 825,5 | 3302,0 | 4127,5 |
| Мероприятие 1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  994 | Ч2103S4191 |  |  |  | **всего** | **11050,0** | **13550,1** | **13550,1** | **19357,3** | **73873,2** | **102907,1** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 10497,5 | 12737,1 | 12737,1 | 18195,9 | 70179,5 | 97761,7 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 552,5 | 813,0 | 813,0 | 1161,4 | 3693,7 | 5145,4 |
| Мероприятие 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  |  994 | Ч2103S4192 |  |  |  | **всего** | **4700,4** | **4792,3** | **4792,3** | **4792,3** | **19169,2** | **23961,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4465,4 | 4504,8 | 4504,8 | 4504,8 | 18019,2 | 22524,0 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 235,0 | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 1150,0 | 1437,5 |
| Мероприятие 1.8 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  994 | Ч2103S4210 |  |  |  | **всего** | **2822,7** | **1964,6** | **1964,6** | **1964,6** | **7858,4** | **9823,0** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2681,6 | 1846,7 | 1846,7 | 1846,7 | 7386,8 | 9233,5 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 141,1 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 471,6 | 589,5 |
| **Подпрограмма** | «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  994 | Ч220000000 | х | х | х | **всего** | **1984,7** | **1985,1** | **1985,1** | **1985,1** | **7940,4** | **9925,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20,4 | 25,5 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 7920,0 | 9900,0 |
| **Основное мероприятие** | «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта» |  994 | Ч220100000 | х | х | х | **всего** | **1984,7** | **1985,1** | **1985,1** | **1985,1** | **7940,4** | **9925,5** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20,4 | 25,5 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 7920,0 | 9900,0 |
| Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований |  994 | Ч220101040 |  |  |  | всего | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20,4 | 25,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20,4 | 25,5 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  994 | Ч220174270 |  |  |  | всего | 1980,0 | **1980,0** | **1980,0** | **1980,0** | **7920,0** | **9900,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 7920,0 | 9900,0 |
| **Подпрограмма** | **«Повышение безопасности дорожного движения в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  994 | Ч230000000 | х | х | х | **всего** | **120,9** | **280,0** | **280,0** | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 120,9 | 280,0 | 280,0 | х | х | х |
| Основное мероприятие  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения»  |  994 | Ч230100000 | х | х | х | **всего** | **120,9** | **280,0** | **280,0** | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | x | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | x | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 120,9 | 280,0 | 280,0 | х | х | х |
| Мероприятие 3.1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  994 | Ч230174310 | х | х | х | всего | х | х | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.2 | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения |  994 | Ч230174350 | х | х | х | всего | 52,2 | 30,0 | 30,0 | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 52,2 | 30,0 | 30,0 | х | х  | х  |
| мероприятие 3.3 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов  | 994 | Ч230174370 | х | х | х | **всего** | 68,7 | 250,0 | 250,0 | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | x | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 68,7 | 250,0 | 250,0 | х | х | х |

Приложение № 3

к Муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

«Подпрограмма

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

муниципальной программы Козловского муниципального округа

«Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | - | Администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Участники подпрограммы | - | Сектор дорожного хозяйства администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики;Территориальные отделы Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до **56,8 процента**  |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение следующих показателей:к 2036 году:- протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), - **42,3 км;** |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы:1 этап - 2024 - 2026 годы;2 этап - 2027 - 2030 годы;3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 1 012 018,0 тыс. рублей, в том числе:из них средства:федерального бюджета – 0 тыс. рублей,  республиканского бюджета Чувашской Республики – 911 691,0 тыс. рублей местного бюджета – 100 327,0 тыс. рублей;Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до **56,8 процента».** |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы,

общая характеристика участия органов

местного самоуправления Козловского муниципального округа в реализации подпрограммы

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на 31 декабря 2022 г. составляла 535,283  км, в том числе:

52,688 км - федерального значения;

482,595 км - регионального, межмуниципального и местного значения, из них:

32,19  км - регионального и межмуниципального значения;

450,405 км - местного значения, из них:

137,605 км - местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

312,8 км - местного значения в границах населенных пунктов поселений.

Приоритетным направлением муниципальной политики в дорожной отрасли является выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в Муниципальную программу «Развитие транспортной системы Козловского муниципального округа» включена подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее - подпрограмма).

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ресурсное [обеспечение](#P4070) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме».

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой

плановых значений по годам ее реализации

Состав индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о индикаторах и показателях подпрограммы, и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере развития потенциала транспортной системы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков

и этапов их реализации

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях подпрограммы.

Задачи подпрограммы будут решаться в рамках одного основного мероприятия подпрограммы:

**Основное мероприятие 1. «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»,** которое будет реализовываться в рамках следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа» предусматривает приведение за счет средств бюджета Козловского муниципального округа в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения» предусматривает приведение за счет средств бюджета Козловского муниципального округа в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения

Мероприятие 1.3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения». Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.4. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа» предусматривает реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа и осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа (в рамках) софинансирования.

Мероприятие 1.5. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа». Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения» предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.7. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения». Реализация мероприятия предусматривает проведение работ по надлежащему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения.

Мероприятие 1.8. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2024 - 2026 годы;

2 этап - 2027 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

(с расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 1 012 018,0 тыс. рублей, в том числе:

1 этап в 2023 году – 62185,4,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 65195,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 65608,3 тыс. рублей;

в 2026 году – 78116,9 тыс. рублей;

2 этап в 2027 - 2030 годах – 319902,5тыс. рублей;

3 этап в 2031 - 2035 годах – 421009,3 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 911 691,0 тыс. рублей, в том числе:

1 этап в 2023 году – 48431,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 49194,2 тыс. рублей;

в 2025 году – 49194,2 тыс. рублей;

в 2026 году – 61004,7 тыс. рублей;

2 этап в 2027 - 2030 годах – 303907,4 тыс. рублей;

3 этап в 2031 - 2035 годах – 399958,8 тыс. рублей;

бюджет Козловского муниципального округа – 100 327,0 тыс. рублей, в том числе:

1 этап в 2023 году – 13753,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 16001,4 тыс. рублей;

в 2025 году – 16414,1 тыс. рублей;

в 2026 году – 17112,2 тыс. рублей;

2 этап в 2027 - 2030 годах – 15995,1 тыс. рублей;

3 этап в 2031 - 2035 годах – 210050,5 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P4070) подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться».

Приложение № 1 к подпрограмме

 «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |
| Главный распределитель бюджетных средств  | Целевая статья расходов | Вид расходов | Раздел | Подраздел | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |
| **Подпрограмма** | **«Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»**  |  994 | Ч210000000 | х | х | х | **всего** | **62185,4** | **65195,6** | **65608,3** | **78116,9** | **319902,5** | **421009,3** |
| х | х | х | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 48431,7 | 49194,2 | 49194,2 | 61004,7 | 303907,4 | 399958,8 |
| х | х | х | Бюджет Козловского муниципального округа  | 13753,7 | 16001,4 | 16414,1 | 17112,2 | 15995,1 | 21050,5 |
| **Основное мероприятие** | **«Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»**  |  994 | Ч210300000 |  |  |  | **всего** | **62185,4** | **65195,6** | **65608,3** | **78116,9** | **319902,5** | **421009,3** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 48431,7 | 49194,2 | 49194,2 | 61004,7 | 303907,4 | 399958,8 |
| Бюджет Козловского муниципального округа  | 13753,7 | 16001,4 | 16414,1 | 17112,2 | 15995,1 | 21050,5 |
|  **М**еропри­ятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  994 | Ч210374181 | х | х | х | **всего** | **1636,0** | **1906,1** | **1906,1** | **1906,1** | **7624,4** | **9530,5** |
| х | х | х | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| х | х | х | Бюджет Козловского муниципального округа | 1636,0 | 1906,1 | 1906,1 | 1906,1 | 7624,4 | 9530,5 |
| Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  994 | Ч210374182 | х | х | х | **всего** | **1995,9** | **3133,7** | **3133,7** | **3133,7** | **12534,8** | **15668,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1995,9 | 3133,7 | 3133,7 | 3133,7 | 12534,8 | 15668,5 |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  994 | Ч210374191 | х | х | х | **всего** | **1438,0** | **1850,0** | **1850,0** | **1850,0** | **7400** | **9250,0** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1438,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 7400 | 9250,0 |
| Мероприятие 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  994 | Ч210374192 | х | х | х | **всего** | **6043,1** | **5971,5** | **6384,2** | **6328,5** | **25536,8** | **31921,0** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 6043,1 | 5971,5 | 6384,2 | 6328,5 | 25536,8 | 31921,0 |
| Мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  994 | Ч2103S4181 |  |  |  | **всего** | **18892,4** | **18269,1** | **18269,1** | **25026,3** | **110873,3** | **149157,2** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17860,7 | 17173,0 | 17173,0 | 23524,7 | 105329,6 | 141669,3 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1031,7 | 1096,1 | 1096,1 | 1501,6 | 5543,7 | 7487,9 |
| Мероприятие 1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  992 | Ч2103S4182 |  |  |  | **всего** | **13606,9** | **13758,1** | **13758,1** | **13758,1** | **55032,4** | **68790,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 12926,5 | 12932,6 | 12932,6 | 12932,6 | 51730,4 | 64663,0 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 680,4 | 825,5 | 825,5 | 825,5 | 3302,0 | 4127,5 |
| Мероприятие 1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  994 | Ч2103S4191 |  |  |  | **всего** | **11050,0** | **13550,1** | **13550,1** | **19357,3** | **73873,2** | **102907,1** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 10497,5 | 12737,1 | 12737,1 | 18195,9 | 70179,5 | 97761,7 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 552,5 | 813,0 | 813,0 | 1161,4 | 3693,7 | 5145,4 |
| Мероприятие 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  |  994 | Ч2103S4192 |  |  |  | **всего** | **4700,4** | **4792,3** | **4792,3** | **4792,3** | **19169,2** | **23961,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4465,4 | 4504,8 | 4504,8 | 4504,8 | 18019,2 | 22524,0 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 235,0 | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 1150,0 | 1437,5 |
| Мероприятие 1.8 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  994 | Ч2103S4210 |  |  |  | **всего** | **2822,7** | **1964,6** | **1964,6** | **1964,6** | **7858,4** | **9823,0** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2681,6 | 1846,7 | 1846,7 | 1846,7 | 7386,8 | 8573,9 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 141,1 | 117,9 | 117,9 | 117,9 | 471,6 | 589,5 |

<\*> Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

<\*\*> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно

Приложение № 4 к Муниципальной программе Козловского муниципального округа «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы

Козловского муниципального округа «Развитие транспортной системы

в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - |  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Цель подпрограммы | - | снижение транспортного риска |
| Задачи подпрограммы | - | формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;повышение безопасности участников дорожного движения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей:снижение транспортного риска - 100 % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы:1 этап - 2024 - 2026 годы;2 этап - 2027 - 2030 годы;3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 680,9 тыс. рублей, в том числе:из них средства:республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей:местного бюджета – 680,9 тыс. рублей Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения;обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов». |

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации подпрограммы, общая характеристика участия

Козловского муниципального округа в реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. №102, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является:

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Условием достижения цели является решение следующей задачи:

- повышение безопасности участников дорожного движения.

Подпрограмма будет реализовываться в 2023 -2035 годах:

1 этап - 2024 - 2026 годы;

2 этап - 2027 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Реализация подпрограммы позволит:

- повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства;

- повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками;

- повышение уровня безопасности на транспорте;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям;

- повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Сведения о индикаторах и показателях подпрограммы, и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере развития потенциала транспортной системы.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

Мероприятие 1.2. Обустройство и совершенствование опасных участков улично – дорожной сети сельских населенных пунктов.

Реализация данного мероприятия предусматривает информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их возникновения, дорожных заторах, а также освещение иных актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап - 2024 - 2026 годы;

2 этап - 2027 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 680,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета-0,0 тыс.рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 680,9 тыс. рублей.

внебюджетных источников-0,0 тыс.рублей

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 680,9 тыс. рублей, в том числе:

из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.;

в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.

республиканского бюджета Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.;

в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.

местных бюджетов –680,9 тыс. рублей, в том числе:

1 этап в 2023 году – 120,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 280,0 тыс. рублей;

в 2025 году –280,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 0 тыс. рублей;

2 этап в 2027 - 2030 годах – 0 тыс. рублей;

3 этап в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей.;

в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы составит 680,9 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей

местного бюджета – 680,9 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 680,9 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей

местного бюджета – 680,9 тыс. рублей

На 2 этапе (в 2027 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей

местного бюджета –0 тыс. рублей

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. рублей

местного бюджета – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в [приложении](#P12362) к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

Приложение №1 к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Целевая статья расходов | Вид расходов | Раздел | Подраздел | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| **Подпрограмма** | **«Повышение безопасности дорожного движения в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** |  994 | Ч230000000 | х | х | х | **всего** | **120,9** | **280,0** | **280,0** | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 120,9 | 280,0 | 280,0 | х | х |
| Основное мероприятие  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения»  |  994 | Ч230100000 | х | х | х | **всего** | **120,9** | **280,0** | **280,0** | х | х |
| федеральный бюджет | х | x | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | x | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 120,9 | 280,0 | 280,0 | х | х |
| Мероприятие 3.1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении |  994 | Ч230174310 | х | х | х | всего | х | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 3.2 | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения |  994 | Ч230174350 | х | х | х | всего | 52,2 | 30,0 | 30,0 | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 52,2 | 27,2 | 27,2 | х | х |
| мероприятие 3.3 | Обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети городов и сельских населенных пунктов  |  994 | Ч230174370 | х | х | х | **всего** | 68,7 | 250,0 | 250,0 | х | х |
| федеральный бюджет | х | x | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 68,7 | 250,0 | 250,0 | х | х |

 ──────────────────────────────

\* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

\*\* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение N 5
Муниципальной программе Козловского муниципального округа «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

**Подпрограмма
"Пассажирский транспорт" муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"**

Паспорт подпрограммы

"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - |  Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | - | повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:количество пассажиров, перевезенных:автомобильным транспортом, - 106,2 тыс. человек; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы:1 этап - 2024 - 2026 годы;2 этап - 2027 - 2030 годы;3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 25805,9 тыс. рублей, в том числе:из них средства: в 2023 году – 1984,7  тыс. рублей;в 2024 году – 1985,1 тыс. рублей;в 2025 году – 1985,1  тыс. рублей;в 2026 году – 1985,1  тыс. рублей;в 2027 - 2030 годах – 7940,4 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах – 9925,5 тыс. рублей;из них средства:республиканского бюджета Чувашской Республики –65,9 тыс. рублей, в том числе:в 2023 году – 4,7 тыс. рублей;в 2024 году – 5,1 тыс. рублей;в 2025 году – 5,1 тыс. рублей;в 2026 году – 5,1 тыс. рублей;в 2027-2030 годах –20,4 тыс. рублей;в 2031-2035 годах – 25,5 тыс. рублей.бюджета Козловского муниципального округа – 25740,0 тыс. рублей, в том числе:в 2023 году - 1980,0  тыс. рублей;в 2024 году - 1980,0  тыс. рублей;в 2025 году – 1980,0 тыс. рублей;в 2026 году – 1980,0 тыс. рублей;в 2027 - 2030 годах – 7920,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах – 9900,0 тыс. рублей.Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | к 2036 году планируется обеспечить:перевозку пассажиров:автомобильным транспортом». |

# **Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления Козловского муниципального округа в реализации подпрограммы**

Приоритеты подпрограммы "Пассажирский транспорт" определены Стратегией социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года.

Целями подпрограммы являются:

повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики;

Достижение цели "Повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики" осуществляется за счет решения следующих задач:

обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок;

Достижение цели "Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта" осуществляется за счет решения задачи по развитию конкуренции на товарном рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

# **Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество пассажиров, перевезенных:

автомобильным транспортом;

доля организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта;

доля организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

количество пассажиров, перевезенных:

автомобильным транспортом:

в 2023 году – 94,2 тыс. человек;

в 2024 году – 95,2 тыс. человек;

в 2025 году – 96,2 тыс. человек;

в 2026 году – 97,2 тыс. человек;

в 2030 году – 101,2 тыс. человек;

в 2035 году - 106,2 тыс. человек;

доля организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт):

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2026 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок:

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2026 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента.

# **Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации**

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Развитие автомобильного транспорта.

Мероприятие 1.1. Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам.

Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, в соответствии с [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=42405912&sub=0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 февраля 2016 г. N 67 "Об утверждении Порядка принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств".

Мероприятие 1.2. Увеличение объема перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Реализация данного мероприятия обеспечивается путем увеличения доли организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, характеризующей развитие конкуренции на данном товарном рынке.

Основное мероприятие 6. Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание показателей развития конкуренции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта, и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на уровне 100 процентов.

Подпрограмма реализуется в период с 2023 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2024 - 2026 годы;

2 этап - 2027 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

# **Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 25805,9 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 65,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 25740,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составит 25805,9 тыс. рублей, в том числе:

из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2027-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;

в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей.

республиканского бюджета Чувашской Республики –65,9 тыс. рублей, в том числе:

1 этап в 2023 году-4,7 тыс.рублей;

в 2024 году – 5,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 5,1 тыс. рублей;

в 2026 году – 5,1 тыс. рублей;

2 этап в 2027-2030 годах – 20,4 тыс. рублей;

3 этап в 2031-2035 годах – 25,5 тыс. рублей.

местных бюджетов – 25740,0 тыс. рублей, в том числе:

1 этап в 2023 году – 1980,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1980,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1980,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 5,1 тыс. рублей;

2 этап в 2027 - 2030 годах – 7920,0 тыс. рублей;

3 этап в 2031 - 2035 годах – 9900,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников –0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;

2 этап в 2027- 2030 годах – 0 тыс. рублей;

3 этап в 2031 - 2035 годах – 0 тыс. рублей

Объемы финансирования подпрограммы составит 25805,9 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 65,9 тыс. рублей

местного бюджета – 25740,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 7940,0 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 20,0 тыс. рублей

местного бюджета – 7920,0 тыс. рублей

На 2 этапе (в 2027 - 2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 7940,4 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 20,4 тыс. рублей

местного бюджета – 7920,0 тыс. рублей

На 3 этапе (в 2031 - 2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 9925,5 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики 25,5 тыс. рублей

местного бюджета – 9900,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в [приложении](#P12362) к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться».

Приложение №1
к [подпрограмме](file:///O%3A%5C%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%95%D0%92%D0%90%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%A3%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%20%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2025.05.2023.rtf#sub_5000) "Пассажирский
транспорт" муниципальной
программы Козловского муниципального округа
Чувашской Республики
"Развитие транспортной системы в Козловском

муниципальном округе Чувашской Республики"

«Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |
| Главный распределитель бюджетных средств | Целевая статья расходов | Вид расходов | Раздел | Подраздел | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 |
| **Подпрограмма** | «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» |  994 | Ч220000000 | х | х | х | **всего** | **1984,7** | **1985,1** | **1985,1** | **1985,1** | **7940,4** | **9925,5** |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20,4 | 25,5 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 7920,0 | 9900,0 |
| **Основное мероприятие** | «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта» |  994 | Ч220100000 | х | х | х | **всего** | **1984,7** | **1985,1** | **1985,1** | **1985,1** | **7940,4** | **9925,5** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20,4 | 25,5 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 7920,0 | 9900,0 |
| Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований |  994 | Ч220101040 |  |  |  | всего | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 20,4 | 25,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 5,1 | 5,1 | 25,5 | 20,4 | 25,5 |
| Бюджет Козловского муниципального округа | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом |  994 | Ч220174270 |  |  |  | всего | **1980,0** | **1980,0** | **1980,0** | **1980,0** | **7920,0** | **9900,0** |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х |
| Бюджет Козловского муниципального округа | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 7920,0 | 9900,0 |

\* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

\*\* Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2030 и 2035 годах соответственно.».