***Реализация инициативного проекта «Ремонт ограждения территорий первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения расположенной в д. Тимой Мамыши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»***

На реализацию инициативного проекта «Ремонт ограждения территорий первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения расположенной в д. Тимой Мамыши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» предусмотрены денежные средства в размере 537 551 (пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 322 531 (триста двадцать две тысячи пятьсот тридцать один) рубль 08 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 182 720 (сто восемьдесят две тысячи семьсот двадцать) рублей 72 копейки,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 32 300 (тридцать две тысячи триста) рублей 00 копеек.

Муниципальный контракт № 25/У от 28.02.2024 на выполнение работ по ремонту ограждения территорий первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения расположенной в д. Тимой Мамыши заключен с обществом с ограниченной ответственностью «СК «Платинум».

Срок исполнения подрядчиком работ составляет со дня заключения контракта до 01.06.2024 года.

Согласно актам о приемке выполненных работ № 1 и № 2 от 20.05.2024 стоимость работ составила 519 952 (пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 311 971 (триста одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят один) рублей 35 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 176 731 (сто семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать один) рубль 77 копеек,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 31 249 (тридцать одна тысяча двести сорок девять) рублей 12 копеек.



