Информация  для еженедельного совещания

администрации города Чебоксары

Администрация города Чебоксары,

К. Маркса, 36 	27.01.2025

Большой зал администрации 	08.00

2. Об итогах реализации в 2024 году социальных программ по обеспечению жилыми помещениями иных (льготных) категорий граждан (многодетные семьи, дети-сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья, молодые семьи, по решениям судов и др.) в городе Чебоксары.

Сироты

На реализацию государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2024 г. выделено лимитов бюджетных ассигнований в сумме 367 282 624,00 руб.

МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары в 2024 году заключено 22 контракта на приобретение 113 квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на общую сумму 367 282 624 руб. 00 коп.:

Контракт № 048 заключен 03.12.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 5 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 16 421 440 руб. 00  коп.

Контракт № 036 заключен 18.11.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 5 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 16 421 440 руб. 00  коп.

Контракт № 035 заключен 18.11.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 4 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 13 137 152 руб. 00  коп.

Контракт № 033 заключен 14.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 5 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 16 421 440 руб. 00  коп.

Контракт № 034 заключен 14.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 023 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 027 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 028 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 029 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 030 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 031 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 020 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 5 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 16 421 440 руб. 00  коп.

Контракт № 032 заключен 01.10.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 2 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 6 568 576 руб. 00  коп.

Контракт № 019 заключен 16.09.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 3 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 9 852 864  руб. 00  коп.

Контракт № 024 заключен 16.09.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 025 заключен 16.09.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 021 заключен 13.09.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 022 заключен 13.09.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 026 заключен 13.09.2024 (поставщик – ООО «СЗ «С-21»). Срок передачи 6 квартир – по 31.12.2025. Цена контракта – 19 705 728 руб. 00  коп.

Контракт № 08 заключен 02.05.2024 (поставщик – ООО «Специализированный застройщик «Гарант-Инвест»). Срок передачи 6 квартир – по 04.12.2024. Цена контракта – 17 784 768 руб. 00  коп. Квартиры переданы 24.05.2024.

Контракт № 09 заключен 03.05.2024 (поставщик – АО «СЗ «Инкост»). Срок передачи 4 квартир – по 04.12.2024. Цена контракта – 11 856 512 руб. 00  коп. Квартиры переданы 09.07.2024.

Контракт № 016 заключен 14.06.2024 (поставщик – ООО «Специализированный застройщик «Монолитстрой»). Срок передачи 2 квартир – по 04.12.2024. Цена контракта – 5 928 256 руб. 00  коп. Квартиры переданы 08.07.2024.

Многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей

В 2024 г. на многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, выделено лимитов бюджетных ассигнований в сумме 23 537 028 руб. 90 коп. Кассового расхода не было.

Аукционы объявлены 30.05.2024, 29.05.2024, 06.06.2024. Прием заявок до 28.06.2024. Аукционы признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок на участие.

Аукционы на приобретение 3 квартир объявлены второй раз 04.07.2024. Прием заявок до 31.07.2024. В связи с отсутствием заявок приемы заявок продлены до 31.10.2024.

08.10.2024 аукционы отмены, в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств (уведомление Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики по расчетам между бюджетами от 07.10.2024 № 2640).

По решению судов.

В 2024 г. по решению судов лимиты бюджетных ассигнований не выделялись