| 11 сентября 2023 года №94 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Газета органов местного самоуправления Моргаушского муниципального округа |  |  |  |

Постановление администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

от 06 сентября 2023 года № 1693

Об утверждении краткосрочного муниципального  плана реализации в  2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014-2043 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014  № 77 «Об утверждении республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы», руководствуясь статьей 26 Устава Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, администрация Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Мясникова А.В.

3. Признать утратившим силу следующие постановления:

- постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 20.07.2020 года №675 «Об утверждении краткосрочного муниципального  плана реализации в  2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы»;

- постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 20.11.2020 года №1046 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 20.07.2020г. №675 «Об утверждении краткосрочного муниципального  плана реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы»»;

- постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 22.12.2021 года №1182 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 20.07.2020г. №675 «Об утверждении краткосрочного муниципального  плана реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы»»;

- постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 07.12.2022 года №1087 «О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 20.07.2020г. №675 «Об утверждении краткосрочного муниципального  плана реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы»».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Глава Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики	А.Н. Матросов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 06.09.2023 №1693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальный краткосрочный план реализации в 2021 - 2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014-2043 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 'Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома |  | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме |  | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта |  | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |  |  |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей |  | рублей | рублей |  | рублей/кв. м |  | рублей/кв. м |  |  |  | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 1 | 1978 | 2015 | кирпич | 2 | 3 | 948,02 | 852,40 | 808,50 | 38 | ремонт крыши (скатная) | 3 074 226,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 074 226,00 |  | 3 606,55 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 2 | д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 7 | 1980 | - | кирпич | 2 | 3 | 931,21 | 843,80 | 843,80 | 38 | ремонт крыши (скатная) | 3 070 956,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3 070 956,00 |  | 3 639,44 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 3 | с. Большой Сундырь, ул. Мичурина, д. 10 | 1984 | - | кирпич | 2 | 1 | 597,5 | 510,98 | 410,88 | 43 | ремонт крыши (скатная) | 1 787 475,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 787 475,00 |  | 3 498,13 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 4 | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 14 | 1981 | - | кирпич | 3 | 3 | 1448,75 | 1 274,70 | 1 225,10 | 61 | ремонт системы электроснабжения | 813 720,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 813 720,00 |  | 638,36 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 5 | с. Моргауши, ул. Ленина, д. 28 | 1976 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 992,59 | 860,00 | 734,40 | 37 | ремонт системы теплоснабжения с заменой узла управления и регулирования потребления тепловой энергии, система водоотведения | 1 646 326,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1 646 326,00 |  | 1 914,33 |  |  |  | на счете рег. опер. |  |  |  |
|  | Итого: 5 домов |  |  |  |  |  | 4 918,07 | 4 341,88 | 4 022,68 | 217 |  | 10 392 703,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 392 703,00 |  | 13 296,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Тренькино, ул. Новая, д. 3 | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 629,94 | 555,20 | 519,70 | 22 | ремонт системы теплоснабжения с заменой узла управления и регулирования потребления тепловой энергии, ремонт системы холодного водоснабжения | 1 440 349,67 |  |  |  |  | 1 440 349,67 |  | 2 594,29 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 2 | с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 1984 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1412,47 | 1 274,20 | 1 274,20 | 45 | ремонт системы электроснабжения | 861 004,08 |  |  |  |  | 861 004,08 |  | 675,72 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 3 | с. Моргауши, ул. Красная Площадь, д. 4 | 1984 | 2018 | кирпич | 2 | 0 | 625,1 | 556,10 | 556,10 | 23 | ремонт системы электроснабжения | 451 451,86 |  |  |  |  | 451 451,86 |  | 811,82 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 4 | с. Моргауши, ул. Красная Площадь, д. 6 | 1984 | - | кирпич | 2 | 1 | 651,2 | 560,50 | 283,10 | 41 | ремонт системы водоотведения, системы теплоснабжения с заменой узла управления и регулирования потребления тепловой энергии, системы холодного водоснабжения | 1 574 015,47 |  |  |  |  | 1 574 015,47 |  | 2 808,23 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 5 | с. Моргауши, ул. Ленина, д. 38 | 1984 | 2009 | панельный | 3 | 3 | 1439,42 | 1 278,70 | 1 278,70 | 53 | ремонт системы электроснабжения | 962 315,16 |  |  |  |  | 962 315,16 |  | 752,57 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
|  | Итого: 5 домов |  |  |  |  |  | 4 758,13 | 4 224,70 | 3 911,80 | 184 |  | 5 289 136,24 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 289 136,24 |  | 7 642,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 5 | 1982 | 2013 | кирпич | 2 | 3 | 965,36 | 856,50 | 746,20 | 43 | ремонт системы водоотведения | 441 169,52 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 441 169,52 |  | 515,08 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 2 | д. Тренькино, ул. Новая, д. 4 | 1982 | - | кирпич | 2 | 2 | 633,01 | 554,20 | 507,20 | 21 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы теплоснабжения с заменой узла управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2 157 109,23 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 157 109,23 |  | 3 892,29 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
| 3 | с. Моргауши, ул. Мира, д. 7 | 1982 | - | панельный | 3 | 3 | 1442,97 | 1 275,80 | 1 152,20 | 59 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения с заменой узла управления и регулирования потребления тепловой энергии, системы электроснабжения, системы водоотведения | 5 608 999,81 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 5 608 999,81 |  | 4 396,46 |  |  |  | на счете рег. оператора |  |  |  |
|  | Итого: 3 домов |  |  |  |  |  | 3 041,34 | 2 686,50 | 2 405,60 | 123 |  | 8 207 278,56 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8 207 278,56 |  | 8 803,83 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики от 06.09.2023 №1693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальный краткосрочный план реализации в 2021 - 2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014-2043 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 'Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома |  |  |  |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей |  | ед. |  | рублей | кв. метров | рублей |  | кв. метров | рублей |  | куб. метров |  | рублей |  | рублей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 1 | 3 074 226,00 | 0,00 | 0,00 | 967,50 | 3 074 226,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 7 | 3 070 956,00 | 0,00 | 0,00 | 952,60 | 3 070 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Большой Сундырь, ул. Мичурина, д. 10 | 1 787 475,00 | 0,00 | 0,00 | 669,80 | 1 787 475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 14 | 813 720,00 | 813 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Моргауши, ул. Ленина, д. 28 | 1 646 326,00 | 1 363 387,00 | 282 939,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 10 392 703,00 | 2 177 107,00 | 282939,00 | 2589,90 | 7932657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Тренькино, ул. Новая, д. 3 | 1 440 349,67 | 1 072 749,15 | 367 600,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 10 | 861 004,08 | 861 004,08 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Моргауши, ул. Красная Площадь, д. 4 | 451 451,86 | 451 451,86 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Моргауши, ул. Красная Площадь, д. 6 | 1 574 015,47 | 1 285 390,48 | 288 624,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Моргауши, ул. Ленина, д. 38 | 962 315,16 | 962 315,16 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 5 289 136,24 | 4 632 910,73 | 656225,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Москакасы, ул. Зеленая, д. 5 | 2 157 109,23 | 1 609 491,23 | 547618,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Тренькино, ул. Новая, д. 4 | 5 608 999,81 | 5 061 381,81 | 547618,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Моргауши, ул. Мира, д. 7 | 441 169,52 | 441 169,52 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 8 207 278,56 | 7 112 042,56 | 1095236,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение      №3

к постановлению администрации Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

от 06.09.2023 №1693

|  |  | Муниципальный краткосрочный план реализации в 2021 - 2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014-2043 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |  |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения краткосрочного муниципального плана реализации в 2021- 2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014–2043 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | всего | IV квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моргаушский муниципальный округ | 4 918,07 | 217 | 5 | х | х | 5 | 10 980 215,20 | х | х | 10 980 215,20 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моргаушский муниципальный округ | 4 758,13 | 184 | х | 5 | х | 5 | х | 5 289 136,24 | х | 5 289 136,24 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моргаушский муниципальный округ | 3 041,34 | 123 | х | х | 3 | 3 | х | х | 8207278,56 | 8207278,56 |

| Учредитель: Собрание депутатов Моргаушского муниципального округа (Газета учреждена решением Собрания депутатов №С-8/3 от 19.12.2022 г.) Издается с 01 января 2023 года | Главный редактор – А.В. Краснов (62-3-33) Зам. главного редактора – Л.Ю. Тарасова (62-3-64) | Тираж издания Бесплатно Подписано в печать 10.09.2023 | Адрес редакции: ул. Мира, д. 6, с. Моргауши, Моргаушский район, Чувашская Республика, 429530 Факс: 8(83541) 62-1-64 Эл. почта: morgau@cap.ru |
| --- | --- | --- | --- |