| ЧǍВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚРПӲ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШǍНУ 2023ç. çĕртме уйӑхĕн 19-мĕшĕ 822№ Çĕрпý хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 июня 2023 года № 822 г. Цивильск |

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2023/2024 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2023/2024 гг. администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг. согласно приложения настоящего постановления.

2. Рекомендовать начальникам территориальных отделов обеспечить:

создание запасов твердого топлива не менее 30% к потребности отопительного сезона до 1 октября 2023 г.

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2023 г.;

- принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2023 года.

- мониторинг сезонных осмотров в отношении всего общего имущества в многоквартирных домах два раза в год;

- завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2023 г., теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2023 г.;

- получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023/2024 гг. до 15 ноября 2023 года.

3. Данное постановление довести до начальников территориальных отделов Цивильского муниципального округа, руководителей предприятий и организаций Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Цивильского района от 06.06.2022 г. №302 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022/2023 гг.»

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Цивильского

муниципального округа                                                                            А.В. Иванов

|  |  | Приложение к постановлению администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 19 июня 2023 г. № 822 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать комиссию и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности района к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года | до 20 июня 2023 г. | Отдел строительства и ЖКХ, начальники территориальных отделов |
|  | Обеспечить выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2023 г | Отдел строительства и ЖКХ, начальники территориальных отделов |
|  | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2023 г | начальники территориальных отделов , подрядные организации, УК |
|  | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2023 г | начальники территориальных отделов, руководители энергоснабжающих организаций |
|  | Провести комиссионную проверку- готовности к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г № 103: | до 15 сентября 2023 г |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2023 г | Отдел строительства и ЖКХ, начальники территориальных отделов* |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 01 ноября 2023 г | Отдел строительства и ЖКХ, начальники территориальных отделов, ресурсоснабжающие организации* |
|  | Получить паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023/2024 гг. и представить копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2023 г | Администрация Цивильского муниципального округа |
|  | Создать запасы жидкого и твердого топлива в необходимых объемах | до 1 октября 2023 г. | руководители энергоснабжающих организаций* |
|  | Обеспечить текущие платежи и погашения задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | территориальные отделы* |
|  | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 01 октября 2023 г. | территориальные отделы |
|  | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 01 октября 2023 г. | территориальные отделы |
|  | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 01 октября 2023 г. | территориальные отделы |
|  | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 01 октября 2023 г. | территориальные отделы |
|  | Возобновить работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | с 01 октября 2023 г. | территориальные отделы |
|  | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 01 сентября 2023 г. | территориальные отделы |
|  | Обеспечить Представление информации подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период: |  |  |
|  | в Минстрой Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 31 сентября | отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа |
|  | в Госжилинспекцию Чувашии | с 1 августа до 31 сентября еженедельно |  |
|  | Обеспечить своевременное представление в Минстрой Чувашии информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября | отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа |
|  | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского муниципального округа |

__________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями