Годовой отчет за 2023 год по муниципальной программе «Модернизация и развитие сферы ЖКХ»

В 2023 г. на территории Канашского района реализовывалась муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» (далее муниципальная программа).

В муниципальную программу было внесено изменение от 31.03.2023 г. №306.

Основными целями муниципальной программы в 2023 году  является:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение населения Канашского муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

-  восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;

- повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения целей программы предполагается решение следующих задач:

- оказание муниципальной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление;

- развитие системы регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

- создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

На реализацию подпрограммы 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского муниципального округа»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 398,2 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 0,0 тыс. руб., местного бюджета  398,2 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 550,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 550,0 тыс. руб., местного бюджета  0,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»»  муниципальной программы Канашского муниципального округа в 2023 году были предусмотрены денежные средства в размере – 122,5 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики 162,5 тыс. руб., местного бюджета  0,0 тыс. руб., внебюджетные источники 0,0 тыс. руб.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 1 110,7 тыс. руб.

Муниципальной программой в 2023 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

- удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 90 процентов;

- уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 10  процентов;

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети, до 20 процентов;

- уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети, до 10 процентов;

- увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения до 80 процентов;

- увеличение доли населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения, до 35 процентов;

- увеличение доли объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод до 50 процентов;

- уровень газификации Канашского муниципального округа, до 93 процентов;

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Приложение № 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

о реализации основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <1> | Примечание <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | выполнено | . |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | выполнено |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 4 «Газификация Канашского муниципального округа» |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Газификация населенных пунктов и объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2: Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары». |  |  |

--------------------------------

<1> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<2> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа  Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения

- Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Канашского муниципального округа,

подпрограмм муниципальной программы

Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Канашского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Канашского муниципального округа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 76 | 77 | 77 | 77 | - | 78 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | % | 81,5 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | - | 82,7 |
| 3. | Уровень газификации Канашского района | % | 82,9 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | - | 86,9 |
|  | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % |  | 78 | 78 | 78 | - | 78 |
|  | Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Канашского муниципального округа, обеспеченного централизованными услугами водоотведения; | % |  | 82,7 | 82,7 | 82,7 | - | 83,2 |
| 2. | Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; | ед. |  | 65,7 | 65,7 | 65,7 | - | 67,9 |
| 3. | Увеличения количества капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах. | % |  | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
|  | Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % |  | 98 | 98 | 98 | - | 98 |
| 2. | Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % |  | 82,6 | 82,6 | 82,6 | - | 86,7 |
|  | Подпрограмма «Газификация Канашского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля газифицированных населенных пунктов | % |  | 82 | 82 | 82 | - | 100 |
| 2. | Догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладения) | ед. |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

на реализацию муниципальной программы

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, программы) |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | 1332,4 | 1110,7 | 1332,4 | 1110,7 |
| Подпрограмма 1 | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района | 412,3 | 398,2 | 412,3 | 398,2 |
| Подпрограмма 2 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | 554,2 | 550,0 | 554,2 | 550,0 |
| Подпрограмма 3 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | 365,9 | 162,5 | 365,9 | 162,5 |
| Подпрограмма 4 | Газификация Канашского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 9

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Канашского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**> | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики | «Модернизация и развитие сферы ЖКХ» | всего | 1332,4 | 1110,6 | 83,4 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 517,0 | 517,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 815,4 | 593,6 | 72,8 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района | всего | 412,3 | 398,2 | 96,6 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 412,3 | 398,2 | 96,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | всего | 554,2 | 550,0 | 99,2 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 517,0 | 517,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 37,2 | 33,0 | 88,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | всего | 365,9 | 162,5 | 44,4 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 365,9 | 162,5 | 44,4 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Газификация Канашского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | Все целевые индикаторы достигнуты |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет Канашского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.

- Приложение № 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

Информация

о финансировании реализации

основных мероприятий (мероприятий)

подпрограмм муниципальной программы Канашского муниципального округа

Чувашской Республики

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному <1> | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план <2> | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт <3> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Канашского района | Отдел строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства управления по благоустройству и развитию территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 412,3 | 412,3 | 398,2 | 398,2 | 1420,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | А110000000 |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 412,3 | 412,3 | 398,2 | 398,2 | 1420,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающего гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 352,3 | 352,3 | 338,2 | 338,2 | 320,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | А110300000 |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 352,3 | 352,3 | 338,2 | 338,2 | 320,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 1100,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | А110100000 |  | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 1100,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 554,2 | 554,2 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 37,2 | 37,2 | 33,3 | 33,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 554,2 | 554,2 | 550,0 | 550,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 37,2 | 37,2 | 33,3 | 33,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 365,9 | 365,9 | 162,5 | 162,5 | 1808,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 365,9 | 365,9 | 162,5 | 162,5 | 1808,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 365,9 | 365,9 | 162,5 | 162,5 | 1808,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 365,9 | 365,9 | 162,5 | 162,5 | 1808,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Газификация Канашского района» |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Газификация населенных пунктов и объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2 | Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары». |  | x | x | x | x | всего | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | бюджет Канашского муниципального округа | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

<2> В соответствии с муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики.

<3> Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Канашского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетных источников.