Главному редактору

Районной газеты

«Наша жизнь»

Ориновой А.Н.

Прокуратура Красночетайского района потребовала ускорить темпы выполнения работ по благоустройству территории образовательного учреждения.

Прокуратурой Красночетайского района проведена проверка своевременности исполнения работ, предусмотренных государственным контрактом, связанным с благоустройством территории МБОУ «Хозанкинская ООШ».

Проведенной проверкой установлено, что муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Хозанкинская ООШ» Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики с обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Гарант» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Хозанкинская ООШ». Срок окончания работ установлен 31.07.2023.

Несмотря на то, что срок исполнения работ по контракту еще не истек, темпы их выполнения свидетельствуют о возможности допущения его нарушения. Так, на момент проверки степень готовности объекта не превышала 40%.

По результатам проверки, в целях недопущения срыва установленных сроков выполнения работ, прокурором района подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Прокурор района

старший советник юстиции А.И. Петров

К.А. Герасимов,

8 (83551) 2-13-33